# 2023 год

# Гаврилов-Ямский район

| №№ п/п | Адрес | План | Меры по снижению расходов на выполнение работы (услуги) | Периодичность и сроки выполнения работ (услуг) | Выполнение | Причины отклонения от плана |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белинского 10 | Содержание: Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем | Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:4,1 т.р. ( за 1 полугодие) Сбор: 4,1 т.р.(за 2 полугодие) Остаток: 41,6т.р. Всего: 49,8 т.р. Задолженность:4,3 т.р. Итого: 45,5 т.р.(вышли с 01.01.2023г.) |  |  |  | Всего: Остаток: т.р. |  |  |
| 3 | Блюхера 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:3,5т.р.(за 1 полугодие) Сбор: 3,8 т.р.(за 2 полугодие) Остаток:69,3 т.р. Всего: 76,6т.р. Задолженность: 0,2 т.р. Итого: 76,4т.р. |  |  |  | Остаток: 76,6 т.р. |  |  |
| 4 | Володарского 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:2,1т.р.(за 1 полугодие) Сбор: 2,2 т.р. (за 2 полугодие) Остаток: 34,3т.р. Всего: 38,6т.р. Задолженность:0,3 т.р. Итого: 38,3 т.р. |  |  |  | Остаток: 38,6 т.р. |  |  |
| 5 | Володарского 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:0 т.р. Остаток: 10,3 т.р. Всего:10.3 т.р.(вышел) |  |  |  | Остаток: 10,3 т.р. |  |  |
| 7 | Герцена 42 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:6,2 т.р.(за 1 полугодие) Сбор: 6,2 т.р.(за 2 полугодие) Остаток: 81,4 т.р. Всего: 92 т.р. Задолженность: 8,3 т.р. Итого: 83,7 т.р.(вышли с 01.01.23г.) |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 92 т.р. |  |  |
| 8 | Гоголя 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:1,8 т.р.(за 1 полугодие) Сбор: 2 т.р.(за 2 полугодие) Остаток: 35,8 т.р. Всего: 39,6 т.р. Задолженность:0,3т.р. Итого:39,3 т.р. |  |  |  | Остаток: 39,6 т.р. |  |  |
| 9 | Зеленая 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: т.р.(за 1 полугодие) Сбор: т.р.(за 2 полугодие Остаток: 30 т.р. Всего:30т.р. Задолженность: т.р. Итого: 30 т.р.(вышли) |  |  |  | Остаток: 30 т.р. |  |  |
| 10 | Зеленая 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:1 т.р.(за 1 полугодие) Сбор: 1,1 т.р.(за 2 полугодие) Остаток: 48,4т.р. Всего:50,5т.р. Задолженность: 0,2 т.р. Итого: 50,3т.р. |  |  |  | Остаток: 50,5 т.р. |  |  |
| 11 | Зои Зубрицкой 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. 1.ремонт полов в под.1,3 и планировка территории 2.покупка лампы |  | Ноябрь ноябрь | 1.ремонт полов в под.1,3 и планировка территории — 5,6 т.р. 2.покупка лампы — 1 т.р. |  |  |
|  | Сбор:21,9т.р.(за 1 полугодие) Сбор: 23,8 т.р.(за 2 полугодие) Остаток: 71,9 т.р. Всего: 117,6 т.р. Задолженность: 28,2т.р. Итого: 89,4 т.р. |  |  |  | Всего: 6,6 т.р. Остаток: 111 т.р. |  |  |
| 12 | Зои Зубрицкой, 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли кв.6 от 15.05.23г. |  | декабрь | 1.ремонт кровли кв.6 от 15.05.23г.— 4 т.р. |  |  |
|  | Сбор:8,6 т.р.(за 1 полугодие) Сбор: 9,3 т.р.(за 2 полугодие) Долг:21,2т.р. Долг: 3,3 т.р. Задолженность: 15,2 т.р. Долг: 18,5 т.р. |  |  |  | Всего: 4 т.р. Долг: 7,3 т.р. |  |  |
| 13 | Зои Зубрицкой, 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. Ремонт отопления кв.8 2.возврат денежных средств за окошивание террит. 3. возврат денежных средств для ремонта системы отопления на чердаке 4.ремонт отопления, подвал 5.ремонт системы отопления под..1,2 6.ремонт отопления кв.3 |  | Март август сентябрь сентябрь ноябрь | 1.ремонт отопления кв.8 — 3,2 т.р. 2.возврат денежных средств за окошивание террит. - 1,3 т.р. 4.ремонт отопления, подвал — 7,5 т.р. 5.ремонт системы отопления под..1,2 — 60 т.р. 6.ремонт отопления кв.3 — 3,3 т.р. Сумму работ делить пропорционально подъездам |  |  |
|  | Сбор под. 1:12,7т.р.(за 1 пол. 416м2) Сбор под.2: 14,8 т.р.(за 1 пол. 482,73м2) Сбор под.3: 12,7 т.р.(за 1 пол. 414,8 м2) Сбор под. 1: 13,9т.р.(за 2 пол. 416м2) Сбор под.2: 16,1 т.р.(за 2 пол.482,73 м2) Сбор под.3: 13,8 т.р.(за 2 пол. 414,8 м2) Остаток:170,7т.р. Всего: 254,7т.р. Задолженность:24,7т.р. Итого: 230 т.р. |  |  |  | Всего: 75,3 т.р. Остаток: 179,4 т.р. |  |  |
| 14 | Зои Зубрицкой, 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:6,9т.р. Остаток:12,1т.р. Всего:19т.р. Задолженность: 0,5 т.р. Итого:18,5 т.р.(расселен) |  |  |  | Остаток: т.р. |  |  |
| 15 | З.Зубрицкой д.13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:2,4т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,6т.р.(за 2 пол.) Остаток: 17,9 т.р. Всего: 22,9т.р. Задолженность: 0,2т.р. Итого: 22,7 т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 22,9 т.р. |  |  |
| 16 | З.Зубрицкой 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | Остаток:63,3 т.р. |  |  |
|  | Сбор:2,8т.р.(за 1 пол.) Сбор: 3 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 57,5т.р. Всего: 63,3т.р. Задолженность: т.р. Итого: 63,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | З.Зубрицкой д.16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:2,5т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:58,5т.р. Всего:63,7т.р. Задолженность:0,4т.р. Итого: 63,3т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 63,7 т.р. |  |  |
| 18 | З.Зубрицкой д.17 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:2,7 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:35,6т.р. Всего: 41,3 т.р. Задолженность: 0,2 т.р. Итого: 41,1 т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 41,3 т.р. |  |  |
| 19 | З.Зубрицкой д.18 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт водопровода кв.1 |  | август | 1.ремонт водопровода кв.1 — 6,8 т.р. |  |  |
|  | Сбор: 4,1т.р.(за 1 пол.) Сбор: 4,4т.р.(за 2 пол.) Остаток: 13,3т.р. Всего: 21,8т.р. Задолженность: 0,5т.р. Итого: 21,3 т.р. |  |  |  | Всего: 6,8 т.р. Остаток: 15 т.р. |  |  |
| 20 | З.Зубрицкой д.19 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:2,8т.р.(за 1 пол.) Сбор: 3,1т.р.(за 2 пол.) Остаток:36,8т.р. Всего: 42,7 т.р. Задолженность:0,2т.р. Итого: 42,5т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 42,7 т.р. |  |  |
| 21 | З.Зубрицкой д.20 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:3,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 61,1т.р. Всего: 67,8т.р. Задолженность: 0,5т.р. Итого: 67,3 т.р. |  |  |  | Всего: Остаток: 67,8 т.р. |  |  |
| 22 | З.Зубрицкой д.21 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:2,7т.р.(за 1 пол.) Сбор: 3 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 31,7т.р. Всего:37,4т.р. Задолженность: 0,5 т.р. Итого: 37т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 37,4 т.р. |  |  |
| 23 | З.Зубрицкой д.22 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |  |
| 24 | Сбор:3 т.р.(за 1 пол.) Сбор:3 т.р. (за 2 пол.) Остаток:66,1т.р Долг по кв.1 с 01.08 20г.-по 31.11.22г. - 7,1 т.р. Всего: 65 т.р. Задолженность: т.р. Итого: 65 т.р.(вышли с 01.12.22г.) |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 65 т.р. |  |  |
| 25 | З.Зубрицкой 23 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |  |
| 26 | Сбор:5,6т.р.(за 1 пол.) Сбор: 6,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 106 т.р. Всего: 117,7 т.р. Задолженность: 22 т.р. Итого: 95,7т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 117,7 т.р. |  |  |
| 27 | З.Зубрицкой д.24 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |  |
| 28 | Сбор: 3т.р.(за 1 пол.) Сбор: 3,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:46т.р. Всего: 52,3т.р. Задолженность:0,5 т.р. Итого:51,8т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 52,3 т.р. |  |  |
| 29 | З.Зубрицкой 26 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:2,4т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:61,6т.р. Всего:66,7 т.р. Задолженность: 1,5т.р. Итого: 65,2 т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 66,7 т.р. |  |  |
| 30 | З.Зубрицкой д.26-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли |  | август | 1.ремонт кровли - 3,7 т.р. |  |  |
|  | Сбор:3,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:4,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 62,6т.р. Всего: 70,7 т.р. Задолженность:1т.р. Итого: 69,7т.р. |  |  |  | Всего: 3,7 т.р. Остаток: 67 т.р. |  |  |
| 31 | З.Зубрицкой 27 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли кв.1 |  | январь | 1.ремонт кровли кв.1 – 5,9 т.р. |  |  |
|  | Сбор:2,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:68,2т.р. Всего: 73,4 т.р. Задолженность: 0,2 т.р. Итого: 73,2 т.р. |  |  |  | Всего: 5,9 т.р. Остаток: 67,5 т.р. |  |  |
| 32 | З.Зубрицкой 28 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:2,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,7т.р(за 2 пол.) Остаток:46т.р. Всего: 51,1т.р. Задолженность: 0,3 т.р. Итого: 50,8 т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 51,1 т.р. |  |  |
| 34 | З.Зубрицкой 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:2,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:57,9т.р. Всего: 63,1 т.р. Задолженность: т.р. Итого: 63,1 т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 63,1 т.р. |  |  |
| 35 | З.Зубрицкой 33 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:3,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:4,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 42,1т.р. Всего: 50,1 т.р. Задолженность: 0,6 т.р. Итого: 49,5 т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 50,1 т.р. |  |  |
| 36 | Кирова 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. ремонт канализации кв.24 2.ремонт канализации кв.16 3.услуги по поверке теплового счетчика 4.покупка термообразователей 5.ремонт канализации кв.13,16 6.ремонт вентканала (чистка) кв.16 7.монтажные работы при подготовке тепл. узла к отопит. периоду |  | Август август август август октябрь декабрь декабрь | 1. ремонт канализации кв.24 — 3,6 т.р. 2.ремонт канализации кв.16 — 10 т.р. 3.услуги по поверке теплового счетчика — 4,3 т.р. 4.покупка термообразователей — 3,7 т.р. 5.ремонт канализации кв.13,16 — 14,6 т.р. 6.ремонт вентканала (чистка) кв.16 — 4,7 т.р. 7.монтажные работы при подготовке тепл. узла к отопит. периоду — 5 т.р. |  |  |
|  | Сбор:37т.р.(за 1 пол.) Сбор:40,3 т.р.(за 2 пол.) Долг: 154,5 т.р. Долг: 77,2 т.р. Задолженность: 32,9 т.р. Долг: 110,1т.р. |  |  |  | Всего: 45,9 т.р. Долг: 123,1 т.р. |  |  |
| 37 | Кирова 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:34,4т.р. Остаток:86,4т.р. Всего:120,8 т.р. Задолженность:1,4 т.р. Итого:119,4 т.р.(расселен 2016г.) |  |  |  | Остаток:119,4 т.р. |  |  |
| 38 | Кирова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт стены |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:0т.р. Остаток:109,4т.р. Всего:109,4 Задолженность: (расселен 2016г.) |  |  |  | Остаток: 109,4 т.р. |  |  |
| 39 | Кирова 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления кв.6 2.ремонт кровли кв.3,4 |  | Март декабрь | 1. ремонт отопления кв.6 — 3,9 т.р. 2.ремонт кровли кв.3,4 — 1,8 т.р. |  |  |
|  | Сбор:13,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:14,3 т.р.(за 2 пол. Остаток:81,6т.р. Всего: 109,1 т.р. Задолженность:2,3 т.р. Итого: 106,8 т.р. |  |  |  | Всего: 5,7 т.р. Остаток: 103,4 т.р. |  |  |
| 40 | Кирова 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1.Ремонт системы канализации кв.38,41 2.ремонт кровли под.8 3.благоустр. придом. террит.(установка гирлянды) 4.ремонт вентиляц. шахты под.1 5.ремонт подъездного освещения под.1,6 (установка автоматов на домофон) 6.ремонт стояка водопровода кв.140,143,144,146,149 7.ремонт газохода (обследование) кв.109,119 8.ремонт кровли под.8 9.ремонт ремонт подъедного освещения (смена вводного автомата) 10.ремонт кровли (чистка) 11.снятие показ. Электрич. Счетчиков за 2 квартал 12.услуги по поверке теплового счетчика 13.услуги по поверке теплового счетчика 14.ремонт детского городка (песок) 15.монтажные работы при подготовке тепл. узла к отопит. периоду, подгот. оборуд. к очередной поверке, установка и настройка оборуд. после поверки 16.ремонт стояка водопровода кв.124,127,130,133,136 17.ремонт системы водопровода (смена счетчика) 18.ремонт системы водопровода под аркой . 19.ремонт поручней 20.ремонт входной группы под.11 21.ремонт стояка водопровода кв.3,6,9,12 22.ремонт подъездного освещения (установка розетки для домофона) 23.ремонт фасада (окраска) 24.ремонт системы водоснабжения (полив) 25.ремонт кровли на лоджии кв.81 26.ремонт детского городка 12.ремонт газохода кв.2,5 28.ремонт парапета под.10 29.благоустр. придом. террит. (демонтаж гирлянды с елки) 24.04.23г. |  | Февраль март март март март апрель август август август август август август август декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь | 1.ремонт системы канализации кв.38,41 — 15,9 т.р. 2.ремонт кровли под.8 — 3,6 т.р. 3.благоустр. придом. террит.(установка гирлянды) — 3,5 т.р. 4.ремонт вентиляц. шахты под.1 — 2,3 т.р. 5.ремонт подъездного освещения под.1,6 (установка автоматов на домофон) — 2,6 т.р. 6.ремонт стояка водопровода кв.140,143,144,146,149 — 28,1 т.р. 7.ремонт газохода (обследование) кв.109,119 — 2,5 т.р. 8.ремонт кровли под.8 — 26,4 т.р. 9.ремонт ремонт подъедного освещения (смена вводного автомата) — 1,8 т.р. 10.ремонт кровли (чистка) — 2,3 т.р. 11.снятие показ. Электрич. Счетчиков за 2 квартал — 3,6 т.р. 12.услуги по поверке теплового счетчика — 4,3 т.р. 13.услуги по поверке теплового счетчика — 8 т.р. 14.ремонт детского городка (песок) — 2 т.р. 15.монтажные работы при подготовке тепл. узла к отопит. периоду, подгот. оборуд. к очередной поверке, установка и настройка оборуд. после поверки — 10 т.р. 16.ремонт стояка водопровода кв.124,127,130,133,136 — 31,7 т.р. 17.ремонт системы водопровода (смена счетчика) — 8,9 т.р. 18.ремонт системы водопровода под аркой — 70,4 т.р. 19.ремонт поручней — 17,5 т.р. 20.ремонт входной группы под.11 — 26 т.р. 21.ремонт стояка водопровода кв.3,6,9,12 — 33,5 т.р. 22.ремонт подъездного освещения (установка розетки для домофона) — 0,8 т.р. 23.ремонт фасада (окраска) — 9,5 т.р. 24.ремонт системы водоснабжения (полив) — 22,3 т.р. 25.ремонт кровли на лоджии кв.81 — 13,8 т.р. 26.ремонт детского городка — 4,5 т.р. 27.ремонт вентканала кв.92 — 1,2 т.р. 28.ремонт парапета под.10 — 3,3 т.р. 29.благоустр. придом. террит. (демонтаж гирлянды с елки) 24.04.23г. - 2,4 т.р. |  |  |
| 72. | Сбор:245,3т.р.(5,33*6*7670,4 за 1 пол.) Сбор: 267,4 т.р. (5,81*6*7671,9 за 2 пол.) Долг: 34,450т.р. Всего: 478,25т.р. Задолженность: 28,1т.р. Итого: 450,15т.р. |  |  |  | Всего:362,7 т.р. Остаток: 115,550 т.р. |  |  |
|  | Кирова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. ремонт кровли (промазка примыканий к газоходу) 2.ремонт кровли (чистка) от 14.02.23г. |  | Август декабрь | 1.ремонт кровли (промазка примыканий к газоходу) — 12 т.р. 2.ремонт кровли (чистка) от 14.02.23г. - 2,4 т.р. |  |  |
|  | Сбор: 26,3т.р.( по 4 руб. за 1 пол. ) Сбор: 34,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:294,2т.р. Всего: 354,9 т.р. Задолженность:32,9 т.р. Итого: 322 т.р. |  |  |  | Всего: 14,4 т.р. Остаток: 340,5 т.р. |  |  |
|  | Кирова д.14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | выполнено |  |  |
|  | Сбор: 33,2 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 43,4 т.р.(за 2 пол) Остаток: 66,8 т.р. Начислено за чистку крыш с 01.01.23 по 31.12.23г.) – 34,9 т.р. Долг по чистке крыш: 3,4 т.р. Всего: 174,9 т.р. Задолженность: 8,3 т.р. Итого: 166,6 т.р. | Ремонт: 1.ремонт вентканала кв.13 2.ремонт кровли (чистка) от 07.02.2023г. 3.ремонт подъездного освещения (установка датчиков движения правая сторона эт.2) 4.ремонт подъездного освещения (установка датчиков движения левая сторона эт.2) 5.ремонт подъездного освещения (установка датчиков движения тамбур эт.1) 6.ремонт кровли (чистка) от 14.02.23г. |  | Апрель декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь | 1.ремонт вентканала кв.13 — 8,1 т.р. 2.ремонт кровли (чистка) от 07.02.2023г. - 6,2 т.р. 3.ремонт подъездного освещения (установка датчиков движения правая сторона эт.2) — 7,8 т.р. 4.ремонт подъездного освещения (установка датчиков движения левая сторона эт.2) — 8 т.р. 5.ремонт подъездного освещения (установка датчиков движения тамбур эт.1) — 5,2 т.р. 6.ремонт кровли (чистка) от 14.02.23г. - 4,7 т.р. |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего: 40 т.р. Остаток:134,9 т.р. |  |  |
| 73. | Клубная д.12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт водопровода кв.1,2,3 2.ремонт отопления кв.12 |  | Август ноябрь | 1. ремонт водопровода кв.1,2,3 — 10,3 т.р. 2.ремонт отопления кв.12 — 1 т.р. |  |  |
| 74. | Сбор:12,6т.р.(за 1 пол.) Сбор: 13,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 105,5 т.р. Всего: 131,9 т.р. Задолженность:1,8 т.р. Итого: 130,1 т.р. |  |  |  | Всего: 11,3 т.р. Остаток: 120,6 т.р. |  |  |
| 75. | Клубная д.42 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |  |
| 76. | Сбор.5,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:5,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 74,2т.р. Всего: 85,5 т.р. Задолженность: 0,7 т.р. Итого: 84,8 т.р. | Ремонт:1. |  |  | 1. |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 85,5 т.р. |  |  |
| 77. | Клубная д.67 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |
| 78. | Сбор.0 т.р. Остаток:0,4т.р. Всего:0,4 т.р. |  |  |  | Остаток: 0,4 т.р. |  |  |
| 79. | Кольцова д.6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |  |
| 80. | Сбор.0 т.р. Остаток:19,2т.р. Всего:19,2т.р. Задолженность: 2,4т.р. Итого: 16,8т.р.(сгорел) | Ремонт: |  |  | Остаток:16,8 т.р. |  |  |
| 81. | Комарова 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.уборка, вывоз ии утилизация мусора с придом. Террит. 2.ремонт кровли (чистка) 3.ремонт кровли кв.6 от 05.04.23г. |  | Апрель август декабрь | 1.уборка, вывоз и утилизация мусора с придом террит. - 0,45 т.р. 2.ремонт кровли (чистка) — 2,4 т.р. 3.ремонт кровли кв.6 от 05.04.23г. - 3 т.р. |  |  |
| 82. | Сбор:21,9 т.р.(за 1 пол.) Сбор:23,8 т.р.(за 1 пол.) Остаток: 63,8т.р. Всего: 109,5 т.р. Задолженность: 44,7 т.р. Итого: 64,8 т.р. |  |  |  | Всего: 5,85 т.р. Остаток: 103,65 т.р. |  |  |
| 83. | Комарова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления (молодеж. Центр) 2.ремонт пола (тепловой узел) 3.ремонт ввода отопления 4.ремонт кровли (чистка) от 07.02.2023г. 5.уборка, вывоз и утилизация мусора с придом террит. От 31.05.2022г. 6.электромонтаж. работы теплового узла от 30.11.22г. 7.электромонтаж. работы теплового узла от 29.12.22г. 8.электромонтаж. работы теплового узла от 31.01.23г. 9.электромонтаж. работы теплового узла от 28.02.23г. 10.электромонтаж. работы теплового узла от 31.03.23г. 11.электромонтаж. работы теплового узла от 28.04.23г. 12.возврат денеж. Средств за покупку саженцев 13.ремонгт кнализации кв.6 14.ремонт отопления (молод. Центр) 15.ремонт отмостки 16.ремонт отопления кв.11, ремонт стен кв.14,15 17.ремонт кровли (чистка) 18.ремонт кровли (чистка) от 14.02.23г. 19.монтажные работы при подготовке теплового узла к отопит. периоду 20.монтаж светильников в тамбурах под.1,2 |  | Март март март март апрель июль июль июль июль июль июль июль июль июль июль июль август декабрь декабрь декабрь | 1.ремонт отопления (молодеж. Центр) — 2,1 т.р. 2.ремонт пола (тепловой узел) — 16,6 т.р. 3.ремонт ввода отопления — 79,7 т.р. 4.ремонт кровли (чистка) от 07.02.2023г.— 6,2 т.р. 5.уборка, вывоз и утилизация мусора с придом террит. От 31.05.2022г. - 0,45 т.р. 6.электромонтаж. работы теплового узла от 30.11.22г. - 3,9 т.р. 7.электромонтаж. работы теплового узла от 29.12.22г. - 3,9 т.р. 8.электромонтаж. работы теплового узла от 31.01.23г. - 3,9 т.р. 9.электромонтаж. работы теплового узла от 28.02.23г. - 3,9 т.р. 10.электромонтаж. работы теплового узла от 31.03.23г. - 3,9 т.р. 11.электромонтаж. работы теплового узла от 28.04.23г. - 3,9 т.р. 12.возврат денеж. Средств за покупку саженцев — 0,9 т.р. 13.ремонгт кнализации кв.6 — 12 т.р. 14.ремонт отопления (молод. Центр) — 3,7 т.р. 15.ремонт отмостки — 442 т.р. 16.ремонт отопления кв.11, ремонт стен кв.14,15 — 20,7 т.р. 17.ремонт кровли (чистка) — 8,6 т.р. 18.ремонт кровли (чистка) от 14.02.23г. - 7,1 т.р. 19.монтажные работы при подготовке теплового узла к отопит. периоду — 3 т.р. 20.монтаж светильников в тамбурах под.1,2 — 16 т.р. |  |  |
| 84. | Сбор: 106 т.р. ( за 1 пол. вместе с дератиз.) Сбор: 115,5 т.р.(за 2 пол. 3268,3*5,41 *6 вместе с дератиз.) Остаток: 499 т.р. Всего: 720,5 т.р. Задолженность: 90 т.р. Всего: 630 т.р. |  |  |  | Всего: 642,45 т.р. Остаток: 78,05 т.р. |  |  |
| 85. | Комарова, 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт отопления кв.3 2.уборка, вывоз и утилизация мусора с придом террит. от 31.05.2022г. 3.установка вешалов |  | Март апрель ноябрь | 1. ремонт отопления кв.3 — 9,6 т.р. 2.уборка, вывоз и утилизация мусора с придом террит. от 31.05.2022г. - 0,45 т.р. 3.установка вешалов — 7,1 т.р. |  |  |
| 86. | Сбор:17,4т.р.(за 1 пол.) Сбор: 19 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 105,9 т.р. Всего: 142,3 т.р. Задолженность: 84,2 т.р. Итого: 58,1 т.р. |  |  |  | Всего: 17,15 т.р. Остаток: 125,15 т.р. |  |  |
| 87. | Комарова 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт отопления кв.4 2.уборка, вывоз и утилизация мусора с придом террит. от 31.05.2022г. |  | Январь апрель | 1.ремонт отопления кв.4 – 5 т.р. 2.уборка, вывоз и утилизация мусора с придом террит. от 31.05.2022г. - 0,45 т.р. |  |  |
| 88. | Сбор 13,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:14,3т.р.(за 2 пол.) Остаток: 105,1т.р. Всего:132,6 т.р. Задолженность: 22,4 т.р. Итого: 110,2 т.р. |  |  |  | Всего: 5,45 т.р. Остаток: 127,15 т.р. |  |  |
| 89. | Комарова 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. уборка, вывоз и утилизация мусора с придом террит. от 31.05.2022г. |  | апрель | 1.уборка, вывоз и утилизация мусора с придом террит. от 31.05.2022г. - 0,45 т.р. |  |  |
| 90. | Сбор:6,4т.р.(за 1 пол.) Сбор: 7 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 90,1 т.р. Всего: 103,5т.р. Задолженность:36,1т.р. Итого: 67,4 т.р. |  |  |  | Всего: 0,45 т.р. Остаток: 103,05 т.р. |  |  |
| 91. | Комарова 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. уборка, вывоз и утилизация мусора с придом террит. От 31.05.2022г. 2.ремонт отопления кв.3,7,9 |  | Апрель август | 1. уборка, вывоз и утилизация мусора с придом террит. От 31.05.2022г. - 0,45 т.р. 2.ремонт отопления кв.3,7,9 — 48,6 т.р. |  |  |
| 92. | Сбор:13,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:14,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 60,1 т.р. Всего: 88,1 т.р. Задолженность: 2,1 т.р. Итого: 86т.р. |  |  |  | Всего: 49,05 т.р. Остаток: 39,05 т.р. |  |  |
| 93. | Комарова 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |  |
| 94. | Сбор: 0т.р.(за 1 пол.) Сбор: 0 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 108,5т.р. Всего:108,5 т.р. Задолженность:43,3 т.р. Итого:65,2т.р.(расселен) |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: т.р. |  |  |
| 95. | Комарова, 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. уборка, вывоз и утилизация мусора с придом террит. От 31.05.2022г. 2.ремонт кровли (чистка) 3.ремонт кровли (чистка) от 22.02.23г. 4.ремонт кровли |  | Апрель август декабрь декабрь | 1.уборка, вывоз и утилизация мусора с придом террит. От 31.05.2022г. - 0,45 т.р. 2.ремонт кровли (чистка) — 3,9 т.р. 3.ремонт кровли (чистка) от 22.02.23г. - 5,9 т.р. 4.ремонт кровли — 13 т.р. |  |  |
| 96. | Сбор:13т.р.(за 1 пол.) Сбор:14,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 54,5 т.р. Всего: 81,7 т.р. Задолженность:29,6т.р. Итого: 52,1 т.р. |  |  |  | Всего: 17,35 т.р. Остаток: 64,35 т.р. |  |  |
| 97. | Комарова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Монтаж освещения в подъезде на 1 этаже 2.ремонт отопления кв.6 3.ремонт отопления под.1 4.уборка, вывоз и утилизация мусора с придом террит. От 31.05.2022г. 5.ремонт канализации, подвал 6.ремонт отопления |  | Январь март март апрель сентябрь сентябрь | 1.монтаж освещения в подъезде на 1 этаже – 7,4 т.р. 2.ремонт отопления кв.6 — 9 т.р. 3.ремонт отопления под.1 — 14,3 т.р. 4.уборка, вывоз и утилизация мусора с придом террит. От 31.05.2022г. - 0,45 т.р. 5.ремонт канализации, подвал — 29,4 т.р. 6.ремонт отопления — 11,4 т.р. |  |  |
| 98. | Сбор:24,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:26,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:179,2т.р. Всего: 230,3 т.р. Задолженность:51,2 т.р. Итого: 179,1 т.р. |  |  |  | Всего: 71,95 т.р. Остаток: 158,35 т.р. |  |  |
| 99. | Комарова, 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. списание ОДН по электроэнергии с 01.01.22 по 31.08.22г. 2.ремонт кровли (чистка) 31.01.23. 3.ремонт кровли (чистка) от 12.01.23 4.уборка, вывоз и утилизация мусора с придом террит. От 31.05.2022г. 5.ремонт отопления кв.11 |  | Январь март март апрель август | 1.списание ОДН по электроэнергии с 01.01.22 по 31.08.22г. – 2,5 т.р. 2.ремонт кровли (чистка) 31.01.23 — 4,7 т.р. 3.ремонт кровли (чистка) от 12.01.23 — 3,8 т.р. 4.уборка, вывоз и утилизация мусора с придом террит. От 31.05.2022г. - 0,45 т.р. 5.ремонт отопления кв.11 — 0,9 т.р. |  |  |
| 100. | Сбор:13,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:14,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 98,8 т.р. Всего: 126,4т.р. Задолженность:2,1 т.р. Итого: 124,3 т.р. |  |  |  | Всего: 12,35 т.р. Остаток: 114,05 т.р. | . |  |
| 101. | Комарова, 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления кв.4 2.уборка, вывоз и утилизация мусора с придом террит. От 31.05.2022г. 3.ремонт кровли (чистка) |  | Март апрель август | 1. ремонт отопления кв.4 — 2,6 т.р. 2.уборка, вывоз и утилизация мусора с придом террит. От 31.05.2022г. - 0,45 т.р. 3.ремонт кровли (чистка) — 4,3 т.р. |  |  |
| 102. | Сбор:12,9 т.р.(за 1 пол.) Сбор:14,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 109,6 т.р. Всего: 136,6 т.р. Задолженность: 6,4 т.р. Итого: 130,2 т.р. |  |  |  | Всего: 7,35 т.р. Остаток: 129,25 т.р. |  |  |
| 103. | Комарова, 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. уборка, вывоз и утилизация мусора с придом террит. От 31.05.2022г. 2.дезинсекция кв.8 3.ремонт системы отопления |  | Апрель сентябрь декабрь | 1.уборка, вывоз и утилизация мусора с придом террит. От 31.05.2022г. - 0,45 т.р. 2.дезинсекция кв.8 — 2,3 т.р. 3.ремонт системы отопления — 2 т.р. |  | 1.ремонт ввода отопления под.2 – 10,6 т.р. 2.ремонт системы отопления (чердак) – 2 т.р. 3.установка металлических дверей под.1,2 – 29 т.р. 4.замена козырьков – 26,2 т.р. |
| 104. | Сбор:13,1т.р. (за 1 пол.) Сбор:14,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:75,5 т.р. Всего: 102,9 т.р. Задолженность: 2,1 т.р. Итого: 10,8 т.р. |  |  |  | Всего: 4,75 т.р. Остаток: 98,15 т.р. |  |  |
| 105. | Комарова, 16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. уборка, вывоз и утилизация мусора с придом террит. От 31.05.2022г. |  | апрель | 1. уборка, вывоз и утилизация мусора с придом террит. От 31.05.2022г. - 0,45 т.р. |  |  |
| 106. | Сбор:13 т.р.(за 1 пол.) Сбор:14,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 47,5 т.р. Всего: 74,6 т.р. Задолженность: 2,2 т.р. Итого: 72,4т.р. |  |  |  | Всего: 0,45 т.р. Остаток: 172,75 т.р. |  |  |
| 107. | Комарова, 17 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли кв.5 2.уборка, вывоз и утилизация мусора с придом террит. От 31.05.2022г. |  | Март апрель | 1.ремонт кровли кв.5 — 9 т.р. 2.уборка, вывоз и утилизация мусора с придом террит. От 31.05.2022г. - 0,45 т.р. |  |  |
| 108. | Сбор:8,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:9,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 125,8 т.р. Всего: 143,5 т.р. Задолженность: 4,2 т.р. Итого: 139,3 т.р. |  |  |  | Всего: 9,45 т.р. Остаток: 134,05 т.р. |  |  |
| 109. | Комарова 18 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт цоколя и входных площадок 2.уборка, вывоз и утилизация мусора с придом террит. От 31.05.2022г. |  | Апрель апрель | 1. ремонт цоколя и входных площадок — 35,3 т.р. 2.уборка, вывоз и утилизация мусора с придом террит. От 31.05.2022г. - 0,45 т.р. |  |  |
| 110. | Сбор:13,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:15,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:135 т.р. Всего: 163,8т.р. Задолженность: 6,7 т.р. Итого: 157,1т.р. |  |  |  | Всего: 35,75 т.р. Остаток: 128,05 т.р. |  |  |
| 111. | Комарова19 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |
| 112. | Сбор:0 т.р. Остаток:19,2т.р. Всего:19,2 т.р.(расселен) |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 19,2т.р. |  |  |
| 113. | Комарова, 20 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт цоколя 2.ремонт канализации кв.1,2 |  | Апрель октябрь | 1.ремонт цоколя — 31,7 т.р. 2.ремонт канализации кв.1,2 — 10,1 т.р. |  |  |
| 114. | Сбор:6,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:7,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 41,2 т.р. Всего: 55,4 т.р. Задолженность: 16,6 т.р. Итого: 38,8 т.р. |  |  |  | Всего: 41,8 т.р. Остаток: 13,6 т.р. |  |  |
| 115. | Коммунистическая, 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. покупка почтовых ящиков 2.покраска газовой трубы, фасада, установка почтовых ящиков 3.ремонт цоколя 4.уборка придом. Террит от 27.07.23г. |  | Август октябрь декабрь декабрь | 1.покупка почтовых ящиков — 7 т.р. 2.покраска газовой трубы, фасада, установка почтовых ящиков — 12,9 т.р. 3.ремонт цоколя — 90,8 т.р. 4.уборка придом. Террит от 27.07.23г.— 0,3 т.р. |  |  |
| 116. | Сбор:17,2 т.р.(за 1 пол.) Сбор:18,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:134,3т.р. Всего: 170,2 т.р. Задолженность: 6,9 т.р. Итого: 163,3т.р. |  |  |  | Всего: 111 т.р. Остаток: 59,2 т.р. |  |  |
| 117. | Коммунистическая, 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт отопления, чердак 2.ремонт отопления кв.6 4.уборка придом. террит от 27.07.23г. |  | Январь март декабрь | 1. ремонт отопления, чердак – 0,8 т.р. 2.ремонт отопления кв.6 — 17 т.р. 4.уборка придом. террит от 27.07.23г.— 0,3 т.р. |  |  |
| 118. | Сбор:17,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:18,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 16,7т.р. Всего: 53 т.р. Задолженность:12,7т.р. Итого: 40,3 т.р. |  |  |  | Всего: 18,1 т.р. Остаток: 34,9 т.р. |  |  |
| 119. | Коммунистическая, 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт отопления кв.9 2.покупка почтовых ящиков 3.установка водосточ. Желобов и ремонт цоколя и входных площадок |  | август август ноябрь | 1. ремонт отопления кв.9 — 1,9 т.р. 2.покупка почтовых ящиков — 7 т.р. 3.установка водосточ. Желобов и ремонт цоколя и входных площадок — 9,7 т.р. |  |  |
| 120. | Сбор:17,1т.р. (за 1 пол.) Сбор:18,7 т.р. (за 2 пол.) Остаток: 89,7 т.р. Всего: 125,5 т.р. Задолженность: 9,8 т.р. Итого: 115,7 т.р. |  |  |  | Всего: 18,6 т.р. Остаток: 106,9 т.р. |  |  |
| 121. | Коммунистическая, 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. покраска фасада 2.ремонт цоколя |  | Октябрь декабрь | 1.покраска фасада — 3,6 т.р. 2.ремонт цоколя — 127,5 т.р. |  |  |
| 122. | Сбор: 17,1т.р. (за 1 пол.) Сбор:18,6т.р.(за 2 пол.) Остаток: 86,6т.р. Всего: 122,3 т.р. Задолженность:9,7т.р. Итого: 112,6 т.р. |  |  |  | Всего: 131,1 т.р. Долг: 8,8 т.р. |  |  |
| 123. | Коммунистическая, 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1 .1. ремонт водопровода кв.14 2.ремонт цоколя 3.ремонт продухов кв.10 |  | Ноябрь ноябрь декабрь | 1. ремонт водопровода кв.14 — 1,2 т.р. 2.ремонт цоколя — 98,7 т.р. 3.ремонт продухов кв.10 — 3,3 т.р. |  |  |
| 124. | Сбор:17т.р.(за 1 пол.) Сбор:18,5 т.р. (за 2 пол.) Остаток: 81,7т.р. Всего: 117,2 т.р. Задолженность:5,7 т.р. Итого: 111,5 т.р. |  |  |  | Всего: 103,2 т.р. Остаток: 14 т.р. |  |  |
| 125. | Коммунистическая, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт отопления кв.1 2.установка лавочки со спинкой |  | Январь октябрь | 1. ремонт отопления кв.1 – 2,4 т.р. 2.установка лавочки со спинкой — 5,6 т.р. |  |  |
| 126. | Сбор: 8,4т.р. (за 1 пол.) Сбор:9,1т.р. (за 2 пол.) Остаток: 41,7 т.р. Всего: 59,2 т.р. Задолженность: 0,7 т.р. Всего: 58,5 т.р. |  |  |  | Всего: 8 т.р. Остаток: 51,2 т.р. |  |  |
| 127. | Коммунистическая 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт канализации кв.9 2.ремонт водопровода кв.3 3.ремонт отопления под.1 |  | Март август август | 1.ремонт канализации кв.9 — 8,9 т.р. 2.ремонт водопровода кв.3 — 3,8 т.р. 3.ремонт отопления под.1 — 4,5 т.р. |  |  |
| 127. | Сбор:17т.р. (за 1 пол.) Сбор:18,5 т.р. (за 2 пол.) Остаток: 72,2 т.р. Всего: 107,7т.р. Задолженность: 1,8 т.р. Итого: 105,9 т.р. |  |  |  | Всего: 17,2 т.р. Остаток: 90,5 т.р. |  |  |
| 128. | Коммунистическая, 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт водопровода кв.3 2.ремонт отопления кв.1,4 |  | Март ноябрь | 1.ремонт водопровода кв.3 — 5 т.р. 2.ремонт отопления кв.1,4 — 4 т.р. |  |  |
| 129. | Сбор:3,9т.р. (за 2 пол.) Сбор:4,3 т.р.( за 2 пол.) Остаток:25,4 т.р. Всего: 33,6 т.р. Задолженность: 0,8 т.р. Итого: 32,8 т.р. |  |  |  | Всего: 9 т.р. Остаток: 24,6 т.р. |  |  |
| 130. | Коммунистическая 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. спиливание деревьев 2.установка ограждения под.3, ремонт канализации кв.27,31 3. ремонт кровли (чистка) 4.установка решетки под.1 5.ремонт кровли (чистка) от 13.04.23г. 6.ремонт системы отопления кв.15,19,23 7.монтаж. работы при подготовке теплового узла к отопит. Периоду |  | Февраль март август октябрь декабрь декабрь декабрь | 1.спиливание деревьев — 25,7 т.р. 2.установка ограждения под.3, ремонт канализации кв.27,31 — 18,9 т.р. 3. ремонт кровли (чистка) — 5,8 т.р. 4.установка решетки под.1 — 2,8 т.р. 5.ремонт кровли (чистка) от 13.04.23г. - 2,4 т.р. 6.ремонт системы отопления кв.15,19,23 — 42,3 т.р. 7.монтаж. работы при подготовке теплового узла к отопит. Периоду — 3 т.р. |  |  |
| 131. | Сбор:46,9т.р.( за 1 пол.) Сбор:51 т.р.( за 1 пол.) Остаток: 69,4 т.р. Всего:167,3т.р. Задолженность: т.р. Итого: 167,3т.р. |  |  |  | Всего: 100,9 т.р. Остаток: 66,4 т.р. |  |  |
| 132. | Коммунистическая, 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. Ремонт отопления кв.26 2.чистка кровли от снега и наледи 3.чистка кровли (чистка) от 26.01.23г. 4.монтаж выключателей на этажные светильники 5. ремонт кровли (чистка) 6.покупка термообразователей 7.дезинсекция подвала 8.ремонт отопления под.2 9.ремонт кровли кв.23 10.ремонт водосточных труб 11.ремонт отопления, подвал 12.ремонт кровли (чистка) от 22.02.23г. 13.ремонт газохода кв.1 14.монтаж. работы при подготовке теплового узла к отопит. периоду 15.ремонт вентканала кв.24 |  | Январь февраль март август август август август октябрь октябрь октябрь ноябрь декабрь декабрь декабрь декабрь | 1.ремонт отопления кв.26 – 7,6 т.р. 2.чистка кровли от снега и наледи — 2,4 т.р. 3.чистка кровли (чистка) от 26.01.23г. - 7,1 т.р. 4.монтаж выключателей на этажные светильники — 7 т.р. 5. ремонт кровли (чистка) — 4,6 т.р. 6.покупка термообразователей — 3,7 т.р. 7.дезинсекция подвала — 2,3 т.р. 8.ремонт отопления под.2 — 3,3 т.р. 9.ремонт кровли кв.23 — 1,2 т.р. 10.ремонт водосточных труб — 27,4 т.р. 11.ремонт отопления, подвал — 1,7 т.р. 12.ремонт кровли (чистка) от 22.02.23г. - 2,4 т.р. 13.ремонт газохода кв.1 — 9,7 т.р. 14.монтаж. работы при подготовке теплового узла к отопит. периоду — 5 т.р. 15.ремонт вентканала кв.24 — 1,2 т.р. |  |  |
| 133. | Сбор:47,3 т.р. (за 1 пол.) Сбор: 51,4 т.р.( за 2 пол.) Аренда подвала с 01.01.23 – 31.12.23 г. = 13,2 т.р. Долг по аренде подвала — 0,7 т.р. Остаток: 70,650 т.р. Всего: 181,85 т.р. Задолженность: 4,8 т.р. Итого: 177,05 т.р. |  |  |  | Всего: 86,6 т.р. Остаток: 95,25 т.р. |  |  |
| 134. | Космонавтов, 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |
| 135. | Сбор:3,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:4,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 73,2 т.р. Всего: 81,4т.р. Задолженность: 0,3т.р. Итого: 81,1 т.р. |  |  |  | Остаток: 81,4 т.р. |  |  |
| 136. | Красноармейская, 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1.. |  |  |
| 137. | Сбор: 0,9 т.р. (авар. только за 1 пол.) Сбор 1 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 0,1 т.р. Всего: 2 т.р. Задолженность: т.р. Итого: 2т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 2 т.р. |  |  |
| 138. | Ленина 24 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли кв.4 |  | декабрь | 1.ремонт кровли кв.4 — 9,7 т.р. |  |  |
| 139. | Сбор:5,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:5,5 т.р. (за 2 пол.) Остаток: 61,1 т.р. Всего: 72,1 т.р. Задолженность:0,5т.р. Итого: 71,6 т.р. |  |  |  | Всего: 9,7 т.р. Остаток: 62,4 т.р. |  |  |
| 140. | Ленина 30 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |
| 141. | Сбор:6,1т.р.(за 1 пол.) Сбор: 6,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:30,6т.р. Всего:43,2 т.р. Задолженность:14,8т.р. Итого: 28 ,4 т.р.(вышли с 01.01.23г.) |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 43,2 т.р. |  |  |
| 142. | Ленина 35 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |  |
| 143. | Сбор: 4,3т.р.(за 1 пол. Сбор:4,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:17,1т.р. Всего:26 т.р. Задолженность: 0,6т.р. Итого: 25,4т.р.(вышли с 01.01.23г.) |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 26 т.р. |  |  |
| 146. | Луначарского 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли (чистка) кв.7 от 05.04.23г. |  | декабрь | 1.ремонт кровли (чистка) кв.7 от 05.04.23г. - 5,9 т.р. |  |  |
| 147. | Сбор: 9,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:9,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 90,4т.р. Всего: 109,4т.р. Задолженность: 2,7т.р. Итого: 106,7 т.р. |  |  |  | Всего: 5,9 т.р. Остаток: 103,5 т.р. |  |  |
| 148. | Луначарского, 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. |  |  | 1. |  |  |
| 149. | Сбор:5,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:6,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 90,3 т.р. Всего: 102,7т.р. Задолженность: т.р. Итого: 102,7т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 102,7 т.р. |  |  |
| 150. | Луначарского, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт фундамента и цоколя 2.ремонт входных площадок |  | Август август | 1.ремонт фундамента и цоколя — 55,4 т.р. 2.ремонт входных площадок — 15,3 т.р. |  |  |
| 151. | Сбор: 6,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:6,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 56,6 т.р. Всего: 69,4т.р. Задолженность:0,6 т.р. Итого: 68,8 т.р. |  |  |  | Всего: 70,7 т.р. Долг: 1,3 т.р. |  |  |
| 152. | Луначарского 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |  |
| 153. | Сбор:9,6 т.р.( за 1 пол.) Сбор: 10,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 34,2 т.р. Всего: 54,2т.р. Задолженность: 8,5 т.р. Итого: 45,7 т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 54,2 т.р. |  |  |
| 154. | Луначарского, 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. замена общего крана кв.2 |  | октябрь | 1. замена общего вентиля кв.2- 1,1 т.р. |  |  |
| 155. | Сбор: 6,2 т.р.(за 1 пол.) Сбор:6,8 т.р.(за 1 пол.) Остаток:10,2 т.р. Всего: 23,2т.р. Задолженность:0,6т.р. Итого: 22,6т.р. |  |  |  | Всего: 1,1 т.р. Остаток: 22,1 т.р. |  |  |
| 156. | Луначарского 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |  |
| 157. | Сбор: 6,2 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 6,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 46,9 т.р. Всего: 59,9 т.р. Задолженность: 4 т.р. Итого: 55,9т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 59,9 т.р. |  |  |
| 158. | Луначарского 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт кровли |  | декабрь | 1.ремонт кровли — 5 т.р. |  |  |
| 159. | Сбор: 6,3 т.р.(за 1 пол.) Сбор:6,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 36,9 т.р. Всего: 50,1 т.р. Задолженность: 4,1 т.р. Итого: 46т.р. |  |  |  | Всего: 5 т.р. Остаток: 45,1 т.р. |  |  |
| 160. | Луначарского 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |
| 161. | Сбор 0т.р. Остаток:5,3 т.р. Всего:5,3т.р.(расселен) |  |  |  | Остаток:5,3 т.р. |  |  |
| 162. | Луначарского, 16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |  |
| 163. | Сбор:6,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:7,1т.р.(за 2 пол.) Долг: 29,9 т.р. Долг: 16,3 т.р. Задолженность: 9,4 т.р. Долг: 25,7т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Долг: 16,3 т.р. |  |  |
| 168. | Машиностроителей 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт системы отопления кв.53 2.утилизация мусора с придом. террит от 16.05.22 г. 3.покупка термообразователей 4.покупка лампочек (7 шт.) 5.монтажные работы при подготовке тепл. узла к отопит. периоду 6.ремонт системы отопления в подвале 7.дезинсекция подвала 8.ремонт кровли |  | Март март август декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь | 1.ремонт системы отопления кв.53 — 1,8 т.р. 2.утилизация мусора спридом. Террит от 16.05.22 г. - 1,5 т.р. 3.покупка термообразователей — 3,7 т.р. 4.покупка лампочек (7 шт.) - 3,6 т.р. 5.монтажные работы при подготовке тепл. узла к отопит. периоду — 5 т.р. 6.ремонт системы отопления в подвале — 31,4 т.р. 7.дезинсекция подвала — 3,5 т.р. 8.ремонт кровли — 2,7 т.р. |  |  |
| 169 | Сбор: 83,1 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 31,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 473,4т.р. Всего: 587,7 т.р. Задолженность: 10,5 т.р. Итого: 577,2 т.р. |  |  |  | Всего: 53,2 т.р. Остаток: 534,5 т.р. |  |  |
| 170. | Машиностроителей, 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт пола в подъездах под.1 2.ремонт электрич. этажного щита кв.11,12 |  | Март декабрь | 1. ремонт пола в подъездах под.1 — 0,4 т.р. 2.ремонт электрич. этажного щита кв.11,12 — 3,7 т.р. |  |  |
| 171. | Сбор:49,2 т.р.(вместе с нежилыми помещениями за 1 пол.) Сбор: 53,6 т.р.(за 2 пол. вместе с нежилыми помещ.) Долг: 42,1 т.р. Всего: 60,7т.р. Задолженность: 21,1 т.р. Итого: 39,6 т.р. |  |  |  | Всего: 4,1 т.р. Остаток: 56,6 т.р. |  |  |
| 172. | , 44 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. Ремонт кровли кв.14 2.ремонт отопления кв.8 3.ремонт канализации под.2 4.ремонт кровли под.2 5.ремонт кровли |  | Февраль август октябрь декабрь декабрь | 1. ремонт кровли кв.14 — 10,6 т.р. 2.ремонт отопления кв.8 — 5 т.р. 3.ремонт канализации под.2 — 7,2 т.р. 4.ремонт кровли под.2 — 2,4 т.р. 5.ремонт кровли — 12 т.р. |  |  |
| 173. | Сбор:23,1т.р. (за 1 пол.) Сбор:25,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 28,6т.р. Всего: 76,8 т.р. Задолженность: 2,5т.р. Итого: 74,3 т.р. |  |  |  | Всего: 37,2 т.р. Остаток: 39,6 т.р. |  |  |
| 174. | , 46 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт канализации, водопровода, полов кв.2,5 |  | август | 1. ремонт канализации, водопровода, полов кв.2,5 — 47,3 т.р. |  |  |
| 175. | Сбор:17,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:20т.р.(за 2 пол.) Остаток: 68,8 т.р. Всего: 106,3т.р. Задолженность:0,8т.р. Итого: 105,5 т.р. |  |  |  | Всего: 47,3 т.р. Остаток: 59 т.р. |  |  |
| 176. | Менжинского 48 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт кровли(чистка) 2.ремонт вентканала и газохода кв.9 3.ремонт кровли 4.ремонт кровли кв.8 5.ремонт кровли (чистка ендов) 6.ремонт кровли (чистка) кв.10,15 7.ремонт вытяжки кв.9 8.ремонт кровли (чистка ендовы) и кв.10 от 13.03.23г. 9.ремонт вентканалов (установка приточного клапана) 10.ремонт кровли кв.15 11.замена светильников 12.ремонт вытяжек кв.1 13.ремонт газохода (чистка) |  | Февраль февраль июль июль август август декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь | 1.ремонт кровли(чистка) — 5,4т.р. 2.ремонт вентканала и газохода кв.9 — 3 т.р. 3.ремонт кровли — 10,5 т.р. 4.ремонт кровли кв.8 — 5,2 т.р. 5.ремонт кровли (чистка ендов) — 1,5 т.р. 6.ремонт кровли (чистка) кв.10,15 — 2,5 т.р. 7.ремонт вытяжки кв.9 — 6,1 т.р. 8.ремонт кровли (чистка ендовы)и кв.10 от 13.03.23г. - 5,1 т.р. 9.ремонт вентканалов (установка приточного клапана) — 1,2 т.р. 10.ремонт кровли кв.15 — 14,1 т.р. 11.замена светильников — 32,5 т.р. 12.ремонт вытяжек кв.1 — 5 т.р. 13.ремонт газохода (чистка) — 7,5 т.р. |  |  |
| 177. | Сбор:23,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:26 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 104,7т.р. Всего: 154,6 т.р. Задолженность: 2,5т.р. Итого: 152,1 т.р. |  |  |  | Всего: 99,6 т.р. Остаток: 55 т.р. |  |  |
| 178. | Менжинского, 48а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт отопления кв.12 2.ремонт (чистка) кровли 3.ремонт кровли (чистка) |  | Июль июль август | 1.ремонт отопления кв.12 — 3,1 т.р. 2.ремонт (чистка) кровли — 6,7 т.р. 3.ремонт кровли (чистка) — 0,9 т.р. |  |  |
| 179. | Сбор:18 т.р.(за 1 пол.) Сбор:18,6 т.р.(за 2 пол.) Долг: 5,7 т.р. Всего: 30,9 т.р. Задолженность: 2,1 т.р. Итого: 28,8т.р. |  |  |  | Всего: 10,7 т.р. Остаток: 20,2 т.р. |  |  |
| 180. | Менжинского, 50 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт фасада под.1 2.ремонт кровли 3.ремонт кровли (чистка ендов) 4.услуги по поверке теплового счетчика 5.услуги по поверке теплового счетчика 6.ремонт отопления, чердак 7.ремонт кровли под.2 8.ремонт кровли (чистка над магазином) 9.покупка доводчика под.1 10.монтажные работы при подготовке тепл. узла к отопит. периоду, подгот. оборуд. к очередной поверке, установка и настройка оборуд. после поверки — 10 т.р. |  | март август август август август октябрь декабрь декабрь декабрь декабрь | 1.ремонт фасада под.1 — 5,1 т.р. 2.ремонт кровли — 3 т.р. 3.ремонт кровли (чистка ендов) — 1,5 т.р. 4.услуги по поверке теплового счетчика — 4,3 т.р. 5.услуги по поверке теплового счетчика — 6,6 т.р. 6.ремонт отопления, чердак — 2,7 т.р. 7.ремонт кровли под.2 — 44,5 т.р. 8.ремонт кровли (чистка над магазином) — 3,8 т.р. 9.покупка доводчика под.1 — 1,8 т.р. 10.монтажные работы при подготовке тепл. узла к отопит. периоду, подгот. оборуд. к очередной поверке, установка и настройка оборуд. после поверки — 10 т.р. |  |  |
| 181. | Сбор: 30,6т.р.(за 1 пол.) Сбор: 33,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 54,9 т.р. Всего: 118,8т.р. Задолженность: 21,3 т.р. Итого: 97,5т.р. |  |  |  | Всего: 83,3 т.р. Остаток: 35,5 т.р. |  |  |
| 182. | Менжинского 52 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт отопления, чердак 2.покраска входной двери |  | Февраль ноябрь | 1.ремонт отопления, чердак — 0,8 т.р. 2.покраска входной двери — 1 т.р. |  |  |
| 183. | Сбор:8,3 т.р.(за 1 пол.) Сбор:9 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 43,5т.р. Всего: 60,8 т.р. Задолженность: 1,1т.р. Итого: 59,7 т.р. |  |  |  | Всего: 1,8 т.р. Остаток: 59 т.р. |  |  |
|  | Менжинского 53а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. Ремонт кровли (чистка) от 14.02.23г. 2.ремонт доводчика 3.ремонт доводчика под.3 4.ремонт дверей (окраска) |  | март апрель август декабрь | 1. ремонт кровли (чистка) от 14.02.23г. - 2,1 т.р. 2.ремонт доводчика - 4,7 т.р. 3.ремонт доводчика под.3 — 4,7 т.р. 4.ремонт дверей (окраска) — 9,9 т.р. |  |  |
| 184. | Сбор: 45,5т.р.(за 1 пол.) Сбор: 49,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 56,2 т.р. Всего: 151,2 т.р. Задолженность:10,1 т.р. Итого: 141,1 т.р. |  |  |  | Всего: 21,4 т.р. Остаток: 129,8 т.р. |  |  |
|  | Очистка кровли с 01.01.23 по 31.12.23 г. Начислено: 38,3 т.р. Долг: 16,5 т.р. Остаток: 136,9 т.р. Всего: 158,7 т.р. |  |  |  | 1. Всего: т.р. Остаток: т.р. |  |  |
|  | Менжинского 54 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. 1.ремонт вентканала (устройство площадки под гофру, смотровой люк) кв.11 2.замена общего крана кв.4 3.ремонт отопления под.2 4.ремонт вентканала под.2 5.ремонт вентканала кв. 11 6.ремонт вентканала (обследование) кв.11 |  | Август сентябрь сентябрь декабрь декабрь декабрь | 1.ремонт вентканала (устройство площадки под гофру, смотровой люк) кв.11 — 2,4 т.р. 2.замена общего крана кв.4 — 1,3 т.р. 3.ремонт отопления под.2 — 6,7 т.р. 4.ремонт вентканала под.2 — 3,8 т.р. 5.ремонт вентканала кв.11 — 1,2 т.р. 6.ремонт вентканала (обследование) кв.11 — 1,2 т.р. |  |  |
| 185. | Сбор:17,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:19,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 56,3 т.р. Всего: 92,9 т.р. Задолженность: 6,5т.р. Итого: 86,4 т.р. |  |  |  | Всего:16,6 т.р. Остаток: 76,3 т.р. |  |  |
|  | Менжинского 55А |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт доводчиков — |  | апрель | 1.ремонт доводчиков — 9,6 т.р. |  |  |
|  | Сбор: 27т.р. (за 1 пол.) Сбор: 29,4т.р.(за 2 пол.) Остаток: 49,1 т.р. Всего: 105,5т.р. Задолженность: 6,6 т.р. Итого: 98,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего: 9,6 т.р. Остаток: 95,9 т.р. |  |  |
| 186. | Менжинского 56 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. списание ОДН за электроэнергию с 01.01.22 по 31.08.22г. 2.установка окон ПВХ 3.ремонт водопровода кв.3,7 |  | Январь август октябрь | 1. списание ОДН за электроэнергию с 01.01.22 по 31.08.22г. – 2,5 т.р. 2.установка окон ПВХ — 21,5 т.р. 3.ремонт водопровода кв.3,7 — 6,1 т.р. |  |  |
| 187. | Сбор:8,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:9,3т.р.(за 2 пол.) Долг: 0,5т.р. Доп. Сбор: с (01.04. 23г. по 31.12.23г.) - 15,9 т.р. Всего: 33,8 т.р. Задолженность: 0,8т.р. Итого: 33 т.р. |  |  |  | Всего: 30,1 т.р. Долг: 3,7 т.р. |  |  |
|  | Менжинского 58 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. списание ОДН по электроэнергии с 01.01.22-30.06.22г. 2.ремонт канализации кв.13 3.ремонт отопления кв.12 |  | Январь март ноябрь | 1.списание ОДН по электроэнергии с 01.01.22-30.06.22г. – 1,2 т.р. 2.ремонт канализации кв.13 — 8,9 т.р. 3.ремонт отопления кв.12 — 0,6 т.р. |  |  |
| 186. | Сбор:17,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:18,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 32,4 т.р. Всего: 68,3 т.р. Задолженность: 3,3 т.р. Итого: 65т.р. |  |  |  | Всего: 10,7 т.р. Остаток:57,6 т.р. |  |  |
| 187. | Менжинского, 62 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. ремонт кровли 2.демонтаж антенны 3.ремонт вытяжек кв.26 4.чистка кровли от снега от 28.02.2022г. 5.ремонт отопления «вкусные штучки» 6.чистка кровли 7.услуги по поверке теплового счетчика 8.ремонт кровли (чистка) 9.ремонт кровли (чистка) 10.ремонт металлических ступеней 11.монтажные работы при подготовке тепл. узла к отопит. периоду, подгот. оборуд. к очередной поверке, установка и настройка оборуд. после поверки 12.ремонт газохода кв.2,5 13.ремонт водосточной воронки |  | Март март март апрель август август август август август декабрь декабрь декабрь декабрь | 1.ремонт кровли — 94,3 т.р. 2.демонтаж антенны — 2,4 т.р. 3.ремонт вытяжек кв.26 — 4,7 т.р. 4.чистка кровли от снега от 28.02.2022г. - 9,3 т.р. 5.ремонт отопления «вкусные штучки» - 26,3 т.р 6.чистка кровли — 9,3 т.р. 7.услуги по поверке теплового счетчика — 6,6 т.р. 8.ремонт кровли (чистка) — 7,7 т.р. 9.ремонт кровли (чистка) — 3,5 т.р. 10.ремонт металлических ступеней — 2,7 т.р. 11.монтажные работы при подготовке тепл. узла к отопит. периоду, подгот. оборуд. к очередной поверке, установка и настройка оборуд. после поверки — 10 т.р. 12.ремонт газохода кв.2,5 — 3,6 т.р. 13.ремонт водосточной воронки — 6,6 т.р. |  |  |
| 188. | Сбор 46,1 т.р. (за 1 пол.) Сбор:50,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 131,6т.р. Всего: 227,8 т.р. Задолженность: 10,1т.р. Итого: 217,7 т.р. |  |  |  | Всего: 187 т.р. Остаток: 40,8 т.р. |  |  |
| 189. | Менжинского, 64 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли (чистка) 2.возврат денеж. средств за окашив. придом. Террит. 3.благоустройство придом. Террит. (спиливание деревьев) 4.ремонт кровли (чистка) 11.04.23г. 5.ремонт кровли (чистка) от 22.02.23г. 6. монтажные работы при подготовке теплового узла к отопит. периоду |  | Август сентябрь декабрь декабрь декабрь декабрь | 1. ремонт кровли (чистка) — 7,7 т.р. 2.возврат денежных средств за окашив. придом. Террит. - 3,7 т.р. 3.благоустройство придом. Террит. (спиливание деревьев) — 67,7 т.р. 4.ремонт кровли (чистка) 11.04.23г. - 2,4 т.р. 5.ремонт кровли (чистка) от 22.02.23г. - 3,8 т.р. 6.монтажные работы при подготовке теплового узла к отопит. периоду — 3 т.р. |  |  |
| 190. | Сбор:46,8 т.р.(за 1 пол.) Сбор:50,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 125,4т.р. Всего: 223,1т.р. Задолженность:17,7т.р. Итого: 205,4т.р. |  |  |  | Всего: 88,3 т.р. Остаток: 134,8 т.р. |  |  |
| 191. | Некрасова 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |  |
| 192. | Сбор:1,5т.р. (за 1 пол.) Сбор: 1,6 т.р. (за 2 пол.) Остаток:23,1 т.р. Всего: 26,2т.р. Задолженность:0,2т.р. Итого: 26т.р. |  |  |  | Остаток: 26,2 т.р. |  |  |
| 195. | Новая - 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |  |
| 196. | Сбор:2,4т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:11т.р. Всего:15,8т.р. Задолженность:3т.р. Итого:12,8 т.р. снят | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |  |
|  |  |  |  |  | Остаток:15,8т.р. снят |  |  |
| 197. | Октябрьская 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |  |
| 198. | Сбор: 48,5т.р.(за 1 пол.) Сбор: 52,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:166,3т.р. Всего:267,6 т.р. Задолженность:23,7т.р. Итого: 243,9 т.р. | Ремонт: 1.ремонт кровли 2.ремонт кровли (чистка) 3.ремонт кровли (чистка) 4.ремонт кровли 5.ремонт водопровода кв.35 6.ремонт фасада (цоколь) 7.благ. придом. террит. ( спилив. деревьев и кустарника) 8.ремонт кровли (чистка) от 06.04.23г. 9.ремонт кровли |  | Февраль март август сентябрь ноябрь ноябрь декабрь декабрь декабрь | 1. ремонт кровли — 18,5 т.р. 2.ремонт кровли (чистка) — 8 т.р. 3.ремонт кровли (чистка) — 5,9 т.р. 4.ремонт кровли — 15,7 т.р. 5.ремонт водопровода кв.35 — 14 т.р. 6.ремонт фасада (цоколь) — 169,6 т.р.(ноябрь)325 7.благ. придом. террит. ( спилив. деревьев и кустарника) — 32,2 т.р. 8.ремонт кровли (чистка) от 06.04.23г. - 4,7 т.р. 9.ремонт кровли — 15,7 т.р. |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего: 284,3 т.р. Долг: 16,7 т.р. |  |  |
| 199. | Октябрьская 3а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |  |
| 200. | Сбор:2,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 12,7 т.р. Всего:17,2т.р. Задолженность:10,4 т.р. Остаток: 6,8т.р.(вышли с 01.01.2023г.) |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 17,2 т.р. |  |  |
| 201. | ул.Патова д.10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1.ремонт отопления 2.устройство стяжки |  | Март октябрь | 1.ремонт отопления — 14,5 т.р. 2.устройство стяжки — 4,1 т.р. |  |  |
| 202. | Сбор: 7,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:8,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:159 т.р. Всего:175,3 т.р. Задолженность: 30,9 т.р. Итого: 144,4 т.р. |  |  |  | Всего: 18,6 т.р. Остаток: 156,7 т.р. |  |  |
| 203. | Патова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. покупка почтовых ящиков под.4 (12 шт.) 2.покупка почтовых ящиков под.5 3.спиливание дерева 4.ремонт отопления под.2 5.ремонт отопления под.1 кв.3,7,11 (замена стояка) 6.ремонт отопления под.5 7.косметич. Ремонт под.5 8.дезинсекция кв.15 9.ремонт водопровода под.1 10.ремонт отопления м-н «Рыболов» 11.ремонт водопровода кв.31 12.ремонт водосточных труб (чистка) от 05.07.23г. |  | Январь март март март июль июль июль июль октябрь ноябрь декабрь декабрь | 1. покупка почтовых ящиков под.4 (12 шт.) – 5,3 т.р. 2.покупка почтовых ящиков под.5 — 4,4 т.р. 3.спиливание дерева — 15,9 т.р. 4.ремонт отопления под.2 — 7,9 т.р. 5.ремонт отопления под.1 кв.3,7,11 (замена стояка) — 38,7 т.р. 6.ремонт отопления под.5 — 9,7 т.р. 7.косметич. Ремонт под.5 — 149,9 т.р. 8.дезинсекция кв.15 — 0,8 т.р. 9.ремонт водопровода под.1 — 7,4 т.р. 10.ремонт отопления м-н «Рыболов» - 24,1 т.р. 11.ремонт водопровода кв.31 — 6,8 т.р. 12.ремонт водосточных труб (чистка) от 05.07.23г. — 5,9 т.р. |  |  |
| 204. | Сбор: 72,6 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 79т.р.(за 2 пол.) Остаток: 166,3 т.р. Всего: 317,9т.р. Задолженность:34,4 т.р. Итого: 283,5 т.р. |  |  |  | Всего: 276,8 т.р. Остаток: 41,1 т.р. |  |  |
| 209. | Первомайская 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |
| 210. | Сбор:1,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:1,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:26,1 т.р. Всего:29,3 т.р. Задолженность:12 т.р. Итого: 17,3 т.р. |  |  |  | Остаток: 29,3 т.р. |  |  |
| 211. | Пионерская 16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |
| 212. | Сбор:0т.р. Остаток:2,9т.р. Всего:2,9т.р. Задолженность:т.р. Итого: т.р. (вышел из управления) |  |  |  | Всего: т.р. Долг:т.р. |  |  |
| 213. | Пионерская 18 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт пола в коридоре, укрепление деревянных стен и окон 2. очистка выгребных ям 3.ремонт вытяжных труб |  |  |  |  |  |
| 214. | Сбор:8,8т.р.(1,94 р. За 6 мес.*6*153,4=1,8 т.р. Долг: 6,1т.р. Остаток:4,5т.р.(расселен) Задолженность: Долг |  |  |  | Долг: |  |  |
| 215. | Пирогова 1-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |
| 216. | Остаток:8,2т.р. (расселен) |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: т.р. |  |  |
|  | Пирогова 1-б | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт водопровода кв.5 2.ремонт водопровода кв.8 3.ремонт газохода 4.ремонт газохода кв.12 5.ремонт водосточных желобов |  | Март ноябрь декабрь декабрь декабрь | 1.ремонт водопровода кв.5 — 2,9 т.р. 2.ремонт водопровода кв.8 — 1,2 т.р. 3.ремонт газохода — 5,1 т.р. 4.ремонт газохода кв.12 — 6,9 т.р. 5.ремонт водосточных желобов — 4,7 т.р. |  |  |
|  | Сбор: 31,5 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 34,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 171,9 т.р. Всего: 237,9 т.р. Задолженность: 68,6 т.р. Итого: 169,3 т.р. |  |  |  | Всего:20,8 т.р. Остаток: 217,1 т.р. |  |  |
| 217. | Пирогова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |  |
| 218. | Сбор:25,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:27,6т.р.(за 2 пол.) Сбор по крыше с 01.01.23 по 31.12.23г. Начислено: 22 т.р. Долг: 17,7 т.р. Остаток: 193,4 т.р. Всего: 250,6т.р. Задолженность:40,3т.р. Итого: 210,3т.р. | Ремонт: 1. 1.благоуст. придом. террит. (устройство велостоянки) |  | октябрь | 1.благоуст. придом. террит. (устройство велостоянки) — 16,3 т.р. |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего: 16,3 т.р. Остаток: 234,3 т.р. |  |  |
| 219. | Пирогова 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт кровли (чистка) от 13.03.23г. |  | декабрь | 1.ремонт кровли (чистка) от 13.03.23г. - 4,7 т.р. |  |  |
| 220. | Сбор:23 т.р.(за 1 пол.) Сбор:25 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 116,4т.р. Всего:164,4 т.р. Задолженность: 27,2т.р. Итого: 137,2 т.р. |  |  |  | Всего: 4,7 т.р. Остаток: 159,7 т.р. |  |  |
| 221. | Пирогова 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт кровли кв.9 2.покупка почтовых ящиков 3.ремонт кровли (чистка) 4.установка окон ПВХ 5.монтажные работы при подготовке теплового узла к отопит. периоду — 3 т.р. |  | Январь август август декабрь декабрь | 1.ремонт кровли кв.9 – 11,3 т.р. 2.покупка почтовых ящиков — 10,3 т.р. 3.ремонт кровли (чистка) — 3,5 т.р. 4.установка окон ПВХ — 138,3 т.р. 5.монтажные работы при подготовке теплового узла к отопит. периоду — 3 т.р. |  |  |
| 222. | Сбор:44 т.р.(за 1 пол.) Сбор:48 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 100,6т.р. Всего: 192,6т.р. Задолженность: 15,4 т.р. Итого: 177,2 т.р. |  |  |  | Всего: 166,4 т.р. Остаток: 26,2 т.р. |  |  |
| 229. | Пирогова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. благоустройство придом. террит.(спиливание веток) 2.2.восстановление стяжки под.2 |  | Март октябрь | 1. благоустройство придом. террит.(спиливание веток) — 5,3 т.р. 2.восстановление стяжки под.2 — 2,1 т.р. |  |  |
| 230. | Сбор:14,7т.р.( за 1 пол.) Сбор:16т.р.(за 2 пол.) Остаток: 113,4 т.р. Всего: 144,1 т.р. Задолженность: 7,2т.р. Итого: 136,9 т.р. |  |  |  | Всего:7,4 т.р. Остаток: 136,7 т.р. |  |  |
| 231. | Пирогова 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |  |
| 232. | Сбор:18,3 т.р.( за 1 пол.) Сбор:19,2т.р.(за 2 пол.) Остаток:76,26 т.р. Всего: 113,76т.р. Задолженность: 32,4 т.р. Итого: 81,36т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 113,76 т.р. |  |  |
| 233. | Пирогова 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль | Выполнено |  |  |
|  |  | 1. |  |  | 1. |  |  |
| 234. | Сбор:8,4 т.р.(за 1 пол.) Сбор:9,2 т.р.(за 2 пол.) Долг: 6,8т.р. Всего: 10,8 т.р. Задолженность:1,2 т.р. Итого: 9,6 т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 10,8 т.р. |  |  |
| 235. | Победы 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт шва на лоджии кв.14 2.ремонт балконного шва кв.14 3.ремонт канализационного стояка на крыше 4.ремонт вытяжки 5.ремонт доводчика под.1 6.ремонт вентканала (чистка) кв.1 7.ремонт деревянного пола в квартире |  | Март март март март апрель декабрь декабрь | 1. ремонт шва на лоджии кв.14 — 2,5 т.р. 2.ремонт балконного шва кв.14 — 2,4 т.р. 3.ремонт канализационного стояка на крыше — 1 т.р. 4.ремонт вытяжки - 1,3 т.р. 5.ремонт доводчика под.1 — 4,6 т.. 6.ремонт вентканала (чистка) кв.1 — 2,3 т.р. 7.ремонт деревянного пола в квартире — 1,2 т,р. |  |  |
| 236. | Сбор:25 т.р.(за 1 пол.) Сбор:27,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 34,8 т.р. Всего:87,1т.р. Задолженность: 25,7 т.р. Итого: 61,4 т.р. |  |  |  | Всего: 15,3 т.р. Остаток: 71,8 т.р. |  |  |
| 237. | Победы 25а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт желобов 2.дезинсекция кв.4 3.дезинсекция подвала 4.ремонт кровли (чистка) 17 .04 23г. 5.ремонт кровли (чистка) 14.02.23г. 6.ремонт лавки (установка) 7.ремонт металличес. Ограждения 8.ремонт подъездного освещ. (питание на домофон) под.1 |  | Январь сентябрь сентябрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь | 1. ремонт желобов – 5,7 т.р. 2.дезинсекция кв.4 — 1,2 т.р. 3.дезинсекция подвала — 2,3 т.р. 4.ремонт кровли (чистка) 17 .04 23г. - 4,8 т.р. 5.ремонт кровли (чистка) 14.02.23г. — 1,5 т.р. 6.ремонт лавки (установка) — 6,6 т.р. 7.ремонт металличес. ограждения — 52,6 т.р. 8.ремонт подъездного освещ. (питание на домофон) под.1 — 1,8 т.р. |  |  |
| 238. | Сбор:31,6 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 34,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 146,9т.р. Всего: 212,9 т.р. Задолженность: 62,6 т.р. Итого: 150,3 т.р. |  |  |  | Всего: 76,5 т.р. Остаток: 136,4 т.р. |  |  |
| 239. | Победы 28-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Август | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |  |
| 240. | Сбор:4,2 т.р. (за 1 пол.) Сбор: 4,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 22,3т.р. Всего:31,1 т.р. Задолженность: 2,3т.р. Итого: 28,8т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 31,1 т.р. |  |  |
| 241. | Победы 54 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Август | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1.ремонт системы канализации кв.12 2.благоустройство придом. Террит. (демонтаж елки) — 0,3 т.р. 3.благоустройство придом. Террит. (установка елки) 4.ремонт кровли |  | Январь март март апрель | 1.ремонт системы канализации кв.12 – 12,6 т.р. 2.благоустройство придом. Террит. (демонтаж елки) — 0,3 т.р. 3.благоустройство придом. Террит. (установка елки) — 1,4 т.р. 4.ремонт кровли — 8,2 т.р. |  |  |
| 242. | Сбор:13,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:14,6т.р.(за 1 пол.) Остаток: 54,9 т.р. Всего: 82,9т.р. Задолженность: 3,3т.р. Итого: 79,6 т.р. |  |  |  | Всего: 22,5 т.р. Остаток: 60,4 т.р. |  |  |
| 243. | Победы 61 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Август | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |  |
| 244. | Сбор:3,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:88,2 т.р. Всего: 95,8 т.р. Задолженность: 6,4т.р. Итого: 89,4 т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 95,8 т.р. |  |  |
| 245. | Победы 62 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Август | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |  |
| 246. | Сбор:3,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 14,7 т.р. Всего:22т.р. Задолженность:0,6т.р. Итого: 21,4т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 22 т.р. |  |  |
| 247. | Победы 63 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Август | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |  |
| 248. | Сбор:4,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:4,9т.р.(за 2 пол.) Остаток:89,5т.р. Всего: 107,9 т.р. Задолженность: 15,5 т.р. Итого: 92,4 т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 107,9 т.р. |  |  |
| 249. | Победы 64 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Август | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт системы канализации 2.ремонт системы отопления кв.2 |  | Февраль апрель | 1.ремонт системы канализации — 6,5 т.р. 2.ремонт системы отопления кв.2 — 2,5 т.р. |  |  |
| 250. | Сбор:2,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,8 т.р.(за 1 пол.) Долг: 6,9 т.р. Долг: 1,5 т.р. Задолженность: 0,2т.р. Долг: 1,7 т.р. |  |  |  | Всего: 9 т.р. Долг: 10,5 т.р. |  |  |
|  | Победы, 65 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Август | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. благоустройство придом. Террит. (демонтаж елки) 2.благоустройство придом. Террит. (установка елки) 3.косметич. Ремонт под.1 4.косметич. Ремонт под.2 |  | Март март ноябрь ноябрь | 1. благоустройство придом. Террит. (демонтаж елки) — 0,3 т.р. 2.благоустройство придом. Террит. (установка елки) — 1,4 т.р. 3.косметич. Ремонт под.1 — 84,5 т.р. 4.косметич. Ремонт под.2 — 83,9 т.р. |  |  |
| 251. | Сбор:19,7т.р.(за 1 пол.) Сбор:21,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:146,8 т.р. Всего:188т.р. Задолженность: 3,9 т.р. Итого: 184,1 т.р. |  |  |  | Всего: 170,1 т.р. Остаток: 17,9 т.р. |  |  |
| 252. | Победы 66 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Август | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. благоустройство придом. Террит. (демонтаж елки) 2.благоустройство придом. Террит. (установка елки) 3.ремонт входной площадки под.2 4.ремонт системы водопровода 5.ремонт пола на кухне кв.8 6.ремонт вешалов |  | Март март март март март декабрь | 1.благоустройство придом. Террит. (демонтаж елки) — 0,3 т.р. 2.благоустройство придом. Террит. (установка елки) — 1,4 т.р. 3.ремонт входной площадки под.2 — 4,8 т.р. 4.ремонт системы водопровода - 9,9 т.р. 5.ремонт пола на кухне кв.8 — 10 т.р. 6.ремонт вешалов — 1 т.р. |  |  |
| 253. | Сбор:21,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:23,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 76,2т.р. Всего: 121,3т.р. Задолженность: 22т.р. Итого: 99,3 т.р. |  |  |  | Всего: 27,4 т.р. Остаток: 93,9 т.р. |  |  |
| 254. | Победы 67а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Август | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт системы канализации в подвале 2.благоустройство придом. Террит. (демонтаж елки) 3.благоустройство придом. Террит. (установка елки) |  | Февраль март март | 1. ремонт системы канализации в подвале — 2 т.р. 2.благоустройство придом. Террит. (демонтаж елки) — 0,3 т.р. 3.благоустройство придом. Террит. (установка елки) — 1,4 т.р. |  |  |
| 255. | Сбор:27,6 т.р.(за 1 пол.) Сбор:30,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 122,6 т.р. Всего:180,3 т.р. Задолженность: 2,8 т.р. Итого: 177,5т.р. |  |  |  | Всего:3,7 т.р. Остаток: 176,6 т.р. |  |  |
| 256. | Победы 68 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Август | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. благоустройство придом. Террит. (демонтаж елки 2.благоустройство придом. Террит. (установка елки) 3.ремонт вентиляционных шахт 4.ремонт подъездного освещения (установка датчиков движения под.1-3 5.ремонт газоходов кв.2,5 6.ремонт вентканалов кв.25 7.ремонт кровли (чистка) 14.02.23г. |  | Март март март декабрь декабрь декабрь декабрь | 1. благоустройство придом. Террит. (демонтаж елки) — 0,3 т.р. 2.благоустройство придом. Террит. (установка елки) — 1,4 т.р. 3.ремонт вентиляционных шахт — 32,2 т.р. 4.ремонт подъездного освещения (установка датчиков движения под.1-3 — 60,5 т.р. 5.ремонт газоходов кв.2,5 — 6,2 т.р. 6.ремонт вентканалов кв.25 — 2,4 т.р. 7.ремонт кровли (чистка) 14.02.23г. — 1,5 т.р. |  |  |
| 257. | Сбор:32,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:35,7 т.р.(за 1 пол.) Остаток: 85,5 т.р. Всего: 154т.р. Задолженность: 3,4 т.р. Итого: 150,6 т.р. |  |  |  | Всего: 104,5 т.р. Остаток: 49,5 т.р. |  |  |
| 258. | Победы 69 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Август | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. благоустройство придом. Террит. (демонтаж елки) 2.благоустройство придом. Террит. (установка елки) 3.ремонт водопровода 4.ремонт лавок (ремонт. Установка) 5.ремонт кровли (чистка) 14.02.23г. 6.благоустр. придом. террит.( ремонт дороги) |  | Март март март декабрь декабрь декабрь | 1. благоустройство придом. Террит. (демонтаж елки) — 0,3 т.р. 2.благоустройство придом. Террит. (установка елки) — 1,4 т.р. 3.ремонт водопровода — 110,3 т.р. 4.ремонт лавок (ремонт. Установка) — 20,2 т.р. 5.ремонт кровли (чистка) 14.02.23г. - 1,5 т.р. 6.благоустр. придом. террит.( ремонт дороги) — 30 т.р. |  |  |
| 259. | Сбор:36,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:39,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:187,8 т.р. Всего: 264,3т.р. Задолженность:5,4т.р. Итого: 258,9 т.р. |  |  |  | Всего: 163,7 т.р. Остаток: 100,6 т.р. |  |  |
| 260. | Победы 70 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Август | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт системы отопления под.4 2.установка датчиков движения 3. благоустройство придом. террит. (демонтаж елки) 4.благоустройство придом. Террит. (установка елки) 5.дезинсекция (блохи) 6.ремонт фасада (окраска) 7.ремонт кровли (чистка) 14.02.23г. 8.ремонт лавок (установка) под.1,3,4,5 9.ремонт скамейки под.2 10.монтажные работы при подготовке тепл. узла к отопит. периоду |  | Январь январь март март декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь | 1.ремонт системы отопления под.4 – 2 т.р. 2.установка датчиков движения – 32,8 т.р. 3. благоустройство придом. Террит. (демонтаж елки) — 0,3 т.р. 4.благоустройство придом. Террит. (установка елки) — 1,4 т.р. 5.дезинсекция (блохи) — 4,6 т.р. 6.ремонт фасада (окраска) — 4,1 т.р. 7.ремонт кровли (чистка) 14.02.23г. - 2,3 т.р. 8.ремонт лавок (установка) под.1,3,4,5 — 26,3 т.р. 9.ремонт скамейки под.2 — 4,4 т.р. 10.монтажные работы при подготовке тепл. узла к отопит. периоду — 3 т.р. |  |  |
| 261. | Сбор:65,7 т.р.(за 1 пол.) Сбор:71,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 126,6 т.р. Всего: 263,9т.р. Задолженность: 15,6т.р. Итого: 248,3 т.р. |  |  |  | Всего: 81,2 т.р. Остаток: 182,7т.р. |  |  |
| 262. | Профсоюзная 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |
| 263. | Сбор: 0т.р. Долг:0,1т.р. Задолженность:0т.р. Долг: 0,1т.р.(вышли с 01.01.2023г.) |  |  |  | Всего: т.р. Долг: 0,1т.р. |  |  |
| 266. | Р.Люксембург 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт дымовой трубы |  | апрель | 1. ремонт дымовой трубы — 34 т.р. |  |  |
| 267. | Сбор:13,3т.р. (за 1 пол.) Сбор:14,5 т.р.( за 2 пол.) Остаток: 102,8т.р. Всего: 130,6 т.р. Задолженность:2,2 т.р. Итого: 128,4 т.р. |  |  |  | Всего: 34 т.р. Остаток: 96,6 т.р. |  |  |
| 268. | Республиканская 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |
| 269. | Сбор:0 т.р. Остаток:0т.р. Всего:9,3т.р. |  |  |  | Остаток:9,3 т.р. |  |  |
| 270. | Садовая, 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |
| 271. | Сбор:1,170т.р.(за 1 пол.) Сбор:1,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 31,570т.р. Всего:33,940т.р. Задолженность:т.р. Итого:33,940т.р. |  |  |  | Остаток: 33,940 т.р. |  |  |
| 272,. | Садовая, 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |
| 273. | Сбор:2,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 43,3 т.р. Всего:48т.р. Задолженность: 0,2т.р. Итого:47,8 т.р. |  |  |  | Остаток: 48 т.р. |  |  |
| 274. | Садовая, 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |  |
| 275. | Сбор:2,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,6т.р.(за 2 пол.) Остаток:26,7 т.р. Всего: 31,7т.р. Задолженность:0,2 т.р. Итого: 31,5 т.р. |  |  |  | Остаток: 31,7 т.р. |  |  |
|  | Седова 29 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | выполнено |  |  |
|  | Сбор: 147,1 т.р.( с 01.01.2023г. по 30.06.2023г. ( без авар. 4,74) Сбор: 159,8 т.р.( с 01.07.23г. по 31.12.2023г. (без авар. 5,15) Остаток: 251,110 т.р. Всего: 558,01 т.р. Задолженность: т.р. Итого: 558,01 т.р. | Ремонт: 1.уборка снега механизиров. способом от 05.02.23г. 2.ремонт освещения под.7 эт.1 3.чистка снега с крыши 4.ремонт системы отопления 5.списание показ. Электр. Счетч.; уборка детской площадки 6.списание показ. Электр. Счетч.; уборка детской площадки, замена лампочек в подъездах 7.списание показ. Электр. Счетч.; уборка детской площадки, благоустрой. Придом. Террит. 8,ремонт входных площадок с 1-7 под. 9.ремонт входных площадок (асфальт) с 1-7 10.калькуляция расчетов по тепловому счетчику 11.ремонт канализ. Вытяжек 12.ремонт подъездного освещ. (смена лампы) под.2, тамбур 13.установка водопровод. Трубы для промывка системы отопления 14.списание показ. Электр. Счетч.; уборка детской площадки (июль) 15.списание показ. Электр. Счетч.; уборка детской площадки (август) 16.списание показ. Электр. Счетч.; уборка детской площадки (сентябрь) 17.списание показ. Электр. Счетч.; уборка детской площадки (ноябрь) 18.списание показ. Электр. Счетч.; уборка детской площадки (октябрь) 19.ремонт системы водоотведения под.4 20.ремонт (смена) замков 21.ремонт подъездного освещения (смена лампы) под.5 эт.5 22.ремонт подъедного освещения (подвал) 23.ремонт газовой трубы (окраска) 24.ремонт электропроводки под.3 25.ремонт дверей (окраска) |  | Март март июнь июнь июнь июнь июнь июнь август декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь | 1.уборка снега механизиров. способом от 05.02.23г. - 0,9 т.р. 2.ремонт освещения под.7 эт.1 — 0,3 т.р. 3.чистка снега с крыши — 4,8 т.р. 4.ремонт системы отопления — 8,3 т.р. 5.списание показ. Электр. Счетч.; уборка детской площадки — 1,260 т.р. 6.списание показ. Электр. Счетч.; уборка детской площадки, замена лампочек в подъездах — 2 т.р. 7.списание показ. Электр. Счетч.; уборка детской площадки, благоустрой. Придом. Террит. — 18,5 т.р. 8,ремонт входных площадок с 1-7 — 96,6 т.р. 9.ремонт входных площадок (асфальт) с 1-7 — 227,5 т.р. 10.калькуляция расчетов по тепловому счетчику — 20 т.р. 11.ремонт канализ. Вытяжек — 45,4 т.р. 12.ремонт подъездного освещ. (смена лампы) под.2, тамбур — 0,2 т.р. 13.установка водопровод. Трубы для промывка системы отопления — 6,6 т.р. 14.списание показ. Электр. Счетч.; уборка детской площадки — 1,260 т.р. 15.списание показ. Электр. Счетч.; уборка детской площадки — 1,260 т.р. 16.списание показ. Электр. Счетч.; уборка детской площадки (сентябрь) — 1,260 т.р. 17.списание показ. Электр. Счетч.; уборка детской площадки (ноябрь) — 1,260 т.р. 18.списание показ. Электр. Счетч.; уборка детской площадки (октябрь) — 1,8 т.р. 19.ремонт системы водоотведения под.4 — 3,2 т.р. 20.ремонт (смена) замков — 0,8 т.р. 21.ремонт подъездного освещения (смена лампы) под.5 эт.5 — 0,2 т.р. 22.ремонт подъездного освещения (подвал) — 2,4 т.р. 23.ремонт газовой трубы (окраска) — 18,9 т.р. 24.ремонт электропроводки под.3 — 8,5 т.р. 25.ремонт дверей (окраска) — 15,3 т.р. Всего: 488,5 т.р. Остаток: 69,51 т.р. |  |  |
|  | Седова 29А | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | выполнено |  |  |
|  | Сбор: 63 т.р.( с 01.01.2023г. по 30.06.2023г.( без авар.4,74) Сбор: 68,4 т.р.( с 01.07.23г. по 31.12.2023г. ( без авар.5,15) Остаток: 60,7 т.р. Всего: 192,1 т.р. Задолженность: т.р. Итого: 192,1 т.р. | Ремонт: 1.ремонт системы отопления кв.37 2.уборка снега механизиров. способом от 05.02.23г. 3.ремонт парапета 4.замена дверных блоков (3 шт.) 5.ремонт подъездного освещения (смена розетки домофона) 6.ремонт входных групп 7.ремонт подъездных козырьков. 8.списание показ. Электр. Счетч.; уборка детской площадки 9.списание показ. Электр. Счетч.; уборка детской площадки, замена лампочек в подъездах 10.списание показ. Электр. Счетч.; уборка детской площадки, благоустрой. Придом. Террит. 11.ремонт входных площадок под.1,2,3 12.калькуляция расчетов по тепловому счетчику 13.ремонт подъездного освещения (смена лампы) под.3 14.ремонт подъездного освещения (смена розетки домофона) под.1 15.установка заглушек на канализ. Трубы 16.установка водопроводной трубы для промывки системы отопления 17.списание показ. электр. счетч.; уборка детской площадки (июль) 18.списание показ. Электр. Счетч.; уборка детской площадки (август) 19.списание показ. Электр. Счетч.; уборка детской площадки (сентябрь) 20.ремонт системы водоотведения под.3 21.списание показ. Электр. Счетч.; уборка детской площадки (ноябрь) 22.списание показ. Электр. Счетч.; уборка детской площадки (октябрь) 23.ремонт системы водоотведения под.2 24.ремонт (смена) замков 25.ремонт дверей (окраска) 26.ремонт газовой трубы (окраска) 27.ремонт подъездного освещения под.2, тамбур 28.покупка почтовых ящиков 29.ремонт газохода и вентканала кв.33 |  | Март март март апрель июнь июнь июнь июнь июнь июнь июнь август декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь | 1.ремонт системы отопления кв.37 — 3,2 т.р. 2.уборка снега механизиров. способом от 05.02.23г. - 0,4т.р. 3.ремонт парапета — 11,8 т.р. 4.замена дверных блоков (3 шт.) - 79,5 т.р. 5.ремонт подъездного освещения (смена розетки домофона) — 0,260 т.р. 6.ремонт входных групп — 161,8 т.р. 7.ремонт подъездных козырьков — 72,7 т.р. 8.списание показ. Электр. Счетч.; уборка детской площадки — 0,540 т.р. 9.списание показ. Электр. Счетч.; уборка детской площадки, замена лампочек в подъездах — 0,870 т.р. 10.списание показ. Электр. Счетч.; уборка детской площадки, благоустрой. Придом. Террит. — 7,8 т.р. 11.ремонт входных площадок под.1,2,3 — 94,3 т.р. 12.калькуляция расчетов по тепловому счетчику — 27 т.р. 13.ремонт подъездного освещения (смена лампы) под.3 — 0,2 т.р. 14.ремонт подъездного освещения (смена розетки домофона) под.1 — 0,3 т.р. 15.установка заглушек на канализ. Трубы — 2,4 т.р. 16.установка водопроводной трубы для промывки системы отопления — 6,6 т.р. 17.списание показ. Электр. Счетч.; уборка детской площадки (июль) — 0,6 т.р. 18.списание показ. Электр. Счетч.; уборка детской площадки (август) — 0,6 т.р. 19.списание показ. Электр. Счетч.; уборка детской площадки (сентябрь) — 0,6 т.р. 20.ремонт системы водоотведения под.3 — 25 т.р. 21.списание показ. Электр. Счетч.; уборка детской площадки (ноябрь) — 0,6 т.р. 22.списание показ. Электр. Счетч.; уборка детской площадки (октябрь) — 0,8 т.р. 23.ремонт системы водоотведения под.2 — 15 т.р. 24.ремонт (смена) замков — 0,3 т.р. 25.ремонт дверей (окраска) — 6,6 т.р. 26.ремонт газовой трубы (окраска) — 8,5 т.р. 27.ремонт подъездного освещения под.2, тамбур — 0,2 т.р. 28.покупка почтовых ящиков — 17,8 т.р. 29.ремонт газохода и вентканала кв.33 — 5,2 т.р. Всего: 551,47 т.р. Остаток: 359,37 т.р. |  |  |
| 276. | Северная 1б | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |
| 277. | Сбор:3,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,3 (за 2 пол.) Остаток:54т.р. Всего: 60,4т.р. Задолженность: 0,3т.р. Итого: 60,1т.р.(вышли) |  |  |  | Остаток: 60,4 т.р. |  |  |
|  | Северная 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | Сбор:0,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:0,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:13,6 т.р. Всего:15,3т.р. Задолженность:1 т.р. Итого:14,3 т.р. | Ремонт: 1. |  |  | 1. Всего: т.р. Остаток: 15,3 т.р. |  |  |
| 278. | Северная, 3а |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |  |
| 279. | Сбор:5,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:5,6т.р. Остаток: 17,1 т.р. Всего: 27,8 т.р. Задолженность: 0,7т.р. Итого: 27,1 т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 27,8 т.р. |  |  |
| 280. | Северная 4а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |
| 281. | Сбор:0т.р. Остаток:10,2т.р. Всего:10,2т.р.(вышел из управления) |  |  |  | Остаток:10,2 т.р. |  |  |
| 282. | Северная 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт входных площадок 2.покупка светильника 3.ремонт дороги |  | Апрель август декабрь | 1.ремонт входных площадок — 13 т.р. 2.покупка светильника — 2,8 т.р. 3.ремонт дороги — 9,7 т.р. |  |  |
| 283. | Сбор: 13,5 т.р. ( сбор за 1 пол.) Сбор:14,7 т.р.(за 2 пол. по 4,26 руб.) Остаток: 0,3 т.р. Всего: 28,5 т.р. Задолженность: 1,6 т.р. Итого: 26,9 т.р. |  |  |  | Всего: 25,5 т.р. Остаток: 3 т.р. |  |  |
| 284. | Северная, 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт вытяжек под.2 2.ремонт канализации кв.9 3.покупка светильника 4.благоуст. придом. террит.(устр. площадки) 5.ремонт дороги |  | Январь январь август октябрь декабрь | 1.ремонт вытяжек под.2 – 2 т.р. 2.ремонт канализации кв.9 – 7,8 т.р. 3.покупка светильника — 2,8 т.р. 4.благоуст. придом. террит.(устр. площадки) — 5,3 т.р. 5.ремонт дороги — 10,9 т.р. |  |  |
| 285. | Сбор:13,8 т.р.(за 1 пол.) Сбор:15,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 85,2 т.р. Всего: 114,1 т.р. Задолженность: 1,5т.р. Итого: 112,6 т.р. |  |  |  | Всего: 28,8 т.р. Остаток: 85,3 т.р. |  |  |
| 286. | Северная 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |  |
| 287. | Сбор:8,8 т.р.(за 1 пол.) Сбор:9,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 92,4 т.р. Всего: 110 ,8т.р. Задолженность:4,2т.р. Итого: 106,6 т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 110,8 т.р. |  |  |
| 288. | Северная, 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |  |
| 289. | Сбор: 11,4 т.р. (за 1 пол.) Сбор: 12,5 т.р.(за 2 пол.) Долг: 1 т.р. Всего: 22,9т.р. Задолженность: 1,2 т.р. Итого: 21,7 т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 22,9 т.р. |  |  |
| 290. | Северная, 18 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |
| 291. | Сбор:2,6 т.р. (за 1 пол.) Сбор: 2,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 42,2 т.р. Всего: 47,6 т.р. Задолженность:0,5т.р. Итого:47,1 т.р. |  |  |  | Остаток: 47,1 т.р. |  |  |
| 292. | Северная 19 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |
| 293. | Сбор:2,5т.р. Остаток:15,2т.р. Всего:17,7т.р.(вышли) |  |  |  | Остаток:17,7 т.р. |  |  |
| 294. | Северная 22 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |  |
| 295 | Сбор:2,9т.р. Остаток:10,2т.р. Всего:13,1 т.р.(вышли) |  |  |  | Остаток:13,1 т.р. |  |  |
| 296. | Северная 24 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |
| 297. | Сбор:2,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток:59,5 т.р. Всего: 65,6т.р. Задолженность:0,9 т.р. Итого: 64,7 т.р. |  |  |  | Остаток: 65,6 т.р. |  |  |
| 298. | Северная 27 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |
| 299. | Сбор:2,1т.р. Остаток:13т.р. Всего:15,1 т.р.(вышли) |  |  |  | Остаток:15,1 т.р. |  |  |
|  | Северная 29 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | Сбор: 0 т.р Остаток: 6,1 т.р. Всего: 6,1 т.р. Задолженность:0,1 т.р. Итого:6 т.р. | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |  |
|  |  |  |  |  | Остаток:6,1 т.р. |  |  |
| 300. | Северная 30 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |
| 301. | Сбор:0т.р. Остаток:4т.р. Всего:4т.р.(вышел из управ.) |  |  |  | Остаток:4 т.р. |  |  |
|  | Северная 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | Сбор:0 т.р. Остаток: 2,4 т.р. Всего: 2,4 т.р. | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Остаток: 2,4 т.р. |  |  |
| 302. | Северная 32 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |
| 303. | Сбор: 2 т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,2 т.р.(2 пол.) Остаток: 29,8 т.р. Всего:34т.р. Задолженность:0,5т.р. Итого:33,5 т.р. |  |  |  | Остаток: 34 т.р. |  |  |
|  | Северная 33 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |  |
|  | Сбор: 0т.р. Остаток:7,4т.р. Всего: 7,4 т.р. | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Остаток: 7,4 т.р. |  |  |
| 304. | Северная 34 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |  |
| 305. | Сбор:1,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:2 т.р.(за 2 пол.) Остаток:19,1т.р. Всего:22,9т.р. Задолженность: 0,9т.р. Итого:22 т.р.(вышли с 01.01.2023г.) |  |  |  | Остаток: 22,9 т.р. |  |  |
| 306. | Северная 35 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. |  |  | 1. |  |  |
| 307. | Сбор:2,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 34,5т.р. Всего:39,5 т.р. Задолженность: 4,5т.р. Итого: 35 т.р. |  |  |  | Всего: Остаток: 39,5 т.р. |  |  |
| 308. | Северная 36 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |
| 309. | Сбор:1,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:1,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:29,2 т.р. Всего: 33 т.р. Задолженность: 0,2т.р. Итого: 32,8 т.р.(вышли из управления) |  |  |  | Остаток: 33 т.р. |  |  |
| 310. | Северная 37 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |
| 311. | Сбор:2,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:43,4 т.р. Всего:48,6т.р. Задолженность: т.р. Итого: 48,6 т.р. |  |  |  | Остаток: 48,6 т.р. |  |  |
| 312. | Северная 39 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |  |
| 313. | Сбор:2,2т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:15,7 т.р. Всего: 20,3 т.р. Задолженность:0,3т.р. Итого: 20 т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 20,3 т.р. |  |  |
| 314. | Северная, 41 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. |  |  | 1. |  |  |
| 315. | Сбор:8,8 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 9,7т.р. Остаток:27,9 т.р. Всего: 46,4 т.р. Задолженность: 0,5т.р. Остаток: 45,9 т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 46,4 т.р. |  |  |
|  | Северная 44 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: 0 т.р. Остаток: 6,5 т.р. Всего: 6,5 т.р. Задолженность:0,1 т.р. Итого:6,4 т.р. |  |  |  | Остаток:6,5т.р. |  |  |
| 316. | Северная 45 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |
| 317. | Сбор:0т.р. Остаток:1,8т.р. Всего:1,8т.р. |  |  |  | Остаток:1,8 т.р. |  |  |
| 318. | Северная 47 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |
| 319. | Сбор: 2т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,2 т.р,(за 2 пол.) Остаток: 22,4 т.р. Всего:26,6т.р. Задолженность:т.р. Итого: 26,6 т.р. |  |  |  | Остаток: 26,6 т.р. |  |  |
| 320. | Северная 48 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |
| 321. | Сбор: 0т.р. Остаток:25 т.р. Всего: т.р.(вышли) |  |  |  | Остаток: 25 т.р. |  |  |
| 322. | Северная 49 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1 |  |  |  |  |  |
| 323. | Сбор:4,5т.р. Остаток:26,1т.р. Всего:30,6т.р. Задолженность: 0,4т.р. Итого:30,2т.р.(вышли из управления) |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: т.р. |  |  |
| 324. | Семашко 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт освещения (устан. Датчиков движения) 2.ремонт газохода кв.4 |  | Декабрь декабрь | 1.ремонт освещения (устан. Датчиков движения) — 34,6 т.р. 2.ремонт газохода кв.4 — 2,4 т.р. |  |  |
| 325. | Сбор:21,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:23,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток:146т.р. Всего:190,5т.р. Задолженность:2,3 т.р. Итого: 188,2т.р. |  |  |  | Всего: 37 т.р. Остаток: 153,5 т.р. |  |  |
| 326. | Семашко 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт водопровода кв.1 2.ремонт водопровода кв.2, подъезд 3.ремонт кровли (чистка) от 06.04.23г. |  | Ноябрь ноябрь декабрь | 1. ремонт водопровода кв.1 — 3,3 т.р. 2.ремонт водопровода кв.2, подъезд — 10,2 т.р. 3.ремонт кровли (чистка) от 06.04.23г. - 7,7 т.р. |  |  |
| 327. | Сбор: 9 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 9,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 52,6 т.р. Всего: 71,4 т.р. Задолженность: 6,1т.р. Итого: 65,3т.р. |  |  |  | Всего: 21,2 т.р. Остаток: 50,2 т.р. |  |  |
| 328. | Семашко, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. спиливание деревьев 2.ремонт кровли 3.ремонт водопровода кв.2,3 4.ремонт кровли кв.8 |  | Апрель апрель октябрь декабрь | 1.спиливание деревьев — 33,2 т.р. 2.ремонт кровли — 31,4 т.р. 3.ремонт водопровода кв.2,3 — 5,5 т.р. 4.ремонт кровли кв.8 — 7,5 т.р. |  |  |
| 329. | Сбор:12,4 т.р.(за 1 пол.) Сбор:13,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:116,5 т.р. Всего: 142,4 т.р. Задолженность:16,6т.р. Итого:125,7 т.р. |  |  |  | Всего: 77,6 т.р. Остаток: 64,8 т.р. |  |  |
| 330. | Семашко 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Монтаж освещения входных групп 2.ремонт отопления кв.6 |  | Январь ноябрь | 1.монтаж освещения входных групп – 21,7 т.р. 2.ремонт отопления кв.6 — 1,3 т.р. |  |  |
| 331. | Сбор: 11,4 т.р.(за 1 пол.) Сбор:12,5т.р.(за 2 пол.) Остаток: 99,8 т.р. Всего: 122,6 т.р. Задолженность:2,3т.р. Итого: 121,4т.р. |  |  |  | Всего: 23 т.р. Остаток: 99,6 т.р. |  |  |
| 332. | Семашко 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт металлической двери под.2 2.изготов. Техпаспорта 3.ремонт кровли под.2 4.ремонт кровли под.2 |  | Март август декабрь декабрь | 1. ремонт металлической двери под.2 — 4,3 т.р. 2.изготов. Техпаспорта — 34,2 т.р. 3.ремонт кровли под.2 — 0,6 т.р. 4.ремонт кровли под.2 — 3,3 т.р. |  |  |
| 333. | Сбор:19,6 т.р.(за 1 пол.) Сбор:21,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 162 т.р. Всего: 202,9 т.р. Задолженность: 2,7 т.р. Итого: 200,2 т.р. |  |  |  | Всего: 42,4 т.р. Остаток: 160,5 т.р. |  |  |
| 334. | Семашко 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. |  |  | 1. |  |  |
| 335. | Сбор 18,2т.р.(за 1 пол.) Сбор: Остаток:30,3 т.р. Всего:48,5 т.р. Задолженность:12,5 т.р. Итого:36 т.р.(расселен) |  |  |  | Всего: Остаток: 48,5 т.р. |  |  |
| 336. | Семашко, 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. |  |  | 1. |  |  |
| 337. | Сбор: 10,4 т.р.(за 1 пол.) Сбор:11,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 156,2 т.р. Всего: 177,9 т.р. Задолженность: 41,7 т.р. Итого: 136,2т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 177,9 т.р. |  |  |
| 338. | Семашко 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт отопления кв.2 2.ремонт отопления, пола в туалете кв.2 3.ремонт кровли (чистка) от 13.03.23г. |  | Март август декабрь | 1. ремонт отопления кв.2 — 9 т.р. 2.ремонт отопления, пола в туалете кв.2 — 15 т.р. 3.ремонт кровли (чистка) от 13.03.23г. - 8,6 т.р. |  |  |
| 339. | Сбор:24,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:26,5т.р.(за 2 пол.) Остаток: 222 т.р. Всего:272,9 т.р. Задолженность: 72,2т.р. Итого: 200,7 т.р. |  |  |  | Всего: 32,6 т.р. Остаток: 240,3 т.р. |  |  |
|  | Семашко 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1.установка информац. щитов, ремонт ливневой канализ. 2.установка светильника под.1 |  | Октябрь декабрь | 1.установка информац. щитов, ремонт ливневой канализ. - 9,5 т.р. 2.установка светильника под.1 — 5,5 т.р. |  |  |
|  | Сбор:57,9 т.р. (за 1 пол.) Сбор:63 т.р.(за 2 пол.) Очистка крыши начислено – 50,6 т.р.(с 01.01.23 по 31.12.23г.) Долг по крыше: 5 т.р. Остаток: 523,1 т.р. Всего: 689,6 т.р. Задолженность: 15,1 т.р. Итого: 674,5 т.р. |  |  |  | Всего: 15 т.р. Остаток: 674,6 т.р. |  |  |
| 342. | Семашко 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. Ремонт отопления кв.25 2.ремонт канализации кв.16 3.чистка кровли от 26.12.2022г. 4.ремонт канализации кв.17 5.ремонт кровли (чистка) от 13.03.23г. 6.ремонт кровли |  | Январь март март август декабрь декабрь | 1.ремонт отопления кв.25 – 6 т.р. 2.ремонт канализации кв.16 — 4,1 т.р. 3.чистка кровли от 26.12.2022г. - 7,7 т.р. 4.ремонт канализации кв.17 — 7,4 т.р. 5.ремонт кровли (чистка) от 13.03.23г. - 2,6 т.р. 6.ремонт кровли — 9, 7т.р. |  |  |
| 343. | Сбор: 70,8 т.р.(за 1 пол.) Сбор:77,1т.р.(за 2 пол.) Остаток: 12,1т.р. Всего:160 т.р. Задолженность: 94,1т.р. Итого: 65,9 т.р. |  |  |  | Всего: 37,5 т.р. Остаток: 122,5 т.р. |  |  |
| 344. | Семашко 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт отопления кв.44 2.ремонт доводчика под.2 благоустройство придом. террит. (установка елки) — 8,8 т.р. 4.ремонт отопления кв.17,21,24,27,30 и чистка снега с крыши 5.ремонт отопления кв.73 и чистка снега с крыши 6.ремонт водопровода, подвал под.1 7.ремонт детского городка 8.ремонт вентканала (прочистка) кв.54 9.ремонт сетей канализации и водопровода кв.33 10.монтаж. работы при подготовке теплового узла к отопит. периоду |  | январь февраль март август август октябрь ноябрь декабрь декабрь декабрь | 1.ремонт отопления кв.44 – 2,9 т.р. 2.ремонт доводчика под.2 — 4,7 т.р. 3.благоустройство придом. террит. (установка елки) — 8,8 т.р. 4.ремонт отопления кв.17,21,24,27,30 и чистка снега с крыши — 33,7 т.р. 5.ремонт отопления кв.73 и чистка снега с крыши — 10 т.р. 6.ремонт водопровода, подвал под.1 — 5,5 т.р. 7.ремонт детского городка — 5,1 т.р. 8.ремонт вентканала (прочистка) кв.54 — 1,5 т.р. 9.ремонт сетей канализации и водопровода кв.33 — 15,7 т.р. 10.монтаж. работы при подготовке теплового узла к отопит. периоду — 3 т.р. |  |  |
| 345. | Сбор:126,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:137,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 165,5 т.р. Всего: 428,8т.р. Задолженность: 33,8т.р. Итого:395 т.р. |  |  |  | Всего: 90,9 т.р. Остаток: 337,9 т.р. |  |  |
| 346. | Семашко16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь | Выполнено |  |  |
| 347. | Сбор: 3,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:4,1т.р.(за 2 пол.) Остаток: 61т.р. Всего:68,9т.р. Задолженность: 1,2т.р. Итого: 67,7т.р.(вышли с 01.01.2023г.) | Ремонт:1. |  |  | 1. |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: т.р. |  |  |
| 348. | Семашко 17 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |
| 349. | Сбор: 0 т.р. Остаток:0 т.р. Всего:20,8т.р.(расселен) |  |  |  | Остаток:20,8 т.р. |  |  |
| 350. | Семашко 19 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1.. |  |  |
| 351. | Сбор: 6,2 т.р.(за 1 пол.) Сбор:6,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 75,1т.р. Всего: 88 т.р. Задолженность: 0,6т.р. Итого: 87,4 т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 88 т.р. |  |  |
| 352. | , 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |
| 353. | Сбор: 4,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:4,5 т.р. (за 2 пол.) Остаток:49,6 т.р. Всего: 58,2 т.р. Задолженность: 3т.р. Итого: 55,2 т.р. |  |  |  | Остаток: 58,2 т.р. |  |  |
| 354. | Советская, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |
| 355. | Сбор:0т.р. Остаток:6,7т.р. Всего:6,7 т.р.(вышел из управления) |  |  |  | Остаток:6,7 т.р. |  |  |
| 356. | Советская 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. ремонт канализации кв.13,15 2.ремонт кровли под.1 3.чистка кровли от 26.12.2022г. 4.ремонт отопления кв.12 5.ремонт покрытия козырька 6.покупка насоса в подвал 7.услуги по поверке теплового счетчика 8.услуги по поверке теплового счетчика 9.ремонт отопления кв.20 10.ремонт кровли (чистка) от 13.03.23г. 11.ремонт кровли (чистка) от 05.04.23г. 12.покупка насоса 13.монтажные работы при подготовке тепл. узла к отопит. периоду, подгот. оборуд. к очередной поверке, установка и настройка оборуд. после поверки |  | Январь январь март март август август август август ноябрь декабрь декабрь декабрь декабрь | 1.ремонт канализации кв.13,15 – 8,5 т.р. 2.ремонт кровли под.1 – 1,5 т.р. 3.чистка кровли от 26.12.2022г. - 7,7 т.р. 4.ремонт отопления кв.12 — 7,8 т.р. 5.ремонт покрытия козырька — 6,3 .т.р 6.покупка насоса в подвал — 4,3 т.р. 7.услуги по поверке теплового счетчика — 4,3 т.р. 8.услуги по поверке теплового счетчика — 8 т.р. 9.ремонт отопления кв.20 — 3 т.р. 10.ремонт кровли (чистка) от 13.03.23г. - 6,2 т.р. 11.ремонт кровли (чистка) от 05.04.23г. - 4,5 т.р. 12.покупка насоса — 2,9 т.р. 13.монтажные работы при подготовке тепл. узла к отопит. периоду, подгот. оборуд. к очередной поверке, установка и настройка оборуд. после поверки — 10 т.р. |  |  |
| 357. | Сбор:55,2 т.р.(за 1 пол.) Сбор:60т.р.(за 2 пол.) Остаток:154,5 т.р. Всего: 269,7т.р. Задолженность: 64,4т.р. Итого: 205,3 т.р. |  |  |  | Всего: 75 т.р. Остаток: 194,7 т.р. |  |  |
|  | Советская 59 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1.замена доводчика 2 .ремонт пола в подъезде 3.установка доводчика |  | Февраль март август | 1.замена доводчика — 2,6 т.р. 2.ремонт пола в подъезде — 56,8 т.р. 3.установка доводчика — 3 т.р. |  |  |
|  | Сбор: 20,3 т.р.(за 1 пол.) Сбор:22,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 75т.р. Всего: 117,4т.р. Задолженность:2,9т.р. Итого: 114,5 т.р. |  |  |  | Всего: 62,4 т.р. Остаток: 55 т.р. |  |  |
| 358. | д.3 Сосновая | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. возврат денежных средств за окашивание террит. И покупка видеокамеры 2.ремонт системы видеонаблюдения |  | Август сентябрь | 1.возврат денежных средств за окашивание террит. И покупка видеокамеры — 3,5 т.р. 2.ремонт системы видеонаблюдения — 3 т.р. |  |  |
| 359. | Сбор:11,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:12,1т.р.(за 2 пол.) Остаток:51,7т.р. Всего: 74,9 т.р. Задолженность: 1,6 т.р. Итого: 73,3 т.р. |  |  |  | Всего: 6,5 т.р. Остаток: 68,4 т.р. |  |  |
| 360. | Сосновая 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт трубопроводов горячей воды 2.ремонт трубопроводов горячей воды 3.ремонт трубопроводов холодной воды 4.монтажные работы при подготовке теплового узла к отопит. периоду |  | Январь март октябрь декабрь | 1.ремонт трубопроводов горячей воды – 78,5 т.р. 2.ремонт трубопроводов горячей воды — 10 т.р. 3.ремонт трубопроводов холодной воды — 50 т.р. 4.монтажные работы при подготовке теплового узла к отопит. периоду — 3 т.р. |  |  |
| 361. | Сбор:39,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:43,3т.р.(за 2 пол.) Остаток:106,9 т.р. Всего: 190 т.р. Задолженность: 5 т.р. Итого: 185 т.р. |  |  |  | Всего: 141,5 т.р. Остаток: 48,5 т.р. |  |  |
| 362. | Спортивная 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |
| 363. | Сбор:2,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,2т.р.(за 2 пол.) Остаток: 30,5 т.р. Всего:36,6т.р. Задолженность: т.р. Итого: 36,6 т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 36,6 т.р. |  |  |
| 364. | Спортивная 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. изготов. техпаспорта 2.ремонт водопровода кв.1 |  | Август декабрь | 1.изготов. Техпаспорта — 23,4 т.р. 2.ремонт водопровода кв.1 — 3,5 т.р. |  |  |
| 365. | Сбор: 6,2 т.р.(за 1 пол.) Сбор:6,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 90,3 т.р. Всего: 103,3 т.р. Задолженность:0,7т.р. Итого: 102,6т.р. |  |  |  | Всего: 26,9 т.р. Остаток: 76,4 т.р. |  |  |
| 366. | Спортивная, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. изготов. технич. паспорта |  | январь | 1. изготов. технич. паспорта – 23,6 т.р. |  |  |
| 367. | Сбор: 6,2 т.р. (за 1 пол.) Сбор: 6,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 65,5 т.р. Всего: 78,5 т.р. Задолженность: 2,4 т.р. Итого: 76,1 т.р. |  |  |  | Всего: 23,6 т.р. Остаток: 154,9 т.р. |  |  |
| 368. | Спортивная 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. списание ОДН по электроэнергии с 01.01.22 – 31.08.22г. |  | январь | 1. списание ОДН по электроэнергии с 01.01.22 – 31.08.22г. – 5,8 т.р. |  |  |
| 369. | Сбор: 9,6 т.р.(за 1 пол.) Сбор:10,5 т.р.(за 2 пол.) Долг: 7,1 т.р. Всего: 13т.р. Задолженность: 1т.р. Итого: 12 т.р. |  |  |  | Всего: 5,8 т.р. Остаток: 7,2 т.р. |  |  |
| 370. | Спортивная 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |  |
| 371. | Сбор: 6,2 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 6,8т.р.(за 2 пол.) Остаток: 34,8 т.р. Всего: 47,8т.р. Задолженность: 0,9 т.р. Итого: 46,9т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 47,8 т.р. |  |  |
| 372. | Спортивная 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |  |
| 373. | Сбор: 9,4 т.р. (за 1 пол.) Сбор: 10,3т.р.(за 2 пол.) Остаток: 93 т.р. Всего: 112,7 т.р. Задолженность: 1 т.р. Итого: 111,7 т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 112,7 т.р. |  |  |
| 374. | Спортивная 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |  |
| 375. | Сбор:9,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:10,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 64,9 т.р. Всего:85,6 т.р. Задолженность: 2,2т.р. Итого: 83,4 т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 85,6 т.р. |  |  |
| 376. | Спортивная 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.планировка придом. Террит. |  | август | 1.планировка придом. Террит. - 51,3 т.р. |  |  |
| 377. | Сбор:9,9т.р.(за 1 пол.) Сбор: 10,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 49,2 т.р. Всего: 69,9 т.р. Задолженность: 1т.р. Итого: 68,9 т.р. |  |  |  | Всего: 51,3 т.р. Остаток: 18,6 т.р. |  |  |
| 378. | Спортивная 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли |  | август | 1.ремонт кровли — 1,5 т.р. |  |  |
| 379. | Сбор:6,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:7 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 31,2 т.р. Всего:44,7 т.р. Задолженность:3,9т.р. Итого: 40,8 т.р. |  |  |  | Всего: 1,5 т.р. Остаток: 43,2 т.р. |  |  |
| 380. | Спортивная 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. .ремонт кровли (чистка) кв.9 от 27.01.23г. 2.ремонт кровли (чистка) от 26.12.22г. 3.ремонт кровли (чистка) кв.9 от 13.02.23г. 4. ремонт кровли (чистка) от 14.02.23г. 5. ремонт кровли (чистка) от 14.02.23г. 6.ремонт кровли (чистка ендов) 7.ремонт водопровода, магазин 8.ремонт кровли (чистка ендов) 9.ремонт кровли (ендовы) кв.9,46 10.ремонт кровли (чистка) кв.9 от 05.04.23г. |  | Март март март март март март март август ноябрь декабрь | 1.ремонт кровли (чистка) кв.9 от 27.01.23г. - 6,7 т.р. 2.ремонт кровли (чистка) от 26.12.22г. - 3,5 т.р. 3.ремонт кровли (чистка) кв.9 от 13.02.23г.- 2,4 т.р. 4. ремонт кровли (чистка) от 14.02.23г.- 7,3 т.р. 5. ремонт кровли (чистка) от 14.02.23г. - 5 т.р. 6.ремонт кровли (чистка ендов) — 4,7 т.р. 7.ремонт водопровода, магазин — 6,8 т.р. 8.ремонт кровли (чистка ендов) - 11 т.р. 9.ремонт кровли (ендовы) кв.9,46 — 72,2 т.р. 10.ремонт кровли (чистка) кв.9 от 05.04.23г. - 4,7 т.р. |  |  |
| 381. | Сбор:61т.р.(за 1 пол.) Сбор: 66,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:201,7т.р. Всего:329,1 т.р. Задолженность: 50,3 т.р. Итого: 278,8 т.р. |  |  |  | Всего: 124,3 т.р. Остаток: 204,8 т.р. |  |  |
| 382. | Спортивная 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1.монтаж освещения входных групп 2.ремонт кровли (чистка) от 22.02.23г. 3.ремонт входных групп под.1,2,3 |  | Январь декабрь декабрь | 1.монтаж освещения входных групп – 14,7 т.р. 2.ремонт кровли (чистка) от 22.02.23г. - 3,5 т.р. 3.ремонт входных групп под.1,2,3 — 32,7 т.р. |  |  |
| 383. | Сбор: 40,4 т.р.(за 1 пол.) Сбор:44 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 146,3 т.р. Всего: 230,7 т.р. Задолженность:23,1 т.р. Итого: 207,6 т.р. |  |  |  | Всего: 50,9 т.р. Остаток: 179,8 т.р. |  |  |
|  | Строителей д.6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |
|  | Сбор:36,7т.р.(за 1 пол.) Сбор: 40,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 81т.р. Всего: 157,8т.р. Задолженность:16,3т.р. Итого: 141,5т.р. | Ремонт: 1. .ремонт системы отопления (полотенцесушитель) кв.7 2.замена газового счетчика (4 шт.) 3.ремонт входной двери под.2 4.ремонт подъездного освещения (смена ламп) |  | Март апрель ноябрь ноябрь | 1.ремонт системы отопления (полотенцесушитель) кв.7 — 2,6 т.р. 2.замена газового счетчика (4 шт.) - 21,7 т.р. 3.ремонт входной двери под.2 — 3,4 т.р. 4.ремонт подъездного освещения (смена ламп) — 2,5 т.р. |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего: 30,2 т.р. Остаток: 127,6 т.р. |  |  |
| 384. | Труфанова 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |
| 385. | Сбор:1,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:1,2т.р.(за 2 пол.) Остаток:32,1т.р. Всего:34,4т.р. Задолженность:0т.р. Итого:34,4 т.р. |  |  |  | Остаток: 34,4 т.р. |  |  |
| 386. | Труфанова 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |
| 387. | Сбор:3,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 41,7 т.р. Всего:48,8т.р. Задолженность: 0,6т.р. Итого: 47,2 т.р. |  |  |  | Остаток: 48,8 т.р. |  |  |
| 388. | Труфанова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |
| 389. | Сбор:2,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:34,5 т.р. Всего:39,1т.р. Задолженность: 0,4 т.р. Итого:38,7т.р. |  |  |  | Остаток: 39,1 т.р. |  |  |
| 390. | Труфанова 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |
| 391. | Сбор:0т.р.(за 1 пол.) Сбор:0 т.р.(за 2 пол.) Остаток:43,5т.р. Всего:43,5т.р. Задолженность: 5,2т.р. Итого: 38,3 т.р.(снят) |  |  |  | Остаток: т.р. |  |  |
| 392. | Труфанова 5 | Содержание: Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации –весенне-летний период –осенне-зимний период Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август- Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |
| 393. |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |  |
| 394. | Сбор:1,5 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 1,6т.р.(за 2 пол.) Остаток: 30,9 т.р. Всего:34т.р. Задолженность: 0,4т.р. Итого: 33,6т.р. |  |  |  | Остаток: 34 т.р. |  |  |
| 395. | Труфанова 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |  |
| 396. | Сбор:3,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:49т.р. Всего: 56,5т.р. Задолженность: 0,5т.р. Итого: 56 т.р. |  |  |  | Остаток: 56,5 т.р. |  |  |
| 397. | Труфанова 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |
| 398. | Сбор:3,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 59 т.р. Всего: 65,7т.р. Задолженность: 0,5т.р. Итого: 65,2т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 65,7 т.р. |  |  |
| 399. | Труфанова 8-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли (чистка) 14.02.23г. |  | декабрь | 1.ремонт кровли (чистка) 14.02.23г. - 0,8 т.р. |  |  |
| 400. | Сбор:23,5т.р.(за 2 пол.) Сбор:25,7 т.р.(за 2 пол) Остаток: 6т.р. Всего: 55,2т.р. Задолженность: 3,9т.р. Итого: 51,3 т.р. |  |  |  | Всего: 0,8 т.р. Остаток: 54,4 т.р. |  |  |
| 401. | Труфанова 8б | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли (чистка) 14.02 23г. |  | декабрь | 1.ремонт кровли (чистка) 14.02 23г. - 0,8 т.р. |  |  |
| 402. | Сбор: 17т.р.(за 1 пол.) Сбор:18,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 49,6т.р. Всего: 85,2 т.р. Задолженность: 5,6т.р. Итого: 79,6 т.р. |  |  |  | Всего: 0,8 т.р. Остаток: 84,4 т.р. |  |  |
| 403. | Труфанова, 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |
| 404. | Сбор 5,5т.р. Остаток:29,1т.р. Всего:34,6 т.р. Задолженность: Итого(вышел) |  |  |  | Остаток:34,6 т.р. |  |  |
| 405. | Труфанова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |
| 406. | Сбор:3,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:25т.р. Всего:31,6т.р. Задолженность: 0,8т.р. Итого: 30,8т.р. (снят) |  |  |  | Остаток: 31,6 т.р. |  |  |
| 407. | Труфанова, 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.установка домофона под.1,2 2.утилизация мусора с придом. террит. от 16.05.22г. 3.ремонт стояка канализации кв.2,6 |  | Март март декабрь | 1.установка домофона под.1,2 — 43,8 т.р. 2.утилизация мусора с придом. террит. от 16.05.22г. - 1,5 т.р. 3.ремонт стояка канализации кв.2,6 — 6 т.р. |  |  |
| 408. | Сбор: 20 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 21,8т.р.(за 2 пол.) Остаток: 119,6 т.р. Всего: 161,4 т.р. Задолженность: 11,9 т.р. Итого: 149,5 т.р. |  |  |  | Всего: 51,3 т.р. Остаток: 110,1 т.р. |  |  |
| 409. | Труфанова, 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. утилизация мусора с придом. террит. от 16.05.22г. 2.ремонт системы канализации кв.12,16 |  | Март декабрь | 1.утилизация мусора с придом. террит. от 16.05.22г. - 1,5 т.р. 2.ремонт системы канализации кв.12,16 — 5,7 т.р. |  |  |
| 410. | Сбор: 20,3 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 22,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 14,5 т.р. Всего: 56,9 т.р. Задолженность: 6,6 т.р. Итого: 50,3 т.р. |  |  |  | Всего: 7,2 т.р. Остаток: 49,7 т.р. |  |  |
| 411. | Труфанова 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. утилизация мусора с придом. террит. от 16.05.22г. 2.ремонт подъездного освещения под.1 эт.2 3.покупка насоса в подвал |  | Март апрель август | 1. утилизация мусора с придом. террит. от 16.05.22г. - 1,5 т.р. 2.ремонт подъездного освещения под.1 эт.2 — 1,3 т.р. 3.покупка насоса в подвал — 3,7 т.р. |  |  |
| 412. | Сбор: 20,6т.р. (за 1 пол.) Сбор:22,4т.р.(за 2 пол.) Остаток: 84,3 т.р. Всего: 127,3 т.р. Задолженность: 5,2 т.р. Итого: 122,1 т.р. |  |  |  | Всего: 6,5 т.р. Остаток: 120,8 т.р. |  |  |
|  | Труфанова 17 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор: 21,5 т.р. (за 1 пол.) Сбор: 21,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток: т.р. Всего: 43 т.р. Задолженность: т.р. Итого: т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего: Остаток: 43 т.р. |  |  |
|  | Труфанова 18 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор: 21,9 т.р. (за 1 пол.) Сбор: 21,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток: т.р. Всего: 43,8 т.р. Задолженность: т.р. Итого: т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего: Остаток: 43,8 т.р. |  |  |
|  | Труфанова 19 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор: 21,9 т.р. (за 1 пол.) Сбор: 21,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток: т.р. Всего: т.р. Задолженность: т.р. Итого: т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего: Остаток: 43,8 т.р. |  |  |
|  | Труфанова 20 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор: 16,6 т.р. (за 1 пол.) Сбор: 16,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток: т.р. Всего: т.р. Задолженность: т.р. Итого: т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего: Остаток: 33,2 т.р. |  |  |
|  | Чапаева 4б | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. покупка ковриков 2.ремонт входных дверей 3.ремонт лавок на придом. террит. 4.благоустр. придом. террит. (устр. велостоянки) 5.ремонт электрич. щита 6.ремонт кровли (чистка) от 14.02.23г. |  | Август октябрь октябрь октябрь декабрь декабрь | 1.покупка ковриков — 6 т.р. 2.ремонт входных дверей — 1,7 т.р. 3.ремонт лавок на придом. террит. - 5,5 т.р. 4.благоустр. придом. террит. (устр. велостоянки) — 16,3 т.р. 5.ремонт электрич. щита — 2,9 т.р. 6.ремонт кровли (чистка) от 14.02.23г. - 1,5 т.р. |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего: 33,9 т.р. Остаток: 81,8 т.р. |  |  |
|  | Сбор: 26,9 т.р. (за 1 пол.) Сбор: 29,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 59,5 т.р. Всего: 115,7 т.р. Задолженность: 5,4 т.р. Итого: 110,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |
| 413. | Чапаева д.6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |
| 414. | Сбор:3,0т.р. Остаток:8,9т.р. Всего:11,9т.р.(вышел из управ) |  |  |  | Остаток:11,9 т.р. |  |  |
|  | Чапаева 6 (новый дом) | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |
|  | Сбор: 27 т.р. (за 1 пол.) Сбор: 29,4 (за 2 пол.) Остаток:138,9т.р. Всего: 195,3 т.р. Задолженность:8,9т.р. Итого: 186,4 т.р. | Ремонт: 1. ремонт чердака (утепление) кв.15 2.ремонт газохода кв.19 3.ремонт системы водопровода (смена общего вентиля) 4.ремонт вытяжек, ремонт потолка на чердаке (утепление) 5.ремонт кровли (чистка) от 14.02.23г. |  | Март август август август декабрь | 1. ремонт чердака (утепление) кв.15 — 8,1 т.р. 2.ремонт газохода кв.19 — 6,3 т.р. 3.ремонт системы водопровода (смена общего вентиля) — 2,8 т.р. 4.ремонт вытяжек, ремонт потолка на чердаке (утепление) — 7,4 т.р. 5.ремонт кровли (чистка) от 14.02.23г. - 4,3 т.р. |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего: 28,9 т.р. Остаток: 166,4 т.р. |  |  |
|  | Чапаева 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |
|  | Сбор: 25т.р.(за 1 пол.) Сбор:27,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток:148,5 т.р. Всего:200,7 т.р. Задолженность:2,5т.р. Итого:198,2т.р. | Ремонт:1. Ремонт газохода кв.18 2.ремонт подъездного освещения (ремонт патрона под. эт.1) 3.дезинсекция подвала 4.ремонт кровли (чистка) от 14.02.23г. |  | Август декабрь декабрь декабрь | 1.ремонт газохода кв.18 — 1,2 т.р. 2.ремонт подъездного освещения (ремонт патрона под. эт.1) — 0,3 т.р. 3.дезинсекция подвала — 2,1 т.р. 4.ремонт кровли (чистка) от 14.02.23г. - 3 т.р. Всего: 6,6 т.р. Остаток: 194,4 т.р. |  |  |
|  | Чапаева 8А | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |
|  | Сбор: 20,6 т.р. ( за 1 пол.) Сбор: 22,5 т.р. (за 2 пол.) Остаток: 100,4 т.р. Всего: 143,5т.р. Задолженность: 8,6 т.р. Итого: 134,9 т.р. | Ремонт: 1. ремонт подъездного освещения (установка датчиков движения) 2.ремонт кровли (демонтаж ограждения) 3.ремонт кровли (чистка) от 14.02.23г. |  | Ноябрь декабрь декабрь | 1.ремонт подъездного освещения (установка датчиков движения) — 66,1 т.р. 2.ремонт кровли (демонтаж ограждения) — 0,6 т.р. 3.ремонт кровли (чистка) от 14.02.23г. - 0,8 т.р. Всего: 67,5 т.р. Остаток: 76 т.р. |  |  |
| 415. | Чапаева 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |  |
| 416. | Сбор:11,5т.р.(за 6 мес. 1,94*6*200,3м2=2,3 т.р.) Остаток:15т.р. Всего:28,8т.р. Задолженность:2,3т.р. Итого:26,5т.р.(расселен) |  |  |  | Остаток:28,8 т.р. |  |  |
| 417. | Чапаева 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |
| 418. | Сбор:3,6т.р. Остаток:20,6т.р. Всего:24,2т.р. Задолженность:0,2 т.р. Итого:24 т.р.(снят с баланса, сгорел) |  |  |  | Остаток:24 т.р. |  |  |
| 419. | Чапаева 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |
| 420. | Сбор:7,3т.р.(за 6 мес.2,78р*6*126,9 м2=2,1 т.р.) Остаток:0,8т.р. Всего: 10,2т.р. Задолженность:2т.р. Итого:8,2т.р.(расселен) | Ремонт: не утвержден |  |  | Остаток: 10,2т.р. |  |  |
| 422. | Чапаева 22 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. |  |  | 1. |  |  |
| 423. | Сбор: 20,8 т.р.(за 1 пол.) Сбор:22,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:185,3т.р. Всего: 228,8 т.р. Задолженность:18,7т.р. Итого: 210,1 т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 228,8 т.р. |  |  |
| 424. | Чапаева, 23 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |  |
| 425. | Сбор: 5,2 т.р.(за 1 пол.) Сбор:5,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 42 т.р. Всего: 52,8т.р. Задолженность:0,4 т.р. Итого: 52,4 т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 52,8 т.р. |  |  |
| 426. | Чапаева, 24 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. |  |  | 1. |  |  |
| 427. | Сбор:33,9т.р. Остаток:65,5т.р. Всего:99,4т.р. Задолженность:26,6 т.р. Итого:72,8т.р.(расселен) |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 99,4 т.р. |  |  |
| 428. | Чапаева 25 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт стояка отопления кв.13-17 2.ремонт системы отопления (установка насоса в тепловом узле) 3,ремонт уличного освещения 4.аварийный ремонт кровли кв.58,59 5.аварийный ремонт кровли кв.44 6.ремонт кровли (чистка) от 09.02.23г. 7.ремонт системы отопления кв.13,16 8.ремонт системы отопления под.3 (подводка к батарее) 9.ремонт кровли (чистка ендов) 10.ремонт кровли (чистка) 11.ремонт кровли (чистка) 12.ремонт кровли (чистка) кв.59 13.ремонт кровли (чистка) от 13.03.23г. 14.монтажные работы при подготовке тепл. узла к отопит. периоду 15.ремонт фасада (окраска) 16.ремонт системы водоснабжения (водяной узел) 17.ремонт козырька (м-н Красное белое) 18.ремонт системы отопления в помещении ООО «Автомобилист» |  | Январь февраль февраль февраль февраль март апрель август август август август август декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь | 1. ремонт стояка отопления кв.13-17 – 13,4 т.р. 2.ремонт системы отопления (установка насоса в тепловом узле) — 25,5 т.р. 3,ремонт уличного освещения — 2,4 т.р. 4.аварийный ремонт кровли кв.58,59 — 14,5 т.р. 5.аварийный ремонт кровли кв.44 — 10,6 т.р. 6.ремонт кровли (чистка) от 09.02.23г. - 3,8 т.р. 7.ремонт системы отопления кв.13,16 — 3 т.р. 8.ремонт системы отопления под.3 (подводка к батарее) — 1,5 т.р. 9.ремонт кровли (чистка ендов) — 3,1 т.р. 10.ремонт кровли (чистка) — 5,3 т.р. 11.ремонт кровли (чистка) — 4,7т.р. 12.ремонт кровли (чистка) кв.59 — 7,1 т.р. 13.ремонт кровли (чистка) от 13.03.23г. - 3,5 т.р. 14.монтажные работы при подготовке тепл. узла к отопит. периоду — 3 т.р. 15.ремонт фасада (окраска) — 6,6 т.р. 16.ремонт системы водоснабжения (водяной узел) — 18,4 т.р. 17.ремонт козырька (м-н Красное белое) — 28,6 т.р. 18.ремонт системы отопления в помещении ООО «Автомобилист» - 64 т.р. |  |  |
| 429. | Сбор:53,7 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 94т.р.(за 2 пол.) Долг: 538,6 т.р. Долг: 390,9т.р. Задолженность:23,4т.р. Долг:414,3т.р. |  |  |  | Всего: 219 т.р. Долг: 609,9 т.р. |  |  |
| 430. | Чапаева 26 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |  |
| 431. | Сбор:27,1т.р. Остаток:80,2т.р. Всего:107,3 т.р. Задолженность:25т.р. Итого:132,3т.р.(расселен) |  |  |  | Остаток: 107,3 т.р. |  |  |
| 432. | Чапаева 27 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт вентканалов кв.22 2.ремонт вентканала кв.31 3.ремонт металлич. Ограж 4.благоуст. Придом. Террит. 5.снятие показ. Электрич. Счетчиков за 2 квартал 6.ремонт кровли 7.ремонт кровли (чистка) 8.ремонт кровли (чистка) 9.уборка придом. Террит от снега 10.покупка термообразователей 11.ремонт кровли (чистка) 12.замена светильников под.1-4 13.ремонт кровли, вытяжек 14.ремонт кровли 15.монтажные работы при подготовке тепл. узла к отопит. периоду |  | Март август август август август август август август август август август декабрь декабрь декабрь декабрь | 1. ремонт вентканалов кв.22 — 5,7 т.р. 2.ремонт вентканала кв.31 — 1 т.р. 3.ремонт металлического ограж. - 92 т.р. 4.благоуст. Придом. Террит. - 11,6 т.р. 5.снятие показ. Электрич. Счетчиков за 2 квартал — 1,8 т.р. 6.ремонт кровли — 3 т.р. 7.ремонт кровли (чистка) — 1,8 т.р. 8.ремонт кровли (чистка) — 1,2 т.р 9.уборка придом. Террит от снега — 1,3 т.р. 10.покупка термообразователей — 3,7 т.р. 11.ремонт кровли (чистка) — 2,7 т.р. 12.замена светильников под.1-4 — 144,5 т.р. 13.ремонт кровли, вытяжек — 32,2 т.р. 14.ремонт кровли — 11,8 т.р. 15.монтажные работы при подготовке тепл. узла к отопит. периоду — 5 т.р. |  |  |
| 433. | Сбор:86,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:93,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 245,6 т.р. Всего: 425,5т.р. Задолженность: 20 т.р. Итого: 405,5 т.р. |  |  |  | Всего: 319,3 т.р. Остаток: 106,2 т.р. |  |  |
| 434. | Чапаева, 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. Ремонт отопления кв.1 2.ремонт отопления кв.5 3.ремонт отопления под.3, подвал 4.ремонт отопления кв.18 5.ремонт газоходов (прочистка) кв.4,6,7,11,12 9.ремонт отопления кв.10 10.ремонт кровли (чистка ендовы) от 13.04.23г. |  | Март август август август август ноябрь декабрь | 1. ремонт отопления кв.1 — 2,4 т..р 2.ремонт отопления кв.5 — 0,5 т.р. 3.ремонт отопления под.3, подвал — 4,9 т.р. 4.ремонт отопления кв.18 — 6,3 т.р. 5.ремонт газоходов (прочистка) кв.4,6,7,11,12 — 4,9 т.р. 9.ремонт отопления кв.10 — 2,2 т.р. 10.ремонт кровли (чистка ендовы) от 13.04.23г. - 6,2 т.р. |  |  |
| 435. | Сбор:29,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:32т.р.(за 2 пол.) Долг :1,5 т.р. Всего: 59,9т.р. Задолженность:14 т.р. Итого: 45,9 т.р. |  |  |  | Всего: 27,4 т.р. Остаток: 32,5 т.р. |  |  |
|  | Чкалова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор: 2,1 т.р. Остаток: 14,3т.р. Всего: 16,4т.р. Задолженность:7,2 т.р. Итого:9,2 т.р.(вышел из управления) |  |  |  | Остаток: 16,4 т.р. |  |  |
| 436. | Шишкина 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. чистка кровли от снега от 28.02.2022г. 2.чистка кровли 3.услуги по поверке теплового счетчика 4.услуги по поверке теплового счетчика 5.ремонт кровли (чистка) 6.чистка кровли 7.ремонт штукатурки под.1 8.ремонт подъезда 1 9.ремонт подъездного освещения (смена датчика движения) под.3 эт.1 10.ремонт кровли (чистка ендов) 11.04.23г. 11.монтажные работы при подготовке тепл. узла к отопит. периоду, подгот. оборуд. к очередной поверке, установка и настройка оборуд. после поверки 12.ремонт подъездного освещения (смена датчиков движения) 13.ремонт подъездного освещения (смена лампы, патрона) под.1 эт.1 |  | Апрель август август август август август ноябрь ноябрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь | 1. чистка кровли от снега от 28.02.2022г. - 8,2 т.р. 2.чистка кровли — 8,2 т.р. 3.услуги по поверке теплового счетчика — 4,3 т.р. 4.услуги по поверке теплового счетчика — 6,6 т.р. 5.ремонт кровли (чистка) — 3 т.р. 6.чистка кровли — 3,9 т.р. 7.ремонт штукатурки под.1 — 1,9 т.р. 8.ремонт подъезда 1 — 22,5 т.р. 9.ремонт подъездного освещения (смена датчика движения) под.3 эт.1 — 2,4 т.р. 10.ремонт кровли (чистка ендов) 11.04.23г. - 2,4 т.р. 11.монтажные работы при подготовке тепл. узла к отопит. периоду, подгот. оборуд. к очередной поверке, установка и настройка оборуд. после поверки — 10 т.р. 12.ремонт подъездного освещения (смена датчиков движения) — 2,2 т.р. 13.ремонт подъездного освещения (смена лампы, патрона) под.1 эт.1 — 0,6 т.р. |  |  |
| 437. | Сбор:37,8 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 41,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 0,2 т.р. Всего: 79,1т.р. Задолженность: 6,1т.р. Итого: 73 т.р. |  |  |  | Всего: 76,2 т.р. Остаток: 2,9т.р. |  |  |
| 438. | Шишкина 6 | Содержание 1.Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации -весенне-летний период -осенне-зимний период 2.Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |
| 439. |  | Ремонт:1 . списание ОДН по ХВС с 01.01.22 по 31.08.22г. 2.ремонт входного козырька под.1 3.ремонт козырька под.3 4.ремонт слуховых окон (утепление) 5.ремонт выключат. Под.2 эт.3 6.ремонт батареи кв.30 7.ремонт доводчика под.3 8.чистка кровли 9.ремонт кровли 10.чистка кровли 11.ремонт кровли (чистка) от 14.02.23г. 12.ремонт кровли (демонтаж ограждения) 13.монтажные работы при подготовке тепл. узла к отопит. периоду |  | Январь март март март март март март август август август декабрь декабрь декабрь | 1.списание ОДН по ХВС с 01.01.22 по 31.08.22г. – 12,3 т.р. 2.ремонт входного козырька под.1 — 12,8 т.р. 3.ремонт козырька под.3 — 1,6 т.р. 4.ремонт слуховых окон (утепление) — 3,1 т.р. 5.ремонт выключат. Под.2 эт.3 — 0,3 т.р. 6.ремонт батареи кв.30 — 1,5 т.р. 7.ремонт доводчика под.3 — 5 т.р. 8.чистка кровли — 5 т.р. 9.ремонт кровли — 3,2 т.р. 10.чистка кровли — 2,4 т.р. 11.ремонт кровли (чистка) от 14.02.23г. - 2,4 т.р. 12.ремонт кровли (демонтаж ограждения) — 1,5 т.р. 13.монтажные работы при подготовке тепл. узла к отопит. периоду — 3 т.р. |  |  |
| 440. | Сбор:47,8 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 52,1 т.р.(за 2 пол.) Чистка крыши с 01.01.23г. по 31.12.23г.: начислено = 40,3 т.р. долг по крыше с 01.01.23г по 31.12.23г.= 2,3 т.р. Остаток: 280,6 т.р. Всего: 418,5 т.р. Задолженность: 3,2т.р. Всего: 415,3 т.р. |  |  |  | Всего: 54,1 т.р. Остаток: 364,4т.р. |  |  |
|  | Энгельса д.2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. ремонт пола в подьездах |  | март | 1.ремонт пола в подьездах — 136,3 т.р. |  |  |
|  | Сбор: 37,3 т.р.(за 1 пол.) Сбор:40,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 215,6 т.р. Итого: 293,4 т.р. Задолженность: 9,2 т.р. Всего: 284,2 т.р. |  |  |  | Всего: 136,3 т.р. Остаток: 157,1 т.р. |  |  |
| 443. | Энгельса, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. Ремонт кровли (чистка) |  | март | 1.ремонт кровли (чистка) — 4,7 т.р. |  |  |
| 444. | Сбор:24,2 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 26,3 т.р.( по 5,56 с авар. за 2 пол.) Остаток: 26,1т.р. Всего: 76,6 т.р. Задолженность:24,1т.р. Итого: 52,5 т.р. |  |  |  | Всего: 4,7 т.р. Остаток: 71,9 т.р. |  |  |
| 445. | Энгельса, 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-Май Август - Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |  |
| 446. | Сбор:3,7 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 4 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 55,1т.р. Всего: 62,8 т.р. Задолженность:0,4т.р. Итого: 62,4т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 62,8 т.р. |  |  |
|  | 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-Май Август - Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт кровли 2.ремонт кровли 3.ремонт информационных досок 4.ремонт кровли (чистка) 5.ремонт канализации кв.36 6.чистка кровли от снега и наледи 7.ремонт потолка в кв.35 8.уборка снега с придомовой территории механизирован. способом от 05.02.23г. 9.ремонт кровли кв.49 10.покупка термообразователей 11.ремонт ( установка) лежачих полицейских) 12.ремонт кровли (чистка) кв.49 от 14.02.23г. 13.ремонт кровли 14.монтажные работы при подготовке тепл. узла к отопит. периоду |  | Январь февраль февраль февраль февраль февраль март март август август декабрь декабрь декабрь декабрь | 1. ремонт кровли – 26,7 т.р. 2.ремонт кровли — 2,4 т.р. 3.ремонт информационных досок — 4 т.р. 4.ремонт кровли (чистка) — 5,1 т.р. 5.ремонт канализации кв.36 — 4,6 т.р. 6.чистка кровли от снега и наледи от 26.12.22г — 1,8 т.р. 7.ремонт потолка в кв.35 — 20,1 т.р. 8.уборка снега с придомовой территории механизирован. способом от 05.02.23г. - 0,5 т.р. 9.ремонт кровли кв.49 — 3,3 т.р. 10.покупка термообразователей — 3,7 т.р. 11.ремонт ( установка) лежачих полицейских) — 25,3 т.р. 12.ремонт кровли (чистка) кв.49 от 14.02.23г. - 2,2 т.р. 13.ремонт кровли — 32,7 т.р. 14.монтажные работы при подготовке тепл. узла к отопит. периоду — 5 т.р. |  |  |
|  | Сбор: 80,6 т.р.(за 1 пол.) Сбор:87,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 440,4 т.р. Всего: 608,7 т.р. Задолженность: 13,7т.р. Итого: 595 т.р. |  |  |  | Всего: 137,4 т.р. Остаток: 471,3 т.р. |  |  |
|  | Юбилейный 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-Май Август - Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт кровли 2.чистка кровли от снега и наледи от 26.12.22г. 3.чистка кровли кв.33 4.ремонт кровли (чистка) от 07.02.2023г. 5.уборка снега с придомовой территории механизирован. способом от 05.02.23г. 6.покупка городка 7.ремонт кровли (чистка) 8.покупка термообразователей 9.ремонт кровли (чистка) 10.покраска газовых труб 11.вырубка и опиловка деревьев 12.ремонт детского городка 13.ремонт кровли (чистка) кв.18,33 от 05.04.23г. 14.ремонт кровли 15.покраска металлич. ограждений и деревянных вешалов 16.монтажные работы при подготовке тепл. узла к отопит. периоду |  | Февраль февраль февраль март март август август август август октябрь октябрь октябрь декабрь декабрь декабрь декабрь | 1. ремонт кровли — 4,9 т.р. 2.чистка кровли от снега и наледи от 26.12.22г. - 1,8 т.р. 3.чистка кровли кв.33 — 1,9 т.р. 4.ремонт кровли (чистка) от 07.02.2023г. - 2,2 т.р. 5.уборка снега с придомовой территории механизирован. способом от 05.02.23г. - 0,5 т.р. 6.покупка городка — 154,8 т.р. 7.ремонт кровли (чистка) — 2,2 т.р. 8.покупка термообразователей — 3,7 т.р. 9.ремонт кровли (чистка) — 2,7 т.р. 10.покраска газовых труб — 10 т.р. 11.вырубка и опиловка деревьев — 5 т.р. 12.ремонт детского городка — 48,1 т.р. 13.ремонт кровли (чистка) кв.18,33 от 05.04.23г. - 1,9 т.р. 14.ремонт кровли — 32,7 т.р. 15.покраска металлич. ограждений и деревянных вешалов — 2,6 т.р. 16.монтажные работы при подготовке тепл. узла к отопит. периоду — 5 т.р. |  |  |
|  | Сбор: 100,5 т.р.(за 1 пол.) Сбор:109,3т.р.(за 2 пол.) Остаток: 536,6т.р. Всего: 746,4 т.р. Задолженность: 27,7т.р. Итого: 718,7 т.р. |  |  |  | Всего: 280 т.р. Остаток: 466,4 т.р. |  |  |
| 447. | Юбилейный 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-Май Август - Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. Ремонт запорной арматуры 2.ремонт запорной арматуры (июль 2022) 3.ремонт вентканала 4.ремонт запорной арматуры (ноябрь 2022) 5.ремонт запорной арматуры (декабрь 2022) 6.ремонт запорной арматуры (апрель 2022) 7.ремонт запорной арматуры (июль 2022) 8.ремонт кровли 9.ремонт запорной арматуры (февраль 2023) 10.ремонт запорной арматуры (март 2023) 11.ремонт кровли (чистка) 12.покупка термообразователей 13.ремонт запорной арматуры (октябрь 2023) 14.дезинфекция (мест общего пользования) 15.ремонт кровли 16.монтажные работы при подготовке тепл. узла к отопит. периоду 17.ремонт запорной арматуры (июль 2023) 18.ремонт запорной арматуры ((июнь 2023) 19.ремонт запорной арматуры (сентябрь 2023) 20.ремонт запорной арматуры ( май 2023) 21.ремонт запорной арматуры (август 2023) 22.ремонт стены в подъезде |  | январь февраль март март март март март август август август август август ноябрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь | 1. ремонт запорной арматуры (август 2022г) – 9,1 т.р. 2.ремонт запорной арматуры (июль 2022) — 15 т.р. 3.ремонт вентканала — 2,3 т.р. 4.ремонт запорной арматуры (ноябрь 2022) — 9,8 т.р 5.ремонт запорной арматуры (декабрь 2022) — 1,9 т.р. 6.ремонт запорной арматуры (апрель 2022) — 7, 9т.р. 7.ремонт запорной арматуры (июль 2022) — 9,6 т.р. 8.ремонт кровли — 4 т..р 9.ремонт запорной арматуры (февраль 2023) — 12,8 т.р. 10.ремонт запорной арматуры (март 2023) — 8,2 т.р. 11.ремонт кровли (чистка) — 2,3 т.р. 12.покупка термообразователей — 3,7 т.р. 13.ремонт запорной арматуры (октябрь 2023) — 13,8 т.р. 14.дезинфекция (мест общего пользования) — 3,2 т.р. 15.ремонт кровли — 14 т.р. 16.монтажные работы при подготовке тепл. узла к отопит. периоду — 5 т.р. 17.ремонт запорной арматуры ((июль 2023) — 11,9 т.р. 18.ремонт запорной арматуры ((июнь 2023) — 4,5 т.р. 19.ремонт запорной арматуры (сентябрь 2023) — 19,8 т.р. 20.ремонт запорной арматуры ( май 2023) — 20,7 т.р. 21.ремонт запорной арматуры (август 2023) — 4,9 т.р. 22.ремонт стены в подъезде — 4 т.р. |  |  |
| 448. | Сбор: 74,2 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 80,9 т.р.(за 2 пол.) +120 т.р. (аренда кровли) Долг: 21,3т.р. Всего: 253,8 т.р. Задолженность: 67,4 т.р. Итого: 186,4 т.р. |  |  |  | Всего: 188,4 т.р. Остаток: 65,4 т.р. |  |  |
|  | Юбилейный 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-Май Август - Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. Ремонт унитаза кв.82 2.ремонт системы канализации в подвале 3.ремонт водопровода 4.ремонт подъездного освещения под.1,3 5.ремонт системы канализации (маленькая половина) . 6.ремонт газохода кв.73 7.дезинсекция подвала под.5,6 8.ремонт панельных швов в подвале под.5 9.ремонт вытяжек 10.ремонт газохода кв.80 11.ремонт вытяжек на тех. Этаже под.5 12.ремонт вентиляц. Шахт (шумоизоляция) 13.ремонт вентканалов (обследование) кв.62,80 14.ремонт газоходов кв.28,30 15.благоуст. придом. террит. (устройство велостоянки) 16.ремонт вытяжки кв.80 17.ремонт вентканала (установка приточного клапана) кв.62 18.монтажные работы при подготовке тепл. узла к отопит. периоду 19.ремонт системы отопления (смена задвижек) 20.ремонт кровли на лоджии кв.58 21.ремонт фасада под.6 |  | Февраль март апрель апрель август август август август август август август август август октябрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь | 1.ремонт унитаза кв.82 — 3,4 т.р. 2.ремонт системы канализации в подвале — 5,9 т.р. 3.ремонт водопровода - 0,7 т.р. 4.ремонт подъездного освещения под.1,3 — 2,4 т.р. 5.ремонт системы канализации (маленькая половина) — 4,3 т.р. 6.ремонт газохода кв.73 — 2,5 т.р. 7.дезинсекция подвала под.5,6 — 1,6 т.р. 8.ремонт панельных швов в подвале под.5,6 — 6,3 т.р. 9.ремонт вытяжек — 7,3 т.р. 10.ремонт газохода кв.80 — 2 т.р. 11.ремонт вытяжек на тех. Этаже под.5 — 7,8 т.р. 12.ремонт вентиляц. Шахт (шумоизоляция) — 0,9 т.р. 13.ремонт вентканалов (обследование) кв.62,80 — 1,9 т.р. 14.ремонт газоходов кв.28,30 — 6,1 т..р 15.благоуст. придом. террит. (устройство велостоянки) — 17,8 т.р. 16.ремонт вытяжки кв.80 — 1,2 т.р. 17.ремонт вентканала (установка приточного клапана) кв.62 — 5,1 т.р. 18.монтажные работы при подготовке тепл. узла к отопит. периоду — 5 т.р. 19.ремонт системы отопления (смена задвижек) — 11 т.р. 20.ремонт кровли на лоджии кв.58 — 18,2 т.р. 21.ремонт фасада под.6 — 3,3 т.р. |  |  |
|  | Сбор:133,9 т.р.(за 1 пол.) Сбор:146 т.р.(за 2 пол.) Остаток:77,2 т.р. Всего: 357,1т.р. Задолженность:25,2 т.р. Итого: 331,9 т.р. |  |  |  | Всего: 114,7 т.р. Остаток: 242,4 т.р. |  |  |

| п№№ п/п | Адрес | План | Меры по снижению расходов на выполнение работы (услуги) | Периодичность и сроки выполнения работ (услуг) | Выполнение | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гражданская 12 б | Содержание: Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем | Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт доводчика 2 под. 2. Ремонт входной группы |  | Ноябрь декабрь | Ремонт доводчика 2 под. – 5,4 т.р. Ремонт входной группы – 21,3 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 36,1 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 38,7 т.р. = 74,8 т.р. Остаток: 166т.р. Всего:240,8 т.р. Задолженность: 20,9 т.р. Итого: 219,9 т.р. |  |  |  | Всего: 26,7 т.р. Остаток: 193,2 т.р. |  |
|  | Р.Люксембург 12б | Содержание: Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем | Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: Ремонт доводчиков 1,2 под. |  | октябрь | Ремонт доводчиков 1,2 под. – 10 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 15,4 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 16,7 т.р. = 32,1 т.р. Остаток: 28,9 т.р. Всего: 61 т.р. Задолженность:10,6 т.р. Итого: 50,4 т.р. |  |  |  | Всего: 10 т.р. Остаток: 40,4 т.р. |  |
|  | Р.Люксембург 12в | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт системы водоснабжения кВ. 1 Установка датчиков движения |  | Апрель май июль | Ремонт системы водоснабжения кВ. 1 – 11,6 т.р. Ремонт в/к кВ. 1 – 1,6 т.р. Установка датчиков движения – 23 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 22,9 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 25 т.р. = 47,9т.р. Остаток:144т.р. Всего:191,9 т.р. Задолженность: 2,1 т.р. Итого: 189,8 т.р. |  |  |  | Всего: 36,2 т.р. Остаток: 153,6 т.р. |  |
|  | Р.Люксембург 20 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 40 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 43,6 т.р. = 83,6 т.р. Остаток: 36,9 т.р. Всего: 120,5 т.р. Задолженность: 15,5 т.р. Итого: 105 т.р. |  |  |  | Остаток: 105 т.р. |  |
|  | Р.Люксембург 20а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.Ремонт системы водоотведения 3 под. 2.Ремонт подъездного освещения при входе в подъезды 3.Ремонт доводчика 1 под 4. Ремонт г/х кВ. 2 |  | Январь Октябрь Декабрь декабрь | Ремонт системы водоотведения – 8,5 т.р. Ремонт подъездного освещения при входе в подъезды – 3 т.р. Ремонт доводчика 1 под. – 5,6 т.р. Ремонт г/х кВ. 2 (замерз) – 7,4 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 40,2 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 43,7 т.р. = 83,9т.р. Долг: -27,1 т.р. Всего: 56,8т.р. Задолженность: 18,6 т.р. Итого: 38,2 т.р. |  |  |  | Всего: 24,5 т.р. Остаток: 13,7 т.р. |  |
|  | Р.Люксембург 21-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт в/к кв. 19 |  | май | Ремонт в/к кв. 19 – 7 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 49 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 53,4 т.р. = 102,4т.р. Остаток: 162,3 т.р. Всего: 264,7 т.р. Задолженность: 9 т.р. Итого: 255,7 т.р. |  |  |  | Всего: 7 т.р. Остаток: 248,7 т.р. |  |
|  | Сосновый бор 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт подъездного освещения (перенос выключателя в подвале) 2.Ремонт пола в подъездах силами жителей 3. Ремонт доводчика своими силами 3 под. 4. Покупка резиновых ковриков 5. 1Монтажные работы по подготовке теплового узла к отопительному периоду |  | июнь Июль Июль Сентябрь октябрь | Ремонт подъездного освещения (перенос выключателя в подвале) – 4,6 т.р. Ремонт пола в подъездах силами жителей (3 акта) – 276,4 т.р. Ремонт доводчика своими силами 3 под. – 2,1 т.р. Покупка резиновых ковриков – 3,2 т.р. Монтажные работы по подготовке теплового узла к отопительному периоду – 3 т.р. |  |
|  | Сбор:173,2 т.р. Остаток: 302,9т.р. Всего: 476,1 т.р. Задолженность: 44,4 т.р. Итого: 431,7 т.р. |  |  |  | Всего: 289,3 т.р. Остаток: 142,4 т.р. |  |
|  | Ул.Урицкого д.26 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 12 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 13,1 т.р. = 25,1 т.р. Остаток:32,1т.р. Всего: 57,2т.р. Задолженность: 1,7 т.р. Итого: 55,5 т.р. |  |  |  | Остаток: 55,5 т.р. |  |
|  | Ул.Урицкого д.30-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: Ремонт кровли |  | март | Ремонт кровли кВ. 6, 16 – 9,5 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 23,1 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 25,1 т.р. = 48,2 т.р. Остаток: 158,3т.р. Всего:206,5т.р. Задолженность: 1,2 т.р. Итого: 205,3 т.р. |  |  |  | Всего: 9,5 т.р. Остаток: 195,8 т.р. |  |
|  | 1-я Красная д.23 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | . Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт в/к кВ. 1 |  | май | Ремонт в/к кВ. 1 – 4,2 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 14,1 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 15,3 т.р. = 29,4 т.р. Остаток: 72,7 т.р. Всего: 101,6т.р. Задолженность: 2,3 т.р. Итого: 99,3 т.р. |  |  |  | Всего: 4,2 т.р. Остаток: 95,1 т.р. |  |
|  | Советская 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт системы водоснабжения кВ. 6 |  | август | Ремонт системы водоснабжения кВ. 6 – 9,3 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 9,7 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 10,5 т.р. = 20,2 т.р. Остаток:107,2 т.р. Всего: 127,4 т.р. Задолженность: 4,2 т.р. Итого: 123,2 т.р. |  |  |  | Всего: 9,3 т.р. Остаток: 113,9 т.р |  |
|  | п. Новый д.1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |
|  | Сбор : (с 01.01.23 по 30.06.23) 6,9 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 7,5 т.р. = 14,4 т.р. Остаток: 39,8 т.р. Всего:54,2 т.р. Задолженность: 0,6 т.р. Итого: 53,6 т.р. |  |  |  | Остаток: 53,6 т.р. |  |
|  | п. Новый д.2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Чистка кровли Чистка водосточных желобов |  | Февраль Март декабрь | Чистка кровли – 2,8 т.р. Чистка кровли (2 раза) – 5,1 т.р. Чистка водосточных желобов – 2,7 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 22,9 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 24,9 т.р. = 47,8 т.р. Остаток:130 т.р. Всего: 177,8 т.р. Задолженность: 5,4 т.р. Итого: 172,4 т.р. |  |  |  | Всего: 10,6 т.р. Остаток: 161,8 т.р. |  |
|  | Д.Поляна |  |  |  |  |  |
|  | Клубная д.1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. чистка крыши 2. ремонт подъездных козырьков |  | Февраль март | 1. чистка крыши — 1,1 т.р. 2. ремонт подъездных козырьков — 80,5 т.р. 3. ремонт вытяжек кВ. 10 – 2,8 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 16,9 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 18,4 т.р. = 35,3т.р. Остаток: 136,6т.р. Всего:171,9 т.р. Задолженность: 1,2 т.р. Итого: 170,7 т.р. |  |  |  | Всего: 84,4 т.р. Остаток: 86,3 т.р. |  |
|  | Клубная 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. чистка крыши 2. ремонт подъездных козырьков |  | Февраль март | 1. чистка крыши — 1,1 т.р. 2. ремонт подъездных козырьков — 101,1 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 17,4 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 18,9 т.р. = 36,3 т.р. Остаток: 86,4 т.р. Всего:122,7 т.р. Задолженность:10,3 т.р. Итого: 112,4 т.р. |  |  |  | Всего: 102,2 т.р. Остаток: 10,2 т.р. |  |
|  | Клубная 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. чистка крыши прочистка в/к кВ. 11 |  | Февраль июнь | чистка крыши — 1,1 т.р. прочистка в/к кВ. 11 – 2,8 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 17,4 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 18,9 т.р. = 36,3т.р. Остаток: 153,4т.р. Остаток: 189,7 т.р. Задолженность: 1 т.р. Итого: 188,7 т.р. |  |  |  | Всего: 3,9 т.р. Остаток: 184,8 т.р. |  |
|  | Клубная 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. чистка крыши 2. ремонт кровли кВ. 10, 11 |  | Февраль Сентябрь октябрь | чистка крыши — 1,1 т.р. ремонт кровли кВ. 11 – 6,7 т.р. ремонт кровли кВ. 10 (3 раза) - 27,2 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 17,5 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 19,1 т.р. = 36,6т.р. Долг: -142,9т.р. Всего (долг): -105,4 т.р. Задолженность: 1,6 т.р. Итого (долг): -107 т.р. |  |  |  | Всего: 35 т.р. Долг: -142 т.р. |  |
|  | Клубная 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. чистка крыши ремонт вытяжек кВ. 2,4,8 ремонт подъездного освещения (смена ламп) 1,2 под. |  | Февраль май | чистка крыши — 1,1 т.р. ремонт вытяжек кВ. 2,4,8 – 10,9 т.р. ремонт подъездного освещения (смена ламп) 1,2 под. – 0,8 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 18,2 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 19,8 т.р. = 38т.р. Остаток:173,7т.р. Всего:211,7т.р. Задолженность: 4,5 т.р. Итого: 207,2 т.р. |  |  |  | Всего: 12,8 т.р. Остаток: 194,4 т.р. |  |
|  | Клубная 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт кровли (конь) |  | май | Ремонт кровли (конь) – 4,3 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 26,7 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 29,1 т.р. = 55,8 т.р. Долг: - 1,6 т.р. Всего: 54,2 т.р. Задолженность:0,7 т.р. Итого: 53,5 т.р. |  |  |  | Всего: 4,3 т.р. Остаток: 49,2 т.р. |  |
|  | Д.Плещеево |  |  |  |  |  |
|  | Центральная 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. смена автоматов кв. 7 Ремонт системы водоснабжения (кран на воду кВ. 8) |  | май | смена автоматов кв. 7 – 3,6 т.р. Ремонт системы водоснабжения (кран на воду кВ. 8) – 1 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 15,5 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 16,9 т.р. = 32,4 т.р. Остаток: 113т.р. Всего:145,4т.р. Задолженность: 2,7 т.р. Итого: 142,7 т.р. |  |  |  | Всего: 4,6 т.р. Остаток: 138,1 т.р. |  |
|  | Центральная д.4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт кровли кв. 11 Ремонт системы водоснабжения (установка крана в кВ. 8) Замена входных дверей Ремонт кровли кВ. 4, 5 Ремонт кровли кВ. 4,5 |  | Апрель Август Октябрь Октябрь Октябрь октябрь | Ремонт кровли кв. 11 — 12,9 т.р. Ремонт системы водоснабжения (установка крана в кВ. 8) – 4,1 т.р. Замена входных дверей – 75,4 т.р. Ремонт кровли кВ. 5 – 2,5 т.р. Ремонт кровли кВ. 4,5 – 7,8 т.р. Ремонт кровли кВ. 4,5 – 19,4 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 15,7 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 17 т.р. = 32,7 т.р. Остаток: 62,1т.р. Всего: 94,8т.р. Задолженность: 25 т.р. Итого: 69,8 т.р. |  |  |  | Всего: 122,1 т.р. Долг: -52,3 т.р. |  |
|  | Центральная 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт входных дверей Ремонт подъездного освещения (установка датчика движения) 1 под. Ремонт системы водоснабжения (кран на воду кВ. 8) |  | Июнь Июнь август | Ремонт входных дверей – 1,7 т.р. Ремонт подъездного освещения (установка датчика движения) 1 под. – 6,4 т.р. Ремонт системы водоснабжения (кран на воду кВ. 8) – 1,2 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 15,8 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 17,2 т.р. = 33 т.р. Остаток: 35,5 т.р. Всего: 68,5т.р. Задолженность: 6,4 т.р. Итого: 62,1 т.р. |  |  |  | Всего: 9,3 т.р. Остаток: 52,8 т.р. |  |
|  | с. Стогинское |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Центральная д.1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: Ремонт кровли |  | сентябрь | Ремонт кровли – 9 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 49,3 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 53,7 т.р. = 103 т.р. Остаток: 333,4т.р. Всего: 436,4 т.р. Задолженность: 22,2 т.р. Итого: 414,2 т.р. |  |  |  | Всего: 9 т.р. Остаток: 405,6 т.р. |  |
|  | ул. Центральная д.3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт примыканий к вытяжкам Ремонт доводчиков 1, 2 под. Ремонт кровли |  | Апрель Июнь сентябрь | Ремонт примыканий к вытяжкам – 5,5 т.р. Ремонт доводчиков 1, 2 под. – 10,2 т.р. Ремонт кровли – 11,4 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 56,2 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 61,2 т.р. = 117,4 т.р. Остаток: 130,8т.р. Всего: 248,2 т.р. Задолженность: 10,8 т.р. Итого: 237,4 т.р. |  |  |  | Всего: 27,1 т.р. Остаток: 210,3 т.р. |  |

| №№ п/п | Адрес | План | Меры по снижению расходов на выполнение работы (услуги) | Периодичность и сроки выполнения работ (услуг) | Выполнение | Причины отклонения от плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул. Молодежная 10 | Содержание: Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем | Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Чистка кровли |  | февраль | 1. Чистка кровли – 1,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: ( с 01.01.23 по 30.06.23) 18,3 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 19,9 т.р. = 38,2 т.р. Долг: -20,8 т.р. Всего:17,4 т.р. Задолженность: 4,3 т.р. Итого: 13,1 т.р. |  |  |  | Всего: 1,7 т.р. Остаток: 11,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. Чистка кровли Ремонт подъездного освещения 1 под. (смена ламп) |  | Февраль декабрь | Чистка кровли – 1,6 т.р. Ремонт подъездного освещения 1 под. (смена ламп) – 0,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: : ( с 01.01.23 по 30.06.23) 18 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 19,5 т.р. = 37,5 т.р. Остаток: 16,3т.р. Всего:53,8т.р. Задолженность: 9,4 т.р. Итого: 44,4 т.р. |  |  |  | Всего: 2,4 т.р. Остаток: 42 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт стен в 1-м под. |  | июнь | Ремонт стен в 1-м под. – 12,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: ( с 01.01.23 по 30.06.23) 22,5 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 24,5 т.р. = 47 т.р. Остаток: 16,4т.р. Всего: 63,4 т.р. Задолженность: 4,8 т.р. Итого: 58,6 т.р. |  |  |  | Всего: 12,3 т.р. Остаток: 46,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт сетей теплоснабжения кВ. 10 2. Ремонт подъездного освещения (смена ламп) 2 под. 1,3 этаж |  | октябрь ноябрь | Ремонт сетей теплоснабжения кВ. 10 – 12,7 т.р. Ремонт подъездного освещения (смена ламп) 2 под. 1,3 этаж – 0,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: ( с 01.01.23 по 30.06.23) 16,1 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 17,6 т.р. = 33,7т.р. Остаток: 18,9 т.р. Всего: 52,6т.р. Задолженность: 5,4 т.р. Итого: 47,2 т.р. |  |  |  | Всего: 13,6 т.р. Остаток: 33,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: : ( с 01.01.23 по 30.06.23) 16,2 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 16,7 т.р. = 32,9 т.р. Остаток: 56,5 т.р. Всего: 89,4т.р. Задолженность: 2,6 т.р. Итого: 86,8 т.р. |  |  |  | Остаток: 86,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калькуляция с 01.07.23 по 30.06.24г по 20,72 р с м2 на замену крыши | ул. Молодежная 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Чистка кровли Замена спускного крана на отопление Ремонт сетей водоснабжения кВ. 10 Ремонт кровли |  | февраль февраль февраль февраль февраль февраль февраль март апрель апрель август сентябрь Декабрь декабрь | Чистка кровли 2 под. – 8,6 т.р. Чистка кровли кВ. 12 – 3,5 т.р. Чистка кровли кВ. 12 – 3,2 т.р. Чистка кровли – 1,7 т.р. Чистка кровли – 2,3 т.р. Чистка кровли – 1,3 т.р. Чистка кровли – 1,7 т.р. Чистка кровли (2 раза) – 5,2 т.р. Чистка кровли кВ. 12 – 2 т.р. Замена спускного крана на отопление – 0,8 т.р. Ремонт кровли -412,6 т.р. Ремонт сетей водоснабжения кВ. 10 – 2,8 т.р. Чистка кровли -1,7 т.р. Ремонт потолка в подвале - 2,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23г) 36,9 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 143,7 т.р. Остаток: 153,5 т.р. Всего:334,1 т.р. Задолженность: 54,7 т.р.. Итого: 279,4 т.р. |  |  |  | Всего: 449,5 т.р. Долг: - 170,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 15а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 18 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 19,5 т.р. = 37,5 т.р. Остаток: 72,9 т.р. Всего: 110,4 т.р. Задолженность: 1,9 т.р. Итого: 108,5 т.р. |  |  |  | Остаток: 108,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Старосельская 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт г/х (чистка) Ремонт сетей теплоснабжения кВ. 2 |  | Ноябрь декабрь | Ремонт г/х (чистка) – 2,4 т.р. Ремонт сетей теплоснабжения кВ. 2 – 26,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 9,9 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 10,8 т.р. = 20,7 т.р. Долг: - 0,1 т.р. Всего: 20,6 т.р. Задолженность: 13,3 т.р. Итого:7,3 т.р. |  |  |  | Всего: 28,8 т.р. Долг: - 21,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Старосельская 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт сетей водоснабжения Чистка кровли, демонтаж ограждения |  | Июль декабрь | Ремонт сетей водоснабжения – 75,2 т.р. Чистка кровли, демонтаж ограждения – 5,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 7,4 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 13,4 т.р. = 20,8 т.р. Остаток: 11,5 т.р. Всего: 32,3 т.р. Задолженность: 0,9 т.р. Итого: 31,4 т.р. |  |  |  | Всего: 80,6 т.р. Долг: -49,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Старосельская 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Смена светильника 1 под. 2 этаж Ремонт электрического подъездного щита Ремонт электрического подъездного щита 2 под., 2 этаж Ремонт сетей теплоснабжения кВ. 5,7 Ремонт стены 2 под. Ремонт отопления (чердак) |  | Июль Июль Июль Октябрь Октябрь декабрь | Смена светильника 1 под. 2 этаж – 1,9 т.р. Ремонт электрического подъездного щита 1 этаж – 8,5 т.р. Ремонт электрического подъездного щита 2 под., 2 этаж – 9,4 т.р. Ремонт сетей теплоснабжения кВ. 5,7 – 53,9 т.р. Ремонт стены 2 под. – 9,4 т.р. Ремонт отопления (чердак) – 54,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 12,4 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 13,5 т.р. = 25,9т.р. Остаток: 44,3 т.р. Итого: 70,2 т.р. Задолженность: 28,3 т. р. Итого: 41,9 т.р. |  |  |  | Всего: 137,9 т.р. Долг: -96 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Старосельская 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт сетей теплоснабжения кв. 6 |  | сентябрь | Ремонт сетей теплоснабжения кв. 6 – 28 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 12,4 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 13,5 т.р. = 25,9т.р. Остаток: 33,6 т.р. Всего: 59,5 т.р. Задолженность: 33,3 т.р. Итого: 26,2 т.р. |  |  |  | Всего: 28 т.р. Долг: -1,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Старосельская 74 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Откачка выгребной ямы |  | Январь ноябрь | Откачка выгребной ямы – 3,1 т.р. Откачка выгребной ямы – 4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 9,9 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 10,7 т.р. = 20,6т.р. Остаток: 49,7 т.р. Всего:70,3 т.р. Задолженность: 1 т.р. Итого: 69,3 т.р. |  |  |  | Всего: 7,1 т.р. Остаток: 62,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Строителей 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Чистка кровли ремонт в/к, г/х кВ. 12 ремонт кровли (+кВ. 17) |  | Февраль февраль февраль февраль апрель сентябрь октябрь декабрь | 1.чистка кровли кв. 17 – 3,2 т.р. 2.Чистка кровли – 1,4 т.р. 3. Чистка кровли кВ. 17 – 1,7 т.р. 4. чистка кровли – 1,7 т.р. 4. чистка кровли кВ. 8,9 – 1,7 т.р. 5. ремонт кровли (+кВ. 17) – 18 т.р. 5. прочистка в/к, г/х кВ. 12 – 5,1 т.р. 6. чистка кровли -1,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калькуляция с 01.07.21 по 30.06.23г по 19 р с м2 на замену отопления | Сбор: (01.01.2023 по 30.06.2023) 95,2 т.р. + (с 01.07.2023 по 31.12.2023) 17,4 т.р. = 112,6 т.р. Долг: -127,5т.р. Всего (долг): -14,9 т.р. Задолженность: 27,7 т.р. Итого (долг): - 42,6 т.р. |  |  |  | Всего: 40,8 т.р. Долг: -83,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Строителей 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.чистка кровли Ремонт кирпичных стен в подвале Ремонт кровли Ремонт сетей водоснабжения 1 под. |  | Февраль февраль февраль февраль апрель июнь сентябрь декабрь декабрь | чистка кровли – 0,6 т.р. Чистка кровли – 1,3 т.р. Чистка кровли – 1,7 т.р. Чистка кровли – 1,2 т.р. Чистка кровли кВ. 9 – 0,6 т.р. Ремонт кирпичных стен в подвале – 24,9 т.р. Ремонт кровли – 55,8 т.р. Ремонт сетей водоснабжения 1 под. – 2,2 т.р. Чистка кровли – 1,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 26,2 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 28,6 т.р. = 54,8т.р. Остаток: 51,4 т.р. Всего: 106,2 т.р. Задолженность: 3,6 т.р. Итого: 102,6 т.р. |  |  |  | Всего: 90 т.р. Остаток: 12,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Строителей 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Чистка кровли Ремонт сетей теплоснабжения кВ. 1 Ремонт вентканала кВ. 7 |  | Февраль Сентябрь ноябрь | Чистка кровли – 2,4 т.р. Ремонт сетей теплоснабжения кВ. 1 – 13,1 т.р. Ремонт вентканала кВ. 7 – 2,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 27,1 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 29,5 т.р. = 56,6т.р. Долг: -85,3т.р. Всего (долг): -28,7т.р. Задолженность: 2,3 т.р. Итого(долг): -31 т.р. |  |  |  | Всего: 18,2 т.р. Долг: - 49,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Строителей 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Чистка кровли Смена светильника 2 под. 3 этаж Ремонт сетей водоснабжения кВ. 28,32 Ремонт кровли Ремонт сетей водоотведения ( 2 под.) |  | Февраль февраль февраль февраль февраль апрель июль сентябрь октябрь декабрь декабрь | Чистка кровли – 2,4 т.р. Чистка кровли – 2,4 т.р. Чистка кровли – 1,6 т.р. Чистка кровли – 1,5 т.р. Чистка кровли кВ. 8 – 3,2 т.р. Чистка кровли кВ. 21,22 – 1,2 т.р. Смена светильника 2 под. 3 этаж – 1,7 т.р. Ремонт сетей водоснабжения кВ. 28,32 – 16,3 т.р. Ремонт кровли – 24,7 т.р. Ремонт сетей водоотведения ( 2 под.) – 4 т.р. Чистка кровли – 2,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 45,4 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 49,4 т.р. = 94,8т.р. Остаток: 63,6 т.р. Всего: 158,4 т.р. Задолженность: 19,1 т.р. Итого: 139,3 т.р. |  |  |  | Всего: 61,1 т.р. Остаток: 78,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Строителей 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Чистка крыши ремонт сетей водоснабжения кВ. 1 ремонт сетей теплоснабжения кВ. 1 Монтажные работы по подготовке теплового узла к отопительному периоду Ремонт электрического подъездного щита 1 под., 1 этаж Ремонт сетей теплоснабжения кВ. 11 |  | Февраль февраль февраль февраль февраль апрель апрель Сентябрь Сентябрь Октябрь Октябрь Ноябрь Ноябрь Декабрь декабрь | Чистка крыши кВ. 35 – 1,7 т.р. Чистка крыши кВ.34, 35 – 2 т.р. Чистка крыши -1,6 т.р. Чистка кровли – 1,5 т.р. Чистка кровли – 2,4 т.р. чистка крыши кВ. 24, кВ. 31 – 1,7 т.р. дезинсекция по разовой заявке (комары), подвал – 2,3 т.р. электромонтажные работы теплового узла ( октябрь 22 по апрель 23) – 24,7 т.р. ремонт сетей водоснабжения кВ. 1 – 11 т.р. ремонт сетей теплоснабжения кВ. 1 – 17,3 т.р. Монтажные работы по подготовке теплового узла к отопительному периоду – 3 т.р. Ремонт кровли – 24,7 т.р. Ремонт электрического подъездного щита 1 под., 1 этаж – 16,4 т.р. Ремонт г/х кВ. 25 – 6,6 т.р. Ремонт сетей теплоснабжения кВ. 11 – 10,4 т.р. Чистка кровли – 2,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 59,6 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 64,9 т.р. = 124,5 т.р. Долг: -17,1 т.р. Всего: 107,4 т.р. Задолженность: 16,7 т.р. Итого: 90,7 т.р. |  |  |  | Всего: 129,4 т.р. Долг: - 38,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Мира 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт кровли кВ. 10 |  | ноябрь | Ремонт кровли кВ. 10 – 13,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 27,1 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 29,5 т.р. = 56,6т.р. Долг: - 47,7 т.р. Всего: 8,9 т.р. Задолженность: 3,8 т.р. Итого: 5,1 т.р. |  |  |  | Всего: 13,4 т.р. Долг: -8,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Мира 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт кровли кВ. 12 Ремонт электрического подъездного щита 1 под, 1 этаж Дератизация Ремонт электрического подъездного щита кВ. 7,8,9 Ремонт кровли 2 под. |  | Июль Сентябрь Октябрь Октябрь ноябрь | Ремонт кровли кВ. 12 - 18,7 т.р. Ремонт электрического подъездного щита 1 под, 1 этаж – 9,1 т.р. Дератизация по разовой заявке – 3,4 т.р. Ремонт электрического подъездного щита кВ. 7,8,9 – 11,1 т.р. Ремонт кровли 2 под. – 12,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 27,3 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 29,7 т.р. = 57 т.р. Долг: -17,3 т.р. Всего: 39,7 т.р. Задолженность: 47,3 т.р. Итого (долг): -7,6 т.р |  |  |  | Всего: 46,9 т.р. Долг: - 54,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Мира 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Чистка кровли |  | февраль | Чистка кровли – 2,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 27,8 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 30,4 т.р. = 58,2 т.р. Остаток: 35,9 т.р. Всего: 94,1т.р. Задолженность: 27,3 т.р. Итого: 66,8 т.р. |  |  |  | Всего: 2,3 т.р. Остаток: 64,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Мира 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Смена автомата кв. 11 Смена доводчика 2 под |  | Май сентябрь | Смена автомата кв. 11 – 2,2 т.р. Смена доводчика 2 под. – 3,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 27,9 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 30,4 т.р. = 58,3 т.р. Остаток: 27,5 т.р. Всего: 85,8 т.р. Задолженность: 12 т.р. Итого: 73,8 т.р. |  |  |  | Всего: 5,6 т.р. Остаток: 68,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Центральная 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт электрического подъездного щитка кв. 8 - 4,4 т.р. |  | ноябрь | Ремонт электрического подъездного щитка кв. 8 - 4,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 11,8 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 12,8 т.р. = 24,6т.р. Остаток: 3,6 т.р. Всего: 28,2 т.р. Задолженность: 10,6 т.р. Итого: 17,6 т.р. |  |  |  | Всего: 4,4 т.р. Остаток: 13,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Центральная 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Смена выключателя 2 этаж Ремонт электрического подъездного щитка кВ. 1,2 |  | Сентябрь октябрь | Смена выключателя 2 этаж – 0,5 т.р. Ремонт электрического подъездного щитка кВ. 1,2 – 5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 12,1 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 13,2 т.р. = 25,3т.р. Остаток: 0,1 т.р. Всего: 25,4 т.р. Задолженность: 37,9 т.р. Итого (долг): -12,5 т.р. |  |  |  | Всего: 5,5 т.р. Долг: - 18 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калькуляция с 01.07.23 по 29.02.24г по 24,38 р с м2 на замену водопровода | д. Шалаево ул. Центральная 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Чистка кровли Косметический ремонт подъездов Ремонт сетей водоснабжения |  | Февраль Апрель Июль декабрь | Чистка кровли – 2,3 т.р. Косметический ремонт подъездов – 186,3 т.р. Ремонт сетей водоснабжения – 127,6 т.р. Чистка кровли – 1,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор (с 01.01.2023 по 30.06.2023) 14,5 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 110,7 т.р. = 125,2 т.р. Остаток: 90,8 т.р. Всего: 216 т.р. Задолженность: 22,6 т.р. Итого: 193,4 т.р. |  |  |  | Всего: 317,9 т.р. Долг: -124,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Шалаево ул. Центральная 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт кровли кв. 7 Ремонт подъездного освещения (смена зажима) Ремонт электрического подъездного щита (2 под., 1 этаж) |  | Май Июнь сентябрь | 1. ОДН за электроэнергию за ( с 01.01.2022 по 31.08.2022 года) – 1,1 т.р. Ремонт кровли кв. 7 – 16,5 т.р. Ремонт подъездного освещения (смена зажима) – 0,9 т.р. Ремонт электрического подъездного щита (2 под., 1 этаж) – 9,7 т.р. Чистка кровли – 1,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 18 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 19,7 т.р. = 37,7 т.р. Долг: -100,3 т.р. Всего (долг): - 62,6т.р. Задолженность: 7 т.р. Итого (долг): -69,6 т.р. |  |  |  | Всего: 29,9 т.р. Долг: -99,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Шалаево ул. Центральная 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. Чистка кровли Ремонт подъездного освещения (смена автоматов) кВ. 11,14,15 – |  | Февраль март апрель май июнь | ОДН за э/э с 01.01.2022 по 31.08.2022 г. – 20,3 т.р. Чистка кровли – 2,3 т.р. Чистка кровли – 2,9 т.р. Ремонт кровли кВ. 7,8,15 – 23 т.р. Ремонт кровли кВ. 16 – 9,2 т.р. Ремонт подъездного освещения (смена автоматов) кВ. 11,14,15 – 6,8 т.р. Чистка кровли – 1,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 14,5 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 15,8 т.р. = 30,3 т.р. Остаток: 10,4 т.р. Всего: 40,7 т.р. Задолженность: 6,4 т.р. Итого: 34,3 т.р. |  |  |  | Всего: 66,2 т.р. Долг: -31,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Заячий-Холм ул. Центральная 29 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. Ремонт в/к и газоходов |  | январь | Ремонт в/к и газоходов – 5,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 27,5 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 30 т.р. = 57,5 т.р. Остаток: 64,2 т.р. Всего: 121,7 т.р. Задолженность:2,6 т.р. Итого: 119,1 т.р. |  |  |  | Всего: 5,8 т.р. Остаток: 113,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Заячий-Холм ул. Центральная 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.23 по 30.06.23) 26,9 т.р. + (с 01.07.23 по 31.12.23) 29,3 т.р. = 56,2 т.р. Остаток: 143,3т.р. Всего: 199,5 т.р. Задолженность: 3,5 т.р. Итого: 196 т.р. | 1. Ремонт в/к и газоходов |  | январь | Ремонт в/к и газоходов – 8,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего: 8,2 т.р. Остаток: 187,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |