- за 2024 год  Гаврилов-Ям

| №№ п/п | Адрес | План | Меры по снижению расходов на выполнение работы (услуги) |  |  | Периодичность и сроки выполнения работ (услуг) |  |  |  |  |  | Выполнение | Причины отклонения от плана |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Белинского 10 | Содержание: - Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем | Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:4,1 т.р. ( за 1 полугодие) Сбор: 4,1 т.р.(за 2 полугодие) Остаток: 41,6т.р. Всего: 49,8 т.р. Задолженность:4,3 т.р. Итого: 45,5 т.р.(вышли с 01.01.2023г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: т.р. |  |  |
| - 3 | Блюхера 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:3,8т.р.(за 1 полугодие) Сбор: 4 т.р.(за 2 полугодие) Остаток: 76,6 т.р. Всего: 84,4т.р. Задолженность: 0,3т.р. Итого: 84,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 84,4 т.р. |  |  |
| - 4 | Володарского 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:2,2т.р.(за 1 полугодие) Сбор: 2,4 т.р. (за 2 полугодие) Остаток: 38,6 т.р. Всего: 43,2 т.р. Задолженность: 0,4 т.р. Итого: 42,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 43,2 т.р. |  |  |
| - 5 | Володарского 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:0 т.р. Остаток: 10,3 т.р. Всего:10.3 т.р.(вышел) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 10,3 т.р. |  |  |
| - 7 | Герцена 42 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:6,2 т.р.(за 1 полугодие) Сбор: 6,2 т.р.(за 2 полугодие) Остаток: 81,4 т.р. Всего: 92 т.р. Задолженность: 8,3 т.р. Итого: 83,7 т.р.(вышли с 01.01.23г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 92 т.р. |  |  |
| - 8 | Гоголя 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: 2т.р.(за 1 полугодие) Сбор: 2,1 т.р.(за 2 полугодие) Остаток: 39,6 т.р. Всего: 43,7 т.р. Задолженность:0,3т.р. Итого: 43,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 43,4 т.р. |  |  |
| - 9 | Зеленая 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: т.р.(за 1 полугодие) Сбор: т.р.(за 2 полугодие Остаток: 30 т.р. Всего:30т.р. Задолженность: т.р. Итого: 30 т.р.(вышли) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 30 т.р. |  |  |
| - 10 | Зеленая 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:1,1 т.р.(за 1 полугодие) Сбор: 1,2 т.р.(за 2 полугодие) Остаток: 50,5 т.р. Всего:52,8т.р. Задолженность: 0,4 т.р. Итого: 52,4т.р. (вышли с июня 2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: т.р. |  |  |
| - 11 | Зои Зубрицкой 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления кв.21 2.установка песочницы, покраска лавки, качели, песочницы 3.окашив. Придом. Террит. 4. проведение строительно-технич. Обслед. 5.замена лампы уличного освещения |  |  |  | Январь октябрь октябрь ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления кв.21 — 4,5 т.р. 2.установка песочницы, покраска лавки, качели, песочницы — 20,4 т.р. 3.окашив. Придом. Террит. — 2 т.р. 4. проведение строительно-технич. Обслед. — 25 т.р. 5.замена лампы уличного освещения — 0,5 т.р. |  |  |
|  | Сбор:23,8т.р.(за 1 полугодие) Сбор: 25,5 т.р.(за 2 полугодие) Остаток: 111 т.р. Всего: 160,3 т.р. Задолженность: 31,1т.р. Итого: 129,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 52,4 т.р. Остаток: 107,9 т.р. |  |  |
| - 12 | Зои Зубрицкой, 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления кв.7 2.ремонт канализации кв.1 — 6,1 т.р. |  |  |  | Март октябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления кв.7 — 0,7 т.р. 2.ремонт канализации кв.1 — 6,1 т.р. |  |  |
|  | Сбор: 9,3 т.р.(за 1 полугодие) Сбор: 10 т.р.(за 2 полугодие) Долг: 7,3т.р. Остаток: 12т.р. Задолженность: 10,8 т.р. Долг: 1,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 6,8 т.р. Остаток: 5,2 т.р. |  |  |
| - 13 | Зои Зубрицкой, 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1.ремонт отопления, подвал 2.ремонт канализац. кв.10,12 3.ремонт фасада (разборка штукатурки) 4.замена автоматического выключателя на кв.6 |  |  |  | Октябрь октябрь ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления, подвал — 13,4 т.р. 2.ремонт канализац. кв.10,12 — 19,3 т.р. 3.ремонт фасада (разборка штукатурки) — 4,7 т.р. 4.замена автоматического выключателя на кв.6 — 3,1 т.р. Сумму работ делить пропорционально подъездам |  |  |
|  | Сбор под. 1:13,9т.р.(за 1 пол. 416м2) Сбор под.2: 16,1т.р.(за 1 пол. 482,73м2) Сбор под.3: 13,8 т.р.(за 1 пол. 414,8 м2) Сбор под. 1: 14,9т.р.(за 2 пол. 416м2) Сбор под.2: 17,3 т.р.(за 2 пол.482,73 м2) Сбор под.3: 14,8 т.р.(за 2 пол. 414,8 м2) Остаток:179,4 т.р. Всего: 270,2т.р. Задолженность: 14,8 т.р. Итого: 255,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 40,5 т.р. Остаток: 229,7 т.р. |  |  |
| - 14 | Зои Зубрицкой, 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:6,9т.р. Остаток:12,1т.р. Всего:19т.р. Задолженность: 0,5 т.р. Итого:18,5 т.р.(расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: т.р. |  |  |
| - 15 | З.Зубрицкой д.13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:2,6 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,8т.р.(за 2 пол.) Остаток: 22,9 т.р. Всего: 28,3т.р. Задолженность: 0,2т.р. Итого: 28,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 28,3 т.р. |  |  |
| - 16 | З.Зубрицкой 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 69,5 т.р. |  |  |
|  | Сбор: 3 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 3,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 63,3 т.р. Всего: 69,5т.р. Задолженность: т.р. Итого: 69,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 17 | З.Зубрицкой д.16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:2,7 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 63,7 т.р. Всего:69,3 т.р. Задолженность:0,2т.р. Итого: 69,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 69,3 т.р. |  |  |
| - 18 | З.Зубрицкой д.17 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор: 3т.р.(за 1 пол.) Сбор: 3,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 41,3т.р. Всего: 47,5 т.р. Задолженность: 0,2 т.р. Итого: 47,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 47,5 т.р. |  |  |
| - 19 | З.Зубрицкой д.18 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор: 4,4т.р.(за 1 пол.) Сбор: 4,7т.р.(за 2 пол.) Остаток: 15т.р. Всего: 24,1т.р. Задолженность: 0,4т.р. Итого: 23,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 24,1 т.р. |  |  |
| - 20 | З.Зубрицкой д.19 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт отопления |  |  |  | октябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления — 8,9 т.р. |  |  |
|  | Сбор:3,1т.р.(за 1 пол.) Сбор: 3,3т.р.(за 2 пол.) Остаток: 42,7т.р. Всего: 49,1 т.р. Задолженность:0,5т.р. Итого: 48,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 8,9 т.р. Остаток: 40,2 т.р. |  |  |
| - 21 | З.Зубрицкой д.20 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:3,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 67,8 т.р. Всего: 75 т.р. Задолженность: 0,9т.р. Итого: 74,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: 75 т.р. |  |  |
| - 22 | З.Зубрицкой д.21 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: 3 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 3,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 37,4т.р. Всего: 43,6т.р. Задолженность: 1,1 т.р. Итого: 42,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 43,6 т.р. |  |  |
| - 23 | З.Зубрицкой д.22 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
| - 24 | Сбор:3 т.р.(за 1 пол.) Сбор:3 т.р. (за 2 пол.) Остаток:66,1т.р Долг по кв.1 с 01.08 20г.-по 31.11.22г. - 7,1 т.р. Всего: 65 т.р. Задолженность: т.р. Итого: 65 т.р.(вышли с 01.12.22г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 65 т.р. |  |  |
| - 25 | З.Зубрицкой 23 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
| - 26 | Сбор: 6,1т.р.(за 1 пол.) Сбор: 6,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 117,7 т.р. Всего: 130,4 т.р. Задолженность: 25,8т.р. Итого: 104,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 130,4 т.р. |  |  |
| - 27 | З.Зубрицкой д.24 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
| - 28 | Сбор: 3,3т.р.(за 1 пол.) Сбор: 3,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 52,3 т.р. Всего: 59,1 т .р. Задолженность:0,6 т.р. Итого:58,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 59,1 т.р. |  |  |
| - 29 | З.Зубрицкой 26 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.возврат денежных средств за ремонт водопровода — |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  | 1.возврат денежных средств за ремонт водопровода — 24,6 т.р.1. |  |  |
|  | Сбор:2,7т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 66,7т.р. Всего: 72,3 т.р. Задолженность: 0,3 т.р. Итого: 72 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 24,6 т.р. Остаток: 47,7 т.р. |  |  |
| - 30 | З.Зубрицкой д.26-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор: 4,2 т.р.(за 1 пол.) Сбор:4,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 67 т.р. Всего: 75,7 т.р. Задолженность:1,1т.р. Итого: 74,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 75,7 т.р. |  |  |
| - 31 | З.Зубрицкой 27 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1..возврат денежных средств за ремонт водопровода |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  | 1.возврат денежных средств за ремонт водопровода — 57,5 т.р. |  |  |
|  | Сбор:2,7т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:67,5т.р. Всего: 73,1 т.р. Задолженность: т.р. Итого: 73,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 57,5 т.р. Остаток: 15,6 т.р. |  |  |
| - 32 | З.Зубрицкой 28 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. .ремонт отопления кв.1 |  |  |  | февраль |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления кв.1 — 7,5 т.р. |  |  |
|  | Сбор:2,7т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,9т.р(за 2 пол.) Остаток 51,1 т.р. Всего: 56,7т.р. Задолженность: 0,8т.р. Итого: 55,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 7,5 т.р. Остаток: 49,2 т.р. |  |  |
| - 34 | З.Зубрицкой 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:2,7 т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 63,1т.р. Всего: 68,5 т.р. Задолженность: т.р. Итого: 68,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 68,5 т.р. |  |  |
| - 35 | З.Зубрицкой 33 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор: 4,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:4,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 50,1т.р. Всего: 58,8 т.р. Задолженность: 0,2 т.р. Итого: 58,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 58,8 т.р. |  |  |
| - 36 | Кирова 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. ремонт системы отопления кв.26 2.ремонт кровли (чистка, промазка желобов) 3.ремонт отопления кв.26 4.ремонт отопления после пожара кв.9,15 5.ремонт кровли (чистка) 6.монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду |  |  |  | январь апрель сентябрь октябрь ноябрь ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт системы отопления кв.26 — 0,9 т.р. 2.ремонт кровли (чистка, промазка желобов) — 5,5 т.р. 3.ремонт отопления кв.26 - 1,2 т.р. 4.ремонт отопления после пожара кв.9,15 — 14,1т.р. 5.ремонт кровли (чистка) — 5,4 т.р. 6.монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду — 5 т.р. |  |  |
|  | Сбор: 40,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:43,3 т.р.(за 2 пол.) Долг: 123,1 т.р. Долг: 39,5 т.р. Задолженность: 29,1 т.р. Долг: 68,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 32,1 т.р. Долг: 71,6 т.р. |  |  |
| - 37 | Кирова 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:34,4т.р. Остаток:86,4т.р. Всего:120,8 т.р. Задолженность:1,4 т.р. Итого:119,4 т.р.(расселен 2016г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:119,4 т.р. |  |  |
| - 38 | Кирова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:0т.р. Остаток:109,4т.р. Всего:109,4 Задолженность: (расселен 2016г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 109,4 т.р. |  |  |
| - 39 | Кирова 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления кв.7 2.ремонт кровли (чистка) от 13.02.24г. 3.ремонт кровли (чистка) от 28.03.24г. 4.ремонт кровли (чистка) 04.04.24г. |  |  |  | Март апрель ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления кв.7 — 4 т.р. 2.ремонт кровли (чистка) от 13.02.24г.— 5,4 т.р. 3.ремонт кровли (чистка) от 28.03.24г. — 5,4 т.р. 4.ремонт кровли (чистка) 04.04.24г. — 4,1 т.р. |  |  |
|  | Сбор:14,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:15,4 т.р.(за 2 пол. Остаток: 103,4 т.р. Всего: 133,1 т.р. Задолженность:2,2 т.р. Итого: 130,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 18,9 т.р. Остаток: 114,2 т.р. |  |  |
| - 40 | Кирова 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. ремонт ступеней под.11 2.ремонт домофона под.10 3.ремонт кровли 4.ремонт уличного освещения 5.ремонт кровли на лоджии кв.136 6.ремонт кровли 7.ремонт газохода кв.106 8.ремонт кровли кв.103 9.снятие показ. Электрич. Счетчиков за 1 квартал 10.ремонт доводчика под.1 11.ремонт кровли на лоджии кв.106 12.ремонт кровли на лоджии кв.57,150 13.установка фонарей уличного освещения (4 шт.) 14.ремонт стояка водопровода кв.63,66,69,72 15.ремонт системы водопровода (смена общего вентиля) кв.118 16.покупка светильника 4 шт. 17.ремонт кровли (чистка) кв.150 от 25.03.24г. 18.ремонт кровли кв.150 19.ремонт кровли на лоджии кв.106 20.ремонт кровли (чистка) 04.04.24г. 21.ремонт ступеней 22.ремонт кровли кв.12,57 23.снятие показ. Электрич. Счет. За 1 квартал 24г. 24.снятие показ. Электрич. Счет. За 3 квартал 24г. 25.снятие показ. Электрич. Счет. За 4 квартал 24г. 26.монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду |  |  |  | январь март март апрель апрель апрель апрель апрель апрель апрель сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь октябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт ступеней под.11 — 6,6 т.р. 2.ремонт домофона под.10 — 2,5 т.р. 3.ремонт кровли — 5,7 т.р. 4.ремонт уличного освещения — 8 т.р. 5.ремонт кровли на лоджии кв.136 — 6,4 т.р. 6.ремонт кровли — 5,9 т.р. 7.ремонт газохода кв.106 — 2,5 т.р. 8.ремонт кровли кв.103 — 2,7 т.р. 9.снятие показ. Электрич. Счетчиков за 1 квартал — 3,6 т.р. 10.ремонт доводчика под.1 — 5,6 т.р. 11.ремонт кровли на лоджии кв.106 — 19 т.р. 12.ремонт кровли на лоджии кв.57,150 — 9,3 т.р. 13.установка фонарей уличного освещения (4 шт.) — 6,8 т.р. 14.ремонт стояка водопровода кв.63,66,69,72 — 32 т.р. 15.ремонт системы водопровода (смена общего вентиля) кв.118 — 1,4 т.р. 16.покупка светильника 4 шт. — 9,3 т.р. 17.ремонт кровли (чистка) кв.150 от 25.03.24г. — 2,8 т.р 18.ремонт кровли кв.150 — 2,1 т.р. 19.ремонт кровли на лоджии кв.106 — 1,2 т.р. 20.ремонт кровли (чистка) 04.04.24г. — 3,6 т.р. 21.ремонт ступеней — 4,4 т.р. 22.ремонт кровли кв.12,57 — 3,8 т.р. 23.снятие показ. Электрич. Счет. За 1 квартал 24г. — 3,6 т.р. 24.снятие показ. Электрич. Счет. За 3 квартал 24г. — 3,6 т.р. 25.снятие показ. Электрич. Счет. За 4 квартал 24г. — 3,6 т.р. 26.монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду — 5 т.р. |  |  |
| 72. | Сбор:267,4т.р.(5,33*6*7670,4 за 1 пол.) Сбор: 286,7 т.р. (6,23*6*7671,5 за 2 пол.) Остаток: 115,55 т.р. Всего: 669,65 т.р. Задолженность: 29,4 т.р. Итого: 640,25 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 161 т.р. Остаток: 508,65 т.р. |  |  |
|  | Кирова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. Ремонт кровли (чистка) 2.ремонт кровли (чистка) от 25.03.24г. 3.ремонт кровли (чистка) 05.02.24г. |  |  |  | Апрель ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт кровли (чистка) — 3,7 т.р. 2.ремонт кровли (чистка) от 25.03.24г. — 5,1 т.р. 3.ремонт кровли (чистка) 05.02.24г. — 3,7 т.р. |  |  |
|  | Сбор: 28,7 т.р.( по 4 руб. за 1 пол. ) Сбор: 28,7 т.р.(за 2 пол.им не довавляли тек. Рем.) Остаток: 340,5 т.р. Всего: 397,9т.р. Задолженность:30,8 т.р. Итого: 367,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 12,5 т.р. Остаток: 385,4 т.р. |  |  |
|  | Кирова д.14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |
|  | Сбор: 43,4 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 43,4 т.р.(за 2 пол. Им не добавляли тек. Рем.) Остаток: 134,9 т.р. Начислено за чистку крыш с 01.01.24 по 31.12.24г.) – 37,7 т.р. Долг по чистке крыш: 2,6 т.р. Всего: 256,8 т.р. Задолженность: 4,8т.р. Итого: 252 т.р. | Ремонт: 1.ремонт кровли (чистка) 2.благоустр. Придом. Террит. (чистка стоянки) от 31.01.24г. 3.ремонт подъездного освещ.(смена ламп) 4.ремонт кровли (чистка) 26.03.24г. 5.ремонт кровли (демонтаж декоративной ендовы) 6.ремонт кровли (чистка) 05.02.24г. 7.услуга за видеонаблюдение с 01.03.2024г по 30.09.2024г. |  |  |  | апрель сентябрь сентябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт кровли (чистка) — 6,4 т.р. 2.благоустр. Придом. Террит. (чистка стоянки) от 31.01.24г. — 3,4 т.р. 3.ремонт подъездного освещ.(смена ламп) — 0,5 т.р. 4.ремонт кровли (чистка) 26.03.24г. — 7,4 т.р. 5.ремонт кровли (демонтаж декоративной ендовы) — 2, 7т.р. 6.ремонт кровли (чистка) 05.02.24г. — 9,7 т.р. 7.услуга за видеонаблюдение с 01.03.2024г по 30.09.2024г. — 7 т.р. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 37,1 т.р. Остаток: 219,7 т.р. |  |  |
| 73. | Клубная д.12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт стульчиков в подполье кв.1 2.ремонт кровли кв.6 |  |  |  | Февраль ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт стульчиков в подполье кв.1 — 2,1 т.р. 2.ремонт кровли кв.6 — 8,6 т.р. |  |  |
| 74. | Сбор:13,8 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 13,8 т.р.(за 2 пол. Им не добавляли тек. Рем.) Остаток: 120,6 т.р. Всего: 148,2 т.р. Задолженность:1,7 т.р. Итого: 146,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 10,7 т.р. Остаток: 137,5 т.р. |  |  |
| 75. | Клубная д.42 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
| 76. | Сбор.5,9т.р.(за 1 пол.) Сбор: 6,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 85,5т.р. Всего: 97,7т.р. Задолженность: 0,8 т.р. Итого: 96,9 т.р. | Ремонт:1.ремонт вытяжек (прочистка и наращивание) |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт вытяжек (прочистка и наращивание) — 8 т.р. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 8 т.р. Остаток: 89,7 т.р. |  |  |
| 77. | Клубная д.67 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Сбор.0 т.р. Остаток:0,4т.р. Всего:0,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 0,4 т.р. |  |  |
| 79. | Кольцова д.6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
| 80. | Сбор.0 т.р. Остаток:19,2т.р. Всего:19,2т.р. Задолженность: 2,4т.р. Итого: 16,8т.р.(сгорел) | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:16,8 т.р. |  |  |
| 81. | Комарова 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт фасада 2.ремонт вытяжек |  |  |  | Сентябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт фасада — 127,4 т.р. 2.ремонт вытяжек — 6,3 т.р. |  |  |
| 82. | Сбор:23,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:25,6 т.р.(за 1 пол.) Остаток: 103,65 т.р. Всего: 153,05 т.р. Задолженность: 48,4т.р. Итого: 104,65 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 133,7 т.р. Остаток: 19,35 т.р. |  |  |
| 83. | Комарова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. зашивка окна в помещ. Админ. 2.ремонт полов и откосов в под.1 3.ремонт кровли (чистка) от 13.02.24г. 4.ремонт кровли (чистка ) от 31.01.24г. 5.монтаж металлоконструкций 6.ремонт отопления (автошкола) 7.установка урны 8.ремонт примыкания на козырьке под.1, и ремонт водопровода 9.ремонт потолка кв.22 10.ремонт кровли (чистка) 11.ремонт фасада 12.ремонт кровли (чистка0 18.03.24г. 13.ремонт кровли (чистка) 28.03.24г. 14.замена светодиодных светильников в админист. Здании УЖК 15.монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду |  |  |  | Февраль февраль апрель сентябрь сентябрь сентябрь октябрь октябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.зашивка окна в помещ. Админ. - 1,5 т.р. 2.ремонт полов и откосов в под.1 — 4,8 т.р. 3.ремонт кровли (чистка) от 13.02.24г. — 5,4 т.р. 4.ремонт кровли (чистка ) от 31.01.24г. — 20,2 т.р. 5.монтаж металлоконструкций — 1,3 т.р. 6.ремонт отопления (автошкола) — 30,2 т.р. 7.установка урны — 5 т.р. 8.ремонт примыкания на козырьке под.1, и ремонт водопровода — 10,9 т.р. 9.ремонт потолка кв.22 — 1,5 т.р. 10.ремонт кровли (чистка) -5,4 т.р. 11.ремонт фасада — 4,8 т..р 12.ремонт кровли (чистка0 18.03.24г. — 12 т.р. 13.ремонт кровли (чистка) 28.03.24г. — 10,8 т.р. 14.замена светодиодных светильников в админист. Здании УЖК — 3,8 т.р. 15.монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду — 3 т.р. |  |  |
| 84. | Сбор: 115,5 т.р. ( за 1 пол..) Сбор: 124,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 78,05 т.р. Всего: 317,65т.р. Задолженность: 81,3 т.р. Всего: 236,35 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 120,6 т.р. Остаток: 197,05 т.р. |  |  |
| 85. | Комарова, 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
| 86. | Сбор:19 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 20,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 125,15т.р. Всего: 164,55 т.р. Задолженность: 70,1 т.р. Итого: 94,45 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 164,55 т.р. |  |  |
| 87. | Комарова 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт водопровода кв.8 |  |  |  | октябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт водопровода кв.8 — 2,4 т.р. |  |  |
| 88. | Сбор 14,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:15,4т.р.(за 2 пол.) Остаток: 127,15т.р. Всего:156,85 т.р. Задолженность: 22,9т.р. Итого: 133,95 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 2,4 т.р. Остаток: 154,45 т.р. |  |  |
| 89. | Комарова 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
| 90. | Сбор: 7т.р.(за 1 пол.) Сбор: 7,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 103,05 т.р. Всего: 117,55 т.р. Задолженность: 44,8т.р. Итого: 72,75 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 117,55 т.р. |  |  |
| 91. | Комарова 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
| 92. | Сбор:14,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:15,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 39,05 т.р. Всего: 69,25т.р. Задолженность: 3,4 т.р. Итого: 65,85 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 69,25 т.р. |  |  |
| 93. | Комарова 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
| 94. | Сбор: 0т.р.(за 1 пол.) Сбор: 0 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 108,5т.р. Всего:108,5 т.р. Задолженность:43,3 т.р. Итого:65,2т.р.(расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: т.р. |  |  |
| 95. | Комарова, 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления кв.8 |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления кв.8 — 5,3 т.р. |  |  |
| 96. | Сбор:14,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:15,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 55,45 т.р. Всего: 84,85 т.р. Задолженность:27,7т.р. Итого: 57,15т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 5,3 т.р. Остаток: 79,55 т.р. |  |  |
| 97. | Комарова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления, подвал 2.замена ввода на квартиру №1 |  |  |  | Октябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления, подвал — 23,7 т.р. 2.замена ввода на квартиру №1 — 0,6 т.р. |  |  |
| 98. | Сбор:26,6 т.р.(за 1 пол.) Сбор:28,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:158,35т.р. Всего: 213,55 т.р. Задолженность:50 т.р. Итого: 163,55 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 24,3 т.р. Остаток: 189,25 т.р. |  |  |
| 99. | Комарова, 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | - Ремонт: 1.ремонт отопления под.1 2.ремонт кровли (чистка) 04.04.24 г. |  |  |  | Октябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления под.1 — 1,8 т.р. 2.ремонт кровли (чистка) 04.04.24 г. — 2,7 т..р |  |  |
| 100. | Сбор:14,4 т.р.(за 1 пол.) Сбор:15,5т.р.(за 2 пол.) Остаток: 114,05 т.р. Всего: 143,95т.р. Задолженность: 1 т.р. Итого: 142,95 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 4,5 т.р. Остаток: 139,45 т.р. | . |  |
| 101. | Комарова, 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт отопления кв.1 |  |  |  | октябрь |  |  |  |  |  | 1. ремонт отопления кв.1 — 2,6 т.р. |  |  |
| 102. | Сбор:14,1 т.р.(за 1 пол.) Сбор:15,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 129,25 т.р. Всего: 158,45 т.р. Задолженность: 6,9 т.р. Итого: 151,55 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:2,6 т.р. Остаток: 155,85 т.р. |  |  |
| 103. | Комарова, 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1.ремонт кровли (чистка) 28.03.24г. 2.ремонт кровли кв.10 |  |  |  | Ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт кровли (чистка) 28.03.24г. — 2,6 т.р. 2.ремонт кровли кв.10 — 6,6 т.р. |  | 1.ремонт ввода отопления под.2 – 10,6 т.р. 2.ремонт системы отопления (чердак) – 2 т.р. 3.установка металлических дверей под.1,2 – 29 т.р. 4.замена козырьков – 26,2 т.р. |
| 104. | Сбор:14,3т.р. (за 1 пол.) Сбор:15,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 98,15 т.р. Всего: 127,75 т.р. Задолженность: 1,1 т.р. Итого: 126,65 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 9,2 т.р. Остаток: 118,55 т.р. |  |  |
| 105. | Комарова, 16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
| 106. | Сбор:14,1 т.р.(за 1 пол.) Сбор:15,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 172,75 т.р. Всего: 202,05 т.р. Задолженность: 0,3 т.р. Итого: 201,75т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток:202,05 т.р. |  |  |
| 107. | Комарова, 17 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
| 108. | Сбор:9,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:9,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 134,05 т.р. Всего: 153,15 т.р. Задолженность: 1 т.р. Итого: 152,15 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 153,15 т.р. |  |  |
| 109. | Комарова 18 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.покупка доводчика 2.ремонт дверей под.1,2 3.покраска газовой трубы |  |  |  | Апрель октябрь октябрь |  |  |  |  |  | 1. покупка доводчика -1,8 т.р. 2.ремонт дверей под.1,2 — 7,2 т.р. 3.покраска газовой трубы — 8,6 т.р. |  |  |
| 110. | Сбор:13,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:15,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:128,05т.р. Всего: 157,15т.р. Задолженность: 1,4т.р. Итого: 155,75 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 17,6 т.р. Остаток: 139,55 т.р. |  |  |
| 111. | Комарова19 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. | Сбор:0 т.р. Остаток:19,2т.р. Всего:19,2 т.р.(расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 19,2т.р. |  |  |
| 113. | Комарова, 20 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
| 114. | Сбор: 7,4 т.р.(за 1 пол.) Сбор:8 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 13,6 т.р. Всего: 29 т.р. Задолженность: 12т.р. Итого: 17 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 29 т.р. |  |  |
| 115. | Коммунистическая, 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли кв.15 2.уборка и вывоз мусора с придом. террит. от 26.09.23г. 3.ремонт отопления под.2 4.установка розетки на домофон под.1 эт.1 |  |  |  | Апрель апрель сентябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт кровли кв.15 — 6,3 т.р. 2.уборка и вывоз мусора с придом. террит. от 26.09.23г. — 1,9т.р. 3.ремонт отопления под.2 — 1 т.р. 4.установка розетки на домофон под.1 эт.1 — 0,6 т.р. |  |  |
| 116. | Сбор:18,7 т.р.(за 1 пол.) Сбор:20,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 59,2т.р. Всего: 98 т.р. Задолженность: 5,7 т.р. Итого: 92,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 9,8 т.р. Остаток: 88,2 т.р. |  |  |
| 117. | Коммунистическая, 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.уборка и вывоз мусора с придом. террит. от 26.09.23г. 2.ремонт канализации кв.2,6 |  |  |  | Апрель октябрь |  |  |  |  |  | 1. уборка и вывоз мусора с придом. террит. от 26.09.23г. — 1,9 т.р. 2.ремонт канализации кв.2,6 — 13,8 т.р. |  |  |
| 118. | Сбор:18,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:20,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 34,9 т.р. Всего: 74,1т.р. Задолженность: 9,5т.р. Итого: 64,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 15,7 т.р. Остаток: 58,4 т.р. |  |  |
| 119. | Коммунистическая, 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт отопления, чердак 2.уборка и вывоз мусора с придом. террит. от 26.09.23г. 3.ремонт отопления на чердаке 4.ремонт кровли (чистка) 28.03.24г. 5.замена датчика на движение под. эт.1 |  |  |  | Февраль апрель октябрь норябрь ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1. ремонт отопления, чердак — 14,7 т.р. 2.уборка и вывоз мусора с придом. террит. от 26.09.23г. — 1,9 т.р. 3.ремонт отопления на чердаке — 0,3 т.р. 4.ремонт кровли (чистка) 28.03.24г. — 2 т.р. 5.замена датчика на движение под. эт.1 — 2,8 т.р. |  |  |
| 120. | Сбор:18,7 т.р. (за 1 пол.) Сбор:20 т.р. (за 2 пол.) Остаток: 106,9 т.р. Всего: 145,6т.р. Задолженность: 13,8т.р. Итого: 131,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 21,7 т.р. Остаток: 123,9 т.р. |  |  |
| 121. | Коммунистическая, 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.уборка и вывоз мусора с придом. террит. от 26.09.23г. 2.ремонт полов и стен под.2 |  |  |  | Апрель октябрь |  |  |  |  |  | 1.уборка и вывоз мусора с придом. террит. от 26.09.23г. — 1,9 т.р. 2.ремонт полов и стен под.2 — 9,9 т.р. |  |  |
| 122. | Сбор: 18,6 т.р. (за 1 пол.) Сбор:20 т.р.(за 2 пол.) Долг: 8,8 т.р. Всего: 29,8 т.р. Задолженность: 2,1т.р. Итого: 27,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 11,8 т.р. Остаток: 18 т.р. |  |  |
| 123. | Коммунистическая, 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. Покраска входных дверей 2.ремонт вентканала и газохода кв.12 3.уборка и вывоз мусора с придом. террит. от 26.09.23г. 4.ремонт водопровода кв.12 5.ремонт газохода и вентканала (прочистка) кв.4 |  |  |  | Март апрель апрель октябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1. покраска входных дверей — 1,8 т.р. 2.ремонт вентканала и газохода кв.12 — 2,8 т.р. 3.уборка и вывоз мусора с придом. террит. от 26.09.23г. — 1,9 т.р. 4.ремонт водопровода кв.12 — 1 т.р. 5.ремонт газохода и вентканала (прочистка) кв.4 — 2,4 т.р. |  |  |
| 124. | Сбор:18,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:19,9 т.р. (за 2 пол.) Остаток: 14т.р. Всего: 52,4 т.р. Задолженность: 1,7 т.р. Итого: 50,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 9,9 т.р. Остаток: 42,5 т.р. |  |  |
| 125. | Коммунистическая, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.уборка и вывоз мусора с придом. террит. от 26.09.23г. 2.ремонт кровли (чистка) 28.03.24г. |  |  |  | Апрель ноябрь |  |  |  |  |  | 1. уборка и вывоз мусора с придом. террит. от 26.09.23г. — 1,9 т.р. 2.ремонт кровли (чистка) 28.03.24г. — 4,1 т..р |  |  |
| 126. | Сбор: 9,1 т.р. (за 1 пол.) Сбор:9,8т.р. (за 2 пол.) Остаток: 51,2 т.р. Всего: 70,1 т.р. Задолженность: 3,1 т.р. Всего: 67 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 6 т.р. Остаток: 64,1 т.р. |  |  |
| 127. | Коммунистическая 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт приямка в под.1 2.уборка и вывоз мусора с придом. террит. от 26.09.23г. 3.ремонт кровли (чистка) 04.04.24г. |  |  |  | Февраль апрель ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт приямка в под.1 — 4,5 т.р. 2.уборка и вывоз мусора с придом. террит. от 26.09.23г. — 1,9 т.р. 3.ремонт кровли (чистка) 04.04.24г. — 3,1 т.р. |  |  |
| 127. | Сбор:18,5т.р. (за 1 пол.) Сбор:19,9 т.р. (за 2 пол.) Остаток: 90,5 т.р. Всего: 128,9 т.р. Задолженность: 1,9 т.р. Итого: 127т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 9,5 т.р. Остаток: 119,4 т.р. |  |  |
| 128. | Коммунистическая, 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. уборка и вывоз мусора с придом. террит. От 11.05.23г. |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  | 1.уборка и вывоз мусора с придом. террит. от 26.09.23г. — 1,33т.р. |  |  |
| 129. | Сбор: 4,3т.р. (за 2 пол.) Сбор:4,6 т.р.( за 2 пол.) Остаток:24,6 т.р. Всего: 33,5 т.р. Задолженность: 0,9 т.р. Итого: 32,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 1,330 т.р. Остаток: 32,170 т.р. |  |  |
| 130. | Коммунистическая 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт системы отопления кв.4,13,14 2.уборка и вывоз мусора с придом. террит. от 26.09.23г. 3.ремонт отопления кв.27 4.ремонт канализ. кв.14, ввод в дом 5.ремонт кровли (чистка) 13.02.24г. 6.ремонт электросетей замена ламп, диодов под.3 эт.1 монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду |  |  |  | Январь апрель сентябрь октябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт системы отопления кв.4,13,14 — 23,2 т.р. 2.уборка и вывоз мусора с придом. террит. от 26.09.23г. — 1,9 т.р. 3.ремонт отопления кв.27 — 3,5 т.р. 4.ремонт канализ. кв.14, ввод в дом — 9,8 т.р. 5.ремонт кровли (чистка) 13.02.24г. — 6 т.р. 6.ремонт электросетей замена ламп, диодов под.3 эт.1 — 0,6 т.р. 7.монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду — 10 т.р. |  |  |
| 131. | Сбор: 51т.р.( за 1 пол.) Сбор:54,8 т.р.( за 1 пол.) Остаток: 66,4 т.р. Всего:172,2т.р. Задолженность: 5,6 т.р. Итого: 166,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 55 т.р. Остаток: 117,2 т.р. |  |  |
| 132. | Коммунистическая, 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1.уборка и вывоз мусора с придом. террит. от 26.09.23г. 2.замена запорной арматуры, подвал 3.ремонт кровли (чистка) 13.02.24г. 4.замена патрона, ламп в подвале 5..монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду |  |  |  | Апрель октябрь ноябрь ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.уборка и вывоз мусора с придом. террит. от 26.09.23г. — 1,9 т.р. 2.замена запорной арматуры, подвал — 6,9 т.р. 3.ремонт кровли (чистка) 13.02.24г. — 6 т.р. 4.замена патрона, ламп в подвале — 0,6 т.р. 5.монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду — 10 т.р. |  |  |
| 133. | Сбор: 51,4 т.р. (за 1 пол.) Сбор: 55,2 т.р.( за 2 пол.) Аренда подвала с 01.01.24 – 31.12.24 г. = 13,3 т.р. Долг по аренде подвала — 0,5 т.р. Остаток: 95,25 т.р. Всего: 214,65 т.р. Задолженность: 7,5 т.р. Итого: 207,15т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 25,4 т.р. Остаток: 189,25 т.р. |  |  |
| 134. | Космонавтов, 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135. | Сбор: 4,3 т.р.(за 1 пол.) Сбор:4,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 81,4 т.р. Всего: 90,3 т.р. Задолженность: т.р. Итого: 90,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 90,3 т.р. |  |  |
| 136. | Красноармейская, 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.. |  |  |
| 137. | Сбор: 1 т.р. (авар. только за 1 пол.) Сбор 1 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 2 т.р. Всего: 4 т.р. Задолженность: т.р. Итого: 4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 4 т.р. |  |  |
| 138. | Ленина 24 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт входа в дом кв.4 |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  | 1.ремонт входа в дом кв.4 — 4,6 т.р. |  |  |
| 139. | Сбор: 6 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 6,4 т.р. (за 2 пол.) Остаток: 62,9 т.р. Всего: 75,3 т.р. Задолженность: 2,3 т.р. Итого: 73 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 4,6 т.р. Остаток: 70,7 т.р. |  |  |
| 140. | Ленина 30 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141. | Сбор:6,1т.р.(за 1 пол.) Сбор: 6,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:30,6т.р. Всего:43,2 т.р. Задолженность:14,8т.р. Итого: 28 ,4 т.р.(вышли с 01.01.23г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 43,2 т.р. |  |  |
| 142. | Ленина 35 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
| 143. | Сбор: 4,3т.р.(за 1 пол. Сбор:4,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:17,1т.р. Всего:26 т.р. Задолженность: 0,6т.р. Итого: 25,4т.р.(вышли с 01.01.23г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 26 т.р. |  |  |
| 146. | Луначарского 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт электросетей под.2 эт.2 кв.8 |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт электросетей под.2 эт.2 кв.8 — 0,7 т.р. |  |  |
| 147. | Сбор: 9,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:10,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 103,5т.р. Всего: 124,1т.р. Задолженность: 1,1т.р. Итого: 123т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 0,7 т.р. Остаток: 122,3 т.р. |  |  |
| 148. | Луначарского, 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт фасада (цоколь) |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт фасада (цоколь) — 70,7 т.р. |  |  |
| 149. | Сбор: 6,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:7 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 102,7 т.р. Всего: 116,2т.р. Задолженность: 0,3 т.р. Итого: 115,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 70,7 т.р. Остаток: 45,5 т.р. |  |  |
| 150. | Луначарского, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
| 151. | Сбор: 6,7т.р.(за 1 пол.) Сбор: 7,5 т.р.(за 2 пол.) Долг: 1,3 т.р. Всего: 12,9т.р. Задолженность: 0,2 т.р. Итого: 12,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 12,7 т.р. |  |  |
| 152. | Луначарского 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
| 153. | Сбор: 10,4 т.р.( за 1 пол.) Сбор: 11,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 54,2 т.р. Всего: 75,8 т.р. Задолженность: 5,9 т.р. Итого: 69,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 75,8 т.р. |  |  |
| 154. | Луначарского, 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
| 155. | Сбор: 6,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:7,3 т.р.(за 1 пол.) Остаток: 22,1 т.р. Всего: 36,2 т.р. Задолженность:0,5т.р. Итого: 35,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 36,2 т.р. |  |  |
| 156. | Луначарского 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли кв.4 |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт кровли кв.4 — 1,6 т.р. |  |  |
| 157. | Сбор: 6,8 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 7,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 59,9 т.р. Всего: 74 т.р. Задолженность: 2,1 т.р. Итого: 71,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 1,6 т.р. Остаток: 72,4 т.р. |  |  |
| 158. | Луначарского 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
| 159. | Сбор: 6,9 т.р.(за 1 пол.) Сбор:7,4т.р.(за 2 пол.) Остаток: 45,1 т.р. Всего: 59,4 т.р. Задолженность: 8,3 т.р. Итого: 51,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 59,4 т.р. |  |  |
| 160. | Луначарского 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161. | Сбор 0т.р. Остаток:5,3 т.р. Всего:5,3т.р.(расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:5,3 т.р. |  |  |
| 162. | Луначарского, 16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. чистка кровли от 20.03.24г. |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  | 1.чистка кровли от 20.03.24г. — 7 т.р. |  |  |
| 163. | Сбор: 7,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:8 т.р.(за 2 пол.) Долг: 16,3 т.р. Долг: 1,2 т.р. Задолженность: 2 т.р. Долг: 3,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 7 т.р. Долг: 8,2 т.р. |  |  |
| 168. | Машиностроителей 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт подъездного освещения (смена лампы) 2.посыпка песком придом. территор. от 23.01.23г. 3.покупка фильтра для полнолицевой маски 4.покупка раствора для обработки от насекомых 5.покупка лампочек 6.покупка светильника под.1 7.ремонт и поверка водяного счетчика 8.покупка хозяйственных товаров 9.монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду |  |  |  | Январь апрель октябрь октябрь октябрь октябрь октябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт подъездного освещения (смена лампы) — 0,3 т.р. 2.посыпка песком придом. территор. от 23.01.23г. — 0,6 т.р. 3.покупка фильтра для полнолицевой маски — 1,55 т.р. 4.покупка раствора для обработки от насекомых — 0,5 т.р. 5.покупка лампочек — 0,170 т.р. 6.покупка светильника под.1 — 3,1 т.р. 7.ремонт и поверка водяного счетчика — 42,4 т.р. 8.покупка хозяйственных товаров — 3 т.р. 9.монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду — 3 т.р. |  |  |
| 169 | Сбор: 31,2 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 43,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 534,5 т.р. Всего: 608,8 т.р. Задолженность: 5,6 т.р. Итого: 603,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 54,62 т.р. Остаток: 554,18 т.р. |  |  |
| 170. | Машиностроителей, 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. посыпка песком придом. территор. от 23.01.23г. 2.уборка придом. Террит. От снега 3.уборка и вывоз дерева с придом. Террит. |  |  |  | Апрель ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1. посыпка песком придом. территор. от 23.01.23г. — 0,6 т.р. 2.уборка придом. Террит. От снега — 1,7 т.р. 3.уборка и вывоз дерева с придом. Террит. — 3,2 т.р. |  |  |
| 171. | Сбор: 53,6 т.р.(вместе с нежилыми помещениями за 1 пол.) Сбор: 57,5 т.р.(за 2 пол. вместе с нежилыми помещ.) Остаток: 56,6 т.р. Всего: 167,7 т.р. Задолженность: 21,9 т.р. Итого: 145,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 5,5 т.р. Остаток: 162,2 т.р. |  |  |
| 172. | , 44 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. ремонт кровли 2.ремонт кровли (чистка) от 13.02.24г. 3.ремонт кровли 4.уборка и вывоз мусора с придом. террит от 26.09.23г. 5.ремонт кровли (чистка) от 28.03.24г |  |  |  | Январь апрель апрель апрель ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт кровли — 3,3 т.р. 2.ремонт кровли (чистка) от 13.02.24г. — 3,2 т.р. 3.ремонт кровли — 1,9 т.р. 4.уборка и вывоз мусора с придом. террит от 26.09.23г. — 0,720 т.р. 5.ремонт кровли (чистка) от 28.03.24г. — 7,4 т.р. |  |  |
| 173. | Сбор:25,1т.р. (за 1 пол.) Сбор:27 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 39,6т.р. Всего: 91,7 т.р. Задолженность: 3,6 т.р. Итого: 88,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 16,52 т.р. Остаток: 75,18 т.р. |  |  |
| 174. | , 46 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.уборка и вывоз мусора с придом. террит от 26.09.23г. |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  | 1. 4.уборка и вывоз мусора с придом. террит от 26.09.23г. — 0,720 т.р. |  |  |
| 175. | Сбор: 20т.р.(за 1 пол.) Сбор:20,5т.р.(за 2 пол.) Остаток: 59 т.р. Всего: 99,5 т.р. Задолженность:1,4 т.р. Итого: 98,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 0,72 т.р. Остаток: 98,78 т.р. |  |  |
| 176. | Менжинского 48 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли (чистка) от 28.12 23г. 2.ремонт кровли (чистка) от 13.02.24г. 3.уборка и вывоз мусора с придом. террит от 26.09.23г. 4.ремонт козырька под.3 5.ремонт водопровода кв.11,14 6.ремонт кровли (чистка) 7.ремонт газохода (чистка) кв.14 8.ремонт козырьков под.1,2 |  |  |  | Апрель апрель апрель сентябрь октябрь ноябрь ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт кровли (чистка) от 28.12 23г. — 2,7 т.р. 2.ремонт кровли (чистка) от 13.02.24г. — 6,3 т.р. 3.уборка и вывоз мусора с придом. террит от 26.09.23г. — 0,720 т.р. 4.ремонт козырька под.3 — 11,5 т.р. 5.ремонт водопровода кв.11,14 — 12,1 т.р. 6.ремонт кровли (чистка) — 7,4 т.р. 7.ремонт газохода (чистка) кв.14 — 6,5 т.р. 8.ремонт козырьков под.1,2 — 5,3 т.р. |  |  |
| 177. | Сбор: 26 т.р.(за 1 пол.) Сбор:27,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 55 т.р. Всего: 108,9 т.р. Задолженность: 4 т.р. Итого: 104,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 52,52 т.р. Остаток: 56,38 т.р. |  |  |
| 178. | Менжинского, 48а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.уборка и вывоз мусора с придом. террит от 26.09.23г. 2.ремонт кровли со стороны подъездов 3. ремонт кровли со стороны садика 4.ремонт водопровода и отопления кв.9,11 5.ремонт водопровода кв.6 6.ремонт кровли (чистка) 04.04.24г. |  |  |  | Апрель сентябрь сентябрь октябрь октябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.уборка и вывоз мусора с придом. террит от 26.09.23г. — 0,720 т.р. 2.ремонт кровли со стороны подъездов — 6, 9т.р. 3. ремонт кровли со стороны садика — 6, 9т.р. 4.ремонт водопровода и отопления кв.9,11 — 2,7 т.р. 5.ремонт водопровода кв.6 — 1,2 т.р. 6.ремонт кровли (чистка) 04.04.24г. — 2,7 т.р. |  |  |
| 179. | Сбор:18,6 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 20т.р.(за 2 пол.) Остаток: 20,2 т.р. Всего: 58,8 т.р. Задолженность: 2,2 т.р. Итого: 56,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 21,12 т.р. Остаток: 37,68 т.р. |  |  |
| 180. | Менжинского, 50 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления кв.18 2.ремонт кровли (чистка) от 28.12.23г. 3.ремонт кровли (чистка) от 13.02.24г. 4.уборка и вывоз мусора с придом. террит от 26.09.23г. 5.ремонт отопления кв.18 6.ремонт кровли 7.ремонт кровли (чистка) 8.ремонт кровли (чистка) 04.04.24г. 9.монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду |  |  |  | Март апрель апрель апрель октябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления кв.18 — 30,2 т.р. 2.ремонт кровли (чистка) от 28.12.23г. — 2,7 т.р. 3.ремонт кровли (чистка) от 13.02.24г. —6,3 т.р. 4.уборка и вывоз мусора с придом. террит от 26.09.23г. — 0,720 т.р. 5.ремонт отопления кв.18 — 11,8 т.р. 6.ремонт кровли — 6,9 т.р. 7.ремонт кровли (чистка) — 5,4 т.р. 8.ремонт кровли (чистка) 04.04.24г. — 2,7 т.р. 9.монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду — 5 т.р. |  |  |
| 181. | Сбор: 33,3 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 35,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 35,5 т.р. Всего: 104,4т.р. Задолженность: 17,3 т.р. Итого: 87,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 71,72 т.р. Остаток: 32,68 т.р. |  |  |
| 182. | Менжинского 52 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.уборка и вывоз мусора с придом. террит от 26.09.23г. 2.ремонт цоколя 3.ремонт канализации кв.8 |  |  |  | Апрель сентябрь октябрь |  |  |  |  |  | 1.уборка и вывоз мусора с придом. террит от 26.09.23г. — 0,720 т.р. 2.ремонт цоколя — 77,7 т.р. 3.ремонт канализации кв.8 — 2 т.р. |  |  |
| 183. | Сбор:9 т.р.(за 1 пол.) Сбор:9,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 59т.р. Всего: 77,7 т.р. Задолженность: 1,9 т.р. Итого: 75,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 80,42 т.р. Долг: 2,72 т.р. |  |  |
|  | Менжинского 53а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. ремонт кровли (чистка ливневки) 2.ремонт тротуара 3.ремонт системы водопрвода (смена общего вентиля) 4.ремонт кровли 5.дезинсекция (блохи) подвала июль 2024 6.ремонт кровли (чистка) 13.02.24г. 7.ремонт дверей в подвал (окраска) |  |  |  | Март апрель сентябрь сентябрь октябрь ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт кровли (чистка ливневки) — 6 т.р. 2.ремонт тротуара — 2,6 т.р. 3.ремонт системы водопрвода (смена общего вентиля) — 2, 3т.р. 4.ремонт кровли — 11, 4т.р. 5.дезинсекция (блохи) подвала июль 2024 — 3,4 т.р. 6.ремонт кровли (чистка) 13.02.24г. — 1,2 т.р. 7.ремонт дверей в подвал (окраска) — 2,2 т.р. |  |  |
| 184. | Сбор: 49,5т.р.(за 1 пол.) Сбор: 53,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 129,8т.р. Всего: 232,4 т.р. Задолженность:11 т.р. Итого: 221,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 29,1 т.р. Остаток: 203,3 т.р. |  |  |
|  | Очистка кровли с 01.01.24 по 31.12.24 г. Начислено: 41,4 т.р. Долг: 3,7 т.р. Остаток: 141,6 т.р. Всего: 179,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Всего: т.р. Остаток: т.р. |  |  |
|  | Менжинского 54 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт вентканала (прочистка) кв.10 2.уборка и вывоз мусора с придом. террит от 26.09.23г. 3.ремонт снегозадержателя 4.ремонт кровли (демонтаж снегозаржателей) 5.ремонт кровли |  |  |  | Апрель апрель апрель ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт вентканала (прочистка) кв.10 — 1,7 т.р. 2.уборка и вывоз мусора с придом. террит от 26.09.23г. — 0,720 т.р. 3.ремонт снегозадержателя — 8,6 т.р. 4.ремонт кровли (демонтаж снегозаржателей) -7,4 т.р. 5.ремонт кровли — 9,7 т.р. |  |  |
| 185. | Сбор:19,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:20,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 71,3т.р. Всего: 110,9 т.р. Задолженность: 5,5т.р. Итого: 105,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 28,12 т.р. Остаток: 82,78 т.р. |  |  |
|  | Менжинского 55А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ремонт: 1.ремонт входа в подвал |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт входа в подвал — 79 т.р. |  |  |
|  | Сбор: 29,4т.р. (за 1 пол.) Сбор: 31,1т.р.(за 2 пол.) Остаток: 95,9 т.р. Всего: 156,4 т.р. Задолженность: 3,2 т.р. Итого: 153,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 79 т.р. Остаток: 77,4 т.р. |  |  |
| 186. | Менжинского 56 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.уборка и вывоз мусора с придом. террит от 26.09.23г. |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  | 1.уборка и вывоз мусора с придом. террит от 26.09.23г. — 0,720 т.р. |  |  |
| 187. | Сбор: 9,3 т.р.(за 1 пол.) Сбор:10 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 3,2 т.р. Всего: 22,5 т.р. Задолженность: 1,1т.р. Итого: 21,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 0,72 т.р. Остаток: 21,78 т.р. |  |  |
|  | Менжинского 58 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1..уборка и вывоз мусора с придом. террит от 26.09.23г. 2.ремонт отопления |  |  |  | Апрель октябрь |  |  |  |  |  | 1.уборка и вывоз мусора с придом. террит от 26.09.23г. — 0,720 т.р. 2.ремонт отопления — 4,3 т.р. |  |  |
| 186. | Сбор:18,7 т.р.(за 1 пол.) Сбор:20,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 57,6 т.р. Всего: 96,4 т.р. Задолженность: 2,4 т.р. Итого: 94 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 5,02 т.р. Остаток: 91,38 т.р. |  |  |
| 187. | Менжинского, 62 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1.ремонт организац. Стока на кровле водосточных труб 2.ремонт газохода (прочистка) кв.7 3.уборка и вывоз мусора с придом. террит от 26.09.23г. 4.ремонт балконной плиты кв.28 5.ремонт кровли (чистка) 19.02.24г. 6. ремонт электросетей установка сжимов под.1 7.монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду |  |  |  | Апрель апрель апрель сентябрь ноябрь ноябрь ноябрь |  |  |  |  | 1.ремонт организац. Стока на кровле водосточных труб — 5,4 т.р. 2.ремонт газохода (прочистка) кв.7 — 2,1 т.р. 3.уборка и вывоз мусора с придом. террит от 26.09.23г. — 0,720 т.р. 4.ремонт балконной плиты кв.28 — 23,1 т.р. 5.ремонт кровли (чистка) 19.02.24г. — 18,1 т.р. 6. ремонт электросетей установка сжимов под.1 -0,3 т.р. 7.монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду — 5 т.р. |  |  |  |
| 188. | Сбор 50,1 т.р. (за 1 пол.) Сбор:53,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 40,8 т.р. Всего: 144,7 т.р. Задолженность: 14 т.р. Итого: 130,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 54,72 т.р. Остаток: 89,98 т.р. |  |  |  |
| 189. | Менжинского, 64 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли — 3,3 т.р. 2.ремонт отопления, чердак 3.ремонт организац. Стока на кровле водосточных труб 4.ремонт газохода кв.7 5.уборка и вывоз мусора с придом. террит от 26.09.23г. 6.окашив. Придом. Террит. 7.ремонт кровли (чистка) 19.02.24г. 8.ремонт газохода кв.14 9.ремонт электросетей замена выкелючателя, ламп в подвале 10.монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду |  |  |  | Январь март апрель апрель апрель октябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь |  |  |  |  | 1.ремонт кровли — 3,3 т.р. 2.ремонт отопления, чердак — 2,2 т.р. 3.ремонт организац. Стока на кровле водосточных труб — 5,4 т.р. 4.ремонт газохода кв.7 — 5,6 т.р. 5.уборка и вывоз мусора с придом. террит от 26.09.23г. — 0,720 т.р. 6.окашив. Придом. Террит. — 5 т.р. 7.ремонт кровли (чистка) 19.ю02.24г. — 12,5 т.р. 8.ремонт газохода кв.14 — 9,5 т.р. 9.ремонт электросетей замена выкелючателя, ламп в подвале — 0,4 т.р. 10.монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду — 3 т.р. |  |  |  |
| 190. | Сбор: 50,9 т.р.(за 1 пол.) Сбор:54,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 137т.р. Всего: 242,5т.р. Задолженность:23,7т.р. Итого: 218,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 47,62 т.р. Остаток: 194,88 т.р. |  |  |  |
| 191. | Некрасова 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 192. | Сбор:1,6т.р. (за 1 пол.) Сбор: 1,7т.р. (за 2 пол.) Остаток:26,2 т.р. Всего: 29,5 т.р. Задолженность:0,3т.р. Итого: 29,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 29,5 т.р. |  |  |  |
| 195. | Новая - 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
| 196. | Сбор:2,4т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:11т.р. Всего:15,8т.р. Задолженность:3т.р. Итого:12,8 т.р. снят | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:15,8т.р. снят |  |  |  |
| 197. | Октябрьская 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
| 198. | Сбор: 52,8т.р.(за 1 пол.) Сбор: 56,7 т.р.(за 2 пол.) Долг: 16,7 т.р. Всего: 92,8 т.р. Задолженность: 11,8 т.р. Итого: 81 т.р. | Ремонт: 1.замена водопроводного крана кв.7 2.ремонт кровли (чистка) от 28.12.23г. 3.ремонт кровли (чистка) от 13.02.2024г. 4.ремонт вентканала, газохода кв.21 5.уборка и вывоз мусора с придом. Террит. 6.ремонт канализационных и вентиляционных каналов 7.ремонт фасада со стороны частного сектора 8.покупка краски для ремонта под.4 9.ремонт кровли (чистка) 26.03.24г. 10.ремонт кровли (чистка) 11.ремонт кровли (чистка) 18.03.24г. 12.ремонт электросетей под.1 эт.3, под.2 эт.3 13.замена датчиков на движения под.2, улица |  |  |  |  | Январь март март апрель апрель апрель сентябрь октябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь |  |  |  | 1.замена водопроводного крана кв.7 — 0,8 т.р. 2.ремонт кровли (чистка) от 28.12.23г. — 5,4 т.р. 3.ремонт кровли (чистка) от 13.02.2024г. — 5,4 т.р. 4.ремонт вентканала, газохода кв.21 — 3,3 т.р. 5.уборка и вывоз мусора с придом. Террит. — 2,5 т.р. 6.ремонт канализационных и вентиляционных каналов — 2,8 т.р. 7.ремонт фасада со стороны частного сектора — 10,1 т.р. 8.покупка краски для ремонта под.4 — 1 т.р. 9.ремонт кровли (чистка) 26.03.24г. — 5, 4т.р. 10.ремонт кровли (чистка) — 5,4 т.р. 11.ремонт кровли (чистка) 18.03.24г. — 9,1 т.р. 12.ремонт электросетей под.1 эт.3, под.2 эт.3 — 8,3 т.р. 13.замена датчиков на движения под.2, улица — 2,5 т.р. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 62 т.р. Остаток: 30,8 т.р. |  |  |  |
| 199. | Октябрьская 3а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 200. | Сбор:2,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 12,7 т.р. Всего:17,2т.р. Задолженность:10,4 т.р. Остаток: 6,8т.р.(вышли с 01.01.2023г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 17,2 т.р. |  |  |  |
| 201. | ул.Патова д.10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1.ремонт отопления кв.6 |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | 1.ремонт отопления кв.6 — 4,7 т.р. |  |  |  |
| 202. | Сбор: 8,5 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 9,1т.р.(за 2 пол.) Остаток:156,7 т.р. Всего:174,3 т.р. Задолженность: 21,6 т.р. Итого: 152,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 4,7 т.р. Остаток: 169,6 т.р. |  |  |  |
| 203. | Патова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт водопровода кв.47,51 2.ремонт кровли (чистка от 28.12.23г. 3.покупка доводчика 4.ремонт водосточных желобов 5.ремонт цоколя (штукатурка) 6.ремонт канализации кв.14 7.ремонт водопровода кв.27 8.ремонт отопления кв.47 9.ремонт кровли (чистка) 26.03.24г. 10.ремонт желобов (чистка) под.1 11.ремонт вытяжек |  |  |  |  | Март март апрель апрель сентябрь октябрь октябрь октябрь ноябрь ноябрь ноябрь |  |  |  | 1.ремонт водопровода кв.47,51 — 5,8 т.р. 2.ремонт кровли (чистка от 28.12.23г. — 3,3 т.р. 3.покупка доводчика — 2,7 т.р. 4.ремонт водосточных желобов — 7,3 т.р. 5.ремонт цоколя (штукатурка) — 112,5 т.р. 6.ремонт канализации кв.14 — 6,4 т.р. 7.ремонт водопровода кв.27 — 1,5 т.р. 8.ремонт отопления кв.47 — 4,2 т.р. 9.ремонт кровли (чистка) 26.03.24г. — 2,7 т.р. 10.ремонт желобов (чистка) под.1 — 2,7 т.р. 11.ремонт вытяжек — 7 т.р. |  |  |  |
| 204. | Сбор: 79 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 84,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 41,1 т.р. Всего: 205 т.р. Задолженность: 10,7 т.р. Итого: 194,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 156,1 т.р. Остаток: 48,9 т.р. |  |  |  |
| 209. | Первомайская 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210. | Сбор:1,7т.р.(за 1 пол.) Сбор:1,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:29,3 т.р. Всего: 32,8 т.р. Задолженность:16,7 т.р. Итого: 16,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 32,8 т.р. |  |  |  |
| 211. | Пионерская 16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212. | Сбор:0т.р. Остаток:2,9т.р. Всего:2,9т.р. Задолженность:т.р. Итого: т.р. (вышел из управления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Долг:т.р. |  |  |  |
| 213. | Пионерская 18 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт пола в коридоре, укрепление деревянных стен и окон 2. очистка выгребных ям 3.ремонт вытяжных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214. | Сбор:8,8т.р.(1,94 р. За 6 мес.*6*153,4=1,8 т.р. Долг: 6,1т.р. Остаток:4,5т.р.(расселен) Задолженность: Долг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Долг: |  |  |  |
| 215. | Пирогова 1-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216. | Остаток:8,2т.р. (расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: т.р. |  |  |  |
|  | Пирогова 1-б | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1..ремонт кровли (чистка) 28.03.24г. 2.ремонт газоходов 3.ремонт газохода 4.ремонт газохода 5.ремонт кровли (чистка) 13.03.24г. 6.ремонт газоходов 7.ремонт кровли (промазка примыканий и газохода) 8.посыпка песком придом. Террит. 9.замена автоматич. Выключат. Под.1 кв.3 ввод в квартиру |  |  |  |  | Ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь |  |  |  | 1.ремонт кровли (чистка) 28.03.24г. — 6,3 т.р. 2.ремонт газоходов — 17,6 т.р. 3.ремонт газохода — 11,6 т.р. 4.ремонт газохода — 7,2 т.р. 5.ремонт кровли (чистка) 13.03.24г. — 7,4 т.р. 6.ремонт газоходов — 18,5 т.р. 7.ремонт кровли (промазка примыканий и газохода) — 11,7 т.р. 8.посыпка песком придом. Террит — 0,5 т.р. 9.замена автоматич. Выключат. Под.1 кв.3 ввод в квартиру — 1,8 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор: 34,5 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 36,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 217,1т.р. Всего: 288,5 т.р. Задолженность: 38,6т.р. Итого: 249,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 82,6 т.р. Остаток: 205,9 т.р. |  |  |  |
| 217. | Пирогова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
| 218. | Сбор:27,6 т.р.(за 1 пол.) Сбор:28,2 т.р.(за 2 пол.) Сбор по крыше с 01.01.24 по 31.12.24г. Начислено: 24 т.р. Долг: 11 т.р. Остаток: 234,3 т.р. Всего: 303,1 т.р. Задолженность: 26 т.р. Итого: 277,1 т.р. | Ремонт: 1.ремонт вытяжек (устройство сеток) 2.посыпка песком придом. Террит. 3.замена вводного автомата на вводе |  |  |  |  | Ноябрь ноябрь ноябрь |  |  |  | 1.ремонт вытяжек (устройство сеток) — 22,9 т.р. 2.посыпка песком придом. Террит — 0,5 т.р. 3.замена вводного автомата на вводе — 3,5 т.р. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Всего: 26,9 т.р. Остаток: 276,2 т.р. |  |  |  |
| 219. | Пирогова 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт цоколя (штукатурка) 2.посыпка песком придом. Террит. |  |  |  |  | Ноябрь ноябрь |  |  |  | 1.ремонт цоколя (штукатурка) — 9,1 т.р. 2.посыпка песком придом. Террит — 0,5 т.р. |  |  |  |
| 220. | Сбор:25 т.р.(за 1 пол.) Сбор:25,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 159,7 т.р. Всего: 210,3 т.р. Задолженность: 36,6 т.р. Итого: 173,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 9,6 т.р. Остаток: 200,7 т.р. |  |  |  |
| 221. | Пирогова 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт водопровода и отопления кв.2,11 2.ремонт отопления кв.23 3.ремонт газохода и вентканала кв.1 4.ремонт кровли (чистка) 28.03.24г. 5.ремонт кровли (чистка) 6.ремонт межпанельных швов 7.посыпка песком придом. Террит 8.замена патрона, ламп под.3 эт.1 9.монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду |  |  |  |  | Октябрь октябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь |  |  |  | 1.ремонт водопровода и отопления кв.2,11 — 6,5 т.р. 2.ремонт отопления кв.23 — 1,1 т.р. 3.ремонт газохода и вентканала кв.1 — 4,5 т.р. 4.ремонт кровли (чистка) 28.03.24г. — 5,4 т.р. 5.ремонт кровли (чистка) — 4,4 т.р. 6.ремонт межпанельных швов — 8,5 т.р. 7.посыпка песком придом. Террит — 0,5 т.р. 8.замена патрона, ламп под.3 эт.1 — 0,3 т.р. 9.монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду — 3 т.р. |  |  |  |
| 222. | Сбор:48 т.р.(за 1 пол.) Сбор:51,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 24,8т.р. Всего: 124,3 т.р. Задолженность: 22,3 т.р. Итого: 102 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 34,2 т.р. Остаток: 90,1 т.р. |  |  |  |
| 229. | Пирогова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 230. | Сбор:16 т.р.( за 1 пол.) Сбор:17,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 136,7 т.р. Всего: 169,9 т.р. Задолженность: 8,6т.р. Итого: 161,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 169,9 т.р. |  |  |  |
| 231. | Пирогова 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт замка кв.1 2.ремонт кровли (чистка) 04.04.24г. 3.услуги по видеонабдению за 1 квартал 2023г. 4..услуги по видеонабдению за 2 квартал 2023г. 5..услуги по видеонабдению за 3 квартал 2023г. 6..услуги по видеонабдению за 4 квартал 2023г. 7..услуги по видеонабдению за 1 квартал 2024г. 8..услуги по видеонабдению за 2 квартал 2024г. 9..услуги по видеонабдению за 3 квартал 2024г. |  |  |  |  |  | Февраль ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь |  |  | 1.ремонт замка кв.1 — 1,2 т.р. 2.ремонт кровли (чистка) 04.04.24г. — 4,1 т.р. 3.услуги по видеонабдению за 1 квартал 2023г. - 1,9 т.р. 4..услуги по видеонабдению за 2 квартал 2023г. - 1,9 т.р. 5..услуги по видеонабдению за 3 квартал 2023г. - 1,9 т.р. 6..услуги по видеонабдению за 4 квартал 2023г. - 1,9 т.р. 7..услуги по видеонабдению за 1 квартал 2024г. - 1,9 т.р. 8..услуги по видеонабдению за 2 квартал 2024г. - 1,9 т.р. 9..услуги по видеонабдению за 3 квартал 2024г. - 1,9 т.р. |  |  |  |
| 232. | Сбор:19,2 т.р.( за 1 пол.) Сбор:21,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 109,86 т.р. Всего: 150,46 т.р. Задолженность: 29,2 т.р. Итого: 121,26 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 18,6 т.р. Остаток: 131,86 т.р. |  |  |  |
| 233. | Пирогова 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | 1.ремонт кровли кв.5 2.ремонт канализ в кв.2 и замена крана на водопроводе 3.устр. Козырька над подъездом 4.ремонт приставной вытяжки кв.1 |  |  |  |  |  | Сентябрь октябрь октябрь ноябрь |  |  | 1. ремонт кровли кв.5 — 8,2 т.р. 2.ремонт канализ в кв.2 и замена крана на водопроводе — 12,2 т.р. 3.устр. Козырька над подъездом — 25,5 т.р. 4.ремонт приставной вытяжки кв.1 — 1,9 т.р. |  |  |  |
| 234. | Сбор: 9,2 т.р.(за 1 пол.) Сбор:9,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 10,8 т.р. Всего: 29,9 т.р. Задолженность:1 т.р. Итого: 28,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 47,8т.р. Долг: 17,9 т.р. |  |  |  |
| 235. | Победы 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт стояка водопровода кв.3,5 2.ремонт доводчика 3.ремонт доводчика под.2 4.ремонт кровли (вентканал) кв.18 |  |  |  |  |  | Март апрель ноябрь ноябрь |  |  | 1.ремонт стояка водопровода кв.3,5 — 22,8 т.р. 2.ремонт доводчика — 5,6 т.р. 3.ремонт доводчика под.2 — 5,6 т.р. 4.ремонт кровли (вентканал) кв.18 — 2 т.р. |  |  |  |
| 236. | Сбор:27,3 т.р.(за 1 пол.) Сбор:29,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 71,8 т.р. Всего: 128,4т.р. Задолженность: 29,8 т.р. Итого: 98,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 36 т.р. Остаток: 92,4 т.р. |  |  |  |
| 237. | Победы 25а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.посыпка песком придом. территор. от 23.01.23г. 2.ремонт кровли (чистка, демонтаж ограждения) 13.02.24г. 3.ремонт детского городка (окраска) |  |  |  |  |  | Апрель ноябрь ноябрь |  |  | 1. посыпка песком придом. территор. от 23.01.23г. — 0,6 т.р. 2.ремонт кровли (чистка, демонтаж ограждения) 13.02.24г. — 7,8 т.р. 3.ремонт детского городка (окраска) — 6 т.р. |  |  |  |
| 238. | Сбор:34,4 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 36,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 136,4 т.р. Всего: 207,7 т.р. Задолженность: 69,7 т.р. Итого: 138 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 14,4 т.р. Остаток: 193,3 т.р. |  |  |  |
| 239. | Победы 28-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 240. | Сбор:4,6 т.р. (за 1 пол.) Сбор: 4,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 31,1 т.р. Всего: 40,6 т.р. Задолженность: 5 т.р. Итого: 35,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 40,6 т.р. |  |  |  |
| 241. | ## Победы 54 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1.ремонт лестниц в подъездах 2.ремонт кровли (чистка) 19.03.24г. |  |  |  |  |  | Март ноябрь |  |  | 1.ремонт лестниц в подъездах — 18,6 т.р. 2.ремонт кровли (чистка) 19.03.24г. — 2,7 т..р |  |  |  |
| 242. | Сбор:14,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:15,6т.р.(за 1 пол.) Остаток: 60,4 т.р. Всего: 90,6 т .р. Задолженность: 2,9т.р. Итого: 87,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 21,3 т.р. Остаток: 69,3 т.р. |  |  |  |
| 243. | Победы 61 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 244. | Сбор 4 т.р.(за 1 пол.) Сбор:4,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 95,8 т.р. Всего: 104,1 т.р. Задолженность: 0,6т.р. Итого: 103,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 104,1 т.р. |  |  |  |
| 245. | Победы 62 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. 1.ремонт кровли кв.1 |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  | 1.ремонт кровли кв.1 — 5,1 т.р. |  |  |  |
| 246. | Сбор:3,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:4,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 22 т.р. Всего:29,9т.р. Задолженность:0,7т.р. Итого: 29,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 5,1т.р. Остаток: 24,8 т.р. |  |  |  |
| 247. | Победы 63 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт электропроводки после пожара |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  | 1.ремонт электропроводки после пожара — 33,6 т.р. |  |  |  |
| 248. | Сбор:4,9т.р.(за 1 пол.) Сбор: 5,3т.р.(за 2 пол.) Остаток: 107,9 т.р. Всего: 118,1 т.р. Задолженность: 15,3 т.р. Итого: 102,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 33,6 т.р. Остаток: 84,5 т.р. |  |  |  |
| 249. | Победы 64 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 250. | Сбор:2,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,3 т.р.(за 1 пол.) Долг: 10,5 т.р. Долг: 4,4 т.р. Задолженность: 0,5т.р. Долг: 4,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Долг: 4,4 т.р. |  |  |  |
|  | Победы, 65 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт фасада 2.ремонт кровли (чистка) 28.03.24г 3.ремонт системы отопления 4.покупка уличного светильника под.2 |  |  |  |  |  | Сентябрь ноябрь ноябрь ноябрь |  |  | 1.ремонт фасада — 5,5 т.р. 2.ремонт кровли (чистка) 28.03.24г. — 2,7 т.р. 3.ремонт системы отопления — 5 т.р. 4.покупка уличного светильника под.2 — 2,1 т.р. |  |  |  |
| 251. | Сбор: 21,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:23 т.р.(за 2 пол.) Остаток:17,9 т.р. Всего: 62,4т.р. Задолженность: 2,5 т.р. Итого: 59,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 15,3 т.р. Остаток: 47,1 т.р. |  |  |  |
| 252. | Победы 66 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт пола в тамбуре под.1, эт.2 2.ремонт кровли 3.уборка и вывоз веток и кустов с придом. Террит. |  |  |  |  |  | Январь сентябрь ноябрь |  |  | 1.ремонт пола в тамбуре под.1, эт.2 — 6,5 т.р. 2.ремонт кровли — 6, 9т.р. 3.уборка и вывоз веток и кустов с придом. Террит. — 6,1 т.р. |  |  |  |
| 253. | Сбор:23,5 т.р.(за 1 пол.) Сбор:25,2т.р.(за 2 пол.) Остаток: 93,9 т.р. Всего: 142,6 т.р. Задолженность: 3 т.р. Итого: 139,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 19,5 т.р. Остаток: 123,1 т.р. |  |  |  |
| 254. | Победы 67а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт лавочки, ремонт газовой трубы (окраска) 2.ремонт входных дверей |  |  |  |  |  | Ноябрь ноябрь |  |  | 1.ремонт лавочки, ремонт газовой трубы (окраска) — 3,7 т.р. 2.ремонт входных дверей — 2,9 т.р. |  |  |  |
| 255. | Сбор: 30,1 т.р.(за 1 пол.) Сбор:32,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 176,6 т.р. Всего: 239 т.р. Задолженность: 2,7 т.р. Итого: 236,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 6,6 т.р. Остаток: 232,4 т.р. |  |  |  |
| 256. | Победы 68 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. Ремонт газохода кв.8 2.ремонт системы водопровода и отопления кв.4,7 3.ремонт системы канализации и системы водоснабжения под.1 4.ремонт лавочек (окраска) |  |  |  |  |  | Апрель сентябрь сентябрь ноябрь |  |  | 1.ремонт газохода кв.8 — 5,8 т.р. 2.ремонт системы водопровода и отопления кв.4,7 — 15,8 т.р. 3.ремонт системы канализации и системы водоснабжения под.1 — 45,2 т.р. 4.ремонт лавочек (окраска) — 1,5 т.р. |  |  |  |
| 257. | Сбор:35,7т.р.(за 1 пол.) Сбор:38,3 т.р.(за 1 пол.) Остаток: 36,7 т.р. Всего: 110,7т.р. Задолженность: 5,7 т.р. Итого: 105 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 68,3 т.р. Остаток: 42,4 т.р. |  |  |  |
| 258. | Победы 69 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. ремонт системы водоснабжения 2.благоустр. Придом. Террит. (украшение елки) 3.ремонт входов в под. 2,3 4.ремонт (замена) фонаря уличного освещ. На парковке 5.покупка уличного светильника под.1 |  |  |  |  |  | Март апрель апрель октябрь ноябрь |  |  | 1.ремонт системы водоснабжения — 10,1 т.р. 2.благоустр. Придом. Террит. (украшение елки) — 5,4 т.р. 3.ремонт входов в под. 2,3 — 3,2 т.р. 4.ремонт (замена) фонаря уличного освещ. На парковке — 1,7 т.р. 5.покупка уличного светильника под.1 — 3,1т.р. |  |  |  |
| 259. | Сбор:39,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:42,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:100,6 т.р. Всего: 183,3т.р. Задолженность: 4,2 т.р. Итого: 179,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 23,5 т.р. Остаток: 159,8 т.р. |  |  |  |
| 260. | Победы 70 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.1.дезинсекция подвала июль 2024 2.дезинсекция подвала октябрь 2024 3.ремонт кровли (чистка) 19.03.24г. 4.ремонт вентканала (обследование) кв.1 5.ремонт вытяжек |  |  |  |  |  | Октябрь октябрь ноябрь ноябрь ноябрь |  |  | 1.дезинсекция подвала июль 2024 — 4,9 т.р. 2.дезинсекция подвала октябрь 2024 — 4,9 т.р. 3.ремонт кровли (чистка) 19.03.24г. — 5,4 т.р. 4.ремонт вентканала (обследование) кв.1 — 2,9 т.р. 5.ремонт вытяжек — 6,1 т.р. |  |  |  |
| 261. | Сбор: 71,6 т.р.(за 1 пол.) Сбор:76,8т.р.(за 2 пол.) Остаток: 182,7 т.р. Всего: 331,1т.р. Задолженность: 12,4 т.р. Итого: 318,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 24,2 т.р. Остаток: 306,9 т.р. |  |  |  |
| 262. | Профсоюзная 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263. | Сбор: 0т.р. Долг:0,1т.р. Задолженность:0т.р. Долг: 0,1т.р.(вышли с 01.01.2023г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Долг: 0,1т.р. |  |  |  |
| 266. | Р.Люксембург 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.установка козырька над подъездом |  |  |  |  |  | октябрь |  |  | 1. установка козырька над подъездом — 25,5 т.р. |  |  |  |
| 267. | Сбор:14,5т.р. (за 1 пол.) Сбор:15,6 т.р.( за 2 пол.) Остаток: 96,6т.р. Всего: 126,7 т.р. Задолженность:1,5 т.р. Итого: 125,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 25,5 т.р. Остаток: 101,2 т.р. |  |  |  |
| 268. | Республиканская 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269. | Сбор:0 т.р. Остаток:0т.р. Всего:9,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:9,3 т.р. |  |  |  |
| 270. | Садовая, 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271. | Сбор:1,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:1,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 33,94т.р. Всего:36,44т.р. Задолженность: 0,2 т.р. Итого:36,24т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 36,44 т.р. |  |  |  |
| 272,. | Садовая, 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273. | Сбор:2,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 48 т.р. Всего: 53,1 т.р. Задолженность: 0,4т.р. Итого: 52,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 53,1 т.р. |  |  |  |
| 274. | Садовая, 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 275. | Сбор:2,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,8т.р.(за 2 пол.) Остаток: 31,7 т.р. Всего: 37,1т.р. Задолженность:0,5 т.р. Итого: 36,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: т.р. |  |  |  |
|  | Седова 29 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | выполнено |  |  |  |
|  | Сбор: 172,8 т.р.( с 01.01.2024г. по 30.06.2024г. ( с авар. 5,57) Сбор: 186,2 т.р.( с 01.07.24г. по 31.12.2024г. (с авар. 6 руб.) Остаток: 82,51 т.р. Всего: 441,51т.р. Задолженность: 34,4т.р. Итого: 407,11 т.р. | Ремонт: 1. списание показ. приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за (декабрь 2023 года) 2.уборка детской площадки 3.расчистка придомовой территории 4. списание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за январь 2024 года 5.уборка детской площадки 6.расчистка придомовой территории 7. списание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за январь 2024 года 8.уборка детской площадки (март 2024) 9.расчистка придомовой территории 10. списание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за март 2024 года 11.уборка детской площадки (март 2024) 12.расчистка придомовой территории 13.окашивание придом. Террит. 14.ремонт вентканала, газохода кв.62 15.ремонт газохода и вентканала кв.88 16. списание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за апрель 2024 года 17.уборка детской площадки (апрель 2024) 18. списание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за май 2024 года 19.уборка детской площадки (май 2024) 20. списание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за июнь 2024 года 21.уборка детской площадки (июнь 2024) 22.списание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за июль 2024 года 23.уборка детской площадки (июль 2024) 24. списание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за август 2024 года 25.уборка детской площадки (август 2024) 26. списание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за сентябрь 2024 года 27.уборка детской площадки (август 2024) 28.ремонт теплового счетчика 29.окашивание придом. Террит. 30.ремонт подъездного освещения (смена лампы) плд.7 эт.1 31.ремонт сетей водоотведения под.1 32.установка пружин на металлич. Двери 33. списание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за октябрь 2024 года 34.уборка детской площадки (октябрь 2024 года) 35.уборка придомовой территории (октябрь 2024 г.) 36.уборка подъездов (октябрь 2024г.) 37.покупка мыла, тряпок для мытья полов |  |  |  |  |  | Март март март март март март март март март март март март март март март сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь октябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь |  |  | 1. списание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за декабрь 2023 года — 0,840 т.р. 2.уборка детской площадки (декабрь) — 0,420 т.р. 3.расчистка придомовой территории — 4,550 т.р. 4. списание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за январь 2024 года — 0,840 т.р. 5.уборка детской площадки (февраль) — 0,420 т.р. 6.расчистка придомовой территории — 8,050 т.р. 7. списание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за январь 2024 года — 0,840 т.р. 8.уборка детской площадки (март 2024) — 0,420 т.р. 9.расчистка придомовой территории — 6,650 т.р. 10. списание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за март 2024 года — 0,840 т.р. 11.уборка детской площадки (март 2024) — 0,420т.р. 12.расчистка придомовой территории — 2,1т.р. 13.окашивание придом. террит — 7 т.р. 14.ремонт вентканала, газохода кв.62 — 1,2 т.р. 15.ремонт газохода и вентканала кв.88 — 6,3 т.р. 16. списание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за апрель 2024 года — 0,840 т.р. 17.уборка детской площадки (апрель 2024) — 0,420т.р. 18. списание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за май 2024 года — 0,840 т.р. 19.уборка детской площадки (май 2024) — 0,420т.р. 20. списание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за июнь 2024 года — 0,840 т.р. 21.уборка детской площадки (июнь 2024) — 0,420т.р. 22.списание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за июль 2024 года — 0,840 т.р. 23.уборка детской площадки (июль 2024) — 0,420т.р. 24. списание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за август 2024 года — 0,840 т.р. 25.уборка детской площадки (август 2024) — 0,420т.р. 26. списание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за сентябрь 2024 года — 0,840 т.р. 27.уборка детской площадки (август 2024) — 0,420т.р. 28.ремонт теплового счетчика — 8 т.р. 29.окашивание придом. Террит. — 8,1 т.р. 30.ремонт подъездного освещения (смена лампы) плд.7 эт.1 — 0,2 т.р. 31.ремонт сетей водоотведения под.1 — 30,9 т.р. 32.установка пружин на металлич. Двери — 2,5 т.р. 33. списание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за октябрь 2024 года — 2,520 т.р. 34.уборка детской площадки (октябрь 2024 года) — 0,420 т.р. 35.уборка придомовой территории (октябрь 2024 г.) — 3,640 т.р. 36.уборка подъездов (октябрь 2024г.) — 3,640 т.р. 37.покупка мыла, тряпок для мытья полов — 0,2 т.р. Всего: 108,57 т.р. Остаток: 332,94 т.р. |  |  |  |
|  | Седова 29А | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | выполнено |  |  |  |
|  | Сбор: 74 т.р.( с 01.01.2024г. по 30.06.2024г.( с авар.5,57) Сбор: 79,7 т.р.( с 01.07.24г. по 31.12.2024г. (с авар.6 руб.) Долг: 353,77 т.р. Долг : 200,070 т.р. Задолженность: 9,5 т.р. Долг: 209,57т.р. | Ремонт: 1.списание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за декабрь 2023 года 2.уборка детской площадки (декабрь) 3.расчистка придомовой территории 4. списание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за январь 2024 года 5.уборка детской площадки (январь) 6.расчистка придомовой территории 7. списание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за февраль2024 года 8.уборка детской площадки (февраль 2024) 9.расчистка придомовой территории 10. списание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за март 2024 года 11.уборка детской площадки (март 2024) 12.расчистка придомовой территории 13.окашивание придом. Террит.14. списание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за апрель 2024 года 15.уборка детской площадки (апрель 2024) 16.писание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за май 2024 года 17.уборка детской площадки (май 2024) 18.писание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за июнь 2024 года 19.уборка детской площадки (июнь 2024) 20.писание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за июль 2024 года 21.уборка детской площадки (июль 2024) 22.писание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за август 2024 года 23.уборка детской площадки (август 2024) 24.списание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за сентябрь 2024 года 25.уборка детской площадки (сентябрь 2024) 26.ремонт тамбурных дверей 27.ремонт подъездного (смена лпмп) под.3, эт.1,3 28.окашивание придом. Террит. 29. списание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за октябрь 2024 года 30.уборка детской площадки (октябрь 2024 года) 31.уборка придомовой территории (октябрь 2024 г.) 32.уборка подъездов (октябрь 2024г.) 33.покупка мыла и тряпок для мытья полов |  |  |  |  |  | Март март март март март март март март март март март март март сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь |  |  | 1. списание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за декабрь 2023 года — 0,360 т.р. 2.уборка детской площадки (декабрь 2023)— 0,180 т.р. 3.расчистка придомовой территории — 1,950 т.р. 4. списание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за январь 2024 года — 0,360 т.р. 5.уборка детской площадки (январь 2024) — 0,180 т.р. 6.расчистка придомовой территории — 3,5 т.р. 7. списание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за февраль 2024 года — 0,360 т.р. 8.уборка детской площадки (февраль 2024) — 0,180 т.р. 9.расчистка придомовой территории — 2,850 т.р. 10. списание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за март 2024 года — 0,360 т.р. 11.уборка детской площадки (март 2024) — 0,180 т.р. 12.расчистка придомовой территории — 0,9т.р. 13.окашивание придом. Террит. — 3 т.р. 14. списание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за апрель 2024 года — 0,360 т.р. 15.уборка детской площадки (апрель 2024) — 0,180 т.р. 16.писание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за май 2024 года — 0,360 т.р. 17.уборка детской площадки (май 2024) — 0,180 т.р. 18.писание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за июнь 2024 года — 0,360 т.р. 19.уборка детской площадки (июнь 2024) — 0,180 т.р. 20.писание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за июль 2024 года — 0,360 т.р. 21.уборка детской площадки (июль 2024) — 0,180 т.р. 22.писание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за август 2024 года — 0,360 т.р. 23.уборка детской площадки (август 2024) — 0,180 т.р. 24.списание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за сентябрь 2024 года — 0,360 т.р. 25.уборка детской площадки (сентябрь 2024) — 0,180 т.р. 26.ремонт тамбурных дверей — 39,7 т.р. 27.ремонт подъездного (смена лпмп) под.3, эт.1,3 — 0,6 т.р. 28.окашивание придом. Террит. — 4 т.р. 29. списание показ. Приборов учета ХВС и электрич. счетчиков за октябрь 2024 года — 1,080 т.р. 30.уборка детской площадки (октябрь 2024 года) — 0,180 т.р. 31.уборка придомовой территории (октябрь 2024 г.) — 1,560 т.р. 32.уборка подъездов (октябрь 2024г.) — 1,560 т.р. 33.покупка мыла и тряпок для мытья полов — 0,2 т.р. Всего: 66,48 т.р. Долг: 276,05 т.р. |  |  |  |
| 276. | Северная 1б | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277. | Сбор:3,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,3 (за 2 пол.) Остаток:54т.р. Всего: 60,4т.р. Задолженность: 0,3т.р. Итого: 60,1т.р.(вышли) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 60,4 т.р. |  |  |  |
|  | Северная 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  | Сбор:0,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:0,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:15,3 т.р. Всего:17,1т.р. Задолженность: 3,9т.р. Итого:13,2 т.р. | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Всего: т.р. Остаток: 17,1 т.р. |  |  |  |
| 278. | Северная, 3а |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 279. | Сбор:5,6т.р.(за 1 пол.) Сбор: 6т.р. Остаток: 27,8 т.р. Всего: 39,4 т.р. Задолженность: 1,6 т.р. Итого: 37,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 39,4 т.р. |  |  |  |
| 280. | Северная 4а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281. | Сбор:0т.р. Остаток:10,2т.р. Всего:10,2т.р.(вышел из управления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:10,2 т.р. |  |  |  |
| 282. | Северная 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли (чистка) 26.03.24г. 2.уборка придом. Террит. 13.02.24г. 3.покупка уличного светильника |  |  |  |  |  | Ноябрь ноябрь ноябрь |  |  | 1.ремонт кровли (чистка) 26.03.24г. — 2,7 т.р. 2.уборка придом. Террит. 13.02.24г. — 0,9 т.р. 3.покупка уличного светильника — 1,1 т.р. |  |  |  |
| 283. | Сбор: 14,7 т.р. ( сбор за 1 пол. По 4,64) Сбор:15,7 т.р.(за 2 пол. по 4,98 руб.) Остаток: 3 т.р. Всего: 33,4 т.р. Задолженность: 1,8 т.р. Итого: 31,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 4,7 т.р. Остаток: 28,7 т.р. |  |  |  |
| 284. | Северная, 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт подъездного освещения(смена лампы, светильника) под.2, эт.1 2.ремонт кровли (чистка) 26.03.24г. 3.ремонт газохода (чистка) кв.1 4.уборка придом. Террит. 13.02.24г. 5.покупка уличного светильника |  |  |  |  |  | сентябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь |  |  | 1.ремонт подъездного освещения(смена лампы, светильника) под.2, эт.1 — 1,6 т.р 2.ремонт кровли (чистка) 26.03.24г. — 2,1 т..р. 3.ремонт газохода (чистка) кв.1 — 2,6 т.р. 4.уборка придом. Террит. 13.02.24г. — 0,9 т.р. 5.покупка уличного светильника — 1,1 т.р. |  |  |  |
| 285. | Сбор:15,1 т.р.(за 1 пол.) Сбор:16,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 85,3 т.р. Всего: 116,6 т.р. Задолженность: 1,5 т.р. Итого: 115,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 8,3 т.р. Остаток: 108,3 т.р. |  |  |  |
| 286. | Северная 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт фасада (смена окон) |  |  |  |  |  | март |  |  | 1.ремонт фасада (смена окон) — 31,6 т.р. |  |  |  |
| 287. | Сбор: 9,6 т.р.(за 1 пол.) Сбор:10,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 110,8 т.р. Всего: 130,7 т.р. Задолженность:1,1т.р. Итого: 129,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 31,6 т.р. Остаток: 99,1 т.р. |  |  |  |
| 288. | Северная, 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 289. | Сбор: 12,5 т.р. (за 1 пол.) Сбор: 13,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 22,9 т.р. Всего: 48,8 т.р. Задолженность: 2 т.р. Итого: 46,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 48,8 т.р. |  |  |  |
| 290. | Северная, 18 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291. | Сбор:2,8 т.р. (за 1 пол.) Сбор: 3 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 47,1 т.р. Всего: 52,9 т.р. Задолженность: 0,3т.р. Итого: 52,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 52,9 т.р. |  |  |  |
| 292. | Северная 19 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293. | Сбор:2,5т.р. Остаток:15,2т.р. Всего:17,7т.р.(вышли) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:17,7 т.р. |  |  |  |
| 294. | Северная 22 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 295 | Сбор:2,9т.р. Остаток:10,2т.р. Всего:13,1 т.р.(вышли) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:13,1 т.р. |  |  |  |
| 296. | Северная 24 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297. | Сбор:3,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 65,6 т.р. Всего: 72,2 т.р. Задолженность: 0,6 т.р. Итого: 71,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 72,2 т.р. |  |  |  |
| 298. | Северная 27 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299. | Сбор:2,1т.р. Остаток:13т.р. Всего:15,1 т.р.(вышли) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:15,1 т.р. |  |  |  |
|  | Северная 29 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  | Сбор: 0 т.р Остаток: 6,1 т.р. Всего: 6,1 т.р. Задолженность:0,1 т.р. Итого:6 т.р. | Ремонт:1.ремонт электрич. Ввода кв.1 |  |  |  |  |  | апрель |  |  | 1.ремонт электрич. Ввода кв.1 — 1,5 т.р. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:6,1 т.р. |  |  |  |
| 300. | Северная 30 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301. | Сбор:0т.р. Остаток:4т.р. Всего:4т.р.(вышел из управ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:4 т.р. |  |  |  |
|  | Северная 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  | Сбор:0 т.р. Остаток: 2,4 т.р. Всего: 2,4 т.р. | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 2,4 т.р. |  |  |  |
| 302. | Северная 32 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303. | Сбор: 2,2 т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,3 т.р.(2 пол.) Остаток: 34 т.р. Всего:38,5 т.р. Задолженность:0,1т.р. Итого:38,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 38,5 т.р. |  |  |  |
|  | Северная 33 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  | Сбор: 0т.р. Остаток:7,4т.р. Всего: 7,4 т.р. | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 7,4 т.р. |  |  |  |
| 304. | Северная 34 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 305. | Сбор:1,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:2 т.р.(за 2 пол.) Остаток:19,1т.р. Всего:22,9т.р. Задолженность: 0,9т.р. Итого:22 т.р.(вышли с 01.01.2023г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 22,9 т.р. |  |  |  |
| 306. | Северная 35 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 307. | Сбор:2,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 39,5т.р. Всего: 44,9 т.р. Задолженность: 4,4 т.р. Итого: 40,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: 44,9 т.р. |  |  |  |
| 308. | Северная 36 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309. | Сбор:1,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:1,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:29,2 т.р. Всего: 33 т.р. Задолженность: 0,2т.р. Итого: 32,8 т.р.(вышли из управления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 33 т.р. |  |  |  |
| 310. | Северная 37 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311. | Сбор:2,7 т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:48,6т.р. Всего: 54,2 т.р. Задолженность: 0,3 т.р. Итого: 53,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 54,2 т.р. |  |  |  |
| 312. | Северная 39 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 313. | Сбор:2,4т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 20,3 т.р. Всего: 25,3 т.р. Задолженность:0,6т.р. Итого: 24,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 25,3 т.р. |  |  |  |
| 314. | Северная, 41 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1.ремонт вентканала, газохода кв.8 2.ремонт газохода кв.2 3.ремонт газохода и котла (прочистка) кв.2 4.ремонт цоколя 5.ремонт кровли (чистка) 19.03.24г. |  |  |  |  |  | Апрель апрель апрель сентябрь ноябрь |  |  | 1.ремонт вентканала, газохода кв.8 — 0,6 т.р. 2.ремонт газохода кв.2 — 3 т.р 3.ремонт газохода и котла (прочистка) кв.2 — 5,5 т.р. 4.ремонт цоколя — 99 т.р. 5.ремонт кровли (чистка) 19.03.24г. — 0,9 т.р. |  |  |  |
| 315. | Сбор: 11,4 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 12,3 т.р. Остаток: 46,4 т.р. Всего: 70,1 т.р. Задолженность: 1 т.р. Остаток: 69,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 109 т.р. Долг: 38,9 т.р. |  |  |  |
|  | Северная 44 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: 0 т.р. Остаток: 6,5 т.р. Всего: 6,5 т.р. Задолженность:0,1 т.р. Итого:6,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:6,5т.р. |  |  |  |
| 316. | Северная 45 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317. | Сбор:0т.р. Остаток:1,8т.р. Всего:1,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:1,8 т.р. |  |  |  |
| 318. | Северная 47 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319. | Сбор: 2,2т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,3 т.р,(за 2 пол.) Остаток: 26,6 т.р. Всего: 31,1т.р. Задолженность: 0,2 т.р. Итого: 30,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 31,1 т.р. |  |  |  |
| 320. | Северная 48 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321. | Сбор: 0т.р. Остаток:25 т.р. Всего: т.р.(вышли) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 25 т.р. |  |  |  |
| 322. | Северная 49 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323. | Сбор:4,5т.р. Остаток:26,1т.р. Всего:30,6т.р. Задолженность: 0,4т.р. Итого:30,2т.р.(вышли из управления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: т.р. |  |  |  |
| 324. | Семашко 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.чистка кровли от 20.03.24г. 2.ремонт отопления (пожарная часть) 3.ремонт кровли 4.чистка придом. Террит. 04.04.24г. |  |  |  |  |  | Сентябрь ноябрь ноябрь |  |  | 1.чистка кровли от 20.03.24г. — 11 т.р. 2.ремонт отопления (пожарная часть) — 2 т.р. 3.ремонт кровли — 11,7 т.р. 4.чистка придом. Террит. 04.04.24г. — 2,6 т.р. |  |  |  |
| 325. | Сбор:23,2 т.р.(за 1 пол.) Сбор:24,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:153,5т.р. Всего:201,6 т.р. Задолженность: 3,8 т.р. Итого: 197,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 27,3 т.р. Остаток: 174,3 т.р. |  |  |  |
| 326. | Семашко 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления кв.3 2.спиливание деревьев 3.ремонт кровли от 19.03.24г. |  |  |  |  |  | Сентябрь ноябрь ноябрь |  |  | 1. ремонт отопления кв.3 — 3,5 т.р. 2.спиливание деревьев — 14,6 т.р. 3.ремонт кровли от 19.03.24г. — 5,4 т.р. |  |  |  |
| 327. | Сбор: 9,8 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 10,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 50,2 т.р. Всего: 70,5 т.р. Задолженность: 5,8 т.р. Итого: 64,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 23,5 т.р. Остаток: 47 т.р. |  |  |  |
| 328. | Семашко, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. ремонт водопровода кв.4 2.ремонт кровли (чистка) кв.12 |  |  |  |  |  | Октябрь ноябрь |  |  | 1.ремонт водопровода кв.4 — 5,4 т.р. 2.ремонт кровли (чистка) кв.12 — 3,1 т.р. |  |  |  |
| 329. | Сбор:13,5 т.р.(за 1 пол.) Сбор:14,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 64,8 т.р. Всего: 92,8 т.р. Задолженность:13,4т.р. Итого: 79,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 8,5 т.р. Остаток: 84,3 т.р. |  |  |  |
| 330. | Семашко 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 331. | Сбор: 12,5 т.р.(за 1 пол.) Сбор:13,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 99,6 т.р. Всего: 125,5 т.р. Задолженность: 4,8т.р. Итого: 120,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 125,5 т.р. |  |  |  |
| 332. | Семашко 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли кв.5 2.ремонт кровли 3.ремонт кровли 4.ремонт кровли (обследование) 5.ремонт кровли (чистка) 04.04.24г. 6.ремонт газоходов |  |  |  |  |  |  | Сентябрь сентябрь сентябрь ноябрь ноябрь ноябрь |  | 1. ремонт кровли кв.5 — 4,5 т.р. 2.ремонт кровли — 8,6 т.р. 3.ремонт кровли — 3,5 т.р. 4.ремонт кровли (обследование) — 1,3 т.р. 5.ремонт кровли (чистка) 04.04.24г. — 6,6 т.р. 6.ремонт газоходов — 3,8 т.р. |  |  |  |
| 333. | Сбор: 21,3 т.р.(за 1 пол.) Сбор:22,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 160,5 т.р. Всего: 204,7т.р. Задолженность: 1,3 т.р. Итого: 203,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 28,3 т.р. Остаток: 176,4 т.р. |  |  |  |
| 334. | Семашко 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 335. | Сбор 18,2т.р.(за 1 пол.) Сбор: Остаток:30,3 т.р. Всего:48,5 т.р. Задолженность:12,5 т.р. Итого:36 т.р.(расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: 48,5 т.р. |  |  |  |
| 336. | Семашко, 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 337. | Сбор: 11,3 т.р.(за 1 пол.) Сбор:12,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 177,9 т.р. Всего: 201,3т.р. Задолженность: 41 т.р. Итого: 160,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 201,3 т.р. |  |  |  |
| 338. | Семашко 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли от 19.03.24г. 2.ремонт кровли (чистка) |  |  |  |  |  |  | Ноябрь ноябрь |  | 1.ремонт кровли от 19.03.24г. — 5,4 т.р. 2.ремонт кровли (чистка) — 2,7 т.р. |  |  |  |
| 339. | Сбор:26,5 т.р.(за 1 пол.) Сбор:28,6т.р.(за 2 пол.) Остаток: 240,3 т.р. Всего:295,4 т.р. Задолженность: 75,9т.р. Итого: 219,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 8,1 т.р. Остаток: 287,3 т.р. |  |  |  |
|  | Семашко 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.чистка придом. Террит. 2.чистка придом. Террит. 04.04.24г. 3.замена датчиков движения под.3, тамбур |  |  |  |  |  |  | Ноябрь ноябрь ноябрь |  | 1.чистка придом. Террит. -1,7 т.р. 2.чистка придом. Террит. 04.04.24г. — 2,6 т.р. 3.замена датчиков движения под.3, тамбур — 2,5 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор: 63 т.р. (за 1 пол.) Сбор:67,8 т.р.(за 2 пол.) Очистка крыши начислено – 54,8 т.р.(с 01.01.24 по 31.12.24г.) Долг по крыше: 3,9 т.р. Остаток: 674,6 т.р. Всего: 856,3 т.р. Задолженность: 9,3 т.р. Итого: 847т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 6,8 т.р. Остаток: 849,5 т.р. |  |  |  |
| 342. | Семашко 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. благоустройство придом. Территории (выпиливание дерева) 2.ремонт отопления кв.43 3.зашивка стены кв.28 4.ремонт водопровода, подвал 5.ремонт кровли (чистка) 28.03.24г. 6.ремонт доводчика под.7 7.ремонт кровли (чистка) 13.02.24г. 8.ремонт кровли (чистка) 04.04.24г. 9.ремонт электрического ввода кабеля 10.ремонт кровли (демонтаж антенны) |  |  |  |  |  |  | Сентябрь сентябрь октябрь октябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь |  | 1. благоустройство придом. Территории (выпиливание дерева) — 7,4 т.р. 2.ремонт отопления кв.43 — 0,8 т.р. 3.зашивка стены кв.28 — 4,5 т.р. 4.ремонт водопровода, подвал — 1,4 т.р. 5.ремонт кровли (чистка) 28.03.24г. — 4,1 т.р. 6.ремонт доводчика под.7 — 5,6 т.р. 7.ремонт кровли (чистка) 13.02.24г. — 14,8 т.р. 8.ремонт кровли (чистка) 04.04.24г. — 2,7 т.р. 9.ремонт электрического ввода кабеля — 1,8 т.р. 10.ремонт кровли (демонтаж антенны) — 3,8 т.р. |  |  |  |
| 343. | Сбор: 77,1 т.р.(за 1 пол.) Сбор:82,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 122,5т.р. Всего: 282,5 т.р. Задолженность: 120,3т.р. Итого: 162,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 46,9 т.р. Остаток: 235,6 т.р. |  |  |  |
| 344. | Семашко 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт системы отопления кв.80,83 2.ремонт водопровода кв.66 и ремонт отопления кв.73 3.ремонт кровли под.4 4.чистка стоянки от 28.12.2023г. 5.косметич. ремонт под.1 6.косметич. ремонт под.2 7.косметич. ремонт под.3 8.ремонт потолка на тех. Этаже под.4 9.ремонт газохода (утепление) кв.80 10. ремонт кровли под.4 11.ремонт вентканала и газохода кв.33 12.ремонт перекрытия на тех этаже (утепление) под.5 13.ремонт газохода (наращивание) кв.80 14.ремонт газохода и вентканала кв.80 15.ремонт ливневок 16.ремонт канализац. Вытяжек на тех. Этаже под.5 17.уборка придом. Придомовой территории 18.ремонт отопления , подвал 1 под. 19.ремонт канализации кв.77 20.покупка светильника 21.доставка песка на придом. Террит. 22.ремонт газохода кв.80 23.благоустр. Придом. Террит. (чистка стоянки) 24.ремонт вентканала (обследование) кв.80 25.покупка уличного светильника под.1 26.монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду |  |  |  |  |  |  | Январь февраль февраль февраль февраль февраль февраль март март апрель апрель апрель апрель апрель апрель апрель апрель октябрь октябрь октябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь |  | 1.ремонт системы отопления кв.80,83 — 5,4 т.р. 2.ремонт водопровода кв.66 и ремонт отопления кв.73 — 2,6 т.р. 3.ремонт кровли под.4 — 2,5 т .р. 4.чистка стоянки от 28.12.2023г. - 4,3 5.косметич. ремонт под.1 — 132,8 т.р. 6.косметич. ремонт под.2 — 135,3 т.р. 7.косметич. ремонт под.3 — 150,5 т.р. 8.ремонт потолка на тех. Этаже под.4 — 4,4 т.р. 9.ремонт газохода (утепление) кв.80 — 2,4 т.р. 10. ремонт кровли под.4 — 6,4 т.р. 11.ремонт вентканала и газохода кв.33 — 11 т.р. 12.ремонт перекрытия на тех этаже (утепление) под.5 — 4 т.р. 13.ремонт газохода (наращивание) кв.80 — 2,5 т.р. 14.ремонт газохода и вентканала кв.80 — 2 т.р. 15.ремонт ливневок — 4,2 т.р. 16.ремонт канализац. Вытяжек на тех. Этаже под.5 — 5,1 т.р. 17.уборка придом. Придомовой территории — 2,6 т.р. 18.ремонт отопления , подвал 1 под. — 2 т.р. 19.ремонт канализации кв.77 — 6,4 т.р. 20.покупка светильника — 3,3 т.р. 21.доставка песка на придом. Террит. — 2,1 т.р. 22.ремонт газохода кв.80 — 1,5 т.р. 23.благоустр. Придом. Террит. (чистка стоянки) — 2,6 т.р. 24.ремонт вентканала (обследование) кв.80 — 1, 2т.р. 25.покупка уличного светильника под.1 — 2,1 т.р. 26.монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду — 10 т.р. |  |  |  |
| 345. | Сбор:137,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:147,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 337,9 т.р. Всего: 622,4т.р. Задолженность: 15,6 т.р. Итого: 606,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 509,2 т.р. Остаток: 113,2 т.р. |  |  |  |
| 346. | Семашко16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |
| 347. | Сбор: 3,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:4,1т.р.(за 2 пол.) Остаток: 61т.р. Всего:68,9т.р. Задолженность: 1,2т.р. Итого: 67,7т.р.(вышли с 01.01.2023г.) | Ремонт:1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: т.р. |  |  |  |
| 348. | Семашко 17 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349. | Сбор: 0 т.р. Остаток:0 т.р. Всего:20,8т.р.(расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:20,8 т.р. |  |  |  |
| 350. | Семашко 19 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт водопровода кв.1 |  |  |  |  |  |  | март |  | 1.ремонт водопровода кв.1 — 2 т.р. |  |  |  |
| 351. | Сбор: 6,7 т.р.(за 1 пол.) Сбор:7,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 88 т.р. Всего:101,9 т.р. Задолженность: 0,8 т.р. Итого: 101,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 2 т.р. Остаток: 99,9 т.р. |  |  |  |
| 352. | , 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353. | Сбор: 4,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:4,8 т.р. (за 2 пол.) Остаток: 58,2 т.р. Всего: 67,5 т.р. Задолженность: 0,4 т.р. Итого: 67,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 67,5 т.р. |  |  |  |
| 354. | Советская, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355. | Сбор:0т.р. Остаток:6,7т.р. Всего:6,7 т.р.(вышел из управления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:6,7 т.р. |  |  |  |
| 356. | Советская 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1.ремонт отопления кв.22 2.ремонт отопления под.4, чердак 3.ремонт козырька под.1 4.покраска двери под.2 и ремонт отопления кв.24 5.ремонт кровли (чистка) кв.11,15 от 19.03.24г. 6. ремонт кровли (чистка) 7.ремонт кровли 8.монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду |  |  |  |  |  |  | Октябрь октябрь октябрь октябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь |  | 1.ремонт отопления кв.22 — 8 т.р. 2.ремонт отопления под.4, чердак — 5,3 т.р. 3.ремонт козырька под.1 — 6,1 т.р. 4.покраска двери под.2 и ремонт отопления кв.24 — 6,6 т.р. 5.ремонт кровли (чистка) кв.11,15 от 19.03.24г. — 14,2 т.р. 6. ремонт кровли (чистка) — 19,2 т.р. 7.ремонт кровли — 13 т.р. 8.монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду — 5 т.р. |  |  |  |
| 357. | Сбор: 60 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 64,5т.р.(за 2 пол.) Остаток:194,7 т.р. Всего: 319,2 т.р. Задолженность: 60,9т.р. Итого: 258,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 77,4 т.р. Остаток: 241,8 т.р. |  |  |  |
|  | Советская 59 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1.уборка и вывоз мусора с придом. Террит от 14.11.23г. 2.покраска лавок и забора |  |  |  |  |  |  | Апрель октябрь |  | 1.уборка и вывоз мусора с придом. Террит от 14.11.23г. — 2,5 т.р. 2.покраска лавок и забора — 33,1 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор: 22,1 т.р.(за 1 пол.) Сбор:22,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 55 т.р. Всего: 99,5 т.р. Задолженность: 2,4т.р. Итого: 97,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 35,6 т.р. Остаток: 63,9 т.р. |  |  |  |
| 358. | д.3 Сосновая | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. .возврат денежных средств за уборку снега с придом. Террит. 2.возврат денежных средств за окашив. Придом. Террит. 3.покупка уличного светильника (2 шт.) |  |  |  |  |  |  | Апрель октябрь ноябрь |  | 1.возврат денежных средств за уборку снега с придом. Террит. — 2,5 т.р. 2.возврат денежных средств за окашив. Придом. Террит. — 1 т.р. 3.покупка уличного светильника (2 шт.) — 4,4 т.р. |  |  |  |
| 359. | Сбор:12,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:13т.р.(за 2 пол.) Остаток: 68,4т.р. Всего: 93,5 т.р. Задолженность: 1,3 т.р. Итого: 92,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 7,9 т.р. Остаток: 85,6 т.р. |  |  |  |
| 360. | Сосновая 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт ливневой канализации 2.ремонт горячего водоснабжения 3.монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду |  |  |  |  |  |  | Сентябрь октябрь ноябрь |  | 1.ремонт ливневой канализации — 3,9 т.р. 2.ремонт горячего водоснабжения — 6,7 т.р. 3.монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду — 10 т.р. |  |  |  |
| 361. | Сбор: 43,3 т.р.(за 1 пол.) Сбор:46,5т.р.(за 2 пол.) Остаток: 48,5 т.р. Всего: 138,3т.р. Задолженность: 4,9 т.р. Итого: 133,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 20,6 т.р. Остаток: 117,7 т.р. |  |  |  |
| 362. | Спортивная 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 363. | Сбор: 3,2 т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 36,6 т.р. Всего: 43,2 т.р. Задолженность: 0,3 т.р. Итого: 42,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 43,2 т.р. |  |  |  |
| 364. | Спортивная 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 365. | Сбор: 6,8 т.р.(за 1 пол.) Сбор:7,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 76,4т.р. Всего: 90,5 т.р. Задолженность: 0,3т.р. Итого: 90,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 90,5 т.р. |  |  |  |
| 366. | Спортивная, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 367. | Сбор: 6,8 т.р. (за 1 пол.) Сбор: 7,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 54,45 т.р. Всего: 68,55 т.р. Задолженность: 1,8 т.р. Итого: 66,75 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 68,55 т.р. |  |  |  |
| 368. | Спортивная 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли кв.7 |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь | 1. ремонт кровли кв.7 — 12,1 т.р. |  |  |  |
| 369. | Сбор: 10,5 т.р.(за 1 пол.) Сбор:11,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 7,2 т.р. Всего: 28,9 т.р. Задолженность: 2,2т.р. Итого: 26,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 12,1 т.р. Остаток: 16,8 т.р. |  |  |  |
| 370. | Спортивная 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. проведение строительно-технич. Обслед. |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь | 1. проведение строительно-технич. Обслед. — 25 т.р. |  |  |  |
| 371. | Сбор: 6,8 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 7,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 47,35 т.р. Всего: 61,45т.р. Задолженность: 0,5 т.р. Итого: 60,95 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 25 т.р. Остаток: 36,45 т.р. |  |  |  |
| 372. | Спортивная 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. проведение строительно-технич. Обслед. |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь | 1. 1. проведение строительно-технич. Обслед. — 25 т.р. |  |  |  |
| 373. | Сбор: 10,3 т.р. (за 1 пол.) Сбор: 11т.р.(за 2 пол.) Остаток: 112,7 т.р. Всего: 134 т.р. Задолженность: 0,9 т.р. Итого: 133,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 25 т.р. Остаток: 109 т.р. |  |  |  |
| 374. | Спортивная 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.дезинфекция придомовой территории июль 2024г. |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь | 1. дезинфекция придомовой территории июль 2024г. — 1,4 т.р. |  |  |  |
| 375. | Сбор: 10,8 т.р.(за 1 пол.) Сбор:11,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 85,15 т.р. Всего: 107,55т.р. Задолженность: 1,7 т.р. Итого: 105,85т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 1,4 т.р. Остаток: 106,15 т.р. |  |  |  |
| 376. | Спортивная 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  | Сентябрь | 1.ремонт кровли кв.4 — 5,5 т.р. |  |  |  |
| 377. | Сбор: 10,8 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 11,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 18,6 т.р. Всего: 41 т.р. Задолженность: 1,5т.р. Итого: 39,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 5,5 т.р. Остаток: 35,5 т.р. |  |  |  |
| 378. | Спортивная 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли (чистка) кв.7 от 13.02.24г. 2. проведение строительно-технич. Обслед. |  |  |  |  |  |  |  | Апрель ноябрь | 1.ремонт кровли (чистка) кв.7 от 13.02.24г.— 1,9 т.р. 2. проведение строительно-технич. Обслед. — 25 т.р. |  |  |  |
| 379. | Сбор: 7 т.р.(за 1 пол.) Сбор:7,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 42,75 т.р. Всего: 57,35 т.р. Задолженность: 0,7 т.р. Итого: 56,65 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 26,9 т.р. Остаток: 30,45 т.р. |  |  |  |
| 380. | Спортивная 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. благоустр. Придом. Террит. (спиливание деревьев) 2.ремонт отопления кв.37 3.ремонт отопления под.1 и тепловой узел 4.ремонт кровли (чистка) 26.03.24г. 5.ремонт кровли (чистка) 18.03.24г. 6.ремонт кровли (чистка) 13.02.24г. 7.замена вводного провода кв.40 |  |  |  |  |  |  |  | Сентябрь октябрь октябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь | 1.благоустр. Придом. Террит. (спиливание деревьев) — 33,7 т.р. 2.ремонт отопления кв.37 — 5,2 т.р. 3.ремонт отопления под.1 и тепловой узел — 44,9 т.р. 4.ремонт кровли (чистка) 26.03.24г. — 5, 4т.р. 5.ремонт кровли (чистка) 18.03.24г. — 10,1 т.р. 6.ремонт кровли (чистка) 13.02.24г. — 8,7 т.р. 7.замена вводного провода кв.40 — 0,8 т.р. |  |  |  |
| 381. | Сбор:66,4т.р.(за 1 пол.) Сбор: 71,3т.р.(за 2 пол.) Остаток:204,35т.р. Всего:342,05 т.р. Задолженность: 55,9т.р. Итого: 286,15 т.р. | Сбор:66,4т.р.(за 1 пол.) Сбор: т.р.(за 2 пол.) Остаток:204,35 т.р. Всего: 270,75 т.р. т.р. Задолженность: 55,1т.р. Итого: 215,65 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 108,8 т.р. Остаток: 233,25 т.р. |  |  |  |
| 382. | Спортивная 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1.ремонт лавок (установка) 2.ремонт кровли кв.9 3.ремонт электрощитов |  |  |  |  |  |  |  | Апрель сентябрь октябрь | 1.ремонт лавок (установка) — 19,7 т.р. 2.ремонт кровли кв.9 — 5,1 т.р. 3.ремонт электрощитов — 133,4 т.р. |  |  |  |
| 383. | Сбор: 44 т.р.(за 1 пол.) Сбор:47,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 179,35 т.р. Всего: 270,65т.р. Задолженность: 16,5 т.р. Итого: 254,15 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 158,4 т.р. Остаток: 112,45 т.р. |  |  |  |
|  | Строителей д.6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |  |
|  | Сбор: 40,1 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 43,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 127,6 т.р. Всего: 210,8 т.р. Задолженность: 29,2 т.р. Итого: 181,6 т.р. | Ремонт: 1. ремонт цоколя (окраска) |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь | 1.ремонт цоколя (окраска) — 3,9 т.р. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 3,9 т.р. Остаток: 206,9 т.р. |  |  |  |
| 384. | Труфанова 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 385. | Сбор:1,2 т.р.(за 1 пол.) Сбор:1,3т.р.(за 2 пол.) Остаток: 34,4 т.р. Всего:36,9 т.р. Задолженность:0т.р. Итого:36,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 36,9 т.р. |  |  |  |
| 386. | Труфанова 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 387. | Сбор:3,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 48,8 т.р. Всего: 56,3 т.р. Задолженность: 0,7 т.р. Итого: 55,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 56,3 т.р. |  |  |  |
| 388. | Труфанова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 389. | Сбор:2,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:39,1 т.р. Всего: 44,1 т.р. Задолженность: т.р. Итого: 44,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 44,1 т.р. |  |  |  |
| 390. | Труфанова 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391. | Сбор:0т.р.(за 1 пол.) Сбор:0 т.р.(за 2 пол.) Остаток:43,5т.р. Всего:43,5т.р. Задолженность: 5,2т.р. Итого: 38,3 т.р.(снят) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: т.р. |  |  |  |
| 392. | Труфанова 5 | Содержание: - Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации –весенне-летний период –осенне-зимний период - Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август- Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
| 393. |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 394. | Сбор:1,6т.р.(за 1 пол.) Сбор: 1,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 34 т.р. Всего:37,3т.р. Задолженность: 0,3т.р. Итого: 37 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 37,3 т.р. |  |  |  |
| 395. | Труфанова 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 396. | Сбор:3,9 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 4,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 56,5 т.р. Всего: 64,6 т.р. Задолженность: 0,5 т.р. Итого: 64,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 64,6 т.р. |  |  |  |
| 397. | Труфанова 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 398. | Сбор:3,5 т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 65,7 т.р. Всего: 73 т.р. Задолженность: 0,3 т.р. Итого: 72,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 73 т.р. |  |  |  |
| 399. | Труфанова 8-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1..ремонт вентканала, газохода кв.8 2.ремонт сетей водоснабжения 3.ремонт кровли (чистка) от 25.03.24г. |  |  |  |  |  |  |  | Апрель сентябрь ноябрь | 1.ремонт вентканала, газохода кв.8 — 13,5 т.р. 2.ремонт сетей водоснабжения — 1,6 т.р. 3.ремонт кровли (чистка) от 25.03.24г. — 2,7 т.р. |  |  |  |
| 400. | Сбор:25,7т.р.(за 2 пол.) Сбор:27,6 т.р.(за 2 пол) Остаток: 54,4 т.р. Всего: 107,7т.р. Задолженность: 5,5 т.р. Итого: 102,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 17,8 т.р. Остаток: 89,9 т.р. |  |  |  |
| 401. | Труфанова 8б | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт вытяжки кв.21 2.ремонт кровли (чистка) от 25.03.24г. 3.ремонт кровли (чистка) |  |  |  |  |  |  |  | Сентябрь ноябрь ноябрь | 1.ремонт вытяжки кв.21 — 2,1 т.р. 2.ремонт кровли (чистка) от 25.03.24г. — 2,7 т.р. 3.ремонт кровли (чистка) — 4,1 т.р. |  |  |  |
| 402. | Сбор: 18,6 т.р.(за 1 пол.) Сбор:20 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 84,4 т.р. Всего: 123 т.р. Задолженность: 3,6 т.р. Итого: 119,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 8,9 т.р. Остаток: 114,1 т.р. |  |  |  |
| 403. | Труфанова, 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404. | Сбор 5,5т.р. Остаток:29,1т.р. Всего:34,6 т.р. Задолженность: Итого(вышел) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:34,6 т.р. |  |  |  |
| 405. | Труфанова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406. | Сбор:3,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:25т.р. Всего:31,6т.р. Задолженность: 0,8т.р. Итого: 30,8т.р. (снят) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 31,6 т.р. |  |  |  |
| 407. | Труфанова, 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.спиловка деревьев 2.уборка и вывоз мусора с придом. Террит от 11.05.23г. |  |  |  |  |  |  |  | Март апрель | 1.спиловка деревьев — 20,4 т.р. 2.уборка и вывоз мусора с придом. Террит от 11.05.23г. — 1,5 т.р. |  |  |  |
| 408. | Сбор: 21,8 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 23,5т.р.(за 2 пол.) Остаток: 110,1 т.р. Всего: 155,4 т.р. Задолженность: 5,5 т.р. Итого: 149,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 21,9 т.р. Остаток: 133,5 т.р. |  |  |  |
| 409. | Труфанова, 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт подъездного освещения (смена вводного автомата) кв.12 2.ремонт доводчика 3.уборка и вывоз мусора с придом. Террит от 11.05.23г. 4.ремонт вытяжки, газохода кв.1 |  |  |  |  |  |  |  | Январь апрель апрель ноябрь | 1.ремонт подъездного освещения (смена вводного автомата) кв.12 — 2 т.р. 2.ремонт доводчика — 5,6 т.р. 3.уборка и вывоз мусора с придом. Террит от 11.05.23г. — 1,5 т.р. 4.ремонт вытяжки, газохода кв.1 — 17,5 т.р. |  |  |  |
| 410. | Сбор: 22,1т.р.(за 1 пол.) Сбор: 23,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 49,7 т.р. Всего: 95,5 т.р. Задолженность: 6,3 т.р. Итого: 89,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 26,6 т.р. Остаток: 68,9 т.р. |  |  |  |
| 411. | Труфанова 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. Ремонт системы канализации 2.уборка и вывоз мусора с придом. Террит от 11.05.23г. |  |  |  |  |  |  |  | Март апрель | 1. ремонт системы канализации — 5 т.р. 2.уборка и вывоз мусора с придом. Террит от 11.05.23г. — 1,5 т.р. |  |  |  |
| 412. | Сбор: 22,4т.р. (за 1 пол.) Сбор:24,1т.р.(за 2 пол.) Остаток: 120,8 т.р. Всего: 167,3 т.р. Задолженность: 7,5 т.р. Итого: 159,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 6,5 т.р. Остаток: 160,8 т.р. |  |  |  |
|  | Труфанова 17 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1..ремонт подъездного освещения (установка датчика движения) 2.ремонт подъездного освещения (смена лампы) 3.ремонт подъездного освещения под.1 (смена датчика движения) |  |  |  |  |  |  |  | Март март сентябрь | 1.ремонт подъездного освещения (установка датчика движения) — 2,7 т.р. 2.ремонт подъездного освещения (смена лампы) — 0,1 т.р. 3.ремонт подъездного освещения под.1 (смена датчика движения) — 3,7 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор: 21,5 т.р. (за 1 пол.) Сбор: 23,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 43 т.р. Всего: 87,6 т.р. Задолженность: 2,4 т.р. Итого: 85,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 6,5 т.р. Остаток: 81,1 т.р. |  |  |  |
|  | Труфанова 18 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1.ремонт кровли (вентканал) кв.10 2.ремонт примыканий к трубам кв.10 3.ремонт кровли (чистка) 28.03.24г. |  |  |  |  |  |  |  | Ноябрь ноябрь ноябрь | 1.ремонт кровли (вентканал) кв.10 — 2,6 т.р. 2.ремонт примыканий к трубам кв.10 — 2,2 т.р. 3.ремонт кровли (чистка) 28.03.24г. — 2,7 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор: 21,9 т.р. (за 1 пол.) Сбор: 23,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 43,8 т.р. Всего: 89,2 т.р. Задолженность: 2,8 т.р. Итого: 86,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 7,5 Остаток: 81,7 т.р. |  |  |  |
|  | Труфанова 19 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1.ремонт вытяжки на чердаке кв.16 2.ремонт подъездного освещения под.1 (устрой. Розетки для насоса в подвале) 3.ремонт подъездного освещ. Под.3 4.ремонт вытяжки кв.12 5.ремонт лестничного марша под.2 |  |  |  |  |  |  |  | Сентябрь сентябрь сентябрь ноябрь ноябрь | 1.ремонт вытяжки на чердаке кв.16 — 1,8 т.р. 2.ремонт подъездного освещения под.1 (устрой. Розетки для насоса в подвале) — 3,1 т.р. 3.ремонт подъездного освещ. Под.3 — 0,2 т.р. 4.ремонт вытяжки кв.12 — 1,5 т.р. 5.ремонт лестничного марша под.2 — 1,9 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор: 21,9 т.р. (за 1 пол.) Сбор: 23,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 43,8 т.р. Всего: 89,2 т.р. Задолженность: 3,1 т.р. Итого: 86,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 8,5 т.р. Остаток: 80,7 т.р. |  |  |  |
|  | Труфанова 20 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1.ремонт канализации в подвале 2.ремонт газохода кв.3 3.ремонт газохода (прочистка) кв.9 4.ремонт газохода кв.6 5.ремонт газохода (прочистка) кв.6 |  |  |  |  |  |  |  | Март март апрель апрель апрель | 1.ремонт канализации в подвале — 3 т.р. 2.ремонт газохода кв.3 — 1,2 т.р. 3.ремонт газохода (прочистка) кв.9 — 1,5 т.р. 4.ремонт газохода кв.6 — 3,3 т.р. 5.ремонт газохода (прочистка) кв.6 — 2,3 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор: 16,6 т.р. (за 1 пол.) Сбор: 17,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 33,2 т.р. Всего: 67,6 т.р. Задолженность: 1,1 т.р. Итого: 66,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 11,3 т.р. Остаток: 56,3 т.р. |  |  |  |
|  | Чапаева 4б | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1.посыпка песком придом. территор. от 23.01.23г. 2.ремонт канализац. Вытяжкиустановка приточного клапана) кв.20 3.покупка уличного светильника |  |  |  |  |  |  |  | Апрель сентябрь ноябрь | 1.посыпка песком придом. территор. от 23.01.23г. — 0,6 т.р. 2.ремонт канализац. Вытяжки (установка приточного клапана) кв.20 — 5,1 т.р. 3.покупка уличного светильника — 3,1 т.р. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 8,8 т.р. Остаток: 131,6 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор: 29,3 т.р. (за 1 пол.) Сбор: 29,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 81,8 т.р. Всего: 140,4 т.р. Задолженность: 3,5 т.р. Итого: 136,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 413. | Чапаева д.6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 414. | Сбор:3,0т.р. Остаток:8,9т.р. Всего:11,9т.р.(вышел из управ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:11,9 т.р. |  |  |  |
|  | Чапаева 6 (новый дом) | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  | Сбор: 29,4 т.р. (за 1 пол.) Сбор: 31,6 (за 2 пол.) Остаток:166,4 т.р. Всего: 227,4 т.р. Задолженность: 3,9 т.р. Итого: 223,5 т.р. | Ремонт: 1. посыпка песком придом. территор. от 23.01.23г. 2.косметич. Ремонт подъезда 3.ремонт вентканала (обследование) кв.19 4.ремонт доводчика, ремонт двери 5.ремонт двери доводчика 6.ремонт кровли (ограждения желобов) 7.ремонт газохода кв.19 |  |  |  |  |  |  |  | Апрель сентябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь | 1. посыпка песком придом. территор. от 23.01.23г. — 0,6 т.р. 2.косметич. Ремонт подъезда — 51,3 т.р. 3.ремонт вентканала (обследование) кв.19 — 1, 9т.р. 4.ремонт доводчика, ремонт двери — 7,1 т.р. 5.ремонт двери доводчика — 1,2 т.р. 6.ремонт кровли (ограждения желобов) — 20,3 т.р. 7.ремонт газохода кв.19 — 10,1 т.р. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 92,5 т.р. Остаток: 134,9 т.р. |  |  |  |
|  | Чапаева 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  | Сбор: 27,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:28,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:194,1 т.р. Всего: 250 т.р. Задолженность:3,1 т.р. Итого: 246,9 т.р. | Ремонт:1. посыпка песком придом. территор. от 23.01.23г. 2.ремонт кровли (чяистка) 3.ремонт двери доводчика под.1,2 |  |  |  |  |  |  |  | Апрель ноябрь ноябрь | 1.посыпка песком придом. территор. от 23.01.23г. — 0,6 т.р. 2.ремонт кровли (чяистка) — 2, 7т.р. 3.ремонт двери доводчика под.1,2 — 2,3 т.р. Всего: 5,6 т.р. Остаток: 244,4 т.р. |  |  |  |
|  | Чапаева 8А | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  | Сбор: 22,5 т.р. ( за 1 пол.) Сбор: 24,1 т.р. (за 2 пол.) Остаток: 76 т.р. Всего: 122,6 т.р. Задолженность: 7,1 т.р. Итого: 115,5 т.р. | Ремонт: 1. посыпка песком придом. территор. от 23.01.23г. 2.ремонт доводчика, ремонт двери |  |  |  |  |  |  |  | Апрель ноябрь | 1.посыпка песком придом. территор. от 23.01.23г. — 0,6 т.р. 2.ремонт доводчика, ремонт двери 05.02 24г.— 7,1 т.р. Всего: 7,1 т.р. Остаток: 114,9 т.р. |  |  |  |
| 415. | Чапаева 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 416. | Сбор:11,5т.р.(за 6 мес. 1,94*6*200,3м2=2,3 т.р.) Остаток:15т.р. Всего:28,8т.р. Задолженность:2,3т.р. Итого:26,5т.р.(расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:28,8 т.р. |  |  |  |
| 417. | Чапаева 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418. | Сбор:3,6т.р. Остаток:20,6т.р. Всего:24,2т.р. Задолженность:0,2 т.р. Итого:24 т.р.(снят с баланса, сгорел) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:24 т.р. |  |  |  |
| 419. | Чапаева 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
| 420. | Сбор:7,3т.р.(за 6 мес.2,78р*6*126,9 м2=2,1 т.р.) Остаток:0,8т.р. Всего: 10,2т.р. Задолженность:2т.р. Итого:8,2т.р.(расселен) | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 10,2т.р. |  |  |  |
| 422. | Чапаева 22 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. 1.ремонт кровли (чистка) 28.03.24г. |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь | 1.ремонт кровли (чистка) 28.03.24г. — 4,1 т.р. |  |  |  |
| 423. | Сбор: 22,7 т.р.(за 1 пол.) Сбор:24,4т.р.(за 2 пол.) Остаток: 228,8 т.р. Всего: 275,9т.р. Задолженность: 16,5т.р. Итого: 259,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 4,1 т.р. Остаток: 271,8 т.р. |  |  |  |
| 424. | Чапаева, 23 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 425. | Сбор: 5,6 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 6,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 52,8 т.р. Всего: 64,5 т.р. Задолженность:0,9 т.р. Итого: 63,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 64,5 т.р. |  |  |  |
| 426. | Чапаева, 24 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 427. | Сбор:33,9т.р. Остаток:65,5т.р. Всего:99,4т.р. Задолженность:26,6 т.р. Итого:72,8т.р.(расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 99,4 т.р. |  |  |  |
| 428. | Чапаева 25 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт системы отопления (устан. Насоса в подвале) 2.ремонт системы отопления (подводкак батарее) кв.28 3.ремонт системы отопления (подводка к батарее) кв.52,56,60 4.установка насоса кв.59 покупка почтового ящика 4 секции и замки 18 шт. под.4 6.ремонт кровли (чистка ендов) 7.посыпка песком придом. территор. от 23.01.23г. 8.ремонт фасада (демонтаж баннера) 9.ремонт козырька нежилые помещения (без стоимости материалов) 10.ремонт уличного освещения под.2 11.ремонт кровли (чистка) 26.03.24г. 12.ремонт кровли (чистка ендов) 18.03.24г. 13.ремонт кровли (чистка) 04.04.24г. 14.монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду |  |  |  |  |  |  |  | Март март март март март апрель апрель апрель сентябрь сентябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь | 1. ремонт системы отопления (устан. Насоса в подвале) — 6 т.р. 2.ремонт системы отопления (подводкак батарее) кв.28 — 6 т.р. 3.ремонт системы отопления (подводка к батарее) кв.52,56,60 — 37,3 т.р. 4.установка насоса кв.59 — 22,2 т.р. 5.покупка почтового ящика 4 секции и замки 18 шт. под.4 — 4,4 т.р. 6.ремонт кровли (чистка ендов) — 6,8 т.р. 7.посыпка песком придом. территор. от 23.01.23г. — 0,6 т.р. 8.ремонт фасада (демонтаж баннера) — 2,4 т.р. 9.ремонт козырька нежилые помещения (без стоимости материалов) — 26,7 т.р. 10.ремонт уличного освещения под.2 — 1,5 т.р. 11.ремонт кровли (чистка) 26.03.24г. — 4,1 т.р. 12.ремонт кровли (чистка ендов) 18.03.24г.- 16,9 т.р. 13.ремонт кровли (чистка) 04.04.24г. — 12,2 т.р. 14.монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду — 3 т.р. |  |  |  |
| 429. | Сбор: 94 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 101,3 .р.(за 2 пол.) Долг: 609,9 т.р. Долг: 414,6т.р. Задолженность: 18,8т.р. Долг:433,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 150,1 т.р. Долг: 564,7 т.р. |  |  |  |
| 430. | Чапаева 26 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 431. | Сбор:27,1т.р. Остаток:80,2т.р. Всего:107,3 т.р. Задолженность:25т.р. Итого:132,3т.р.(расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 107,3 т.р. |  |  |  |
| 432. | Чапаева 27 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт отопления кв.6 и под.4 2.ремонт пола в подъездах (плитка) 3.снятие показ. Электрич. Счетчиков за 1 квартал 4.ремонт дверей выхода на кровлю 5.благоустрой. Придом. Террит. (спиливание деревьев) 6.ремонт слуховых окон на тех. Этаже (установка сеток) 7.ремонт слуховых окон 8.ремонт кровли (чистка) 19.03.24г. 9.ремонт кровли (чистка) 19.02.24г. 10.снятие показ. Электрич. Счет. За 1 квартал 24г. 11.снятие показ. Электрич. Счет. За 3 квартал 24г. 12.снятие показ. Электрич. Счет. За 4 квартал 24г. 13.монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду |  |  |  |  |  |  |  | февраль апрель апрель сентябрь сентябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь | 1. ремонт отопления кв.6 и под.4 — 2,2 т.р. 2.ремонт пола в подъездах (плитка) — 5,8 т.р. 3.снятие показ. Электрич. Счетчиков за 1 квартал — 1,8 т.р. 4.ремонт дверей выхода на кровлю — 15,5 т.р. 5.благоустрой. Придом. Террит. (спиливание деревьев) — 20, 8т.р. 6.ремонт слуховых окон на тех. Этаже (установка сеток) — 23 т.р. 7.ремонт слуховых окон — 23 т.р. 8.ремонт кровли (чистка) 19.03.24г. — 0,9 т.р. 9.ремонт кровли (чистка) 19.02.24г. — 2,1 т.р. 10.снятие показ. Электрич. Счет. За 1 квартал 24г. — 1,8 т.р. 11.снятие показ. Электрич. Счет. За 3 квартал 24г. — 1,8 т.р. 12.снятие показ. Электрич. Счет. За 4 квартал 24г. — 1,8 т.р. 13.монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду — 3 т.р. |  |  |  |
| 433. | Сбор: 93,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:100,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 106,2 т.р. Всего: 300,9 т.р. Задолженность: 14,8т.р. Итого: 286,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 103,5 т.р. Остаток: 197,4 т.р. |  |  |  |
| 434. | Чапаева, 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1.ремонт подвала (уборка мусора) 2.ремонт кровли (чистка ендов) от 13.02.24г. 3.ремонт отопления кв.14 4.ремонт отопления кв.4 5.ремонт газохода кв.17 6.ремонт примыканий к вытяжке кв.9 |  |  |  |  |  |  |  | Апрель апрель сентябрь октябрь ноябрь ноябрь | 1.ремонт подвала (уборка мусора) — 3,8 т.р. 2.ремонт кровли (чистка ендов) от 13.02.24г. — 2,1 т.р. 3.ремонт отопления кв.14 — 3,5 т.р. 4.ремонт отопления кв.4 — 2,2 т.р. 5.ремонт газохода кв.17 — 4,1 т.р. 6.ремонт примыканий к вытяжке кв.9 — 4,3 т.р. |  |  |  |
| 435. | Сбор: 32 т.р.(за 1 пол.) Сбор:34,4т.р.(за 2 пол.) Остаток: 32,5 т.р. Всего: 98,9 т.р. Задолженность: 10,2т.р. Итого: 88,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 20 т.р. Остаток: 78,9 т.р. |  |  |  |
|  | Чкалова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
|  | Сбор: 2,1 т.р. Остаток: 14,3т.р. Всего: 16,4т.р. Задолженность:7,2 т.р. Итого:9,2 т.р.(вышел из управления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 16,4 т.р. |  |  |  |
| 436. | Шишкина 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт подъездного освещ. под.2, эт.3 2.ремонт системы отопления кв.29 3.ремонт системы водопровода (смена общего вентиля) 4.ремонт кровли (чистка) от 28.12.23г. 5.ремонт кровли (чистка) 6,ремонт подъездного освещ. Под.1, эт.1 7.покупка доводчика под.2 8.ремонт кровли (чистка) от 28.03.24г. 9.ремонт кровли (чистка) 28.03.24г. 10.монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду |  |  |  |  |  |  |  | Март март март март март сентябрь октябрь ноябрь ноябрь ноябрь | 1. ремонт подъездного освещ. Под.2, эт.3 — 2,2 т.р. 2.ремонт системы отопления кв.29 — 13,6 т.р. 3.ремонт системы водопровода (смена общего вентиля) — 1,3 т.р. 4.ремонт кровли (чистка) от 28.12.23г. — 2,7 т.р. 5.ремонт кровли (чистка) — 6,4 т.р. 6.ремонт подъездного освещ. Под.1, эт.1 — 2,3 т.р. 7.покупка доводчика под.2 — 2 т.р. 8.ремонт кровли (чистка) от 28.03.24г. — 4,1 т.р. 9.ремонт кровли (чистка) 28.03.24г. — 6,8 т.р. 10.монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду — 3 т.р. |  |  |  |
| 437. | Сбор: 41,1 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 44,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 2,9 т.р. Всего: 88,2т.р. Задолженность: 3,9т.р. Итого: 84,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 44,4 т.р. Остаток: 43,8 т.р. |  |  |  |
| 438. | Шишкина 6 | Содержание 1.Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации -весенне-летний период -осенне-зимний период 2.Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
| 439. |  | Ремонт: 1.ремонт системы отопления 2.ремонт системы водопровода (смена общего вентиля) кв.39 3.ремонт кровли (чистка) от 28.12.23г. 4.ремонт кровли (чистка) 5.ремонт кровли (чистка) 6.Ремонт козырька 7.ремонт козырька под.3 8.ремонт кровли (чистка) от 28.03.2024г. 9.чистка кровли (чистка) 10.ремонт кровли (демонтаж ограж.) 11.монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду |  |  |  |  |  |  |  | Март март март март март апрель сентябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь | 1.ремонт системы отопления — 3,8 т.р. 2.ремонт системы водопровода (смена общего вентиля) кв.39 — 1,6 т.р. 3.ремонт кровли (чистка) от 28.12.23г. — 2,7 т.р. 4.ремонт кровли (чистка) — 6,4 т.р. 5.ремонт кровли (чистка) — 5,4 т.р. 6.Ремонт козырька — 2,4 т.р. 7.ремонт козырька под.3 — 4,8 т.р. 8.ремонт кровли (чистка) от 28.03.2024г. — 2,7 т.р. 9.чистка кровли (чистка) — 5,4 т.р. 10.ремонт кровли (демонтаж ограж.) — 5,4 т.р. 11.монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду — 3 т.р. |  |  |  |
| 440. | Сбор: 52,1 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 55,9 т.р.(за 2 пол.) Чистка крыши с 01.01.24г. по 31.12.24г.: начислено = 43,6 т.р. долг по крыше с 01.01.24г. по 31.12.24г.= 2 т.р. Остаток: 364,4 т.р. Всего: 514 т.р. Задолженность: 5,1 т.р. Всего: 508,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 37,2 т.р. Остаток: 476,8 т.р. |  |  |  |
|  | Энгельса д.2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. .установка лавок, покраска лавок и вешалов 2,замена светодиодного светильника под1 улица |  |  |  |  |  |  |  | Октябрь ноябрь | 1.установка лавок, покраска лавок и вешалов — 17,2 т.р. 2,замена светодиодного светильника под1 улица — 7,1 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор: 40,5 т.р.(за 1 пол.) Сбор:43,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 157,1 т.р. Итого: 241,1 т.р. Задолженность: 5,4 т.р. Всего: 235,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 24,3 т.р. Остаток: 216,8 т.р. |  |  |  |
| 443. | Энгельса, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1.ремонт кровли (чистка) от 25.03.24г. |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь | 1.ремонт кровли (чистка) от 25.03.24г. — 6 т.р. |  |  |  |
| 444. | Сбор:26,3 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 28,3 т.р.( по 5,98 с авар. за 2 пол.) Остаток: 71,9т.р. Всего: 126,5 т.р. Задолженность:30,5 т.р. Итого: 96 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 6 т.р. Остаток: 120,5 т.р. |  |  |  |
| 445. | Энгельса, 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-Май Август - Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 446. | Сбор: 4 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 4,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 62,8т.р. Всего: 71,1 т.р. Задолженность:0,2т.р. Итого: 70,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 71,1 т.р. |  |  |  |
|  | 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-Май Август - Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт канализации под.4 2.ремонт кровли (чистка) 3.ремонт кровли (чистка) от 13.02.2024г. 4.ремонт кровли (чистка) от 21.12.23г. 5.расчистка придом. террит. механизир. способом 6.ремонт газохода и вентканала кв.34 7.ремонт доводчика под.2 8.ремонт отопления кв.4 9.ремонт отопления кв.20, смена канализац. Труб кв.44,47 10.ремонт кровли (чистка) от 28.03.24г. 11.ремонт кровли (чистка) 31.01.24г. 12.ремонт кровли (чистка) 19.02.24г. 13.ремонт кровли (чистка) 18.03.24г. 14.чистка придомовой территории 28.03.24г. 15.замена светодиодного прожектора под.2, улица 16.монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду |  |  |  |  |  |  |  | Февраль март март апрель апрель апрель апрель октябрь октябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь | 1. ремонт канализации под.4 — 15,5 т.р. 2.ремонт кровли (чистка) — 2 т.р. 3.ремонт кровли (чистка) от 13.02.2024г. — 2,8 т.р. 4.ремонт кровли (чистка) от 21.12.23г. — 2 т.р. 5.расчистка придом. террит. механизир. способом — 1,5 т.р. 6.ремонт газохода и вентканала кв.34 — 1,8 т.р. 7.ремонт доводчика под.2 — 5,6 т.р. 8.ремонт отопления кв.4 — 1,3 т.р. 9.ремонт отопления кв.20, смена канализац. Труб кв.44,47 — 10,7 т.р. 10.ремонт кровли (чистка) от 28.03.24г. — 2,1 т.р. 11.ремонт кровли (чистка) 31.01.24г. — 2 т.р. 12.ремонт кровли (чистка) 19.02.24г. — 1,7 т.р. 13.ремонт кровли (чистка) 18.03.24г. — 2,6 т.р. 14.чистка придомовой территории 28.03.24г. — 3,4 т.р. 15.замена светодиодного прожектора под.2, улица — 1,6 т.р. 16.монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду — 3 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор: 87,7 т.р.(за 1 пол.) Сбор:94,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 462,8т.р. Всего: 644,6т.р. Задолженность: 15,9 т.р. Итого: 628,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 59,6 т.р. Остаток: 585 т.р. |  |  |  |
|  | Юбилейный 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-Май Август - Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт системы отопления кв.12 2.ремонт кровли (чистка) 3.ремонт кровли (чистка) от 21.12.23г. 4.расчистка придом. террит. механизир. способом 5.ремонт кровли кв.35 6.дезинсекция подвала июль 2024 г. 7.ремонт кровли (чистка) от 28.03.24г. 8.ремонт кровли (чистка) 31.01.24г. 9.ремонт кровли (чистка) 19.02.24г. 10.ччистка придовой территории 28.3.24г. 11.ремонт кровли 12.замена светодидной лампочки и патрона под.4, улица 13.монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду |  |  |  |  |  |  |  | февраль март апрель апрель сентябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь | 1. ремонт системы отопления кв.12 — 15,1 т.р. 2.ремонт кровли (чистка) — 2 т.р. 3.ремонт кровли (чистка) от 21.12.23г. — 2 т.р. 4.расчистка придом. террит. механизир. способом — 1,5 т.р. 5.ремонт кровли кв.35 — 45,8 т.р. 6.дезинсекция подвала июль 2024 г. — 3,1 т.р. 7.ремонт кровли (чистка) от 28.03.24г. — 2,1 т.р. 8.ремонт кровли (чистка) 31.01.24г. — 2 т.р. 9.ремонт кровли (чистка) 19.02.24г. — 1,7 т.р. 10.ччистка придовой территории 28.3.24г. — 1,7 т.р. 11.ремонт кровли — 3,3 т.р. 12.замена светодидной лампочки и патрона под.4, улица — 0,3 т.р. 13.монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду — 3 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор: 109,3 т.р.(за 1 пол.) Сбор:117,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 466,4 т.р. Всего: 693,3 т.р. Задолженность: 31,6 т.р. Итого: 661,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 83,6 т.р. Остаток: 609,7 т.р. |  |  |  |
| 447. | Юбилейный 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-Май Август - Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. ремонт кровли 2.ремонт запорной арматуры (ноябрь 2023) 3.косметич. ремонт 2 этажа со стороны парикмах. 4.ремонт запорной арматуры 9январь 2024) 5.ремонт системы отопления (со стороны садика) 6.ремонт подъездного освещения эт.2, тамбур 7.ремонт доводчика 8.ремонт запорной арматуры (февраль 2024) 9.ремонт входной группы 10.ремонт запорной арматуры (апрель 2024) 11.ремонт запорной арматуры (март 2024) 12.чистка придом. Террит. 28.03.24г. 13.ремонт электросетей 14.монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду |  |  |  |  |  |  |  | Январь январь январь март март март апрель сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь ноябрь ноябрь ноябрь | 1. ремонт кровли — 9,9 т.р. 2.ремонт запорной арматуры (ноябрь 2023) — 10 т.р. 3.косметич. ремонт 2 этажа со стороны парикмах. - 207,6 т.р. 4.ремонт запорной арматуры 9январь 2024) — 9,6 т.р. 5.ремонт системы отопления (со стороны садика) — 24,5 т.р. 6.ремонт подъездного освещения эт.2, тамбур — 1,3 т.р. 7.ремонт доводчика — 5,6 т.р. 8.ремонт запорной арматуры (февраль 2024) — 19 т.р. 9.ремонт входной группы — 53,9 т.р. 10.ремонт запорной арматуры (апрель 2024) — 2,7 т.р. 11.ремонт запорной арматуры (март 2024) — 15,3 т.р. 12.чистка придом. Террит. 28.03.24г. — 1,7 т.р. 13.ремонт электросетей — 10 т.р. 14.монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду — 3 т.р. |  |  |  |
| 448. | Сбор: 80,9 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 80,9 т.р.(за 2 пол.) +120 т.р. (аренда кровли) Остаток: 65,4 т.р. Всего: 347,2 т.р. Задолженность: 84,4 т.р. Итого: 262,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 374,1 т.р. Долг: 26,9 т.р. |  |  |  |
|  | Юбилейный 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-Май Август - Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. благоустр. Придом. Террит. (чистка стоянки) 2.ремонт помещения в подваале 3.ремонт подъездного освещения (смена датчика движения, смена ламп) под.6 4.монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду |  |  |  |  |  |  |  | март сентябрь сентябрь ноябрь | 1.благоустр. Придом. Террит. (чистка стоянки) — 2,6 т.р. 2.ремонт помещения в подвале — 74,7 т..р 3.ремонт подъездного освещения (смена датчика движения, смена ламп) под.6 — 2,8 т.р. 4.монтажные работы при подготовке ТУ к отопит. периоду — 3 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:146т.р.(за 1 пол.) Сбор:146 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 244,4 т.р. Всего: 536,4т.р. Задолженность:21,6 т.р. Итого: 514,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 83,1 т.р. Остаток: 453,3 т.р. |  |  |  |

| №№ п/п | Адрес | План | Меры по снижению расходов на выполнение работы (услуги) | Периодичность и сроки выполнения работ (услуг) | Выполнение | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гражданская 12 б | Содержание: Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем | Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: - Ремонт вытяжек кв. 14 - Ремонт слуховых окон - Установка дренажного насоса 2 под. и сетей водоотведения кВ. 5 - Установка розетки для насоса в подвале |  | Январь Май июль октябрь | - Ремонт вытяжек кв. 14 (2 раза) – 7,2 т.р. - Ремонт слуховых окон – 17,5 т.р. - Установка дренажного насоса 2 под. и сетей водоотведения кВ. 5 – 18,9 т.р. - Установка розетки для насоса в подвале – 7,5 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 38,7 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 27,7 т.р. = 67,4 т.р. Остаток: 214,1т.р. Всего:281,5 т.р. Задолженность: 12,8 т.р. Итого: 268,7 т.р. |  |  |  | Всего: 51,1 т.р. Остаток: 217,6 т.р. |  |
|  | Р.Люксембург 12б | Содержание: Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем | Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт сетей водоснабжения – смена вводного крана |  | декабрь | - Ремонт сетей водоснабжения – смена вводного крана – 1,2 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 16,7 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 17,9 т.р. = 34,6 т.р. Остаток: 51 т.р. Всего: 85,6 т.р. Задолженность: 13 т.р. Итого: 72,6 т.р. |  |  |  | Всего: 1,2 т.р. Остаток: 71,4 т.р. |  |
|  | Р.Люксембург 12в | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: - Ремонт подъездного освещения (смена датчика движения) 1 под. 2 этаж) - Ремонт электрических подъездных щитов |  | Январь июль | - Ремонт подъездного освещения (смена датчика движения) 1 под. 2 этаж) – 2,7 т.р. - Ремонт электрических подъездных щитов – 59,5 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 25 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 26,8 т.р. = 51,8т.р. Остаток:155,7 т.р. Всего:207,5 т.р. Задолженность: 3,5 т.р. Итого: 204 т.р. |  |  |  | Всего: 62,2 т.р. Остаток: 141,8 т.р. |  |
|  | Р.Люксембург 20 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: - Ремонт доводчика 3 под. - Чистка г/х и в/к кВ. 17 - Ремонт межпанельных швов кВ. 21 - Ремонт сетей водоснабжения – смена вводного крана |  | Январь Февраль август сентябрь Ноябрь декабрь | - Ремонт доводчика 3 под. – 5,6 т.р. - Чистка г/х и в/к кВ. 17 – 4,9 т.р. - Ремонт балконной плиты кВ. 8 – 6,1 т.р. - Ремонт межпанельных швов кВ. 21 – 39,4 т.р. - Анализ воды на суд – 0,6 т.р. - Ремонт сетей водоснабжения – смена вводного крана – 1,2 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 43,6 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 46,8 т.р. = 90,4 т.р. Остаток: 120,5 т.р. Всего: 210,9 т.р. Задолженность: 20 т.р. Итого: 190,9 т.р. |  |  |  | Всего: 57,8 т.р. Остаток: 133,1 т.р. |  |
|  | Р.Люксембург 20а | - Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: - Ремонт г/х кВ. 8, кВ. 2 - Ремонт входной группы 3 под. - Ремонт входной группы 1 под. - Ремонт кровли (примыкания) - Ремонт первого подъезда (восстановление красочного слоя) - Ремонт сетей водоснабжения – смена вводного крана - Ремонт системы водоснабжения (смена крана в квартире 8) - Ремонт чердачного окна - Чистка в/к кВ. 25 - Утепление г/х кВ. 2 |  | Январь Январь Июль Июль Июль август Сентябрь октябрь октябрь октябрь Декабрь декабрь | - Ремонт газохода кВ. 8 – 5,4 т.р. - Ремонт вытяжек (замерз г/х+ наращивание) (2 раза) кВ. 2 – 12,6 т.р. - Ремонт входной группы 3 под. – 21,2 т.р. - Ремонт входной группы 1 под. – 25,4 т.р. - Ремонт кровли (примыкания) + 3 под. (3 раза) – 27 т.р. - Ремонт подъезда (штукатурка и побелка) – 13,3 т.р. - Ремонт первого подъезда (восстановление красочного слоя) – 9,5 т.р. - Ремонт чердачного окна – 6,3 т.р. - Чистка в/к кВ. 25 – 6,5 т.р. - Утепление г/х кВ. 2 – 20,9 т.р. - Ремонт сетей водоснабжения – смена вводного крана – 1,2 т.р. - Ремонт системы водоснабжения (смена крана в квартире 8) – 1,4 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 43,7 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 46,9 т.р. = 90,6т.р. Остаток: 32,3 т.р. Всего: 122,9т.р. Задолженность: 19,2 т.р. Итого: 103,7 т.р. |  |  |  | Всего: 150,7 т.р. Долг: - 47 т.р. |  |
|  | Р.Люксембург 21-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: - Ремонт г/х - Ремонт освещения в подвале (выключатель) - Ремонт системы водоотведения (подвал) - Ремонт кровли кВ. 27 - Ремонт газоходов (наращивание) - Ремонт кровли - Чистка в/к кВ. 7 |  | Январь январь Январь февраль Март Июнь Июль Август Октябрь октябрь | - Ремонт г/х – 7,4 т.р. - Ремонт газохода кВ. 19 – 3,7 т.р. - Ремонт освещения в подвале (выключатель)– 2,1 т.р. - Ремонт г/х, демонтаж трубы – 0,9 т.р. - Ремонт системы водоотведения (подвал) – 5,6 т.р - Ремонт кровли кВ. 27 – 8,4 т.р. - Ремонт газоходов (наращивание 5 шт) – 18,8 т.р. - Ремонт кровли- - 9,3 т.р. - Ремонт кровли – 15 т.р. - Чистка в/к кВ. 7 – 5,7 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 53,4 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 57,4 т.р. = 110,8т.р. Остаток: 257,7 т.р. Всего: 368,5 т.р. Задолженность: 7,6 т.р. Итого: 360,9 т.р. |  |  |  | Всего: 76,9 т.р. Остаток: 284 т.р. |  |
|  | Сосновый бор 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | - Ремонт: 1. дезинсекция по разовой заявке (блохи) 2 . покупка переносных розеток 5 шт - Анализ воды |  | Сентябрь Октябрь октябрь декабрь декабрь | 1.дезинсекция по разовой заявке (блохи) – 2,5 т.р. 2. Дезинсекция по разовой заявке (блохи) – 2,5 т.р. 3. анализ воды – 1,2 т.р. 4. покупка переносных розеток 5 шт. - 1 т.р. 5. Анализ воды – 1,2 т.р. |  |
|  | Сбор:173,2 т.р. Остаток: 186,8т.р. Всего: 360 т.р. Задолженность: 44,8 т.р. Итого: 315,2 т.р. |  |  |  | Всего: 8,4 т.р. Остаток: 306,8 т.р. |  |
|  | Ул.Урицкого д.26 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт окна в подъезде - Разборка хоз. постройки |  | Июль ноябрь | - Ремонт окна в подъезде – 3,9 т.р. - Разборка хоз. постройки – 150 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 13,1 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 14,1 т.р. = 27,2 т.р. Остаток: 57,2 т.р. Всего: 84,4т.р. Задолженность: 1,5 т.р. Итого: 82,9 т.р. |  |  |  | Всего: 153,9 т.р. Долг: - 71 т.р. |  |
|  | Ул.Урицкого д.30-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Чистка в/к кв. 3,6 - Ремонт слухового окна - Ремонт кровли (прикрепление коня) |  | Октябрь Ноябрь декабрь | - Чистка в/к и г/х кв. 3,6 – 14,3 т.р. - Ремонт слухового окна – 1,4 т.р. - Ремонт кровли (прикрепление коня) – 5,7 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 25,1 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 26,9 т.р. = 52 т.р. Остаток: 197т.р. Всего: 249т.р. Задолженность: 1,6 т.р. Итого: 247,4 т.р. |  |  |  | Всего: 21,4 т.р. Остаток: 226 т.р. |  |
|  | 1-я Красная д.23 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | . Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Благоустройство придомовой территории (засыпка ямы) - Косметический ремонт подъездов |  | Июль ноябрь Декабрь | - Благоустройство придомовой территории (засыпка ямы) – 9,6 т.р. - Ремонт подъездного освещения (смена светильников) – 16,6 т.р. - Косметический ремонт подъездов – 101,6 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 15,3 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 16,4 т.р. = 31,7 т.р. Остаток: 97,4 т.р. Всего: 129,1 т.р. Задолженность: 1,4 т.р. Итого: 127,7 т.р. |  |  |  | Всего: 127,8 т.р. Долг: -0,1 т.р. |  |
|  | Советская 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт (пена) и чистка кровли (2 раза) кВ. 8 - Ремонт подъездного освещения - Замена входной двери - Замена окна |  | Февраль Август Октябрь декабрь | - Ремонт (пена) и чистка кровли (2 раза) кВ. 8 – 5,3 т.р. - Ремонт подъездного освещения – 2 т.р. - Замена входной двери – 44,8 т.р. - Замена окна – 21,8 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 10,5 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 11,3 т.р. = 21,8 т.р. Остаток: 118,1 т.р. Всего: 139,9 т.р. Задолженность: 6,4 т.р. Итого: 133,5 т.р. |  |  |  | Всего: 73,9 т.р. Остаток: 59,6 т.р. |  |
|  | п. Новый д.1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт кровли кв. 2 |  | ноябрь | - Ремонт кровли кв. 2 – 9,9 т.р. |  |
|  | Сбор : (с 01.01.24 по 30.06.24) 7,5 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 8 т.р. = 15,5 т.р. Остаток: 54,2 т.р. Всего:69,7 т.р. Задолженность: 1,3 т.р. Итого: 68,4 т.р. |  |  |  | Всего: 9,9 т.р. Остаток: 58,5 т.р. |  |
|  | п. Новый д.2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: - Чистка кровли - Ремонт цоколя - Перекладка вытяжки над кВ .5 |  | Февраль Июль ноябрь | - Чистка кровли (2 раза) – 4,3 т.р. - Ремонт цоколя – 156,1 т.р. - Перекладка вытяжки кВ. 5 – 9,4 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 24,9 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 26,7 т.р. = 51,6 т.р. Остаток:167,2 т.р. Всего: 218,8 т.р. Задолженность: 0,7 т.р. Итого: 218,1 т.р. |  |  |  | Всего: 169,8 т.р. Остаток: 48,3 т.р. |  |
|  | Д.Поляна |  |  |  |  |  |
|  | Клубная д.1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт козырьков (установка откосов) - Ремонт кровли |  | Март июнь | - Ремонт козырьков (установка откосов) – 12,3 т.р. - Ремонт кровли – 6,9 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 18,4 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 19,8 т.р. = 38,2т.р. Остаток: 87,5т.р. Всего: 125,7 т.р. Задолженность: 0,5 т.р. Итого: 125,2 т.р. |  |  |  | Всего: 19,2 т.р. Остаток: 106 т.р. |  |
|  | Клубная 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт сетей водоснабжения – |  | июнь | - Ремонт сетей водоснабжения – 70,8 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 18,9 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 20,4 т.р. = 39,3 т.р. Остаток: 20,5 т.р. Всего: 59,8 т.р. Задолженность:13,7 т.р. Итого: 46,1 т.р. |  |  |  | Всего: 70,8 т.р. Долг: - 24,7 т.р. |  |
|  | Клубная 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 18,9 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 20,4 т.р. = 39,3т.р. Остаток: 185,8т.р. Всего: 225,1 т.р. Задолженность: 1,8 т.р. Итого: 223,3 т.р. |  |  |  | Остаток: 223,3 т.р. |  |
|  | Клубная 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 19,1 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 20,5 т.р. = 39,6т.р. Долг: -140,4т.р. Всего (долг): -100,8 т.р. Задолженность: 2 т.р. Итого (долг): -102,8 т.р. |  |  |  | Долг: -102,8 т.р. |  |
|  | Клубная 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: - Чистка вытяжек (8 шт) - Ремонт вытяжек |  | Апрель май | - Чистка вытяжек (8 шт) – 4,8 т.р. - Ремонт вытяжек – 108,1 т.р. | - |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 19,8 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 21,3 т.р. = 41,1т.р. Остаток:198,9т.р. Всего:240 т.р. Задолженность: 5 т.р. Итого: 235 т.р. |  |  |  | Всего: 112,9 т.р. Остаток: 122,1 т.р. |  |
|  | Клубная 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 29,1 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 31,3 т.р. = 60,4 т.р. Остаток: 49,9 т.р. Всего: 110,3 т.р. Задолженность:1,9 т.р. Итого: 108,4 т.р. |  |  |  | Остаток: 108,4 т.р. |  |
|  | Д.Плещеево |  |  |  |  |  |
|  | Центральная 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт подъездного освещения 1 под. - Ремонт вытяжек - Ремонт козырьков 1,2 под. - Ремонт козырьков (установка желобов) - Обследование и ремонт в/к - Косметический ремонт подъездов |  | Март Сентябрь Сентябрь Октябрь Октябрь декабрь | - Ремонт подъездного освещения 1 под.- 2,7 т.р. - Ремонт вытяжек – 11,6 т.р. - Ремонт козырьков 1,2 под. – 33,6 т.р. - Ремонт козырьков (установка желобов) – 10 т.р. - Обследование и ремонт в/к – 1,8 т.р. - Косметический ремонт подъездов – 121,6 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 16,9 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 18,2 т.р. = 35,1 т.р. Остаток: 140,8т.р. Всего:175,9т.р. Задолженность: 8,1 т.р. Итого: 167,8 т.р. |  |  |  | Всего: 181,3 т.р. Долг: - 13,5 т.р. |  |
|  | Центральная д.4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: - Обследование и чистка вытяжек |  | октябрь | 1. (октябрь) Обследование и чистка вытяжек (+ осы) (2акта) - 7,9 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 17 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 18,4 т.р. = 35,4 т.р. Долг: -27,3т.р. Всего: 8,1т.р. Задолженность: 23 т.р. Итого(долг): -31,1 т.р. |  |  |  | Всего: 7,9 т.р. Долг: -39 т.р. |  |
|  | Центральная 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1 Обследование и чистка в/к |  | октябрь | - Обследование и чистка в/к – 1,8 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 17,2 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 18,5 т.р. = 35,7 т.р. Остаток: 59,2 т.р. Всего: 94,9т.р. Задолженность: 10,2 т.р. Итого: 84,7 т.р. |  |  |  | Всего: 1,8 т.р. Остаток: 82,9 т.р. |  |
|  | с. Стогинское |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Центральная д.1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Чистка кровли - Косметический ремонт подъездов - Замена окон |  | Февраль Апрель Август | - Чистка кровли – 5,4 т.р. - Косметический ремонт подъездов – 179,5 т.р. - Замена окон – 91,6 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 53,7 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 57,5 т.р. = 111,2 т.р. Остаток: 427,4т.р. Всего: 538,6 т.р. Задолженность: 8,4 т.р. Итого: 530,2 т.р. |  |  |  | Всего: 276,5 т.р. Остаток: 253,7 т.р. |  |
|  | ул. Центральная д.3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Чистка кровли - Изготовление строительного технического заключения по состоянию крыши - Чистка в/к кВ. 8 |  | Февраль Апрель октябрь | - Чистка кровли – 5,4 т.р. - Изготовление строительного технического заключения по состоянию крыши – 20 т.р. - Чистка в/к кВ. 8 – 8,6 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 61,2 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 65,5 т.р. = 126,7 т.р. Остаток: 221,1т.р. Всего: 347,8 т.р. Задолженность: 3,4 т.р. Итого: 344,4 т.р. |  |  |  | Всего: 34 т.р. Остаток: 310,4 т.р. |  |

| №№ п/п | Адрес | План | Меры по снижению расходов на выполнение работы (услуги) | Периодичность и сроки выполнения работ (услуг) | Выполнение | Причины отклонения от плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул. Молодежная 10 | Содержание: Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем | Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: ( с 01.01.24 по 30.06.24) 19,9 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 21,4 т.р. = 41,3 т.р. Остаток: 15,7 т.р. Всего: 57 т.р. Задолженность: 3,2 т.р. Итого: 53,8 т.р. |  |  |  | Остаток: 53,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. Смена кранов воздушных - Установка окон - Прочистка в/к и г/х кВ. 9 |  | Сентябрь Ноябрь декабрь | - Смена кранов воздушных – 7,4 т.р. - Установка окон в подъездах – 83 т.р. - Прочистка в/к и г/х кВ. 9 – 4,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: : ( с 01.01.24 по 30.06.24) 19,5 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 21 т.р. = 40,5 т.р. Остаток: 51,4т.р. Всего: 91,9 т.р. Задолженность: 7,4 т.р. Итого: 84,5 т.р. |  |  |  | Всего: 94,8 т.р. Долг: - 10,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ремонт: 1. Ремонт электрического ввода 1 под. - Ремонт батареи 2 под. - Ремонт г/х и в/к кВ. 10,21 |  | Июль Сентябрь октябрь | - Ремонт электрического ввода 1 под. – 28,8 т.р. - Ремонт батареи 2 под. – 2,4 т.р. - Ремонт г/х и в/к кВ. 10,21 (3 акта) – 8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: ( с 01.01.24 по 30.06.24) 24,5 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 29,9 т.р. = 54,4 т.р. Остаток: 60,9 т.р. Всего: 115,3 т.р. Задолженность: 5,5 т.р. Итого: 109,8 т.р. |  |  |  | Всего: 39,2 т.р. Остаток: 70,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт сетей водоснабжения (подвал) 1 под. - ремонт сетей водоотведения (стояк кВ. 11,12,14,15,17,18) - ремонт сетей теплоснабжения кВ. 2 |  | Апрель Июль октябрь | - ремонт сетей водоснабжения (подвал) 1 под. – 4,5 т.р. - ремонт сетей водоотведения (стояк кВ. 11,12,14,15,17,18) – 29,6 т.р. - ремонт сетей теплоснабжения кВ. 2 – 2,3 т.р. Ъъъ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: ( с 01.01.24 по 30.06.24) 17,6 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 21,4 т.р. = 39т.р. Остаток: 39 т.р. Всего: 78т.р. Задолженность: 5,1 т.р. Итого: 72,9 т.р. |  |  |  | Всего: 36,4 т.р. Остаток: 36,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: : ( с 01.01.24 по 30.06.24) 16,7 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 21,6 т.р. = 38,3 т.р. Остаток: 89,4 т.р. Всего: 127,7т.р. Задолженность: 3 т.р. Итого: 124,7 т.р. |  |  |  | Остаток: 124,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калькуляция с 01.07.23 по 30.06.24г по 20,72 р с м2 на замену крыши | ул. Молодежная 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт сетей теплоснабжения |  | октябрь | - Ремонт сетей теплоснабжения 1-й под. – 3,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24г) 143,7 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 43,3 т.р. = 187 т.р. Долг: -115,4 т.р. Всего: 71,6 т.р. Задолженность: 34,7 т.р.. Итого: 36,9 т.р. |  |  |  | Всего: 3,5 т.р. Остаток: 33,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 15а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ремонт сетей теплоснабжения - Ремонт г/х и в/к кВ. 18 - Чистка в/к и г/х кВ. 5,15,16 (2 акта) |  | Май Август декабрь | - Ремонт сетей теплоснабжения – 30 т.р. - Ремонт г/х и в/к кВ. 18 – 6,9 т.р. - Чистка в/к и г/х кВ. 5,15,16 (2 акта) – 14 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 19,5 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 23,8 т.р. = 43,3 т.р. Остаток: 110,4 т.р. Всего: 153,7 т.р. Задолженность: 0,9 т.р. Итого: 152,8 т.р. |  |  |  | Всего: 50,9 т.р. Остаток: 101,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Старосельская 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Демонтаж ограждения |  | март | - Демонтаж ограждения на крыше - 4,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 10,8 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 11,6 т.р. = 22,4 т.р. Долг: - 8,2 т.р. Всего: 14,2 т.р. Задолженность: 15,9 т.р. Итого (долг): -1,7 т.р. |  |  |  | Всего: 4,4 т.р. Итого (долг): -6,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Старосельская 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт сетей теплоснабжения кВ. 8 - Демонтаж ограждения на крыше - Ремонт электропроводки 1 под. |  | Январь Март ноябрь | - Ремонт сетей теплоснабжения кВ. 8 – 11,6 т.р. - Демонтаж ограждения на крыше – 6,8 т.р. - Ремонт электропроводки 1 под. – 10 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 13,4 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 14,4 т.р. = 27,8 т.р. Долг: -48,3 т.р. Всего (долг): -20,5 т.р. Задолженность: 0,9 т.р. Итого (долг): -21,4 т.р. |  |  |  | Всего: 28,4 т.р. Долг: -49,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Старосельская 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: - Ремонт сетей водоснабжения 1 под. - Ремонт сетей теплоснабжения |  | Январь октябрь | - Ремонт сетей водоснабжения 1 под. (ввод) – 1,9 т.р. - Ремонт сетей теплоснабжения – 3,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 13,5 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 14,5 т.р. = 28т.р. Долг: -67,7 т.р. Итого (долг): -39,7 т.р. Задолженность: 30,1 т. р. Итого (долг): -69,8 т.р. |  |  |  | Всего: 5,4 т.р. Долг: -75,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Старосельская 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт сетей теплоснабжения |  | октябрь | - Ремонт сетей теплоснабжения – 3,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 13,5 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 14,5 т.р. = 28 т.р. Остаток: 31,5 т.р. Всего: 59,5 т.р. Задолженность: 23,3 т.р. Итого: 36,2 т.р. |  |  |  | Всего: 3,6 т.р. Остаток: 32,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Старосельская 74 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Чистка в/к и г/х кВ. 2 |  | декабрь | - Чистка в/к и г/х кВ. 2 – 8,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 10,7 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 11,5 т.р. = 22,2т.р. Остаток: 63,2 т.р. Всего:85,4 т.р. Задолженность: 1,4 т.р. Итого: 84 т.р. |  |  |  | Всего: 8,4 т.р. Остаток: 75,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Строителей 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: - Чистка кровли - Демонтаж парапетов - Ремонт кровли кВ. 17 - Дезинсекция (блохи) |  | Февраль Февраль Февраль Май Май август | - Чистка кровли – 1,7 т.р. - Чистка кровли – 2,1 т.р. - Чистка кровли – 1,7 т.р. - Демонтаж парапетов – 3,6 т.р. - Ремонт кровли кВ. 17 – 17,9 т.р. - Дезинсекция (блохи) - 2,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (01.01.2024 по 30.06.2024) 17,4 т.р. + (с 01.07.2024 по 31.12.2024) 21,3 т.р. = 38,7 т.р. Долг: -55,7т.р. Всего (долг): -17 т.р. Задолженность: 18,5 т.р. Итого (долг): - 35,5 т.р. |  |  |  | Всего: 29,6 т.р. Итого (долг): -65,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Строителей 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: - Чистка кровли - Ремонт кровли кВ. 16 - Ремонт кровли 2 под - Изготовление строительно –технического заключения по состоянию крыши - Ремонт сетей теплоснабжения (подвал) - Замена входных дверей |  | Февраль Февраль Февраль Февраль апрель Май Июль октябрь декабрь | - Чистка кровли – 1,7 т.р. - Чистка кровли кВ. 16 – 1,2 т.р. - Чистка кровли – 2,1 т.р. - Чистка кровли – 1,7 т.р. - Изготовление строительно –технического заключения по состоянию крыши – 20 т.р. - Ремонт кровли кВ. 16 – 24,5 т.р. - Ремонт кровли 2 под. – 26 т.р. - Ремонт сетей теплоснабжения (подвал) – 1,5 т.р. - Замена входных дверей – 86,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 28,6 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 30,7 т.р. = 59,3т.р. Остаток: 13,2 т.р. Всего: 72,5 т.р. Задолженность: 3,9 т.р. Итого: 68,6 т.р. |  |  |  | Всего: 164,8 т.р. Долг: - 96,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Строителей 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: - Ремонт системы отопления (тепловой узел) - Установка сеток на вытяжки |  | Июнь ноябрь | - Ремонт системы отопления (тепловой узел) – 46,8 т.р. - Установка сеток на вытяжки – 7,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 29,5 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 31,7 т.р. = 61,2т.р. Долг: - 46,9т.р. Всего: 14,3т.р. Задолженность: 2 т.р. Итого: 12,3 т.р. |  |  |  | Всего: 53,9 т.р. Долг: -41,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Строителей 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: - Ремонт кровли (мастика) кВ. 21 - Чистка кровли - Ремонт кровли - Ремонт сетей водоотведения (2 под) |  | Январь Февраль Февраль Февраль Февраль Февраль Июль Октябрь декабрь | - Ремонт кровли (мастика) кВ. 21 – 2,1 т.р. - Чистка кровли – 2,1 т.р. - Чистка кровли кВ. 21,23 и по периметру – 2,1 т.р. - Чистка кровли – 1,7 т.р. - Чистка кровли 3,1 т.р. - Чистка кровли – 2,4 т.р. - Ремонт кровли – 165,8 т.р. - Ремонт сетей водоотведения (2 под) – 17,1 т.р. - Чистка кровли – 2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 49,4 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 53,2 т.р. = 102,6т.р. Остаток: 97,3 т.р. Всего: 199,9 т.р. Задолженность: 18,9 т.р. Итого: 181 т.р. |  |  |  | Всего: 198,4 т.р. Долг: - 17,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Строителей 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт кровли (мастика) кВ. 33 - Чистка кровли - Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения кВ. 26,27,30,31,33,31 |  | Январь Февраль Февраль Февраль Февраль Февраль Февраль Февраль Июнь декабрь | - Ремонт кровли (мастика) кВ. 33 – 1,5 т.р. - Чистка кровли – 2,1 т.р. - Чистка кровли (2 акта) – 3,9 т.р. - Чистка кровли кВ. 34,35 и по периметру – 1,5 т.р. - Чистка кровли – 1,7 т.р. - Чистка кровли -3,1 т.р. - Чистка кровли – 3,1 т.р. - Чистка кровли – 2,4 т.р. - Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения кВ. 26,27,30,31,33,31 – 35,6 т.р - Чистка кровли – 2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 64,9 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 69,7 т.р. = 134,6 т.р. Долг: -22 т.р. Всего: 112,6 т.р. Задолженность: 10,8 т.р. Итого: 101,8 т.р. |  |  |  | Всего: 56,9 т.р. Остаток: 44,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Мира 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: - Чистка кровли - Ремонт кровли кВ. 5 - Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения кв. 1 + подвал |  | Февраль Май декабрь | - Чистка кровли – 2 т.р. - Ремонт кровли кВ. 5 – 21,7 т.р. - Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения кв. 1 + подвал – 14,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 29,5 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 31,6 т.р. = 61,1т.р. Долг: - 4,5 т.р. Всего: 56,6 т.р. Задолженность: 5,2 т.р. Итого: 51,4 т.р. |  |  |  | Всего: 38,1 т.р. Остаток: 13,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Мира 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: - Чистка кровли - Ремонт кровли кВ. 12 |  | Февраль май | - Чистка кровли – 2 т.р. - Ремонт кровли кВ. 12 – 12,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 29,7 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 31,9 т.р. = 61,6 т.р. Долг: -7,2 т.р. Всего: 54,4 т.р. Задолженность: 51,4 т.р. Итого: 3 т.р |  |  |  | Всего: 14,7 т.р. Долг: -11,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Мира 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ремонт: - Чистка кровли - Ремонт кровли кВ. 5,12 - Ремонт освещения (установка прожекторов на улице) - Ремонт радиатора в подъезде |  | Февраль Февраль Май Июль октябрь | - Чистка кровли кВ. 5 – 2,1 т.р. - Чистка кровли кВ. 5 – 3,1 т.р. - Ремонт кровли кВ. 5,12 – 21,7 т.р. - Ремонт освещения (установка прожекторов на улице) – 26,4 т.р. - Ремонт радиатора в подъезде – 14,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 30,4 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 32,5 т.р. = 62,9 т.р. Остаток: 91,8 т.р. Всего: 154,7 т.р. Задолженность: 30 т.р. Итого: 124,7 т.р. |  |  |  | Всего: 67,4 т.р. Остаток: 57,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Мира 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт дверей в подвал 2.Ремонт сетей теплоснабжения (подвал) 3. Ремонт подъездного освещения (смена автомата кВ. 12), светильник 1 этаж, 2 под |  | Сентябрь сентябрь Октябрь | - Ремонт дверей в подвал – 4,5 т.р. - Ремонт подъездного освещения (смена автомата кВ. 12), светильник 1 этаж, 2 под. – 3,3 т.р. - Ремонт сетей теплоснабжения (подвал) – 14,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 30,4 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 32,6 т.р. = 63 т.р. Остаток: 87,4 т.р. Всего: 150,4 т.р. Задолженность: 20,3 т.р. Итого: 130,1 т.р. |  |  |  | Всего: 22,1 т.р. Остаток: 108 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Центральная 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ремонт: - Ремонт электрического подъездного щита кВ. 6 - Ремонт кирпичных стена в тамбурах - Демотаж снегозадержателя |  | Март Октябрь октябрь | - Ремонт электрического подъездного щита кВ. 6 – 3 т.р. - Ремонт кирпичных стена в тамбурах – 43,3 т.р - Демотаж снегозадержателя – 4,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 12,8 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 13,9 т.р. = 26,7т.р. Остаток: 23,8 т.р. Всего: 50,5 т.р. Задолженность: 9,3 т.р. Итого: 41,2 т.р. |  |  |  | Всего: 51,т.р. Долг: - 9,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Центральная 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: - Ремонт системы отопления (чердак) - Ремонт окна во фронтоне - Ремонт фасада (трещины) - Ремонт электрического ввода |  | Октябрь октябрь октябрь ноябрь | - Ремонт системы отопления (чердак) – 200,4 т.р. - Ремонт фасада (трещины) – 17,4 т.р. - Ремонт электрического ввода – 3,1 т.р. - Ремонт окна во фронтоне – 2,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калькуляция с 01.07.24 по 30.06.25г по 50,31 р с м2 на замену отопленияы | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 13,2 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 114,2 т.р. = 127,4т.р. Остаток: 19,9 т.р. Всего: 147,3 т.р. Задолженность: 100,7 т.р. Итого: 46,6 т.р. |  |  |  | Всего: 223,7 т.р. Долг: -177,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калькуляция с 01.07.23 по 29.02.24г по 24,38 р с м2 на замену водопровода | д. Шалаево ул. Центральная 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: - Ремонт кровли кв. 13,16 - Чистка кровли - Смена автомата кВ. 13 - Ремонт кровли (примыкания) |  | Январь Январь Февраль Июль июль | - Ремонт кровли кв. 13,16 – 1,8 т.р. - Чистка кровли – 1,3 т.р. - Чистка кровли – 2,1 т.р. - Смена автомата кВ. 13 – 2,4 т.р. - Ремонт кровли (примыкания) – 4,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор (с 01.01.2024 по 30.06.2024) 46,9 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 19,3 т.р. = 66,2 т.р. Долг: - 101,9 т.р. Всего (долг): -35,7 т.р. Задолженность: 10,3 т.р. Итого (долг): -46 т.р. |  |  |  | Всего: 11,7 т.р. Итого (долг): -57,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Шалаево ул. Центральная 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: - Чистка кровли - Ремонт кровли |  | Январь Февраль июль | - Чистка кровли – 1,3 т.р. - Чистка кровли – 2,1 т.р. - Ремонт кровли – 32,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 19,7 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 24 т.р. = 43,7 т.р. Долг: -92,5 т.р. Всего (долг): - 48,8т.р. Задолженность: 4,4 т.р. Итого (долг): -53,2 т.р. |  |  |  | Всего: 35,5 т.р. Итого (долг): -88,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Шалаево ул. Центральная 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.Чистка кровли - Ремонт кровли |  | Январь Февраль июль | - Чистка кровли- 1,3 т.р. - Чистка кровли – 2,1 т.р. - Ремонт кровли – 42,5 т.р . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 15,8 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 19,3 т.р. = 35,1 т.р. Долг: -25,5 т.р. Всего: 9,6 т.р. Задолженность: 7,1 т.р. Итого: 2,5 т.р. |  |  |  | Всего: 45,9 т.р. Итого (долг): -43,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Заячий-Холм ул. Центральная 29 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт вытяжек кВ. 12 - Ремонт кровли - Смена автомата кВ 4,5 |  | Январь Май ноябрь | - Ремонт вытяжек кВ. 12 – 2,4 т.р. - Ремонт кровли – 10 т.р. - Смена автомата кВ 4,5 – 3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: ( с 01.01.24 по 30.06.24) 30 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 32,2 т.р. = 62,2 т.р. Остаток: 115,9 т.р. Всего: 178,1 т.р. Задолженность:2,4 т.р. Итого: 175,7 т.р. |  |  |  | Всего: 15,4 т.р. Остаток: 160,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Заячий-Холм ул. Центральная 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.24 по 30.06.24) 29,3 т.р. + (с 01.07.24 по 31.12.24) 31,5 т.р. = 60,8 т.р. Остаток: 191,3т.р. Всего: 252,1 т.р. Задолженность: 4 т.р. Итого: 248,1 т.р. | - Косметический ремонт подъездов - Ремонт кровли |  | Апрель май | - Косметический ремонт подъездов – 152,9 т.р. - Ремонт кровли – 6,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего: 159,4 т.р. Остаток: 88,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |