АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2016   № 118

О внесении изменений в  муниципальную целевую программу «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального

хозяйства  Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2017 годы

В соответствии с Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.12.2015 №48 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов», руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 26.05.2014 № 751 «Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района» и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие  изменения в муниципальную целевую программу «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства  Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 29.09.2014 №1336:

1.1. Паспорт Программы  читать в новой редакции  (Приложение 1);

1.2. Раздел  Программы «Объемы и источники  финансирования Программы» читать в новой редакции  (Приложение 2);.

1.3. Раздел V Программы «Перечень программных мероприятий» читать в новой редакции (Приложение 3).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В. Н.

3. Постановление опубликовать в  официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации

муниципального района                                                  В.И.Серебряков

Приложение 1 к постановлению

Администрации

муниципального района

от 12.02.2016  № 118

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2017 годы

| Наименование муниципальной целевой программы | Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2017 годы |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной целевой программы | Таганов В. Н. – заместитель Главы Администрации муниципального района, тел. (48534) 2-06-83. |
| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР, начальник Управления Соломатин И.В., тел. (48534) 2-46-80 |
| Цели муниципальной целевой программы | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского района, особенно в сельской местности, путем повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом; обеспечение к 2017 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи муниципальной целевой программы | - повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности; - модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов, а также информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ - улучшение теплоснабжения жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ путем газификации населенных пунктов и перевода котельных на природный газ. |
| Основные целевые показатели (индикаторы) муниципальной целевой программы | - уровень газификации жилищного фонда в муниципальном районе; - общая протяженность газопровода в муниципальном районе. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной целевой программы | 2015-2017 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования – 52155,6 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2015 год – 20247,8 тыс.руб. (из них 16375,1 -ОБ; 3872,7 БМР); 2016 год – 9967,5 тыс.руб. (из них 5000,0-ОБ; 4967,5 БМР); 2017* год – 21940,3 тыс.руб. (из них 18396,3-ОБ; 3544,0- БМР). |
| Контактные лица | Соломатин Иван Васильевич – начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования, тел.: (48534) 2 46 80. Герасимова Анастасия Андреевна, ведущий специалист, (48534) 2 49 80 |

*Ожидаемое финансирование

Приложение 2

к постановлению

Администрации

муниципального района

от 12.02.2016   № 118

Объемы и источники финансирования (ресурсное обеспечение) Муниципальной целевой программы

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность в ресурсах |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г.* |
| Финансовые ресурсы: | тыс. руб. | 52155,6 | 20247,8 | 9967,5 | 21940,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального района | тыс. руб. | 12384,2 | 3872,7 | 4967,5 | 3544,0 |
| - областной бюджет | тыс. руб. | 39771,4 | 16375,1 | 5000,0 | 18396,3 |

*Ожидаемое финансирование

Приложение 3 к постановлению

Администрации

муниципального района

от 12.02.2016   № 118

- Перечень программных мероприятий

| №№ п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнители | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат, срок исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. по годам |  |
|  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г.* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности |
| 1.1. | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов газификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство газораспределительных сетей в д. Шалаево | УЖКХ,КСиП | БМР ОБ | 275,8 - | - - | 275,8 - | - | 2,0 км, 97 домов (квартир), 2016 год |
| 1.1.2. | Строительство газораспределительных сетей и газооборудования муниципального жилого фонда в ОКУ-3 | УЖКХ,КСиП | БМР ОБ | 600,0 - | - - | - - | 600,0 - | 0,9 км, 30 квартир, 2016 год. |
| 1.1.3. | Строительство газораспределительных сетей «Плещеево-Нарядово» | УЖКХ,КСиП | БМР ОБ | - 2813,0 | - - | - 2813,0 | - - | 2,3 км, 70 домов (квартир),2016г |
| 1.1.4. | Строительство газораспределительных сетей в д. Коромыслово | УЖКХ,КСиП | БМР ОБ | - 2187,0 | - - | - 2187,0 | - - | 1,5 км, 42 дома, 2017 год. |
| 1.1.5. | Строительство газораспределительных сетей в д. Пасынково | УЖКХ,КСиП | БМР ОБ | 280,0 2520,0 | - - | - - | 280,0 2520,0 | 1,5 км, 35 домов, 2017 год. |
| 1.1.6. | Строительство газораспределительных сетей в д. Ульяново | УЖКХ,КСиП | БМР ОБ | 300,0 2700,0 | - - | - - | 300,0 2700,0 | 1,6 км, 45 домов, 2017 год. |
| 1.1.7. | Строительство газопроводных сетей «Путилово – Пасынково – Ульяново -Матвейка» | УЖКХ,КСиП | БМР ОБ | 780,0 7020,0 | - - | - - | 780,0 7020,0 | 4,1 км, 55 домов, 2016 год. |
| 1.1.8. | Строительство газораспределительных в д. Илькино | УЖКХ,КСиП | БМР ОБ | 154,0 1386,3 | - - | - - | 154,0 1386,3 | 1 км, 20 домов, 2016 год. |
| 1.1.9. | Строительство газораспределительных сетей в д. Хохлево | УЖКХ,КСиП | БМР ОБ | 96,5 - | - - | 96,5 - | - - | 0,51 км, 15 домов, 2016 год. |
| 1.1.10. | Строительство межпоселкового газопровода «Шопша-Шалаево» | УЖКХ,КСиП | БМР ОБ | 2923,7 16375,1 | 2923,7 16375,1 | - - | - - | 7,4 км, 344 квартиры+ЖДБ, 2015 год. |
| 1.1.11 | Строительство газопровода к дому № 22 по ул. Чапаева в г. Гаврилов-Ям | УЖКХ, КСиП | БМР ОБ | 138,7 - | 138,7 - | - - | - - | 109 м, 1 дом, 2015 год. |
| 1.2. | Перевод потребителей сжиженного газа в населенных пунктах района на использование природного газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Проектирование газопроводных сетей «Путилово – Пасынково – Ульяново - Матвейка» | УЖКХ,КСиП | БМР | - | - | - | - | ПСД, прошедшая гос. экспертизу, 2015 год |
| 1.2.2. | Проектирование газораспределительных сетей «Плещеево - Нарядово» | УЖКХ,КСиП | БМР ОБ | 435,7 - | 435,7 - | - - | - - | ПСД, прошедшая гос. экспертизу, 2015 год |
| 1.2.3. | Проектирование газопроводных сетей д. Ясеневка | УЖКХ,КСиП | БМР | 900,0 | - | - | 900,0 | ПСД, прошедшая гос. экспертизу, 2017 год |
| 1.2.4. | Экспертиза проектной документации по объекту «Газопровод низкого давления» д. Коромыслово | УЖКХ, КСиП | БМР | 180,7 | 180,7 | - | - | ПСД, прошедшая гос. экспертизу, 2015 год |
| 1.2.5. | Экспертиза проектной документации по объекту «Распределительный газопровод низкого давления» д. Хохлево | УЖКХ, КСиП | БМР | 123,2 | 123,2 | - | - | ПСД, прошедшая гос. экспертизу, 2015 год |
| 1.2.6. | Врезка вводных газопроводов в с. Стогинское к д. № 1,3 по ул. Центральная | УЖКХ, КСиП | БМР | 70,7 | 70,7 | - | - | 2 дома, 2015 год |
| 1.2.7. | Проектно-изыскательские работы по строительству котельной в районе левобережья в г. Гаврилов-Ям | УЖКХ, КСиП | БМР | 1000,0 | - | 1000,0 | - | 1 шт., 2016 год |
|  | Итого по задаче 1 в том числе: - бюджет муниципального района - областной бюджет |  |  | 43260,4 8259,0 35001,4 | 20247,8 3872,7 16375,1 | 6372,3 1372,3 5000,0 | 16640,3 3014,0 13626,3 |  |
| 2. | Задача 2. Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов, а также информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ - улучшение теплоснабжения жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ путем газификации населенных пунктов и перевода котельных на природный газ |
| 2.1. | Строительство мини-котельной Великосельской СОШ (в том числе проектирование) | УЖКХ,КСиП | БМР ОБ | 530,0 4770,0 | - - | - - | 530,0 4770,0 | Мощность 0,17 Гкал/ч, 2017 год. |
| 2.2. | Строительство мини-котельной в д.Поляна для Полянской ООШ и Полянского детского сада. | УЖКХ,КСиП | БМР ОБ | 495,2 - | - - | 495,2 - | - - | Мощность 0,34 Гкал/ч, 2016 год. |
| 2.3. | Проектирование реконструкции котельной в с. Ильинское-Урусово | УЖКХ, КСиП | БМР ОБ | 400,0 - | - - | 400,0 - | - - | ПСД, прошедшая гос. экспертизу, 2016 год |
| 2.4. | Реконструкция котельной в с. Ильинское-Урусово | УЖКХ, КСиП | БМР ОБ | 2600,0 - | - - | 2600,0 - | - - | Мощность Гкал/ч, 2016 год. |
| 2.5. | Актуализация схемы теплоснабжения городского поселения Гаврилов-Ям | УЖКХ, КСиП | БМР ОБ | 100,0 - | - - | 100,0 - | - - |  |
|  | Итого по задаче 2 в том числе: - бюджет муниципального района - областной бюджет |  | БМР ОБ | 8895,2 4125,2 4770,0 | - - - | 3595,2 3595,2 - | 5300,0 530,0 4770,0 |  |
|  | ВСЕГО по МЦП: |  |  | 52155,6 | 20247,8 | 9967,5 | 21940,3 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  | 12384,2 | 3872,7 | 4967,5 | 3544,0 |  |
|  | - областной бюджет |  |  | 39771,4 | 16375,1 | 5000,0 | 18396,3 |  |

*Ожидаемое финансирование

Список принятых сокращений:	
ОБ - областной бюджет

БМР – бюджет муниципального района

УЖКХ,КСиП – Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования