

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

07.12.2015 № 1372

О внесении изменений в муниципальную целевую программу

« Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного

фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского

муниципального района» на 2015 - 2017 годы

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 05.11.2015 №1185-п «О внесении изменений в постановление Правительства области от 28.05.2015 №568-п», руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.05.2014 № 751 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу « Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 17.08.2015 №948:

1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1);

1.2. Раздел IV Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы» читать в новой редакции (Приложение 2).

1.3. Раздел VI Программы «Мероприятия муниципальной целевой программы» читать в новой редакции (Приложение 3).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района от 11.11.2015 №1266 « О внесении изменений в муниципальную целевую программу « Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015 - 2017 годы».

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации

муниципального района В.И.Серебряков

Приложение 1 к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 07.12.2015 № 1372

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

« Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015 - 2017 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование МЦП | «Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района » на 2015-2017 годы |
| Куратор МЦП | Заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района В.Н.Таганов,  тел.(48534) 2-06- 83 |
| Ответственный исполнитель МЦП | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации муниципального района. Начальник Управления И.В. Соломатин, телефон: (48534)2-46-80 |
| Цели МЦП | Обеспечение бесперебойного предоставления потребителям коммунальных услуг нормативного качества и по доступной стоимости |
| Задачи МЦП | - оказание поддержки теплоснабжающим предприятиям ЖКХ в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и функционирования учреждений бюджетной сферы;  - обеспечение стабильной работы теплоснабжающих организаций муниципального района. |
| Основные целевые показатели (индикаторы) МЦП | Количество предприятий , которым оказана поддержка в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы в 2015 году-2; в 2016 году-0; в 2017 году-0.  Уровень сокращения кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы в 2015 году- 6%; 2016 году-0; в 2017 году-0. |
| Сроки и этапы реализации МЦП | 2015-2017 годы |
| Объемы и источники финансирования МЦП | Общий объём финансирования - 8330,6тыс.руб.  2015 год - 4980,6 тыс.руб.  2016 год – 1500,0 тыс.руб.,  2017 год - 1850,0 тыс.руб. |
| из них:  Бюджет муниципального района – 7615,0 тыс.руб.  2015 год- 4265,0 тыфс.руб.  2016 год - 1500,0 тыс.руб.,  2017 год - 1850,0 тыс.руб.  Областной бюджет – 715,6 тыс.руб.  2015 год- 715,6 тыс.руб.  2016 год – 0,0 тыс.руб.,  2017 год - 0,0 тыс.руб. |
| Контактные лица | Долотцева Наталия Олеговна, начальник отдела  (48534)2-33-24  Герасимова Анастасия Андреевна, специалист I категории, (48534) 2 49 80 |

Приложение 2 к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 07.12.2015 № 1372

IV. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Ожидаемое финансирование, тыс.руб. | | | |
| Всего | 2015 год | 2016 год\* | 2017 год\* |
| Областной бюджет  Бюджет муниципального района | 715,6    7615,0 | 715,6  4265,0 | 0,0  1500,0 | 0,0  1850,0 |
| ИТОГО: | 8330,6 | 4980,6 | 1500,0 | 1850,0 |

\* ожидаемое финансирование

Приложение 3 к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 07.12.2015 № 1372

**VI. Мероприятия муниципальной целевой программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнители, участники (главные распорядители) | Источник финанси- рования | Объёмы финансирования, тыс.руб. | | | | Ожидаемый результат, срок исполнения мероприятия |
| всего | в т.ч. по годам реализации | | |
| 2015 г. | 2016 г.\* | 2017 г.\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Задача 1.**  Оказание поддержки теплоснабжающим предприятиям ЖКХ в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и функционирования учреждений бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  | Количество предприятий , которым оказана поддержка-2 |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Финансирование субсидии на выполнение полномочий по организации теплоснабжения | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации муниципального района. | Областной бюджет  БМР | 715,6  7615,0 | 715,6  4265,0 | -  1500,0 | -  1850,0 |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  | 8330,6 | 4980,6 | 1500,0 | 1850,0 |  |
| 2. | **Задача 2.**  Обеспечение стабильной работы теплоснабжающих организаций муниципального района |  |  |  |  |  |  | Снижение уровня кредиторской задолженности за топливо-энергетические ресурсы -6% |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Снижение уровня кредиторской задолженности за топливо – энергетические ресурсы |  | Областной бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  |  | БМР | - | - | - | - |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  | - | - | - | - |  |
|  | **ВСЕГО** |  |  | **8330,6** | **4980,6** | **1500,0** | **1850,0** |  |
|  | **в том числе:** |  | **Областной бюджет**  **БМР** | **715,6**  **7615,0** | **715,6**  **4265,0** | **-**  **1500,0** | **-**  **1850,0** |  |

\* Ожидаемое финансирование

БМР- бюджет муниципального района