АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2017  № 316

О подготовке проекта «О внесении изменений в Генеральный план Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района»

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании статьи 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, с учетом заключения комиссии по вопросам внесения изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) сельских поселений, Схему территориального планирования  Гаврилов-Ямского муниципального района (протокол от 17.01.2017)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект «О внесении изменений в Генеральный план  Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района» в части изменения зоны с «зоны сельскохозяйственного использования» на «производственные зоны» в Карте функциональных зон Генерального плана Митинского сельского поселения в отношении земельного участка площадью 5000 кв.м. с кадастровым номером 76:04:103201:534, расположенного по адресу (местонахождение): Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский сельский округ, в районе пересечения автодорог Ярославль-Иваново и Ульяново-Пасынково.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта               «О внесении изменений в Генеральный план Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района» (Приложение 1).

3. Определить состав комиссии по подготовке проекта «О внесении изменений в Генеральный план Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района» (далее-комиссия) в соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 08.12.2016 № 1327 «О создании комиссии по вопросам внесения изменений в Схему территориального планирования Гаврилов-Ямского муниципального района и Правила землепользования и застройки сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района».

4.Установить Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по проекту, указанному в пункте 1 (Приложение 2).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.

6. Опубликовать постановление в районной газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Администрации

муниципального района                                                             В.И. Серебряков

Приложение 1

к постановлению  Администрации

муниципального района

от 04.04.2017 № 316

Порядок и сроки

проведения работ по подготовке проекта «О внесении изменений в Генеральный планплан  Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка проекта «О внесении изменений в Генеральный план Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района» | В течение 15 дней со дня вступления в силу постановления о подготовке проекта «О внесении изменений в Генеральный план Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| 2 | Проверка проекта «О внесении изменений в Генеральный план Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района» на соответствие Генеральному плану Митинского сельского поселения, техническим регламентам, Схеме территориального планирования Гаврилов-Ямского муниципального района, Схеме территориального планирования Ярославской области | В течение одной недели со дня передачи комиссией по подготовке проекта «О внесении изменений в Генеральный план Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| 3 | Принятие Главой Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района постановления о проведении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Генеральный план Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района» | В течение 10 дней со дня получения проекта «О внесении изменений в Генеральный план Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| 4 | Организация и проведение публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Генеральный план Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района» комиссией; подготовка протокола публичных слушаний | В соответствии с порядком, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации и положением о проведении публичных слушаний в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, утвержденном Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 08.12.2005 № 143 |
| 5 | Подготовка заключения по результатам публичных слушаний | В течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний |
| 6 | Принятие Главой Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района постановления о направлении проекта «О внесении изменений в Генеральный план Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района» в Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района на утверждение или отклонение указанного проекта и направлении его на доработку | В течение 10 дней после предоставления проекта «О внесении изменений в Генплан Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| 7 | Утверждение проекта «О внесении изменений в Генплан Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района» Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района | В соответствии с планом работы Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 8 | Опубликование утвержденного Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района решения «О внесении изменений в Генеральный план Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района» и размещение его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | В течение 10 дней со дня принятия Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района решения «О внесении изменений в Генеральный план Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района» (в течение 7 дней со дня повторного принятия Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района решения «О внесении изменений в Генеральный план Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района» в порядке, предусмотренном Уставом Гаврилов-Ямского муниципального района |

Приложение 2

к постановлению  Администрации

муниципального района

от 04.04.2017 № 316

Порядок направления в комиссию

предложений заинтересованных лиц по подготовке изменений в Генплан Митинского сельского поселения

Гаврилов-Ямского муниципального района

1. С момента опубликования постановления Администрации муниципального района о подготовке изменений в Генплан Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию по вопросам внесения изменений в Генплан сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - Комиссия) предложения по подготовке внесения изменений в Генплан.

2. Предложения могут быть направлены до момента принятия постановления Администрации муниципального района изменений в Генплан Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района или о направлении Генплана на доработку. Предложения направляются по почте либо непосредственно в Комиссию по адресу: 152240, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51.тел.(48534) 2-05-59,2-34-96).

3. Предложения по Генплану должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке Генплана, Комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по изменению Генплана, не рассматриваются.

6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.