

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18.06.2018 № 716

О внесении изменений в постановление

 Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 25.09.2014 №1302

В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017 № 88 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов», руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района» и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.09.2014 №1302 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2018 годы:

1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1).

1.2. Раздел 3 Программы «Перечень Подпрограмм Муниципальной программы» читать в новой редакции (Приложение 2).

1.3. Раздел 4 Программы «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы» читать в новой редакции (Приложение 3).

1.4. Раздел 6 Программы «Система мероприятий Муниципальной программы» читать в новой редакции (Приложение 4).

2. Признать утратившим силу п. 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.04.2018 № 471 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.09.2014 №1302».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.

4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации

муниципального района В.И.Серебряков

Приложение 1 к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 18.06.2018 № 716

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

« Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014 - 2018 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2018 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
| Куратор муниципальной программы | Таганов В. Н. – заместитель Главы Администрации муниципального района, тел. (48534) 2-06-83 |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2018 годы |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение потребителей Гаврилов-Ямского муниципального района качественными коммунальными услугами при надёжной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры района. Развитие газификации Гаврилов-Ямского муниципального района для повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом населения района. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (тыс. руб.) | Общий объем финансирования – 135745,4 в т.ч. по годам:2014 год – 0; 2015 год – 30288,4 (из них 17524,4-ОБ; 9597,7 – БМР; 3166,3 - БП);2016 год – 52133,5 (из них 19614,3-ОБ; 23112,4- БМР; 1563,4 - БП; 7843,4 – ОБ (ПП));2017 год – 37526,4 (из них 11348,4-ОБ; 18403,0- БМР; 7775,0 – ОБ (ПП));2018 год – 15797,1 (из них 6933,6-ОБ; 8863,5- БМР). |
| Перечень подпрограмм (целевых и ведомственных программ, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы) | МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района»  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
| МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района»  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
| МЦП «Обеспечение надёжного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района»  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
| Основное мероприятие 1: «Мероприятие на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества коммунальных услуг» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
|  | Основное мероприятие 2:«Мероприятие на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
|  | Основное мероприятие 3:«Мероприятия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |

Приложение 2 к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 18.06.2018 № 716

1. **Перечень Подпрограмм Муниципальной программы**

В муниципальную программу входит три подпрограммы и два основных мероприятия:

- Подпрограмма № 1: Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района»;

 - Подпрограмма № 2: Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района»;

- Подпрограмма № 3: Муниципальная целевая программа «Обеспечение надёжного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района»;

- Основное мероприятие 1: «Мероприятие на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества коммунальных услуг»;

- Основное мероприятие 2: «Мероприятие на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения»;

- Основное мероприятие 3: «Мероприятия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям».

3.1. Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2018 годы направлена на повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского района, особенно в сельской местности, путем повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом; обеспечение к 2018 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

Основные сведения о подпрограмме МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2018 годы приведены в следующей таблице:

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ № 1

Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной целевой программы | Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2018 годы |
| Куратор муниципальной целевой программы | Таганов В.Н. – заместитель Главы Администрации муниципального района, тел.: 8 (48534) 2-06-83 |
| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР, начальник Управления Соломатин И.В., тел.: 8 (48534) 2-46-80 |
| Цели муниципальной целевой программы | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского района, особенно в сельской местности, путем повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом; обеспечение к 2018 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи муниципальной целевой программы | - повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности;- модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов, а также информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ – улучшение теплоснабжения жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ путем газификации населенных пунктов и перевода котельных на природный газ. |
| Основные целевые показатели (индикаторы) муниципальной целевой программы | - уровень газификации жилищного фонда в муниципальном районе;- общая протяженность газопровода в муниципальном районе. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной целевой программы | 2015-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования – 71518,5 тыс.руб. (из них 32232,0-БМР; 38253,0-ОБ; 1033,5-БП)в т.ч. по годам:2015 год – 20247,8 тыс.руб. (из них 3872,7-БМР; 16375,1-ОБ);2016 год – 23978,3 тыс.руб. (из них 11573,9-БМР; 11370,9-ОБ; 1033,5-БП);2017 год – 17132,8 тыс.руб. (из них 13559,4-БМР; 3573,4-ОБ);2018 год – 10159,6 тыс.руб. (из них 3226,0-БМР; 6933,6-ОБ) |
| Контактные лица  | Сечина Амина Фазиловна – ведущий специалист отдела капитального строительства и природопользования, тел.: 8 (48534) 2-49-80 |

3.2. Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» направлена на обеспечение населения Гаврилов-Ямского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

Основные сведения о подпрограмме МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» приведены в следующей таблице:

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ № 2

Муниципальная целевая программа  **«**Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование МЦП | Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2016-2018 годы |
| Куратор  | Заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района В.Н. Таганов,тел. (48534) 2-06-83 |
| Ответственный исполнитель  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР, начальник Управления Соломатин И.В., тел. (48534) 2-46-80 |
| Участники МЦП | - Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района;- Администрации городского и сельских поселений- организации коммунального комплекса |
| Цель программы | Обеспечение населения Гаврилов-Ямского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности  |
| Задачи программы | - создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений;- повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; - внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности;- обеспечение населенных пунктов качественной питьевой водой, строительство новых и реконструкция действующих шахтных колодцев . |
| Основные целевые показатели (индикаторы) программы | 1. Снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (базовый год 2014 – 22,2%) в 2016 г. – на 1%; 2017г. – на 2%; 2018г. – на 3%2. Снижение числа аварий (технологических нарушений) в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (базовый год 2014 - 5) в 2016 г. – на 1; 2017 г. – на 1; 2018г.– на 1. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования программы |  Общий объем финансирования – 5760,1 тыс.руб.в т.ч. по годам:2016 г. – 2870,2тыс.руб.2017 г. – 1789,9 тыс.руб.2018 г. - 1100,0 тыс.руб.из них:бюджет муниципального района – 5123,3 тыс.руб.в т.ч. по годам:2016 г. – 2233,4 тыс.руб.2017 г. – 1789,9 тыс.руб.2018 г. - 1100,0 тыс.руб.областной бюджет – 468,4 тыс.руб.в т.ч. по годам:2016 г. – 468,4 тыс.руб.2017 г. - 0 тыс.руб.2018 г. - 0 тыс.руб.бюджеты поселений – 168,4 тыс.руб.в т.ч. по годам:2016г. – 168,4 тыс. руб. |
| Контактные лица, телефон | Герасимова Анастасия Андреевна начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, (48534) 2 33 24 |

\* - Ожидаемое финансирование

3.3. Муниципальная целевая программа «Обеспечение надёжного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» направлена на обеспечение бесперебойного предоставления потребителям коммунальных услуг нормативного качества и по доступной стоимости.

Основные сведения о подпрограмме МЦП «Обеспечение надёжного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» приведены в следующей таблице:

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ № 3

Муниципальная целевая программа  **«**Обеспечение надёжного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование МЦП | «Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района » на 2015-2018 годы |
| Куратор МЦП | Заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района В.Н. Таганов,тел.(48534) 2-06- 83 |
| Ответственный исполнитель МЦП  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации муниципального района. Начальник Управления И.В. Соломатин, телефон: (48534)2-46-80 |
| Цели МЦП | Обеспечение бесперебойного предоставления потребителям коммунальных услуг нормативного качества и по доступной стоимости |
| Задачи МЦП | - оказание поддержки теплоснабжающим предприятиям ЖКХ в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и функционирования учреждений бюджетной сферы- обеспечение стабильной работы теплоснабжающих организаций муниципального района.  |
| Основные целевые показатели (индикаторы) МЦП | Количество предприятий , которым оказана поддержка в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы в 2015 году-2; в 2016 году-0; в 2017 году-0; в 2018 году-0.Уровень сокращения кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы в 2015 году- 6%; 2016 году-0; в 2017 году-0; в 2018 году-0. |
| Сроки и этапы реализации МЦП | 2015-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования МЦПКонтактные лица | Общий объем финансирования – 13475,7 тыс.руб.в т.ч. по годам:2015 год – 4980,6 тыс.руб. (из них 715,6 -ОБ; 4265,0 БМР);2016 год – 2235,1 тыс.руб. (из них 2235,1 БМР);2017 год – 2250,0 тыс.руб. (из них 2250,0- БМР);2018 год – 4010,0 тыс. руб. (из них 4010,0 - БМР). |
| Герасимова Анастасия Андреевна, начальник отдела ЖКХ, (48534) 2 33 24 |

Приложение 3 к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 18.06.2018 № 716

1. **Ресурсное обеспечение Муниципальной программы**

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Оценка расходов (тыс. руб.) в т.ч. по годам |
| 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017 г. | 2018г. |
| *Подпрограмма 1*МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» всего | 71518,5 | - | 20247,8 | 23978,3 | 17132,8 | 10159,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 32232,0 | - | 3872,7 | 11573,9 | 13559,4 | 3226,0 |
| областной бюджет | 38253,0 | - | 16375,1 | 11370,9 | 3573,4 | 6933,6 |
| бюджеты поселений | 1033,5 | - | - | 1033,5 | - | - |
| *Подпрограмма 2*МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» всего | 7819,4 | - | 2060,0 | 2870,2 | 1789,2 | 1100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 6582,6 | - | 1460,0 | 2233,4 | 1789,2 | 1100,0 |
| областной бюджет | 902,1 | - | 433,7 | 468,4 | - | - |
| бюджеты поселений | 266,3 |  | 166,3 | 100,0 | - | - |
| областной бюджет (передача полномочий) | 68,4 | - | - | 68,4 | - | - |
| *Подпрограмма 3*МЦП «Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» всего | 13475,7 | - | 4980,6 | 2235,1 | 2250,0 | 4010,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 12760,1 | - | 4265,0 | 2235,1 | 2250,0 | 4010,0 |
| областной бюджет | 715,6 | - | 715,6 | - | - | - |
| «Мероприятие на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества коммунальных услуг»,всего  | 10000,0 | - | 3000,0 | 7000,0 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| бюджет поселений | 10000,0 | - | 3000,0 | 7000,0 | - | - |
| «Мероприятие на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения»,всего  | 70,0 | - | - | 70,0 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 70,0 | - | - | 70,0 | - | - |
| «Мероприятия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям»,всего  | 32861,8 | - | - | 15979,9 | 16354,4 | 527,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 1331,9 | - | - | - | 804,4 | 527,5 |
| бюджет поселений | 429,9 | - | - | 429,9 | - | - |
| областной бюджет | 15550,0 | - | - | 7775,0 | 7775,0 | - |
| областной бюджет (передача полномочий) | 15550,0 | - | - | 7775,0 | 7775,0 | - |
| **Итого по муниципальной программе****всего** | **135745,4** | **-** | **30288,4** | **52133,5** | **37526,4** | **15797,1** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 59976,6 | - | 9597,7 | 23112,4 | 18403,0 | 8863,5 |
| областной бюджет | 55420,7 | - | 17524,4 | 19614,3 | 11348,4 | 6933,6 |
| бюджеты поселений | 4729,7 | - | 3166,3 | 1563,4 | - | - |
| областной бюджет (передача полномочий) | 15618,4 | - | - | 7843,4 | 7775,0 | - |

Приложение 4 к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 18.06.2018 № 716

**6. Система мероприятий Муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнители | Источник финансирования | Объем финансирования,тыс. руб. | Ожидаемый результат,срок исполнениямероприятия |
| всего | в т.ч. по годам |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Задача 1. Повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности**  |
| 1.1. | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство газораспределительных сетей в д. Шалаево | УЖКХКСиП | БМРОБ | 319,72324,0 | -- | -- | -- | 319,72324,0 | -- | 2,0 км,97 домов (квартир),2017 год |
| 1.1.2. | Строительство газораспределительных сетей и газооборудования муниципального жилого фонда в ОКУ-3 | УЖКХКСиП | БМРОБ | 210,8- | -- | -- | 172,0- | 38,8- | -- | 0,9 км,30 квартир,2016 год. |
| 1.1.3. | Строительство газораспределительных сетей «Плещеево-Нарядово» | УЖКХКСиП | БМРОБ | 811,05440,0 | -- | -- | -- | -- | 811,05440,0 | 3,3 км,70 домов (квартир),2018 год. |
| 1.1.4. | Строительство газораспределительных сетей в д. Коромыслово | УЖКХКСиП | БМРОБ | 366,71249,4 | -- | -- | 354,4- | 12,31249,4 (оплата кредиторской задолженности) | -- | 1,5 км,42 дома,2016 год. |
| 1.1.5. | Строительство газораспределительных в д. Илькино | УЖКХКСиП | БМРОБ | 125,4886,5 | -- | -- | -- | 125,4- | -886,5 (оплата кредиторской задолженности) | 1 км,20 домов,2017 год. |
| 1.1.6. | Строительство газораспределительных сетей в д. Хохлево | УЖКХКСиП | БМРОБ | 87,6607,1 | -- | -- | -- | 87,6- | -607,1 (оплата кредиторской задолженности) | 0,51 км,15 домов, 2017 год. |
| 1.1.7. | Строительство межпоселкового газопровода «Шопша-Шалаево» | УЖКХКСиП | БМРОБ | 8334,324933,0 | -- | 2923,716375,1 | 4428,58557,9 | 982,1- | -- | 7,4 км,344 квартиры+ЖДБ,2015 -2017 годы. |
| 1.1.8 | Строительство газопровода к дому № 22 по ул. Чапаева в г. Гаврилов-Ям | УЖКХКСиП | БМРОБ | 138,7- | -- | 138,7- | -- | -- | -- | 109 м,1 дом,2015 год. |
| 1.2. | Перевод потребителей сжиженного газа в населенных пунктах района на использование природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Проектирование газопроводных сетей «Путилово – Пасынково – Ульяново - Матвейка» | УЖКХКСиП | БМРОБ | 738,2- | -- | -- | 738,2- | -- | -- | ПСД, прошедшая гос. экспертизу,2016 год |
| 1.2.2. | Проектирование газораспределительных сетей «Плещеево - Нарядово» | УЖКХКСиП | БМРОБ | 1050,0- | -- | 435,7- | -- | 614,3- | -- | ПСД, прошедшая гос. экспертизу,2015 год |
| 1.2.3. | Экспертиза проектной документации по объекту «Газопровод низкого давления» д. Коромыслово | УЖКХКСиП | БМРОБ | 180,7- | -- | 180,7- | -- | -- | -- | ПСД, прошедшая гос. экспертизу,2015 год |
| 1.2.4. | Экспертиза проектной документации по объекту «Распределительный газопровод низкого давления» д. Хохлево | УЖКХКСиП | БМРОБ | 123,2- | -- | 123,2- | -- | -- | -- | ПСД, прошедшая гос. экспертизу,2015 год |
| 1.2.5. | Врезка вводных газопроводов в с. Стогинское к д. № 1,3 по ул. Центральная | УЖКХКСиП | БМРОБ | 70,7- | -- | 70,7- | -- | -- | -- | 2 дома, 2015 год  |
| 1.2.6. | Проектно-изыскательские работы по строительству котельной в районе левобережья в г. Гаврилов-Ям | УЖКХКСиП | БП | 1033,5 | - | - | 1033,5 | - | - | 1 шт.,2016 год |
| 1.2.7 | Проектно-сметная документация котельной д. Поляна (в т.ч. экспертиза и согласование проекта газоснабжения) | УЖКХ КСиП | БМР | 512,2- | -- | 512,2- | -- | -- | -- | ПСД, прошедшая гос. экспертизу,2016 год |
| 1.2.8. | Первичный пуск газа д.Поляна | УЖКХКСиП | БМР | 12,3 | - | - | - | 12,3 | - |  |
| 1.2.9 | Затраты на технический и авторский надзор, изготовление тех. планов на объекты газоснабжения | УЖКХ КСиП | БМР | 2065,0 | - | - | - | - | 2065,0 |  |
|  | **Итого по задаче 1****в том числе:** **- бюджет муниципального района** **- областной бюджет**  **- бюджет поселений** |  | **БМР****ОБ****БП** | **51620,0****15146,5****35440,0****1033,5** | **-****-****-** | **20247,8****3872,7****16375,1****-** | **15796,7****6205,3****8557,9****1033,5** | **5765,9****2192,5****3573,4****-** | **9809,6****2876,0****6933,6****-** |  |
| **2.** | **Задача 2.** **Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов, а также информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ - улучшение теплоснабжения жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ путем газификации населенных пунктов и перевода котельных на природный газ** |
| 2.1. | Строительство мини-котельной в д. Поляна для Полянской ООШ и Полянского детского сада. | УЖКХКСиП | БМРОБ | 7628,72813,0 | -- | -- | 2689,62813,0 | 4939,1- | -- | Мощность 0,34 Гкал/ч,2016 год. |
| 2.2. | Проектирование реконструкции котельной в с. Ильинское-Урусово | УЖКХ КСиП | БМРОБ | 300,0- | -- | -- | 300,0- | -- | -- | ПСД, прошедшая гос. экспертизу,2016 год |
| 2.3. | Реконструкция котельной в с. Ильинское-Урусово | УЖКХКСиП | БМРОБ | 8806,8- | -- | -- | 2379,0- | 6427,8- | -- | Мощность Гкал/ч,2016-2017 год. |
| 2.4. | Строительство узла учета в котельной с. Ильинское-Урусово | УЖКХКСиП | МБ | 350,0 | - | - | - | - | 350,0 | 1 шт., 2018г. |
|  | **Итого по задаче 2****в том числе:** **- бюджет муниципального района** **- областной бюджет** |  | **БМР****ОБ** | **19898,5****17085,5****2813,0** | **-****-****-** | **-****-****-** | **8181,6****5368,6****2813,0** | **11366,9****11366,9****-** | **350,0****350,0****-** |  |
| **3.** |  **Задача 3. Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений;** |
| 3.1. | Строительство водопровода по ул. Железнодорожная – ул. Гражданская – ул. Рабочая | АО «Ресурс» | БМРОБ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| **4.** | **Задача 4. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод** |
| 4.1. | Проектирование реконструкции системы водоснабжения с. Великое Iэтап | УЖКХ КСиП | БМР | 1616,4 | - | - | 1616,4 | - | - | ПСД, прошедшая гос.экспертизу, 2015 год |
| 4.2. | Реконструкция магистрального участка водопроводной сети д. Поляна протяженностью 200 м. | УЖКХ КСиП | БМР | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 0,2 км, 2015 год |
| 4.3. | Строительство водопровода к зданию Красноармейская д.1 | УЖКХ КСиП | БМР | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | Протяженность |
| 4.4. | Строительство скважины в с. Великое | УЖКХ КСиП | БМР | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | Количество скважин |
| 4.5. | Строительство скважины в д. Горе-Грязь  | УЖКХ КСиП | БМР | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | Количество скважин |
| 4.6. | Реконструкция системы водоснабжения с. Великое 1 этап | УЖКХКСиП | БМРОБ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Протяженность 5 км |
| 4.7. | Строительство артезианской скважины в д. Петраково | УЖКХКСиП | БМР | 453,3 | - | - | - | 453,3 | - | Кол-во 1 шт. |
| 4.8 | Строительство артезианской скважины в с. Осенево | УЖКХКСиП | БМР | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | Кол-во 1 шт. |
| 4.9 | Строительство артезианской скважины в с. Стогинское | УЖКХКСиП | БМР | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | Кол-во 1 шт. |
| 4.10 | Ремонт водопровода в д. Плотина | УЖКХКСиП | БМР | - | - | - | - | - | - | Кол-во 100 м. |
|  | **Итого по задаче 4****в том числе:** **- бюджет муниципального района****- областной бюджет** |  | **БМР****ОБ** | **3769,7****3769,7****-** | **-** | **1000,0****1000,0****-** | **1616,4****1616,4****-** | **753,3****753,3****-** | **400,0****400,0****-** |  |
| **5.** | **Задача 5. Внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности;** |
| 5.1. | Проектирование станции обезжелезивания воды из артезианских скважин д. Поляна Великосельского с/п | УЖКХКСиП | БМРОБ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| **6.** | **Задача 6. Обеспечение населенных пунктов качественной питьевой водой, строительство новых и реконструкция действующих шахтных колодцев**  |
| 6.1. | Строительство и ремонт шахтных колодцев в Гаврилов-Ямском МР | УЖКХКСиП | БМРОББП | 2715,9902,1334,7 | - | 460,0433,7166,3 | 617,0468,4168,4 | 938,9-- | 700,0-- | Количество реконструирова-нных и построенных колодцев |
| 6.2. | Мероприятия по улучшению качества воды | УЖКХКСиП | БМР | 97,0 | - | - | - | 97,0 | - |  |
|  | **Итого по задаче 6****в том числе:** **- бюджет муниципального района****- областной бюджет****- бюджеты поселений** **- областной бюджет (передача полномочий)** |  | **БМР****ОБ****БП****ОБ (ПП)** | **4049,7****2812,9****902,1****266,3****68,4** | **-** | **1060,0****460,0****433,7****166,3****-** | **1253,8****617,0****468,4****100,0****68,4** | **1035,9****1035,9****-****-****-** | **700,0****700,0****-****-****-** |  |
| **7.** | **Задача 7. Оказание поддержки теплоснабжающим предприятиям ЖКХ в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и функционирования учреждений бюджетной сферы**  |
| 7.1 | Финансирование субсидии на выполнение полномочий по организации теплоснабжения | УЖКХКСиП | БМРОБ | 12760,1715,6 | - | 4265,0715,6 | 2235,1- | 2250,0- | 4010,0- | Количество предприятий, которым оказана поддержка - 2 |
|  | **Итого по задаче 7****в том числе:** **- бюджет муниципального района** **- областной бюджет** |  | **БМР****ОБ** | **13475,7****12760,1****715,6** | **-** | **4980,6****4265,0****715,6** | **2235,1****2235,1****-** | **2250,0****2250,0****-** | **4010,0****4010,0****-** |  |
| **8.** | **Задача 8. Обеспечение стабильной работы теплоснабжающих организаций муниципального района.** |
| 8.1 | Снижение уровня кредиторской задолженности за топливо – энергетические ресурсы | УЖКХКСиП | БМРОБ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Снижение уровня кредиторской задолженности за топливо-энергетические ресурсы -6% |
| **9.** | **Мероприятие на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества коммунальных услуг** | **УЖКХ КСиП** | **БП** | **10000,0** | **-** | **3000,0** | **7000,0** | **-** | **-** |  |
| **10.** | **Мероприятие на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения**  | **УЖКХ****КСиП** | **БМР** | **70,0** | **-** | **-** | **70,0** | **-** | **-** |  |
| **11.** | **Мероприятия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям** |
| 11.1 | Субсидия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям | УЖКХКСиП | БМРОБ | 1331,97775,0 | -- | -- | -7775,0 | 804,47775,0 | 527,5- |  |
| 11.2. | Ремонт участка № 1 тепловых сетей по адресу Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, | УЖКХКСиП | БПОБ (ПП) | 35,430681345,2 | - | - | 35,43068672,6 | -672,6 | - |  |
| 11.3. | Ремонт участка № 2 тепловых сетей по адресу Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, | УЖКХКСиП | БПОБ (ПП) | 42,155981600,4 | - | - | 42,15598800,2 | -800,2 | - |  |
| 11.4. | Ремонт участка № 3 тепловых сетей по адресу Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, | УЖКХКСиП | БПОБ (ПП) | 41,817901588,2 | - | - | 41,81790794,1 | -794,1 | - |  |
| 11.5. | Ремонт участка № 4 тепловых сетей по адресу Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, | УЖКХКСиП | БПОБ (ПП) | 42,155981600,4 | - | - | 42,15598800,2 | -800,2 | - |  |
| 11.6. | Ремонт участка тепловых сетей ул. Луначарского - ул. Спортивная в г. Гаврилов-Ям, | УЖКХКСиП | БПОБ (ПП) | 49,474781877,6 | - | - | 49,47478938,8 | -938,8 | - |  |
| 11.7. | Ремонт участка водопроводных сетей ул. Шишкина-Юбилейный проезд, | УЖКХКСиП | БПОБ (ПП) | 16,72492633,0 | - | - | 16,72492316,5 | -316,5 | - |  |
| 11.8. | Ремонт ГРУ г. Гаврилов-Ям, Ярославская область, | УЖКХКСиП | БПОБ (ПП) | 19,67270744,8 | - | - | 19,67270372,4 | -372,4 | - |  |
| 11.9. | Ремонт котельной «Квартальная котельная» | УЖКХКСиП | БПОБ (ПП) | 49,692961884,6 | - | - | 49,69296942,3 | -942,3 | - |  |
| 11.10. | Ремонт резервуара чистой воды. ВОС г. Гаврилов-Ям, Ярославская область, | УЖКХКСиП | БПОБ (ПП) | 36,682381393,0 | - | - | 36,68238696,5 | -696,5 | - |  |
| 11.11 | Ремонт участка канализационного коллектора города (ул. Менжинского, ул. Кирова, ул. Строителей, ул. Спортивная), | УЖКХКСиП | БПОБ (ПП) | 35,951841364,6 | - | - | 35,95184682,3 | -682,3 | - |  |
| 11.12 | Ремонт приемного колодца ВОС г. Гаврилов-Ям, Ярославская область, | УЖКХКСиП | БПОБ (ПП) | 23,44404888,8 | - | - | 23,44404444,4 | -444,4 | - |  |
| 11.13 | Ремонт котельной школы уо детей г. Гаврилов-Ям, Ярославской области, | УЖКХКСиП | БПОБ (ПП) | 15,55062589,6 | - | - | 15,55062294,8 | -294,8 | - |  |
| 11.14 | Приобретение материалов для ремонта участка тепловых сетей ул. Октябрьская г. Гаврилов-Ям | УЖКХКСиП | БПОБ (ПП) | 21,1452239,8 | - | - | 21,1452219,9 | -19,9 | - |  |
|  | **Итого по мероприятию 3****в том числе:** **- бюджет муниципального района** **- бюджет поселений** **- областной бюджет** **- областной бюджет (передача полномочий)** |  | **БМР****БП****ОБ****ОБ (ПП)** | **32861,8****1331,9****429,9****15550,0****15550,0** | **-****-****-****-****-** | **-****-****-****-****-** | **15979,9****-****429,9****7775,0****7775,0** | **16354,4****804,4****-****7775,0****7775,0** | **527,5****527,5****-****-****-** |  |
|  | **ВСЕГО:** |  |  | **135745,4** | **-** | **30288,4** | **52133,5** | **37526,4** | **15797,1** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **- бюджет муниципального района** |  | **БМР** | **59976,6** | **-** | **9597,7** | **23112,4** | **18403,0** | **8863,5** |  |
|  | **- областной бюджет** |  | **ОБ** | **55420,7** | **-** | **17524,4** | **19614,3** | **11348,4** | **6933,6** |  |
|  | **- бюджеты поселений** |  | **БП** | **4729,7** | **-** | **3166,3** | **1563,4** | **-** | **-** |  |
|  | **- областной бюджет (передача полномочий)** |  | **ОБ (ПП)** | **15618,4** | **-** | **-** | **7843,4** | **7775,0** | **-** |  |

***Список принятых сокращений:***ОБ - областной бюджет

ОБ (ПП) – областной бюджет (передача полномочий)

БМР – бюджет муниципального района

БП – бюджет поселений

ФБ – федеральный бюджет

ВИ – внебюджетные источники

УЖКХКСиП – Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования