# АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2018   № 173

О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района от 29.09.2014 № 1336

В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017 № 88 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов», руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района» и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.09.2014 № 1336 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2018 годы» (далее Программа):

1.1. Паспорт Программы  читать в новой редакции  (Приложение 1);

1.2. Раздел  Программы «Объемы и источники  финансирования Программы» читать в новой редакции  (Приложение 2);

1.3. Раздел V Программы Перечень программных мероприятий читать в новой редакции (Приложение 3).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2017 № 1436 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.09.2014 № 1336».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации

муниципального района						В.И. Серебряков

|  | Приложение 1 к постановлению Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.02.2018 № 173 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2018 годы

| Наименование муниципальной целевой программы | Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2018 годы |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной целевой программы | Таганов В.Н. – заместитель Главы Администрации муниципального района, тел.: 8 (48534) 2-06-83 |
| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР, начальник Управления Соломатин И.В., тел.: 8 (48534) 2-46-80 |
| Цели муниципальной целевой программы | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского района, особенно в сельской местности, путем повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом; обеспечение к 2018 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи муниципальной целевой программы | - повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности; - модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов, а также информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ – улучшение теплоснабжения жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ путем газификации населенных пунктов и перевода котельных на природный газ. |
| Основные целевые показатели (индикаторы) муниципальной целевой программы | - уровень газификации жилищного фонда в муниципальном районе; - общая протяженность газопровода в муниципальном районе. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной целевой программы | 2015-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования – 66463,5 тыс.руб. (из них 32617,0-БМР; 32813,0-ОБ; 1033,5-БП) в т.ч. по годам: 2015 год – 20247,8 тыс.руб. (из них 3872,7-БМР; 16375,1-ОБ); 2016 год – 23978,3 тыс.руб. (из них 11573,9-БМР; 11370,9-ОБ; 1033,5-БП); 2017 год – 18626,4 тыс.руб. (из них 13559,4-БМР; 5067,0-ОБ); 2018 год – 3611,0 тыс.руб. (из них 3611,0-БМР) |
| Контактные лица | Сечина Амина Фазиловна – ведущий специалист отдела капитального строительства и природопользования, тел.: 8 (48534) 2-49-80 |

|  | Приложение 2 к постановлению Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.02.2018 № 173 |
| --- | --- |

Объемы и источники финансирования (ресурсное обеспечение) Муниципальной целевой программы

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность в ресурсах |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Финансовые ресурсы: |  | 66463,5 | 20247,8 | 23978,3 | 18626,4 | 3611,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального района | тыс. руб. | 32617,0 | 3872,7 | 11573,9 | 13559,4 | 3611,0 |
| - областной бюджет | тыс. руб. | 32813,0 | 16375,1 | 11370,9 | 5067,0 | - |
| - бюджет поселений | тыс. руб. | 1033,5 | - | 1033,5 | - | - |

|  | Приложение 3 к постановлению Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.02.2018 № 173 |
| --- | --- |

- Перечень программных мероприятий

| №№ п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполни- тели | Источник финанси- рования | Всего | Объем финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат, срок исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в т.ч. по годам |  |
|  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности |
| 1.1. | Строительство газораспределительных сетей и газооборудования в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство газораспределительных сетей в д. Шалаево | УЖКХ КСиП | БМР ОБ | 319,7 2324,0 | - - | - - | 319,7 2324,0 | - - | 2,0 км, 97 домов (квартир), 2017 год. |
| 1.1.2. | Строительство газораспределительных сетей и газооборудования муниципального жилого фонда в ОКУ-3 | УЖКХ КСиП | БМР ОБ | 210,8 - | - - | 172,0 - | 38,8 - | - - | 0,9 км, 30 квартир, 2016 год. |
| 1.1.3. | Строительство газораспределительных сетей «Плещеево-Нарядово» | УЖКХ КСиП | БМР ОБ | 3161,0 - | - - | - - | - - | 3161,0 - | 3,3 км, 70 домов (квартир), 2018 год. |
| 1.1.4. | Строительство газораспределительных сетей в д. Коромыслово | УЖКХ КСиП | БМР ОБ | 366,7 1249,4 | - - | 354,4 - | 12,3 1249,4 (оплата кредиторской задолженности) | - - | 1,5 км, 42 дома, 2016 год. |
| 1.1.5. | Строительство газораспределительных сетей в д. Илькино | УЖКХ КСиП | БМР ОБ | 125,4 886,5 | - - | - - | 125,4 886,5 | - - | 1 км, 20 домов, 2017 год. |
| 1.1.6. | Строительство газораспределительных сетей в д. Хохлево | УЖКХ КСиП | БМР ОБ | 87,6 607,1 | - - | - - | 87,6 607,1 | - - | 0,51 км, 15 домов, 2017 год. |
| 1.1.7. | Строительство межпоселкового газопровода «Шопша-Шалаево» | УЖКХ КСиП | БМР ОБ | 8334,3 24933,0 | 2923,7 16375,1 | 4428,5 8557,9 | 982,1 - | - - | 7,4 км 344 квартиры+ЖДБ, 2015-2017 годы |
| 1.1.8. | Строительство газопровода к дому № 22 по ул. Чапаева в г. Гаврилов-Ям | УЖКХ КСиП | БМР ОБ | 138,7 - | 138,7 - | - - | - - | - - | 109 м, 1 дом, 2015 год |
| 1.2. | Перевод потребителей сжиженного газа в населенных пунктах района на использование природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Проектирование газопроводных сетей «Путилово – Пасынково – Ульяново – Матвейка» | УЖКХ КСиП | БМР ОБ | 738,2 - | - - | 738,2 - | - - | - - | ПСД, прошедшая гос.экспертизу, 2016 год |
| 1.2.2. | Проектирование газораспределительных сетей «Плещеево – Нарядово» | УЖКХ КСиП | БМР ОБ | 1050,0 - | 435,7 - | - - | 614,3 - | - - | ПСД, прошедшая гос.экспертизу, 2015 год |
| 1.2.3. | Экспертиза проектной документации по объекту «Газропровод низкого давления» д.Коромыслово | УЖКХ КСиП | БМР ОБ | 180,7 - | 180,7 - | - - | - - | - - | ПСД, прошедшая гос.экспертизу, 2015 год |
| 1.2.4. | Экспертиза проектной документации по объекту «Распределительный газопровод низкого давления» д. Хохлево | УЖКХ КСиП | БМР ОБ | 123,2 - | 123,2 - | - - | - - | - - | ПСД, прошедшая гос.экспертизу, 2015 год |
| 1.2.5. | Врезка вводных газопроводов в с. Стогинское к д. № 1,3 по ул. Центральная | УЖКХ КСиП | БМР ОБ | 70,7 - | 70,7 - | - - | - - | - - | 2 дома, 2015 год |
| 1.2.6. | Проектно-изыскательские работы по строительству котельной в районе левобережья в г. Гаврилов-Ям | УЖКХ КСиП | БП | 1033,5 | - | 1033,5 | - | - | 1 шт., 2016 год |
| 1.2.7. | Проектно-сметная документация котельной д. Поляна (в т.ч. экспертиза и согласование проекта газоснабжения) | УЖКХ КСиП | БМР ОБ | 512,2 - | - - | 512,2 - | - - | - - | ПСД, прошедшая гос. экспертизу, 2016 год |
| 1.2.8. | Первичный пуск газа д.Поляна | УЖКХ КСиП | БМР | 12,3 | - | - | 12,3 | - |  |
| 1.2.9. | Затраты на технический и авторский надзор | УЖКХ КСиП | БМР | 100,0 | - | - | - | 100,0 |  |
|  | Итого по задаче 1 в том числе: - бюджет муниципального района - областной бюджет - бюджеты поселений |  |  | 46565,0 15531,5 30000,0 1033,5 | 20247,8 3872,7 16375,1 - | 15796,7 6205,3 8557,9 1033,5 | 7259,5 2192,5 5067,0 - | 3261,0 3261,0 - - |  |
| 2. | Задача 2. Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов, а также информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ – улучшение теплоснабжения жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ путем газификации населённых пунктов и перевода котельных на природный газ |
| 2.1. | Строительство мини-котельной в д.Поляна для Полянской ООШ и Полянского детского сада | УЖКХ КСиП | БМР ОБ | 7628,7 2813,0 | - - | 2689,6 2813,0 | 4939,1 - | - - | Мощность 0,34 Гкал/ч, 2016 год. |
| 2.2. | Проектирование реконструкции котельной в с. Ильинское-Урусово | УЖКХ КСиП | БМР ОБ | 300,0 - | - - | 300,0 - | - - | - - | ПСД, прошедшая гос. экспертизу 2016 год. |
| 2.3. | Реконструкция котельной в с. Ильинское-Урусово | УЖКХ КСиП | БМР ОБ | 8806,8 - | - - | 2379,0 - | 6427,8 - | - - | Мощность Гкал/ч, 2016-2017 год |
| 2.4. | Строительство узла учета в котельной с. Ильинское-Урусово | УЖКХ КСиП | МБ - | 350,0 - | - - | - - | - - | 350,0 - | 1 шт., 2018г. |
|  | Итого по задаче 2 в том числе: - бюджет муниципального района - областной бюджет |  |  | 19898,5 17085,5 2813,0 | - - - | 8181,6 5368,6 2813,0 | 11366,9 11366,9 - | 350,0 350,0 - |  |
|  | ВСЕГО по МЦП: |  |  | 66463,5 | 20247,8 | 23978,3 | 18626,4 | 3611,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  | 32617,0 | 3872,7 | 11573,9 | 13559,4 | 3611,0 |  |
|  | - областной бюджет |  |  | 32813,0 | 16375,1 | 11370,9 | 5067,0 | - |  |
|  | - бюджет поселений |  |  | 1033,5 | - | 1033,5 | - | - |  |

Список принятых сокращений:

БМР – бюджет муниципального района

ОБ - областной бюджет

БП – бюджет поселений

УЖКХКСиП – Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования