

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20.04.2015 № 557

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2017 годы

В соответствии с Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014 №38 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2017 годы, утвержденную Постановлением Администрации муниципального района от 25.09.2014 №1302:

1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1).

1.2. В разделе 2 Программы таблицу «Перечень целевых показателей муниципальной программы» читать в новой редакции (Приложение 2).

1.3. Раздел 3 Программы «Перечень Подпрограмм Муниципальной программы» читать в новой редакции (Приложение 3).

1.4. Раздел 4 Программы «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы» читать в новой редакции (Приложение 4).

1.5. Раздел 6 Программы «Система мероприятий Муниципальной программы» читать в новой редакции (Приложение 5).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

1. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации

муниципального района В.И.Серебряков

Приложение № 1

к постановлению Администрации

муниципального района

от 20.04.2015 № 557

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

« Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014 - 2017 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2017 годы | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР | |
| Куратор муниципальной программы | Таганов В. Н. – заместитель Главы Администрации муниципального района, тел. (48534) 2-06-83 | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2017 годы | |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение потребителей Гаврилов-Ямского муниципального района качественными коммунальными услугами при надёжной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры района.  Развитие газификации Гаврилов-Ямского муниципального района для повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом населения района. | |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования – 81683,878 тыс.руб.  в т.ч. по годам:  2014 год – 11093,578 тыс.руб.(из них 8093,578 – ОБ; 3000,0 - МБ);  2015 год – 31125,3 тыс.руб. (из них 20204,3 -ОБ; 10921,0 - БМР);  2016\* год - 25665,0 тыс.руб. (из них 22528,5-ОБ; 3136,5- БМР);  2017\* год – 13800,0 тыс.руб. (из них 12420,0-ОБ; 1380,0- БМР). | |
| Перечень подпрограмм (целевых и ведомственных программ, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы) | МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2017 годы. | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
| МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2012-2015 годы. | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
|  | Мероприятия по строительству станции обезжелезивания воды производительностью 200 м3/сутки в с. Шопша | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
|  | Мероприятия на частичную компенсацию расходов, связанных с выполнением полномочий по теплоснабжению | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования  Администрации МР |

\*Ожидаемое финансирование

Приложение № 2

к постановлению Администрации

муниципального района

от 20.04.2015 № 557

Перечень целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей | | |  |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый  год 2014 | 2015  год | 2016  год | 2017  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1: МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района»  на 2015-2017 годы | | | | | |  |
| 1. Уровень газификации жилищного фонда в муниципальном районе | 0,5 | % | 41 | 55\* | 60\* | 63\* |
| 2. Общая протяженность газопровода в муниципальном районе | 0,5 | км | 180,6 | 190,9\* | 198,81\* | 203,41\* |
| Итого | 1,0 | х | х | х | х |  |
| Подпрограмма 2 : МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2012-2015 годы. | | | | | |  |
| 1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | 0,5 | % | - | - | - | - |
| 2. Число аварий (технологических нарушений) в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 0,5 | Количество аварий в год | - | - | - | - |
| Итого | 1,0 | х | х | х | х |  |
| Основные мероприятия программы: | | | | | | |
| Мероприятия по строительству станции обезжелезивания воды производительностью 200 м3/сутки в с. Шопша | Выполнено | Да/нет | - | - | - | - |
| Мероприятия на частичную компенсацию расходов, связанных с выполнением полномочий по теплоснабжению | Выполнено | Да/нет | - | - | - | - |

\*Оценочные показатели

Приложение № 3

к постановлению Администрации

муниципального района

от

1. **Перечень Подпрограмм Муниципальной программы**

В муниципальную программу входит две подпрограммы, а также два мероприятия:

- Подпрограмма № 1: Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2017 годы;

- Подпрограмма № 2: Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2012-2015 годы;

- Мероприятия по строительству станции обезжелезивания воды производительностью 200 м3/сутки в с. Шопша;

- Мероприятия на частичную компенсацию расходов, связанных с выполнением полномочий по теплоснабжению.

3.1. Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2017 годы направлена на повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского района, особенно в сельской местности, путем повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом; обеспечение к 2017 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

Основные сведения о подпрограмме МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2017 годы приведены в следующей таблице:

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ № 1

Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2017 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2017 годы |
| Ответственный исполнитель | Управление ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского МР, начальник Управления Соломатин И.В., тел.: (48534) 2-46-80. |
| Цели подпрограммы | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского района, особенно в сельской местности, путем повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом; обеспечение к 2017 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи подпрограммы | - повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности;  - модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов, а также информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ - улучшение теплоснабжения жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ путем газификации населенных пунктов и перевода котельных на природный газ. |
| Основные целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - уровень газификации жилищного фонда в муниципальном районе;  - общая протяженность газопровода в муниципальном районе. |
| Сроки реализации | 2015-2017 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы  (тыс. руб) | Ожидаемое финансирование:  2015г. - 21921,0 (из них 16400,0 -ОБ; 5521,0 - БМР)  2016г.\* – 25665,0 (из них 22528,5-ОБ; 3136,5- БМР)  2017г.\* – 13800,0 (из них 12420,0-ОБ; 1380,0- БМР). |
| Ответственные лица для контактов | Соломатин Иван Васильевич – начальник Управления ЖКХ, капитального строительства и природопользования, (48534) 2 46 80. |

\*Ожидаемое финансирование

3.2. Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2012-2015 годы направлена на обеспечение населения Гаврилов-Ямского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности

Основные сведения о подпрограмме МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2012-2015 годы приведены в следующей таблице:

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ № 2

Муниципальная целевая программа  **«**Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2012-2015 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2012-2015 годы |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Управление ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского МР  начальник Управления Соломатин И.В., тел.: (48534) 2-46-80. |
| Цели подпрограммы | обеспечение населения Гаврилов-Ямского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. |
| Задачи подпрограммы | - повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
| Основные целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене.  Число аварий (технологических нарушений) в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. |
| Сроки реализации | 2012-2015 годы |
| Общая потребность в ресурсах (тыс.руб.) | 2015 год – 3400,0 БМР. |
| Ответственные лица для контактов | Соломатин Иван Васильевич – начальник Управления ЖКХ, капитального строительства и природопользования, (48534)24680.  Долотцева Наталья Олеговна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, (48534) 2 33 24. |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

муниципального района

от 20.04.2015 № 557

1. **Ресурсное обеспечение Муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источники | Объем финансирования,  тыс. руб. | | | | |
| подпрограммы | финанси- | всего | 2014 г. | 2015г. | 2016 г. | 2017 г. |
|  | рования |  |  |  |  |  |
| *Подпрограмма 1*  МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2017 годы | БМР  ОБ | 10037,5  51348,5 | 0  0 | 5521,0  16400,0 | 3136,5\*  22528,5\* | 1380,0\*  12420,0\* |
| *Подпрограмма 2*  МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2012-2015 годы | БМР | 3400,0 | 0 | 3400,0 | 0 | 0 |
| Мероприятия по строительству станции обезжелезивания воды производительностью 200 м3/сутки в с. Шопша | ОБ | 3804,3 | 0 | 3804,3 | 0 | 0 |
| Мероприятия на частичную компенсацию расходов, связанных с выполнением полномочий по теплоснабжению | БМР  ОБ | 2000,0  0 | 3000,0  8093,578 | 2000,0  0 | 0  0 | 0  0 |
| **Итого по муниципальной программе** | **Всего,**  **в т.ч.**  **БМР**  **ОБ** | **81683,878**  **18437,5**  **63246,378** | **11093,578**  **3000,0**  **8093,578** | **31125,3**  **10921,0**  **20204,3** | **25665,0**  **3136,5**  **22528,5** | **13800,0**  **1380,0**  **12420,0** |

\*Ожидаемое финансирование

Приложение № 5

к постановлению Администрации

муниципального района

от 20.04.2015 № 557

**6. Система мероприятий Муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнители | Источник финанси- рования |  | Объем финансирования,  тыс. руб. | | | | Ожидаемый результат,  срок исполнения  мероприятия |
| всего | в т.ч. по годам | | | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г.\* | 2017 г.\* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Задача 1. Повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности** | | | | | | | | |
| 1.1. | Строительство газораспределительных сетей и газооборудования в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство газораспределительных сетей в д. Шалаево | УЖКХКСиП | БМР  ОБ | 142,66  2400,0 | -  - | 142,66  - | -  2400,0 | - | 2,0 км,  97 домов (квартир),  2016 год |
| 1.1.2. | Строительство газораспределительных сетей и газооборудования муниципального жилого фонда в ОКУ-3 | УЖКХКСиП | БМР  ОБ | 250,0  2250,0 | -  - | -  - | 250,0  2250,0 | -  - | 0,9 км,  30 квартир,  2016 год. |
| 1.1.3. | Строительство газораспределительных сетей в с. Плещеево | УЖКХКСиП | БМР  ОБ | 390,0  3510,0 | -  - | -  - | 390,0  3510,0 | -  - | 2,3 км,  70 домов (квартир),  2016 год. |
| 1.1.4. | Строительство газораспределительных сетей в д. Коромыслово | УЖКХКСиП | БМР  ОБ | 300,0  2700,0 | -  - | -  - | -  - | 300,0  2700,0 | 1,5 км,  42 дома,  2017 год. |
| 1.1.5. | Строительство газораспределительных сетей в д. Пасынково | УЖКХКСиП | БМР  ОБ | 280,0  2520,0 | -  - | -  - | -  - | 280,0  2520,0 | 1,5 км,  35 домов,  2017 год. |
| 1.1.6. | Строительство газораспределительных сетей в д. Ульяново | УЖКХКСиП | БМР  ОБ | 300,0  2700,0 | -  - | -  - | -  - | 300,0  2700,0 | 1,6 км,  45 домов, 2017 год. |
| 1.2. | Перевод потребителей сжиженного газа в населенных пунктах района на использование природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Строительство межпоселкового газопровода «Шопша-Шалаево» | УЖКХКСиП | БМР  ОБ | 1978,34  16400,0 | -  - | 1978,34  16400,0 | -  - | -  - | 7,4 км,  344 квартиры+ЖДБ,  2015 год. |
| 1.2.2. | Проектирование газопроводных сетей «Путилово-Пасынково-Ульяново-Матвейка» | УЖКХКСиП | БМР | 1800,0 | - | 1800,0 | - | - | ПСД, прошедшая гос.экспертизу,  2015 год |
| 1.2.3. | Строительство газопроводных сетей «Путилово-Исаково-Пасынково-Ульяново-Матвейка» | УЖКХКСиП | БМР  ОБ | 780,0  7020,0 | -  - | -  - | 780,0  7020,0 | -  - | 4,1 км,  55 домов,  2016 год. |
| 1.2.4. | Проектирование газораспределительных сетей «Плещеево-Нарядово» | УЖКХКСиП | БМР | 1600,0 | - | 1600,0 | - | - | ПСД, прошедшая гос.экспертизу,  2015 год |
| 1.2.5. | Газоснабжение д. Илькино | УЖКХКСиП | БМР  ОБ | 190,0  1710,0 | -  - | -  - | 190,0  1710,0 | -  - | 1 км,  20 домов,  2016 год. |
| 1.2.6. | Газификация д. Хохлево | УЖКХКСиП | БМР  ОБ | 96,5  868,5 | -  - | -  - | 96,5  868,5 | -  - | 0,51 км,  15 домов, 2016 год. |
| 1.2.7. | Проектирование газопроводных сетей д.Ясеневка | УЖКХКСиП | БМР | 900,0 | - | - | 900,0 | - | ПСД, прошедшая гос.экспертизу,  2016 год |
|  | **Итого по задаче 1**  **в том числе:**  **- бюджет муниципального района**  **- областной бюджет** |  |  | **51086,0**  **9007,5**  **42078,5** | **-**  **-**  **-** | **21921,0**  **5521,0**  **16400,0** | **20365,0**  **2606,5**  **17758,5** | **8800,0**  **880,0**  **7920,0** |  |
| **2.** | **Задача 2.** **Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов, а также информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ - улучшение теплоснабжения жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ путем газификации населенных пунктов и перевода котельных на природный газ** | | | | | | | | |
| 2.1. | Строительство мини-котельной Великосельской СОШ (в том числе проектирование) | УЖКХКСиП | БМР  ОБ | 530,0  4770,0 | -  - | -  - | 530,0  4770,0 | -  - | Мощность 0,17 Гкал/ч,  2016 год. |
| 2.2. | Строительство мини-котельной в д.Поляна для Полянской ООШ и Полянского детского сада. | УЖКХКСиП | БМР  ОБ | 500,0  4500,0 | -  - | -  - | -  - | 500,0  4500,0 | Мощность 0,34 Гкал/ч,  2017 год. |
|  | **Итого по задаче 2**  **в том числе:**  **- бюджет муниципального района**  **- областной бюджет** |  | **БМР**  **ОБ** | **10300,0**  **1030,0**  **9270,0** | **-**  **-**  **-** | **-**  **-**  **-** | **5300,0**  **530,0**  **4770,0** | **5000,0**  **500,0**  **4500,0** |  |
| **3.** | **Задача 3. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод** | | | | | | | | |
| 3.1. | Проектирование реконструкции системы водоснабжения с.Великое Iэтап | УЖКХ КСиП | БМР | 3200,0 | - | 3200,0 | - | - | ПСД, прошедшая гос.экспертизу, 2015 год |
| 3.2. | Реконструкция магистрального участка водопроводной сети д. Поляна протяженностью 200 м. | УЖКХ КСиП | БМР | 200,0 | - | 200,0 | - | - | 0,2 км, 2015 год |
|  | **Итого по задаче 3**  **в том числе:**  **- бюджет муниципального района** |  | **БМР** | **3400,0** | **-** | **3400,0** | **-** | **-** |  |
| **4.** | **Мероприятия на частичную компенсацию расходов, связанных с выполнением полномочий по теплоснабжению** | **УЖКХ КСиП** | **БМР**  **ОБ** | **5000,0**  **8093,578** | **3000,0**  **8093,578** | **2000,0**  **-** | **-**  **-** | **-**  **-** |  |
| **5.** | **Мероприятия по строительству станции обезжелезивания воды производительностью 200 м3/сутки в с. Шопша** | **УЖКХ КСиП** | **ОБ** | **3804,3** | **-** | **3804,3** | **-** | **-** |  |
|  | **ВСЕГО:** |  |  | **81683,878** | **11093,578** | **31125,3** | **25665,0** | **13800,0** |  |
|  | **- бюджет муниципального района** |  |  | **18437,5** | **3000,0** | **10921,0** | **3136,5** | **1380,0** |  |
|  | **- областной бюджет** |  |  | **63246,378** | **8093,578** | **20204,3** | **22528,5** | **12420,0** |  |

\*Ожидаемое финансирование

***Список принятых сокращений:***ОБ - областной бюджет

БМР – бюджет муниципального района

БП – бюджет поселений

ФБ – федеральный бюджет

ВИ – внебюджетные источники

УЖКХКСиП – Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования