АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2025 № 36

О внесении изменений в постановление

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района от 20.01.2022 № 32

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 07.09.2021 № 751 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района» и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.01.2022 №32 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2022-2026 гг.», следующее изменение, приложение                                                                                          изложить в новой редакции (приложение).

2. Признать пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.08.2024 №755 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.01.2022 №32» утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Гаврилов-Ямского

муниципального района                                                                     А.Б. Сергеичев

Приложение к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 24.01.2025 № 36

«Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 20.01.2022  № 32

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском

муниципальном районе» на 2022-2026 годы

Паспорт Муниципальной программы

| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, тел.:(48534)2-49-80 |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации муниципального района В.Н. Таганов, тел.: (48534) 2-06-83 |
| Ответственные исполнители программ Муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2026 годы |
| Цель муниципальной программы | - обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети Гаврилов-Ямского района; - обеспечение качества и доступности предоставления транспортных услуг населению Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Перечень подпрограмм Муниципальной программы | -«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2026 годы - «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2026 годы |
| Объемы и источники финансирования Муниципальной программы | всего по Муниципальной программе: 536 853 005,18 руб., из них: - областные средства:261 845 151,0 руб. 2022г. – 8 852 232,0 руб.; 2023г –9 446 358,0 руб.; 2024г. –52 243 933,0 руб.; 2025г. – 168 106 729,0 руб.; 2026г. – 23 195 899,0 руб. - средства бюджета муниципального района 107 819 581,40руб.: 2022г. – 20 016 671,09 руб.; 2023г. – 29 973 817,80 руб.; 2024г. – 29 778 892,51 руб.; 2025г. – 17 647 600,0 руб.; 2026г. – 10 402 600,0 руб. - средства поселений 167 188 272,78руб. 2022г. – 0 руб.; 2023г. – 106 681 527,05 руб.; 2024г – 60 506 745,73 руб.; 2025г. – 0 руб.; 2026г. – 0 руб. |
| Плановые объемы финансирования подпрограмм Муниципальной программы по годам реализации | - муниципальная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2026 годы: Всего 482 939 360,76 руб., из них: 2022г. – 14 945 333,09 руб.; 2023г. – 131 641 799,14 руб.; 2024г. – 129 052 372,53 руб.; 2025г. – 176 022 428,00 руб.; 2026г. – 31 277 428,0 руб. - муниципальная целевая программа «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2026 годы: всего 53 913 644,42 руб., из них: 2022г. – 13 923 570,0 руб.; 2023г. -14 459 903,71 руб.; 2024г. – 13 477 198,71 руб.; 2025г. – 9 731 901,0 руб. 2026г. – 2 321 071,0 руб. |
| Конечные результаты Муниципальной программы | - прирост протяженности автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения к 2026 году 35,3 км.; - сохранение муниципальных пригородных маршрутов 8 единиц к 2026г.; - регулярность движения автобусов на муниципальных пригородных маршрутах 100% к 2026г. |
| Электронный адрес размещения Муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://gavyam.ru/about/management/upr_gkh/mcp/ |

- Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы

Автомобильные дороги местного значения обеспечивают внутрирайонные связи, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры. Состояние сети автомобильных дорог местного значения оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития района.

Автодорожная сеть района развивалась по принципу: строительство дорог с твёрдым покрытием к населённым пунктам и в населенных пунктах с большим количеством населения, центрам сельскохозяйственных предприятий, промышленным предприятиям. Широкое развитие автодорожная сеть с твёрдым покрытием получила в 80-е годы прошлого столетия, практически в это время была создана доступная автодорожная сеть района федерального и регионального значения.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Гаврилов-Ямского муниципального района, по состоянию на 01 января 2021 года составила 208,2 километра.

Протяженность автомобильных дорог муниципального значения по типам покрытий:

- с твердым покрытием – 59,1 километр (28,4%);

- грунтовые – 149,1 километр (71,6 %).

Для соединения всех населённых пунктов дорогами с твёрдым покрытием необходимо построить 166 км дорог.

Невыполнение комплекса работ по ремонту существующих автомобильных дорог с твёрдым покрытием приведёт к обвальному износу дорожного полотна и резкому возрастанию финансовых затрат на восстановление.

Выполнение мероприятий по данной программе является частью большой работы по ремонту автодорог, которую необходимо выполнить в ближайшие десятилетия, что позволит обеспечить комплексное социально-экономическое развитие Гаврилов-Ямского муниципального района.

Анализ внутренних факторов, возможностей и угроз со стороны внешних факторов показал, что к сильным сторонам дорожного хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района, в частности, относятся:

- наличие производственной базы в дорожной организации, позволяющей качественно выполнять ремонт и содержание автомобильных дорог;

- наличие сформированной нормативной базы (ГОСТы, СНиП) для выполнения работ в сфере дорожного хозяйства.

Среди слабых сторон можно отметить:

- низкий темп развития сети автомобильных дорог местного значения за последние 10 лет;

- низкие темпы развития сети автомобильных дорог местного значения усугубляют проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи;

- отсутствие подъездов с твёрдым покрытием к сельским населённым пунктам обусловливает значительные затраты на перевозки по грунтовым автомобильным дорогам, которые в 1,8-2,2 раза выше, чем по автомобильным дорогам с твёрдым покрытием;

- перевозки, осуществляемые грузовым транспортом большого тоннажа, предъявляют повышенные требования как к дорогам (качество покрытия, категорийность и пр.), так и к придорожной инфраструктуре (заправочные станции, сервисные службы и т.п.);

- недостаточное количество автомобильных дорог, обеспечивающих кратчайшее расстояние между соседними поселениями.

Выявление сильных и слабых сторон дорожного хозяйства района важно прежде всего в контексте анализа возможностей и угроз, которые позволяют им реализовываться в том или ином направлении.

Решение главной цели Программы по развитию и сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, обеспечивающие безопасные перевозки грузов и пассажиров и снижение транспортных издержек в экономике района возможно программно-целевым методом.

Немало накопилось проблем и в транспортной сфере. Система общественного пассажирского транспорта – это важнейшая составляющая транспортной инфраструктуры. Конечной целью её функционирования является полное и качественное удовлетворение потребностей населения в транспортных передвижениях.

Транспортное обслуживание населения на восьми муниципальных маршрутах регулярных перевозках осуществляется в настоящее время АО «Ярославское автотранспортное предприятие».

Внутримуниципальные пассажирские перевозки на регулярных маршрутах являются убыточными из-за довольно низкого пассажирооборота.

Таким образом, без решения проблемы финансирования невозможно организовать стабильную работу пассажирского транспорта общего пользования на территории муниципального района. Меры повышения технического состояния транспорта являются первоочередной задачей и должны быть подкреплены мероприятиями организационного и административного характера. Преодоление сложившейся ситуации возможно только на основе комплексного системного подхода с обеспечением необходимым бюджетным финансированием, привлечением внебюджетных средств и использованием организационных мер поддержки.

Вероятными последствиями отказа от использования программно-целевого метода при организации транспортного обслуживания населения могут стать:

- снижение качества муниципальных маршрутов регулярных перевозок;

- срывы рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок;

- Приоритеты государственной политики в сфере реализации Муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты ее реализации

Приоритеты государственной политики в сфере развития дорожного хозяйства и транспорта на территории Ярославской области определены Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 года N 3363-р, и направлены на сбалансированное и эффективное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры для улучшения качества жизни населения и обеспечение роста экономики в регионе.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района  до 2026 года, одними из стратегических приоритетов развития района являются территориальная концентрация и оптимизация инфраструктуры. Сохранение дорожной сети и маршрутов общественного пассажирского транспорта сохранит качество жизни в первую очередь в сельской местности и небольших населенных пунктах.

В результате реализации Муниципальной программы к 2026 году планируется достичь следующих конечных результатов:
       - прирост протяженности автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения;

- сохранение муниципальных пригородных маршрутов – 8 единиц на период 2022-2026 года;

- регулярность движения автобусов на муниципальных маршрутах регулярных перевозках – 100% на период 2022-2026 года.

Достижение указанных результатов положительно повлияет на удовлетворение растущих потребностей населения в доступных транспортных услугах, что является важнейшим параметром, определяющим качество жизни населения. Повышение доступности транспортных услуг непосредственно повлияет на темпы реализации приоритетных проектов в области сельского хозяйства, здравоохранения, образования, жилищного строительства.

- Обобщенная характеристика мер государственного (муниципального) регулирования в рамках Муниципальной программы

Основными мерами правового регулирования в реализации Муниципальной программы являются федеральные и региональные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере дорожного хозяйства и транспорта.

Отношения, возникающие в связи с использованием автомобильных дорог и осуществлением дорожной деятельности, регулируются:

- Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 N 402 "Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог";

- постановлением Администрации области от 07.03.2007 N 72 "Об автомобильных дорогах и признании утратившим силу постановления Администрации области от 26.02.2003 N 36";

- постановлением Администрации области от 03.09.2007 N 360-а "Об утверждении Положения о полосах отвода автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и о мерах по сохранности автомобильных дорог";

- постановлением Правительства области от 12.03.2008 N 83-п "Об утверждении перечней автомобильных дорог";

- постановлением Правительства области от 23.07.2008 N 367-п "О нормативах денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения";

- постановлением Правительства области от 02.11.2009 N 1074-п "О стоимости и перечне услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения";

- постановлением Правительства области от 01.07.2010 N 440-п "О Порядке содержания и ремонта автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения".

Финансово-экономические меры государственного регулирования включают налоговые, тарифные и иные меры, направленные на повышение эффективности функционирования дорожно-транспортной системы.

Вопросы в транспортной сфере регулируются:

- Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Законом Ярославской области от 19 декабря 2008 г. N 65-з "Социальный кодекс Ярославской области" (статья 58, в соответствии с которой определены льготные категории граждан, которым предоставляются социальные услуги по частичному или полному освобождению от оплаты стоимости проезда в транспорте общего пользования);

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.06.2021 № 502 «Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом между поселениями в границах Гаврилов-Ямского муниципального района».                       .
         Финансирование мероприятий в сфере транспорта осуществляется в рамках областного и местного бюджета на соответствующий финансовый период, а также в соответствии с:

- постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.05.2018 № 656 "Об утверждении Порядка предоставления юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, субсидии в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам".

- постановлением Правительства области от 25.12.2009 N 1213-п "Об утверждении Порядка предоставления субвенции местным бюджетам на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом и о признании утратившим силу постановления Правительства области от 11.02.2019 N 121-п";

- постановлением Правительства области от 09.03.2010 N 138-п "Об утверждении Порядка предоставления субвенции местным бюджетам на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей (в части проезда в пригородном сообщении)";

- Механизм реализации Муниципальной программы

Текущее управление реализацией Муниципальной программой осуществляется Ответственным исполнителем – Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (далее – Ответственный исполнитель).

Ответственный исполнитель:

- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонения от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений;

- несет ответственность за своевременную реализацию Муниципальной программы, осуществляет управление ее Соисполнителями, контролирует целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Муниципальной программы;

- представляет в установленном порядке бюджетные заявки по Муниципальной программе, предполагаемые к финансированию за счет средств бюджета муниципального района в плановом периоде;

- предоставляет в Управление финансов паспорт программы (по согласованию с отделом экономики, предпринимательской деятельности, инвестиций и сельского хозяйства Администрации муниципального района) в качестве приложения к проекту решения Собрания представителей муниципального района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период;

- готовит периодические отчеты о реализации Муниципальной программы;

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведет учет и хранение документов касающихся Муниципальной программы;

- ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Муниципальной программы, размещает информацию на официальном сайте Администрации муниципального района в сети интернет;

В процессе реализации Муниципальной программы Ответственный исполнитель по согласованию с Соисполнителями вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий и Подпрограмм, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством в объёмы бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий и Подпрограмм.

При внесении изменений в план мероприятий и объёмы финансирования программных мероприятий, Ответственный исполнитель при необходимости уточняет планируемые к достижению значения количественных и качественных показателей эффективности Муниципальной программы.

Решение о необходимости внесения изменений в Муниципальную программу, а также досрочного прекращения реализации Муниципальной программы принимается Ответственным исполнителем Муниципальной программы.

Ответственный исполнитель ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы ее реализации в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Гаврилов-Ямского района №751 от.07.09.2021г. Ответственный исполнитель организует ведение отчетности по реализации Муниципальной программы по установленным формам.

- Цель (цели), задачи и целевые показатели Муниципальной программы

- Цель (цели) и задачи Муниципальной программы:

Цели муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2022-2026 годы:

- обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети Гаврилов-Ямского района;

- обеспечение качества и доступности предоставления транспортных услуг населению Гаврилов-Ямского муниципального района.

Достижение указанных результатов предполагает решение следующих основных задач Муниципальной программы:

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Гаврилов-Ямского муниципального района;

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений Гаврилов-Ямского муниципального района;

- осуществление муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования.

- Целевые показатели Муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое, 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямского муниципальном районе» на 2022-2026 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность дорог общего пользования местного значения | км | 208,2 | 208,2 | 207,0 | 207,7 | 207,7 | 207,7 |
| 1.2. | Обеспечение транспортной доступности пассажирского транспорта на территории Гаврилов-Ямского муниципального района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Протяженность автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений | км | 0 | 0 | 275,67 | 191,654 | 191,654 | 191,654 |
| 2.Муниципальная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | прирост протяженности автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения | км | 45,3 | 47,3 | 50,5 | 55,32 | 63,422 | 66,122 |
| 1.2. | прирост протяженности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений , отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения | км | 0 | 117 | 123,3 | 127,48 | 129,48 | 131,48 |
| 3.Муниципальная целевая программа «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сохранение муниципальных маршрутов регулярных перевозок | Единиц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2.2. | Регулярность движения автобусов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Итого |  | х | х | х | х | х | х | х |

- Ресурсное обеспечение Муниципальной программы:

| №№ п/п | Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (руб.), в том числе по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022г | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Муниципальная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предусмотрено решением Собрания представителей муниципального района о бюджете: | 482 939 360,76 | 14 945 333,09 | 131 641 799,14 | 129 052 372,53 | 176 022 428,0 | 31 277 428,0 |
|  | - средства бюджета муниципального района | 65 046 279,98 | 8 016 671,09 | 18 031 610,09 | 18 447 798,80 | 10 147 600,0 | 10402 600,0 |
|  | - областные средства | 250 704 808,0 | 6 928 662,0 | 6 928 662,0 | 50097828,0 | 165874828,0 | 20874828,0 |
|  | - средства поселений | 167188272,78 | 0 | 106 681 527,05 | 60506745,73 | 0 | 0 |
| 2.Муниципальная целевая программа «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предусмотрено решением Собрания представителей муниципального района о бюджете: | 53 913 644,42 | 13 923 570,0 | 14 459 903,71 | 13 477 198,71 | 9 731 901,0 | 2 321 071,0 |
|  | - средства бюджета муниципального района | 42 773 301,42 | 12000000,0 | 11942207,71 | 11331093,71 | 7500000,0 | 0 |
|  | - областные средства | 11 140 343,0 | 1 923 570,0 | 2 517 696,0 | 2 146 105,0 | 2 231 901,0 | 2 321 071,0 |
| 3 | Итого по Муниципальной программе: | 536 853 005,18 | 28 868 903,09 | 146 101 702,85 | 142 529 571,24 | 185 754 329,0 | 33598499,0 |
|  | Предусмотрено решением Собрания представителей муниципального района о бюджете: | 536 853 005,18 | 28 868 903,09 | 146 101 702,85 | 142 529 571,24 | 185754329,0 | 33598499,0 |
|  | - средства бюджета муниципального района | 107 819 581,40 | 20 016 671,09 | 29 973 817,80 | 29778892,51 | 17647600,0 | 10402600,0 |
|  | - областные средства | 261 845 151,0 | 8 852 232,0 | 9 446 358,0 | 52243933,0 | 168106729,0 | 23195899,0 |
|  | - средства поселений | 167 188 272,78 | 0 | 106681527,05 | 60506745,73 | 0 | 0 |

Приложение 1

к муниципальной программе

I.МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2026 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, тел.:(48534) 2-49-80 |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной целевой программы | Таганов В.Н. – заместитель Главы Администрации муниципального района, тел.: 8 (48534) 2-06-83 |
| Срок реализации муниципальной целевой программы | 2022-2026 годы |
| Исполнители мероприятий муниципальной целевой программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР, Муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунального хозяйства и строительства» Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Участники мероприятий муниципальной целевой программы | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР, Муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунального хозяйства и строительства» Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области |
| Цели муниципальной целевой программы | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике района |
| Объемы и источники финансирования муниципальной целевой программы | Всего 482 939 360,76 руб. из них: - областные средства: 250 704 808,0 руб. 2022 год – 6 928 662,0 руб.: 2023 год – 6 928 662,0 руб.; 2024 год – 50 097 828,0 руб.; 2025 год – 165 874 828,0 руб.; 2026 год – 20 874 828,0 руб. - средства бюджета муниципального района: 65 046 279,98 руб. 2022 год – 8 016 671,09 руб.; 2023 год – 18 031 610,09 руб.; 2024 год – 18 447 798,80 руб.; 2025 год – 10 147 600,0 руб.; 2026 год – 10 402 600,0руб. - средства поселений: 167 188 272,78 руб. 2022 год – 0 руб.; 2023 год – 106 681 527,05 руб.; 2024 год – 60 506 745,73 руб.; 2025 год – 0 руб.; 2026 год – 0 руб. |
| Конечные результаты реализации муниципальной целевой программы | - прирост протяженности автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения |
| Электронный адрес размещения муниципальной целевой программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://gavyam.ru/about/management/upr_gkh/mcp/ |

II. Задачи и мероприятия муниципальной целевой программы

| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи мероприятия |  | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования (руб.) |  |  |  | Исполнитель и участники мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | Плановое значение |  | всего | областные средства | средства бюджета муниципаль-ного района | средства поселений |  |
| 1. | Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 28,102км 2км 3,2км 8,1км 10,102км 4,7 км | 2022-2026 2022 2023 2024 2025 2026 | 315751087,98 14945333,09 24960272,09 68545626,80 176022428,0 31277428,0 | 250704808,0 6 928662,0 6928662,0 50097828,0 165874828,0 20874828,0 | 65046279,98 8016671,09 18031610,09 18447798,80 10147600,0 10402600,0 | 0 0 0 0 0 0 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП, МКУ «ЖКХ» |
|  |  | Летнее и зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них % | 100 100 100 100 100 100 | 2022-2026 2022 2023 2024 2025 2026 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальной и искусственных сооружений на них в отношении которых проводятся работы по содержанию, км | 208 207,0 399,367 399,367 399,367 | 2022 2023 2024 2025 2026 | 4290336,0 4561088,2 13037687,76 616020,53 8502600,0 | - - 1864381,74 - - | 4290336,0 4561088,2 11173306,02 616020,53 8502600,0 | - - - - - | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП, МКУ «ЖКХ» |
| 1.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в отношении которых проводятся работы по капитальному ремонту и ремонту км | 2 0,2 0,505 4,7 4,7 | 2022 2023 2024 2025 2026 | 10554697,09 9889800,02 4467481,63 22374828,0 22374828,0 | 6 928662,0 0 0 20874828,0 20874828,0 | 3626035,09 9889800,02 4467481,63 1500000,0 1500000,0 | - - - - - | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП, МКУ «ЖКХ» |
| 1.3. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от автомобильной дороги регионального значения «Ульяново-Пасынково»-д.Жманка Митинского сельского поселения, Гаврилов-Ямского района, Ярославской области (2 пусковой) | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 1,6 | 2023 | 3 310 546,28 | 3 145 018,96 | 165 527,32 | - | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
| 1.4. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «1Р79»-д.Талица» Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (1 пусковой) | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (пог. м) | 5 | 2023 | 2 126 430,26 | 593 298,26 | 1 533 132,0 | - | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
| 1.5. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «1Р79 – д.Меленки» Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (1 пусковой) | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 1,4 | 2023 | 3 358 257,66 | 3 190 344,78 | 167 912,88 | - | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
| 1.6. | Устройство разворотной площадки для школьного автобуса в с.Никитское Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (пог.м) | 30 | 2023 | 556 000,0 | - | 556 000,0 | - | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
| 1.7. | Оказание услуг по разработке комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) в Гаврилов-Ямском муниципальном районе | Количество разработанных комплексных схем организации дорожного движения (шт) | 1 | 2023 | 345 671,67 | - | 345 671,67 | - | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
| 1.8. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «1Р79»-д.Талица» Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (2 пусковой) | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 1,5 | 2024 | 3 084 623,92 | 3 084 623,92 | 0 | - | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП, МКУ «ЖКХ» |
| 1.9. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «1Р79 – д.Меленки» Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (2 пусковой) | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 0 | 2024 | 1 967 333,85 | 1 868 967,16 | 98 366,69 | - | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП, МКУ «ЖКХ» |
| 1.10. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «с.Митино-д.Большое Панино» Митинского сельского поселения, Гаврилов-Ямского района | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 1,052 | 2024 | 2 977 777,00 | 2 977 777,00 | 0 | - | Администрация Гаврилов-Ямского МР, МКУ «ЖКХ» |
| 1.11. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Коромыслово-Степанчиково-Ершовка» - д.Зелендеево Шопшинского сельского поселения, Гаврилов-Ямского района | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 0,202 | 2024 | 538 380,82 | 511 461,78 | 26 919,04 | - | Администрация Гаврилов-Ямского МР, МКУ «ЖКХ» |
| 1.12. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «с.Заячий-Холм – д.Даниловка», «д.Даниловка-д.Смалево», «Смалево-СНТ «Весна-2» подъезд к ПДК «Смалево» и участка улично-дорожной сети с.Заячий-Холм ул.Центральная Заячье-Холмского сельского поселения, Гаврилов-Ямского муниципального района, Ярославской области | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 5,402 | 2024 2025 | 21 052 631,58 152631579,47 | 20 000 000,0 145000000,0 | 1 052 631,58 7 631 579,47 | - | Администрация Гаврилов-Ямского МР, МКУ «ЖКХ» |
| 1.13. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Творино-Филатово» Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (1 пусковой) | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 1,129 | 2024 | 3 888 000,0 | 3 888 000,0 | 0 | - | Администрация Гаврилов-Ямского МР, МКУ «ЖКХ» |
| 1.14. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "от ж/д переезда до ст.Цибирино" Шопшинского сельского поселения, Гаврилов-Ямского района | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 0,537 | 2024 | 2 147 182,61 | 2147182,61 | 0 | - | Администрация Гаврилов-Ямского МР, МКУ «ЖКХ» |
| 1.15. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «д.Большое Панино-д.Новоселки» Митинского сельского поселения, Гаврилов-Ямского района | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 0,4 | 2024 | 2 389 999,00 | 2 389 999,00 | 0 | - | Администрация Гаврилов-Ямского МР, МКУ «ЖКХ» |
| 1.16. | Содержание улично-дорожной сети с.Великое ул.Гражданская Великосельского сельского поселения, Гаврилов-Ямского муниципального района | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 0,18 | 2024 | 200 718,59 | 200 718,59 | 0 | - | Администрация Гаврилов-Ямского МР, МКУ «ЖКХ», Великосельское сп |
| 1.17. | Содержание улично-дорожной сети с.Великое ул.Ленинская Великосельского сельского поселения, Гаврилов-Ямского муниципального района | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 0,25 | 2024 | 597 099,80 | 597 099,80 | 0 | - | Администрация Гаврилов-Ямского МР, МКУ «ЖКХ», Великосельское сп |
| 1.18. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Солнечная в с.Шопша, Шопшинского сельского поселения, Гаврилов-Ямского муниципального района | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 0,495 | 2024 | 1 840 855,40 | 1748812,63 | 92 042,77 | - | Администрация Гаврилов-Ямского МР, МКУ «ЖКХ», Шопшинское сп |
| 1.19. | Ремонт улично-дорожной сети ул.Центральная в д.Вакуриха, Митинского сельского поселения, Гаврилов-Ямского муниципального района | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 0,17 | 2024 | 522 842,88 | 142 442,41 | 380 400,47 | - | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП, МКУ «ЖКХ», Митинское сп |
| 1.20. | Ремонт улично-дорожной сети ул.Светлая, д.Панино, Гаврилов-Ямского муниципального района | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 0,11 | 2024 | 397 014,19 | 377 163,48 | 19 850,71 | - | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП, МКУ «ЖКХ», Митинское сп |
| 1.21. | Ремонт улично-дорожной сети участка ул.Центральная с.Пружинино, Митинского поселения, Гаврилов-Ямского муниципального района | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 0,05 | 2024 | 774 570,48 | 735 841,96 | 38 728,52 | - | Администрация Гаврилов-Ямского МР, МКУ «ЖКХ», Митинское сп |
| 1.22. | Ремонт ул.Красная д.Иляково, Заячье-Холмского сельского поселения, Гаврилов-Ямского муниципального района | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 0,255 | 2024 | 618 410,17 | 587 489,66 | 30 920,51 | - | Администрация Гаврилов-Ямского МР, МКУ «ЖКХ», Заячье-Холмское сп |
| 1.23. | Ремонт улично-дорожной сети д.Федоровское, Заячье-Холмского сельского поселения, Гаврилов-Ямского муниципального района | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 0,148 | 2024 | 399 269,95 | 379 306,45 | 19 963,50 | - | Администрация Гаврилов-Ямского МР, МКУ «ЖКХ», Заячье-Холмское сп |
| 1.24. | Ремонт ул.Цветочная п.Заря, Заячье-Холмского сельского поселения, Гаврилов-Ямского муниципального района | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 0,24 | 2024 | 613 061,13 | 582 408,07 | 30 653,06 | - | Администрация Гаврилов-Ямского МР, МКУ «ЖКХ», Заячье-Холмское сп |
| 1.25. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети ул.2 Красная в с.Великом, Великосельского сельского поселения, Гаврилов-Ямского района(1й этап) | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 0,16 | 2024 | 1 228 288,15 | 1 166 873,74 | 61 414,41 | - | Администрация Гаврилов-Ямского МР, МКУ «ЖКХ», Великосельское сп |
| 1.26. | Капитальный ремонт подъезда к школе по ул.Центральной в с.Шопша Шопшинского сельского поселения, Гаврилов-Ямского района(устройство тротуара) | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 0,071 | 2024 | 544 574,77 | 517 346,03 | 27 228,74 | - | Администрация Гаврилов-Ямского МР, МКУ «ЖКХ», Шопшинское сп |
| 1.27. | Ремонт подъезда по ул.Центральная (ПК0+70+ПК1+80) к детскому саду в д.Шалаево Шопшинского сельского поселения, Гаврилов-Ямского района | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 0,11 | 2024 | 662 688,89 | 629 554,45 | 33 134,44 | - | Администрация Гаврилов-Ямского МР, МКУ «ЖКХ», Шопшинское сп |
| 1.28. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети участка ул.Центральная в с.Пружинино, Митинского сельского поселения, Гаврилов-Ямского муниципального района, Ярославской области, обеспечивающего подъезд к объекту социальной сферы (ФАП) | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 0,06 | 2024 | 918 022,07 | 872 120,97 | 45 901,10 | - | Администрация Гаврилов-Ямского МР, МКУ «ЖКХ», Митинское сп |
| 1.29. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети ул.Садовая с устройством подъезда к ФАП в с.Ставотино (2 этап), Заячье-Холмского сельского поселения, Гаврилов-Ямского района | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 0,239 | 2024 | 1 149 000,00 | 1 091 550,00 | 57 450,00 | - | Администрация Гаврилов-Ямского МР, МКУ «ЖКХ», Заячье-Холмское сп |
| 1.30. | Капитальный ремонт подъезда к МУ «Великосельский детский дом» по ул.Ярославская (ПК0-ПК1+43) в с.Великое, Великосельского сельского поселения, Гаврилов-Ямского района, Ярославской области | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 0,143 | 2024 | 1 418 132,14 | 1 347 225,53 | 70 906,61 | - | Администрация Гаврилов-Ямского МР, МКУ «ЖКХ», Великосельское сп |
| 1.31. | Ремонт подъезда к детскому саду с.Пружинино, ул.Центральная, Митинского сельского поселения, Гаврилов-Ямского района | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 0,094 | 2024 | 409 980,02 | 389 481,02 | 20 499,00 | - | Администрация Гаврилов-Ямского МР, МКУ «ЖКХ», Митинское сп |
| 1.32. | Паспортизация, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них , регистрация права собственности, выкуп земельных участков, недвижимости и возмещение стоимости убытков, прочие расходы | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых оформлены документы по паспортизации, постановке на кадастровый учет, регистрации прав собственности, выкупу земельных участков, недвижимости, км | 8 9,1 16,11 15 10 | 2022 2023 2024 2025 2026 | 70000,0 195000,0 200000,0 200000,0 200000,0 | - - - - - | 70000,0 195000,0 200000,0 200000,0 200000,0 | - - - - - | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП, Управление АГИЗО, МКУ «ЖКХ» |
| 1.33. | Изготовление проектно-сметной документации, проведение экспертизы по капитальному ремонту и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в отношении которых проводятся работы Изготовление проектно-сметной документации, проведение экспертизы по капитальному ремонту и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, шт | 2 10 6 2 2 | 2022 2023 2024 2025 2026 | 30300,0 617478,0 500000,0 200000,0 200000,0 | - - - - - | 30300,0 617478,0 500000,0 200000,0 200000,0 | - - - - - | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП, МКУ «ЖКХ» |
|  | Итого по Задаче 1 |  |  | 2022-2026 2022 2023 2024 2025 2026 | 315751087,98 14945333,09 24960272,09 68545626,80 176022428,0 31277428,0 | 250704808,0 6 928662,0 6928662,0 50097828,0 165874828,0 20874828,0 | 65046279,98 8016671,09 18031610,09 18447798,80 10147600,0 10402600,0 | - - - - - - | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП, МКУ «ЖКХ» |
| 2. | Задача 2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений в соответствии с заключенным соглашением о передаче полномочий муниципальному району | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, км | 7,2 0 6,3 0,9 0 0 | 2022-2026 2022 2023 2024 2025 2026 | 167188272,78 0 106681527,05 60506745,73 0 0 | - - - - - - | - - - - - - | 167188272,78 0 106681527,05 60506745,73 0 0 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП, городское и сельские поселения, МКУ «ЖКХ» |
| 2.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 1,4 0 1,4 0 0 0 | 2022-2026 2022 2023 2024 2025 2026 | 28053087,88 0 20270187,57 7782900,31 0 0 | - - - - - - | - - - - - - | 28053087,88 0 20270187,57 7782900,31 0 0 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП, городское и сельские поселения, МКУ «ЖКХ» |
| 2.2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямского района, Ярославской области: проезд Машиностроителей 1й этап | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 0,78 | 2023 | 61 960 583,10 | - | - | 61 960 583,10 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП, городское поселение Гаврилов-Ям |
| 2.3. | Осуществление строительного контроля (технического надзора) за проведением работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения городского поселения Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямского района, Ярославской области: проезд Машиностроителей. | Выполнение строительного контроля (шт) | 1 | 2023 | 400 000,0 | - | - | 400 000,0 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП, городское поселение Гаврилов-Ям |
| 2.4. | Ремонт дорожного покрытия улицы Калинина г.п. Гаврилов-Ям, Ярославской области | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 0,370 | 2023 | 5 672 628,44 | - | - | 5 672 628,44 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП, городское поселение Гаврилов-Ям |
| 2.5. | Ремонт дороги на ул. Семашко г.п. Гаврилов-Ям Ярославской области | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 0,176 | 2023 | 1 354 221,56 | - | - | 1 354 221,56 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП, городское поселение Гаврилов-Ям |
| 2.6. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Спортивная (в части ремонта тротуаров) в городе Гаврилов-Ям, Ярославской области | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 0,922 | 2023 | 5 451 573,40 | - | - | 5 451 573,40 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП, городское поселение Гаврилов-Ям |
| 2.7. | Ремонт автодороги улично-дорожной сети части улицы Майская в д. Тарусино, Заячье-Холмского сельского поселения, Гаврилов-Ямского муниципального района, Ярославской области | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 0,14 | 2023 | 224 192,87 | - | - | 224 192,87 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП, Заячье-Холмское сп |
| 2.8. | Ремонт автомобильной дороги улично-дорожной сети ул. Сосновая, д. Прошенино, Заячье-Холмского сельского поселения, Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 0,29 | 2023 | 1 199 000,00 | - | - | 1 199 000,00 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП, Заячье-Холмское сп |
| 2.9. | Ремонт автомобильной дороги улично-дорожной сети д.Волчково (ПК1+260-ПК2+520) Заячье-Холмского сельского поселения, Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 0,26 | 2023 | 630 015,39 | - | - | 630 015,39 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП, Заячье-Холмское сп |
| 2.10. | Ремонт автомобильной дороги улично-дорожной сети ул. Белянкина с устройством подъезда к МДОУ "Заячье-Холмский детский сад" с. Заячий-Холм, Заячье-Холмского сельского поселения, Гаврилов-Ямского муниципального района, Ярославской области | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 0,18 | 2023 | 815 185,16 | - | - | 815 185,16 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП, Заячье-Холмское сп |
| 2.11. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Новая в с. Шопша от дома №48 до примыкания к автодороге регионального значения 1К11 | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 0,311 | 2023 | 1 970 213,60 | - | - | 1 970 213,60 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП, Шопшинское сп |
| 2.12. | Ремонт подъездов к детским садам по ул. Центральная в с. Ильинское-Урусово и по ул. Центральная в д. Шалаево Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 0,165 | 2023 | 1 009 532,40 | - | - | 1 009 532,40 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП, Шопшинское сп |
| 2.13. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети ул. Гагарина ПК201+450 (3 этап) в с.Великое, Гаврилов-ямского муниципального района Ярославской области | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 0,450 | 2023 | 1 400 000,00 | - | - | 1 400 000,00 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП, Великосельское сп |
| 2.14. | Ремонт подъезда к объекту социального значения к ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямской ЦРБ Великосельская врачебная амбулатория с. Великое, ул. Труда, д. 7а, Гаврилов-Ямского района Ярославской области | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 0,24 | 2023 | 1 269 413,25 | - | - | 1 269 413,25 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП, Великосельское сп |
| 2.15. | Ремонт улично-дорожной сети участка ул. Центральной д.Ульяново, Митинского сельского поселения, Гаврилов-Ямского муниципального района, Ярославской области (ПК155+502) | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 0,347 | 2023 | 1 685 705,45 | - | - | 1 685 705,45 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП, Митинское сп |
| 2.16. | Ремонт улично-дорожной сети участка ул. Почтовой с. Митино, Митинского сельского поселения, Гаврилов-Ямского муниципального района, Ярославской области, обеспечивающего подъезд к объекту социальной сферы (ФАП) | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 0,05 | 2023 | 170 573,82 | - | - | 170 573,82 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП, Митинское сп |
| 2.17. | Ремонт улично-дорожной сети участка ул. Центральной д.Ульяново, Митинского сельского поселения, Гаврилов-Ямского муниципального района, Ярославской области, обеспечивающего подъезд к объекту соц. сферы (ФАП) (ПК0+155) | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 0,155 | 2023 | 756 684,49 | - | - | 756 684,49 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП, Митинское сп |
| 2.18. | Ремонт подъезда к объекту социального значения муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению Полянский детский сад, ул. Клубная, д. 7, д. Поляна, Гаврилов-Ямского района /2этап/ | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 0,110 | 2023 | 441 816,55 | - | - | 441 816,55 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП, Великосельское сп |
| 2.19. | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения городского поселения Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямского района Ярославской области: проезд Машиностроителей (2 этап) | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км) | 0,932 | 2024 | 52 723 845,42 | - | - | 52 723 845,42 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП, городское поселение Гаврилов-Ям, МКУ»ЖКХ» |
|  | Итого по Задаче 2 |  |  | 2022-2026 2022 2023 2024 2025 2026 | 167188272,78 0 106681527,05 60506745,73 0 0 | - - - - - - | - - - - - - | 167188272,78 0 106681527,05 60506745,73 0 0 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП, МКУ «ЖКХ», городское и сельские поселения |
|  | Итого |  |  | 2022-2026 2022 2023 2024 2025 2026 | 482939360,76 14945333,09 131641799,14 129052372,53 176022428,0 31277428,0 | 250704808,0 6928662,0 6928662,0 50097828,0 165874828,0 20874828,0 | 65046279,98 8016671,09 18031610,09 18447798,80 10147600,0 10402600,0 | 167188272,78 0 106681527,05 60506745,73 0 0 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП, МКУ «ЖКХ», городское и сельские поселения, ДДХ |

Приложение 2

к муниципальной программе

II. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ПАСАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

НА 2022-2026 ГОДЫ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, тел.:(48534)2-49-80 |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной целевой программы | Таганов В.Н. – заместитель Главы Администрации муниципального района, тел.: 8 (48534) 2-06-83 |
| Срок реализации муниципальной целевой программы | 2022-2026 годы |
| Исполнители мероприятий муниципальной целевой программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР, МКУ «Жилищно-коммунального хозяйства и строительства» Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Участники мероприятий муниципальной целевой программы | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР, МКУ «ЖКХ» |
| Цели муниципальной целевой программы | Создание на территории муниципального района системы бесперебойного транспортного обслуживания населения |
| Объемы и источники финансирования муниципальной целевой программы | Всего 53 913 644,42 руб. из них: - областные средства: 11 140 343,0руб.: 2022 год – 1 923 570,0 руб.: 2023 год – 2 517 696,0 руб.; 2024 год – 2 146 105,0 руб.; 2025 год – 2 231 901,0 руб.; 2026 год – 2 321 071,0 руб. - средства бюджета муниципального района 42 773 301,42 руб.: 2022 год – 12 000 000,0 руб.; 2023 год – 11 942 207,71 руб.; 2024 год – 11 331 093,71 руб.; 2025 год – 7 500 000,0 руб. 2026 год – 0 руб. |
| Конечные результаты реализации муниципальной целевой программы | -сохранение муниципальных маршрутов регулярных перевозок – 8 единиц на период 2022-2026 года; -регулярность движения автобусов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок – 100% на период 2022-2026 года. |
| Электронный адрес размещения муниципальной целевой программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://gavyam.ru/about/management/upr_gkh/mcp/ |

II. Задачи и мероприятия муниципальной целевой программы

| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи мероприятия |  | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования (руб.) |  |  | Исполнитель и участники мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | Плановое значение |  | всего | областные средства | средства бюджета муниципального района |  |
| 1. | Задача 1. Осуществление муниципальных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок, шт. | 8 8 8 8 8 8 | 2022-2026 2022 2023 2024 2025 2026 | 53913644,42 13923570,0 14459903,71 13477198,71 9731901,0 2321071,0 | 11140343,0 1923570,0 2517696,0 2146105,0 2231901,0 2321071,0 | 42773301,42 12000000,0 11942207,71 11331093,71 7500000,0 0 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП, МКУ «ЖКХ» |
|  |  | Регулярность движения автобусов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, %. | 100 100 100 100 100 100 | 2022-2026 2022 2023 2024 2025 2026 |  |  |  |  |
| 1.1. | Финансовая поддержка автотранспортных предприятий (субсидия хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг) | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок, шт. Регулярность движения автобусов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, %. | 8 100 | 2022 2023 2024 2025 2026 | 12000000,0 11942207,71 11331093,71 7500000,0 0 | 0 0 0 0 0 | 12000000,0 11942207,71 11331093,71 7500000,0 0 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП, МКУ «ЖКХ» |
| 1.2. | Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок, шт. Регулярность движения автобусов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, %. | 8 100 | 2022 2023 2024 2025 2026 | 1923570,0 2517696,0 2146105,0 2231901,0 2321071,0 | 1923570,0 2517696,0 2146105,0 2231901,0 2321071,0 | 0 0 0 0 0 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП, МКУ «ЖКХ» |
|  | Итого Задаче 1 |  |  | 2022-2026 2022 2023 2024 2025 2026 | 53913644,42 13923570,0 14459903,71 13477198,71 9731901,0 2321071,0 | 11140343,0 1923570,0 2517696,0 2146105,0 2231901,0 2321071,0 | 42773301,42 12000000,0 11942207,71 11331093,71 7500000,0 0 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП, МКУ «ЖКХ» |

Список принятых сокращений

ОБ – областной бюджет

БМР – бюджет муниципального района

БП – бюджет поселений

УЖКХ, КС и П – Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского МР

УФ – Управление финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР

МКУ ЖКХ – муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунального хозяйства и строительства» Гаврилов-Ямского муниципального района